**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГОГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30.12.2014 № 475/14**

**г. Асино**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов на 2015-2017 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 15.08.2002 №61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», на основании Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение» и в целях обеспечения контроля за санитарным состоянием и благоустройством территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить муниципальную программу «Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов на 2015-2017 годы».

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Диссонанс».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной политике, ЖКХ, транспорту и развитию предпринимательств (Кондратенко В.И.).

Глава Администрации

Асиновского городского поселения М.Б. Красильников

**Приложение**

**к Постановлению Администрации**

**Асиновского городского поселения**

**от \_\_30.12.2014\_№ \_\_475/14**

**Муниципальная Программа «Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов в 2015-2017 годы»**

1. [**Паспорт программы**](http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/zavershennye-programmy/409/%26#35;1)
[2. Обоснование проблемы](http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/zavershennye-programmy/409/%26#35;2)
[3. Цели и задачи программы](http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/zavershennye-programmy/409/%26#35;3)
[4. Механизмы реализации](http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/zavershennye-programmy/409/%26#35;4)
[5. Исполнители](http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/zavershennye-programmy/409/%26#35;5)
[6. Финансирование](http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/zavershennye-programmy/409/%26#35;6)
2. **Приложение1**
[План-смета установки контейнерных площадок на 2015 г. с учётом коэффициента индексации](http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/zavershennye-programmy/409/%26#35;7)
[План-смета установки контейнерных площадок на 2016 г. с учётом коэффициента индексации](http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/zavershennye-programmy/409/%26#35;8)
Оснащение контейнеров крышками, частичный ремонт существующих контейнерных площадок в 2017 г.
3. **Приложение 2**

Эскиз контейнерных площадок.

**1. Паспорт муниципальной программы «Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов в 2015-2017 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **«Реконструкция и модернизация контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов в 2015-2017 годы»** |
| Законодательная база для разработки программы  | 1. Федеральный закон от 06.10.03 года №131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 2. Решение Совета Асиновского городского поселения от 27.03.2008 г. № 38 «Правила благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»». 3. Устав муниципального образования «Асиновское городское поселение».  |
| Заказчик | Администрация Асиновского городского поселения |
| Основной разработчик | Главный специалист по благоустройству Администрации Асиновского городского поселения  |
| Цели и задачи |  создание благоприятных условий для проживания в городе Асино  Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Асино  Уменьшение затрат на вывоз твердых бытовых отходов, выполнение установленных мероприятий по реконструкции и модернизации контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов  |
| Сроки реализации | 2015-2017 годы.  |
| Исполнитель  | Организации, с которыми на основании проведенных конкурсов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ Администрация Асиновского городского поселения заключает договоры (контракты) |
| Объёмы и источники финансирования  | На реализацию Программы необходимо 1974500,00 рублей. Показатели финансирования подлежат уточнению с учётом разработанных ПСД и с учётом фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. Местный бюджет.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | 1. Создание благоприятных условий для проживания в городе Асино; 2. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Асино.  |
| Контроль за исполнением | Совет Асиновского городского поселения  |

**2. Обоснование проблемы.**

В жилищном фонде города Асино расположено 69 площадок для сбора твердых бытовых отходов, на них установлено 262 контейнера. Большинство контейнерных площадок находится в неудовлетворительном состоянии. Вывоз мусора осуществляется специализированной техникой МП «Спецавтохозяйство». При загрузке содержимого контейнера в кузов автомобиля часть мусора неизбежно разносится ветром по прилегающей территории. Возникла необходимость обустройства новых контейнерных площадок, устройство твердого основания с уклоном в сторону проезжей части, разворотной площадки и ограждения площадок.

**3. Цели и задачи программы.**

Целью настоящей Программы является создание более благоприятных условий жителям города Асино и работникам специализированного предприятия по очистке города для сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов. Замена старых контейнеров новыми, современными контейнерами, установленными на специально подготовленных и обустроенных площадках (твердое основание, ограждение, исключающее разнесение мусора ветром) позволит не только украсить эстетический вид городских улиц, но и будет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в целом, сокращению несанкционированных свалок.
Задачей реализации Программы является выполнение установленных мероприятий по реконструкции и модернизации контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Устройство твердого основания контейнерных площадок с уклоном в сторону проезжей части, установка ограждения площадок.

**4. Механизмы реализации программы.**

Настоящая программа реализуется в 2015-2017 годы. Первый этап выполнения Программы - 2015 год; второй этап - 2016 год; третий этап - 2017 год. Реализация программы будет осуществляться путём финансовой поддержки мероприятий.

**5. Исполнители Программы.**

Исполнителями мероприятий по реконструкции и модернизации контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов являются организации, с которыми на основании проведенных конкурсов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация Асиновского городского поселения заключает договоры (контракты) на выполнение работ. Исполнители мероприятий по реконструкции и модернизации контейнерных площадок (победители конкурса муниципального заказа) осуществляют обустройство контейнерных площадок согласно эскизным решениям предоставленных администрацией города (приложение №2) данной программы, устройство твердого основания согласно сметной документации. В ходе обустройства контейнерных площадок Главный специалист по благоустройству Администрации Асиновского городского поселения осуществляет постоянный контроль за производством работ. Обустроенные площадки с прилегающими к ним территориями, обслуживаются специализированными организациями (предприятиями).

6. Финансирование Программы.

Финансирование настоящей Программы осуществляется из бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение». Общий объем финансирования 1974500,00 рублей.
Финансирование по этапам реализации Программы:

2015 год –700 000 рублей;

2016 год –974 500 рублей;

2017 год –300 000 рублей.

Показатели финансирования подлежат уточнению с учётом разработанных ПСД и с учётом фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

**Приложение 1.**

**План-смета установки контейнерных площадок на 2015 год с учётом коэффициента индексации.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Место установки контейнерной площадки и контейнеров** | **Стоимость площадки (руб.)**  | **Стоимость демонтажа старой площадки (руб.)**  | **Общая сумма (руб.)** |
| ул. им. 370 Стрелковой Дивизии, 26/3 | 35 000,00 | - | 35 000,00 |
| ул. Строителей, 9  | 55 000,00 | 10 000,00  | 65 000,00 |
| ул. Боровая, 2 | 35 000,00 | - | 35 000,00 |
| ул. им. Гончарова, 3 | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| ул. Станционная, 32 | 35 000,00 | - | 35 000,00 |
| ул. имени Ленина, 3 | 55 000,00 | - | 55 000,00 |
| ул. имени Ленина, 4 | 35 000,00 | - | 35 000,00 |
| ул. имени Ленина, 45 | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| ул. Ивана Буева, 40 | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| ул. им. Куйбышева, 10 | 35 000,00 | - | 35 000,00 |
| ул. Мирная, 29 | 35 000,00 | - | 35 000,00 |
| ул. Сельская, 49 | 55 000,00 | - | 55 000,00 |
| ул. Пушкина, 14 | 35 000,00 |  | 35 000,00 |
| ул. Рабочая, 103 | 35 000,00 |  | 35 000,00 |
| ул. Чернышевского, 13 | 35 000,00 |  | 35 000,00 |
| ул. Чернышевского, 6а | 35 000,00 |  | 35 000,00 |
| **ИТОГО:** | **700 000,00** |

**2. План-смета установки контейнерных площадок на 2016 год с учётом коэффициента индексации.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Место установки контейнерной площадки и контейнеров** | **Стоимость площадки (руб.)**  | **Стоимость демонтажа старой площадки (руб.)**  | **Общая сумма (руб.)** |
| пер. Шевченко, 10 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. Куйбышева, 3 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. Шевченко, 2 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. Шевченко, 5 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. Павлика Морозова, 3  | 57 750,00 | - | 57 750,00 |
| ул. Сентябрьская, 67  | 57 750,00 | - | 57 750,00 |
| ул. Чернышевского (за магазином «Черемушки»)  | 36 750,00 | - | 36 750,00 |
| ул. Островского, 21 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. Ивана Черных, 14 | 36 750,00 | - | 36 750,00 |
| ул. Олега Кошевого, 1а | 57 750,00 | - | 57 750,00 |
| ул. Станционная, 56 | 36 750,00 | - | 36 750,00 |
| ул. Стадионная, 45 | 36 750,00 | - | 36 750,00 |
| ул. имени Ленина, 23 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. Ивана Буева, 12 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. имени Ленина, 92а | 36 750,00 | 10 000,00 | 46 750,00  |
| ул. имени Ленина, 71 | 57 750,00 | 10 000,00 | 67 750,00 |
| ул. имени Ленина, 89 | 36 750,00 | 10 000,00 | 46 750,00 |
| Ул. имени Ленина, 91 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. имени Ленина, 93 | 36 750,00 | - | 36 750,00 |
| ул. Льва Толстого, 69 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. имени Ленина, 129 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. имени Ленина, 135 | 36 750,00 | 10 000,00 | 46 750,00 |
| ул. имени Ленина, 14 | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| ул. Станционная, 25 | 36 750,00 | - | 36 750,00 |
| ул. Ивана Буева, 80б | 26 250,00 | - | 26 250,00 |
| пер. Электрический, 2 | 57 750,00 | - | 57 750,00 |
| **ИТОГО:** | **974 500,00** |

**3. Оснащение контейнеров крышками, частичный ремонт существующих контейнерных площадок в 2017 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид работ** | **Стоимость работ (руб.)**  |
| Оснащение контейнеров крышками, частичный ремонт существующих контейнерных площадок. | 300 000,00 |

**Приложение № 2.**

**Эскиз контейнерных площадок:**

|  |
| --- |
| Контейнерная площадка 5-и местная (профлист) |
|  |

|  |
| --- |
| Контейнерная площадка 3-х местная (профлист)  |
|  |

|  |
| --- |
| Контейнерная площадка 2-х местная (профлист)  |
|  |

**Эскиз металлического контейнера для мусора объемом 0,75 куб.м.**


\* Примечание: площадки комбинируются в зависимости от количества контейнеров (1 место – 1 контейнер).