Отчет о реализации муниципальной программы за 2019 год

Наименование МП: «Благоустройство города Асино на 2019-2021годы»

Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы | объект | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по благоустройству территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % | % | 10,12 | 2,4 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | Освещение города |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 | Организация уличного освещения территории муниципального образования «Асиновское городское поселение |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по уличному освещению территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % | % | 10 | 6 | - | - | - |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 | Задача 1. Организация уличного освещения территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. | Ед. | 327,75 | 160,33 | - | - | - |

Информация об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Благоустройство города Асино на 2019-2021 год» |  | Асиновское городское поселение | 15292,4 | 15292,4 | 15292,4 | 14048,2 |
| Подпрограмма 1: «Освещение города» |  | Асиновское городское поселение | 5181,30 | 5181,30 | 5181,30 | 4991,65 |
| Основное мероприятие: «Организация уличного освещения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 5181,30 | 5181,30 | 5181,30 | 4991,65 |
| Мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | Асиновское городское поселение | 1378,00 | 1378,00 | 1378,00 | 1312,06 |
| Мероприятие 2 «Оплата электроэнергии и техническое обслуживание линий освещения» |  | Асиновское городское поселение | 3303,30 | 3303,30 | 3303,30 | 3213,3 |
| Мероприятие 3 «Установка опор освещения » |  | Асиновское городское поселение | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 466,28 |
| Подпрограмма 2. «Озеленение городской территории» |  | Асиновское городское поселение | 2441,00 | 2441,00 | 2441,00 | 2231,33 |
| Основное мероприятие: «Озеленение городской территории» |  | Асиновское городское поселение | 2441,00 | 2441,00 | 2441,00 | 2231,33 |
| Мероприятие 1 «Создание и содержание объектов озеленения» |  | Асиновское городское поселение | 2441,00 | 2441,00 | 2441,00 | 2231,33 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство территорий кладбищ муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 1550,00 | 1550,00 | 1550,00 | 1395,10 |
| Основное мероприятие: «Благоустройство территорий кладбищ муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 1550,00 | 1550,00 | 1550,00 | 1395,10 |
| Мероприятие 1 «Проведение благоустроительных работ на территориях городских кладбищ и прилегающих территориях» |  | Асиновское городское поселение | 1550,00 | 1550,00 | 1550,00 | 1395,10 |
| Подпрограмма 4. «Чистый город» |  | Асиновское городское поселение | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2041,68 |
| Основное мероприятие: «Улучшение экологической обстановки и гигиены окружающей территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2041,68 |
| Мероприятие 1 «Уборка мусора на территории» |  | Асиновское городское поселение | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1200,00 |
| Мероприятие 2 "Ремонт и реконструкция контейнерных площадок, приобретение контейнеров и урн» |  | Асиновское городское поселение | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 841,70 |
| Подпрограмма 5. «Благоустройство мест общего пользования» |  | Асиновское городское поселение | 3820,12 | 3820,12 | 3820,12 | 3388,40 |
| Основное мероприятие: «Благоустройство мест общего пользования» |  | Асиновское городское поселение | 3820,12 | 3820,12 | 3820,12 | 3388,40 |
| Мероприятие 1 «Обустройство и содержание общественных территорий» |  | Асиновское городское поселение | 3019,40 | 3019,40 | 3019,40 | 2803,30 |
| Мероприятие 2 «Благоустройство городских территорий к культурно-массовым мероприятиям, вовлечение населения в благоустройство» |  | Асиновское городское поселение | 800,72 | 800,72 | 800,72 | 585,10 |

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности  	                           О.А. Кулинекова

Исполнитель: О.В. Прибыткова