АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.02.2011                                                                                                  №  48/11

г. Асино

## Об утверждении муниципальной адресной программы  по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры г. Асино к прохождению осенне-зимнего периода                             2011-2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Утвердить  муниципальную адресную программу  по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры г. Асино к прохождению осенне-зимнего периода                             2011-2012 г., согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorod.asino.ru

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации Асиновского городского поселения Юрченко А.А.

Глава Администрации                                                                                                               Асиновского городского поселения                                                     Н.А. Данильчук

Приложение к распоряжению

Администрации Асиновского

городского поселения

от 14.02.2011  № 48/11

## ПАСПОРТ

## Муниципальной адресной программы  по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры   г. Асино к прохождению осенне-зимнего периода  2011-2012 г.

| Наименование программы | ## Муниципальная адресная программа по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры г. Асино к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный Закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| Заказчик программы | Администрация Асиновского городского поселения |
| Разработчик программы | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Асиновского городского поселения |
| Цели программы | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осеннее-зимнему периоду 2011-2012 г.; Повышение надежности предоставления коммунальных услуг населению; Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; Снижение издержек на производство коммунальных услуг; |
| Сроки реализации программы | февраль – декабрь 2011года |
| Источники и объем финансирования | Финансовые затраты на реализацию Программы составляют – 37 674 920 рублей. Источники финансирования: Бюджет Томской области Бюджет МО «Асиновский район» Бюджет МО «Асиновское городское поселение». |
| Исполнители программы | Предприятия и организации различных форм собственности |
| Ожидаемые конечные результаты | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 г.; Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; Снижение издержек на производство коммунальных услуг. |
| Должностное лицо, осуществляющее контроль над реализацией программы | Первый заместитель Главы Администрации Асиновского городского поселения |

- Общие положения

Муниципальная адресная программа по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры г. Асино к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 г. разработана в соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

## 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В городе Асино существуют системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые представляют собой комплекс инженерных сооружений.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет – 53390 километров, из них в ветхом аварийном состоянии находятся – 9420 километров сетей.

Орловский водозабор, подающий очищенную воду в город Асино на хозяйственно – питьевые нужды, был построен в 1985 году. В настоящее время  зданию станции очистки воды требуется ремонт, необходима замена инженерного оборудования.

Протяженность водопроводных сетей составляет – 80500 километров, из них в аварийном состоянии находятся – 9780 километров сетей.

Протяженность канализационных сетей составляет – 77100 километров, из них в ветхом состоянии находятся – 6450 километров сетей.

Из-за ветхости тепловых и водопроводных сетей происходят частые аварии, в результате этого происходят потери тепловой энергии и  воды, увеличиваются  затраты на устранение аварий на сетях.

Из-за ветхости канализационных сетей происходят частые аварии, вследствие чего происходит загрязнение окружающей среды.

- Цели и задачи Программы

Основными целями программы являются:

- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 г.

- повышение надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

- повышение энергоэффективности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек на производство коммунальных услуг;

Задачи:

- эффективное использование коммунальных ресурсов;

- снижение издержек на производство коммунальных услуг;

- предотвращение ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды;

- предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории г. Асино.

- Перечень основных мероприятий

- Капитальный ремонт сетей отопления

- Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения;

- Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения

- Капитальный ремонт сетей водоотведения;

- Проектирование и строительство новых сетей холодного водоснабжения;

- Техническое и аварийное обслуживание, текущий ремонт объектов газоснабжения;

- Ремонт конструктивных элементов зданий объектов коммунальной инфраструктуры;

- Капитальный ремонт системы отопления и котельного оборудования в общественной бане.

- 5. Сроки реализации Программы

- Сроки реализации программы рассчитаны на период с февраля по декабрь  2011 года.

- 6. Объемы и источники финансирования

Финансирование  мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Томской области, бюджета МО «Асиновский район»,  бюджета МО «Асиновское городское поселение».