СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 14.09.2007							                    № 106

г. Асино

О принятии программы

капитального ремонта

многоквартирных жилых домов

муниципального образования

«Асиновское городское поселение»

на период 2008-2010 г. г.

# Во исполнении пункта 1.10   статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185     «О фонде содействия и реформирования ЖКХ» и в соответствии с  Законом Томской области от 14 июля 2005 г. N 104-ОЗ "О реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда на территории  Томской области"

Совет Асиновского  городского поселения РЕШИЛ:

1. Принять программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Асиновское городское поселение на период 2008-2010 г.г.» за основу, согласно приложению.

2. Поручить Администрации Асиновского городского поселения совместно с МУ «Управление городским жилищным фондом» конкретизировать выполнение программных мероприятий пообъектно, и представить в Совет Асиновского городского поселения до 01.12.2007.

3.    Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Асиновского городского поселения Гусева В.Н.

Глава Асиновского

городского поселения                                                                	  В. А. Кротова

Приложение

к Решению

Совета Асиновского

городского поселения

от 14.09.2007 № 106

ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда

муниципального образования «Асиновское городское поселение»

на 2008 – 2010 г.г.

Паспорт программы капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновского городского поселения»

на 2008-2010 г.г.

| Наименование программы | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов МО «Асиновского городского поселения» на период 2008-2010гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Письмо и.о. Главы Асиновского района № 1680 от 21.08.2007 г. |
| Заказчик программы | Муниципальное учреждение «Администрация Асиновского городского поселения» |
| Основной разработчик программы | МУ «Администрация Асиновского городского поселения», МУ «Управление городским жилищным фондом» |
| Цели программы | - Приведения жилого фонда МО «Асиновского городское поселения» в нормативное состояние. - Создание безопасных и благоприятных условий проживания. - Повешение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 4. Улучшение архитектурного облика г. Асино |
| Задачи программы | - Ремонт внутридомовых инженерных сетей. - Ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. - Ремонт крыши 4. Утепление и ремонт фасадов |
| Сроки реализации программы | 2008-2010гг. |
| Источники и объем финансирования программы | Общий прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств всех источников финансирования 262358,78 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Выполнить капитальный ремонт в 258 многоквартирных домах. - Улучшить условия проживания 11798 чел. - Снизить социальную напряженность и улучшить демографическую ситуацию в МО «Асиновское городское поселение» - Довести до нормативного состояния 290092,7 м2 жилого фонда. |
| Исполнители программы | - МУ «Администрация Асиновского городского поселения» - МУ «Управление городским жилищным фондом» - Подрядные организации на конкурсной основе |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации  органами местного самоуправления  на территории г. Асино  проводятся мероприятия  по определению задач  и решения проблем  для проведения капитального ремонта имеющегося жилого фонда.

На балансе Администрации Асиновского городского поселения  находится более 94 тыс. квадратных метров муниципального жилья или  2250 квартир. Квартиры расположены в  многоквартирных домах  смешанной формы  собственности, и общая площадь  приватизированных  жилищ  составляет  252 тыс. кв.м.. Более 60%  жилья, составляют  жилые дома, построенные в 50 - 60-х годах, имеются  постройки  1917, 1937 годов, степень износа составляет  75%. Площадь аварийного  жилья в общей сумме  имеющегося муниципального жилого фонда – 35294 кв.м., при ежегодном  естественном приросте  подобного жилья – 1757 кв.м. При передачи многоквартирных  жилых домов  в муниципальную собственность, капитальные ремонты жилья не были проведены и в связи с отсутствием средств  у муниципалитета, не проводились и в дальнейшем.  Нового строительства  на территории  Асиновского городского поселения  не ведется  с 90-х годов, за исключением  индивидуального в незначительном объеме.

Для  проведения капитального ремонта в бюджете Асиновского городского поселения предусмотрена  статья расхода денежных средств, собранных за найм муниципального жилья. Среднегодовой сбор по данной статье варьируется в размере 1 млн. 500  т. руб.

Для приведения жилого фонда в нормативное состояние необходимо проведение работ на сумму более 260 млн. рублей. Бюджетных средств муниципального образования, для выполнения  такого объема работ явно недостаточно. Силами специализированных предприятий ООО «Асиновские коммунальные системы» и МУП «Спецавтохозяйство» проводится выполнения работ по техническому обслуживанию мест общего имущества в жилых домах. Оплата работ производится за счет средств собранных с проживающих и проводится в рамках норм текущего ремонта.

Для определения объемов капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда г. Асино, проведен анализ технического состояния зданий, составлен перечень выполненных работ по каждому объекту с определением сметной стоимости. Составлен план проведения капитального ремонта жилищного фонда, поадресно на период 2008-2010гг.

2. Основные  цели и задачи программы

1.  К основным целям программы капитального ремонта жилищного фонда  Асиновского городского поселения  на 2008-2010 г.г. относятся:

1) приведения жилого фонда Асиновского городского поселения в нормативное

состояние;

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

3) повышение качества реформирования  жилищно-коммунального хозяйства;

4) Улучшение архитектурного облика г. Асино;

2. Перечень видов работ, выполняемых по программе капитального ремонта:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро, тепло, водоснабжения,

водоотведения, установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления

(тепловая энергия, гор.  и холодной воды, эл.энергии);

2) ремонт крыш;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу, в многоквартир-

ных  жилых домах;

4) утепление и ремонт фасадов.

3. Финансовые обеспечения программы.

Общий прогнозируемый объем финансирования за счет совокупных источников финансирования составляет – 262358,78 тыс. руб.

Потребность в финансовых ресурсах для проведения капитального ремонта жилого фонда Асиновского городского поселения за период 2008-2010 г.г.

| № п\п | Год | Необходимая сумма вложения | Процент по годам | Бюджетные средства МО «Асиновское городское поселение» тыс.руб. | Финансирование из иных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008 | 52212,09 | 20% | 1610 | 50602,09 |
| 2 | 2009 | 92231,06 | 35% | 1610 | 90621,06 |
| 3 | 2010 | 117915,63 | 45% | 1610 | 116305,63 |
|  | ИТОГО: | 262358,78 | 100% | 4830 | 257528,78 |

4. Контроль за исполнением программы.

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Администрацию Асиновского городского поселения

5. Ожидаемые конечные результаты программы:

1) произвести капитальные ремонты в 258 многоквартирных домах;

2) улучшить условия проживания 11798 чел.;

3) снизить социальную напряженность и улучшить демографическую ситуацию в

Асиновском городском поселении;

4) довести до нормативного состояния 290092,7 м2 жилого фонда.

Перечень многоквартирных жилых домов подлежащих капитальному ремонту приложение 1.

Перспективный план финансирования проведения капитального ремонта приложение 2.

Приложение 1 и 2 к программе размещены на сайте www.gorod.asino.ru.