СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 февраля 2009 г. 		             		                    № 117

г. Асино

Об утверждении муниципальной адресной программы перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов

Во исполнении пункта 1.9.1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ»

Совет Асиновского городского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2012 годы (Согласно Приложению №1 к настоящему решению).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной политике, ЖКХ, транспорту и развитию предпринимательства Совета Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения-

Председатель Совета Асиновского					                                         городского поселения                                                                             Г. В. Логунов

## Приложение №1

к Решению Совета Асиновского

городского поселения

от 12.02.2009 г.  № 117

## ПАСПОРТ

## Муниципальной адресной программы перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)    потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов.

| Наименование программы | - Муниципальная адресная программа перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный Закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - Федеральный Закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Заказчик программы | Совет Асиновского городского поселения |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |
| Цели и задачи программы | - Цель программы – поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов. Задачи: - эффективное использование коммунальных ресурсов; - создание системы приборного учета потребленных коммунальных ресурсов; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - оплата коммунальных услуг по факту потребления ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2009-2012 годы |
| Источники и объем финансирования | - Финансовые затраты на реализацию Программы 2009г. – 636,847 тыс.руб. 2010г. – 7127,136 тыс.руб. 2011г. – 7271,402 тыс.руб. 2012г. – 8302,213 тыс.руб. - Источники финансирования - средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», бюджет МО «Асиновское городское поселение», средства собственников и нанимателей помещений в МКД |
| Исполнители программы | - Управляющие компании, предприятия и организации различных форм собственности |
| Ожидаемые конечные результаты | - Снижение оплаты за коммунальные услуги жителей МКД, - Повышение доходов населения за счет сокращения затрат на коммунальные услуги. |
| Орган, осуществляющий контроль над реализацией программы | Совет Асиновского городского поселения |

## 1. Общие положения

Муниципальная адресная программа перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов  разработана в соответствии с  федеральными законами от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»   и от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

## 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Отсутствие коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных  ресурсов является одной из проблем жителей многоквартирных домов города Асино. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных  ресурсов ведется  в городе  с 2002 года. По состоянию на 1 января 2009 года установлено приборов учета потребления коммунальных  ресурсов:

-  тепловой энергии – 81,

-  холодного водоснабжения – 48,

-  электрической энергии – 206,

-  горячего водоснабжения – 52.

Уровень оснащенности приборами в среднем достиг лишь 14%, от общего числа многоквартирных домов. В том числе холодного водоснабжения – 7%,  теплоснабжения – 12%, горячего водоснабжения – 7,5%, электроснабжения – 30 %.

В многоквартирных домах, где не установлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов, плата не соответствует факту оказанных коммунальных услуг.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями программы являются:

- поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов.

Задачи:

- эффективное использование коммунальных ресурсов;

- создание системы приборного учета потребленных коммунальных ресурсов;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

-  оплата коммунальных услуг по факту потребления ресурсов.

4. Перечень основных мероприятий

- Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов: счетчиков учета тепловой энергии, электрической энергии, холодной и горячей воды.

## 5. Сроки реализации Программы

- Сроки реализации программы рассчитаны на 2009-2012 гг.

## 6. Объемы и источники финансирования

Финансирование  мероприятий Программы осуществляется за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», бюджета МО «Асиновское городское поселение», средств собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах г.Асино.

| Планируемые показатели по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Вид коммунальных услуг | МКД, оснащенные ПУ |  | Средства, необходимые на установку приборов учета |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего средств | Средства Фонда | бюджет МО | потребители | прочие |
|  |  | % | ед. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2009 | ТС | 0,72 | 7 | 412,919 | 361,166 | 31,107 | 20,646 |  |
|  | ГВС | 0,61 | 6 | 53,379 | 46,689 | 4,021 | 2,669 |  |
|  | ХВС | 0,72 | 7 | 160,832 | 140,674 | 12,116 | 8,042 |  |
|  | ЭС | 0,20 | 2 | 9,717 | 8,499 | 0,732 | 0,486 |  |
|  | ГС | 0,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2010 | ТС | 5,41 | 53 | 3902,771 | 3413,617 | 294,015 | 195,139 |  |
|  | ГВС | 3,78 | 37 | 350,399 | 306,482 | 26,397 | 17,520 |  |
|  | ХВС | 7,66 | 75 | 2172,127 | 1899,883 | 163,637 | 108,606 |  |
|  | ЭС | 13,79 | 135 | 701,839 | 613,874 | 52,873 | 35,092 |  |
|  | ГС | 0,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2011 | ТС | 4,70 | 46 | 3627,810 | 3173,118 | 273,301 | 181,390 |  |
|  | ГВС | 4,09 | 40 | 405,705 | 354,856 | 30,564 | 20,285 |  |
|  | ХВС | 7,97 | 78 | 2419,402 | 2116,166 | 182,266 | 120,970 |  |
|  | ЭС | 15,02 | 147 | 818,485 | 715,900 | 61,661 | 40,924 |  |
|  | ГС | 0,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2012 | ТС | 5,52 | 54 | 4561,103 | 0,000 | 343,611 | 4217,492 |  |
|  | ГВС | 4,19 | 41 | 445,373 | 0,000 | 33,552 | 411,821 |  |
|  | ХВС | 6,74 | 66 | 2192,536 | 0,000 | 165,175 | 2027,362 |  |
|  | ЭС | 18,90 | 185 | 1103,201 | 0,000 | 83,110 | 1020,091 |  |
|  | ГС | 0,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 100,00 | 979 | 23337,598 | 13150,925 | 1758,138 | 8428,535 |  |

| Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса многоквартирных жилых домов | Год ввода в эксплуатацию МКД | Вид КУ | Средства, необходимые на установку приборов учета (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего средств | Средства Фонда | бюджет МО | потребители | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. им. Крупской, 21 | 1971 | ХВС | 35,249 | 30,831 | 2,655 | 1,762 |  |
|  |  | ГВС | 10,536 | 9,215 | 0,794 | 0,527 |  |
|  |  | ТС | 78,333 | 68,515 | 5,901 | 3,917 |  |
| ул. Транспортная, 4а | 1982 | ГВС | 7,257 | 6,347 | 0,547 | 0,363 |  |
|  |  | ХВС | 6,612 | 5,783 | 0,498 | 0,331 |  |
| пер. Электрический 2 | 1971 | ТС | 78,333 | 68,515 | 5,901 | 3,917 |  |
|  |  | ГВС | 10,536 | 9,215 | 0,794 | 0,527 |  |
|  |  | ХВС | 35,249 | 30,831 | 2,655 | 1,762 |  |
|  |  | ЭС | 4,859 | 4,250 | 0,366 | 0,243 |  |
| ул. им. Крупской, 17 | 1971 | ТС | 78,333 | 68,515 | 5,901 | 3,917 |  |
|  |  | ГВС | 10,536 | 9,215 | 0,794 | 0,527 |  |
|  |  | ХВС | 35,249 | 30,831 | 2,655 | 1,762 |  |
| ул. Льва Толстого, 41 | 1982 | ГВС | 7,257 | 6,347 | 0,547 | 0,363 |  |
|  |  | ХВС | 6,612 | 5,783 | 0,498 | 0,331 |  |
| ул. Боровая , 2 | 1968 | ТС | 44,480 | 38,905 | 3,351 | 2,224 |  |
| ул. Тимирязева, 17/1 | 1985 | ТС | 44,480 | 38,905 | 3,351 | 2,224 |  |
| ул. АВПУ, 6 | 1966 | ТС | 44,480 | 38,905 | 3,351 | 2,224 |  |
|  |  | ХВС | 6,612 | 5,783 | 0,498 | 0,331 |  |
| ул. имени Ленина, 32 | 1961 | ГВС | 7,257 | 6,347 | 0,547 | 0,363 |  |
|  |  | ЭС | 4,859 | 4,250 | 0,366 | 0,243 |  |
|  |  | ХВС | 35,249 | 30,831 | 2,655 | 1,762 |  |
| ул. АВПУ, 25/1 | 1984 | ТС | 44,480 | 38,905 | 3,351 | 2,224 |  |
| ИТОГО: |  |  | 636,847 | 557,028 | 47,977 | 31,842 |  |

## 7. Ожидаемый эффект от реализации Программы.

Целью программы является поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов.

Программа направлена на реальный контроль потребления энергоресурсов и на создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. Повысится эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий по энергосбережению, она позволит уравнять платежи населения с фактически используемыми объемами электрической, тепловой энергии и воды.

Установка 979 общедомовых приборов учета в  595 многоквартирных домах позволит сократить платежи граждан за потребление тепла, воды и электричества в среднем на 15%.

Конечный результат - поставка такого количества и качества энергоресурсов, чтобы в каждой квартире при любых погодных условиях поддерживался комфортный для человека температурный режим.

## 8.  Система организации контроля над исполнением Программы.

Ответственным за реализацию Программы является Администрация Асиновского городского поселения

Контроль над целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется  Советом  Асиновского городского поселения.