АДМИНИСТРАЦИЯ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _       18.03.2011____                                                                                 №  ___68/11__

г. Асино

О мерах по организованному пропуску паводковых вод на территории

Асиновского городского поселения в 2011 году

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,               распоряжения Губернатора Томской области от 15.02.2011 № 38-р «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томской области в 2011 году», решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и             обеспечению пожарной безопасности Администрации Асиновского городского поселения (протокол от 14.03.2011 № 3),  в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья на территории Асиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на       территории Асиновского городского поселения в 2011 году, согласно приложению.

2. Организацию выполнения мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Асиновского городского поселения.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://gorod.asino.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Асиновского городского поселения Юрченко А. А..

Глава Администрации

Асиновского городского поселения                                                                   Н.А. Данильчук

- Приложение к постановлению

- Администрации Асиновского

- городского поселения

- от 18.03.2011 № 68/11

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод

на территории Асиновского городского поселения в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение Соглашения о резервировании и отпуску ГСМ для привлекаемых сил и средств при ликвидации ЧС. | Дубовой П. Н. | 21.03.11 |
|  | Заключение Соглашения об организации обеспечения продовольствием и товарами первой необходимости населения, эвакуированного в ЧС. | Дубовой П. Н. | 21.03.11 |
|  | Заключение Соглашения о намерениях с владельцами (в т.ч. с юридическими лицами) маломерных судов по их использованию в случае наводнения. | Дубовой П. Н. Казионов Н. М. | 21.03.11 |
|  | Заключение Соглашений об организации временного размещения эвакуируемого населения. | Дубовой П. Н. | 31.03.11 |
|  | Уточнение и согласование Плана взаимодействия сил и средств аварийно-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. | Дубовой П. Н. | 25.03.11 |
|  | Уточнение численности населения, попадающего в зоны возможного затопления, в т.ч. нетранспортабельных, а также КРС | Дубовой П. Н. | 01.04.11 |
|  | Изготовление «Памятки-листовки» и распространить среди населения, попадающего в зону затопления. | Дубовой П. Н. | 01.04.11 |
|  | Подготовление документации на проведение котировочного отбора для заключения муниципального контракта на выполнение работ: по подготовке площадки для установки дизельной насосной установки; установка, обслуживание и эксплуатация дизельной насосной установки осуществляющей перекачку дренажных вод через дамбу в микрорайоне п. «Показательный» и обслуживание задвижек водосбросных сооружений через тело ограждающих дамб. | Дубовой П. Н. | 15.04.11 |
|  | Составление месячного графика ответственных дежурных из руководящего состава Администрации городского поселения на случай возникновения ЧС. | Дубовой П. Н. | ежемесячно |
|  | Проведение осмотра и оценки состояния дамб, ограждающих микрорайоны «п. ЛПК», «п. Вознесенка», «п. Причулымский». | Дубовой П. Н. | 25.03.11 11.04.11 |
|  | Проверка состояния дренажных систем и водоотводных каналов города, а также задвижек водосбросных сооружений через тело ограждающих дамб. | Дубовой П. Н. Кутепов Ю. Р. | 11.04.11 |
|  | Проведение осмотра и оценки состояния линий электропередач находящихся в зоне возможного затопления. | Хохлов В. А. | 15.04.11 |
|  | Организовать работу водомерного поста на р.Чулым (микрорайон «п. Вознесенка»). | Дубовой П. Н. | 01.04.11 |
|  | Заключение договора на заготовку грунта для закрытия проходов железнодорожных путей в теле дамбы ограждающей мк/р-н «п. Причулымский» и мешков с песком. | Дубовой П. Н. | 11.04.11 |
|  | Уточнение состава сил и средств организаций участников размещения заказа, привлекаемых в случае возникновения ЧС, включённых в Перечень поставщиков услуг в 2011 году. | Дубовой П. Н. | 20.04.11 |
|  | Подготовка и заключение договоров на проведение аварийно-спасательных работ, в зоне бедствия. | Дубовой П. Н. | В случае необходимости |
|  | Подготовка и заключение договоров на оказание услуг по эвакуации, размещению, питанию пострадавшего населения. | Дубовой П. Н. | В случае необходимости |