СОВЕТ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.12.2011                                                                                                             № 369

г. Асино

О внесении изменений в решение Совета Асиновского городского поселения от 11.11.2010 №258 «Об утверждении муниципальной целевой программы по восстановлению водопроводно-канализационных колодцев и тепловых

камер в Асиновском городском поселении»

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Название решения Совета Асиновского городского поселения от 11.11.2010 №258 изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной целевой программы по восстановлению водопроводных, канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении».

2. Приложение к решению Совета Асиновского городского поселения от 11.11.2010 № 258 «Об утверждении муниципальной целевой программы по восстановлению водопроводных, канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  комитет по социальной политике, ЖКХ, транспорту и развитию предпринимательства Совета Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского

городского поселения -

Председатель Совета Асиновского

городского поселения                                                                                               Г.В. Логунов

## Приложение

к решению Совета Асиновского

городского поселения

от 29.12.2011  № 369

## ПАСПОРТ

## Муниципальной целевой программы по восстановлению водопроводных, канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа по восстановлению водопроводных, канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Совет Асиновского городского поселения |
| Разработчик программы | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Асиновского городского поселения |
| Цели программы | - Повышения надежности предоставления коммунальных услуг населению; - Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Асино; - Эффективное использование коммунальных ресурсов; - исключение несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий в связи с попаданием в открытые колодцы людей, животных и автотранпорта |
| Сроки реализации программы | 2012 год |
| Источники и объем финансирования | - Финансовые затраты на реализацию Программы 742 863 руб. - Источники финансирования: Бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» |
| Исполнители программы | -Администрация Асиновского городского поселения - Предприятия и организации различных форм собственности |
| Ожидаемые конечные результаты | -Предоставление населению качественных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; -Снижение потерь поставщиков коммунальных услуг; -Отсутствие несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий связанных с водопроводными, канализационными колодцами и тепловыми камерами |
| Орган, осуществляющий контроль над реализацией программы | Совет Асиновского городского поселения |

1. Общие положения

Муниципальная целевая  программа по восстановлению  водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении разработана в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

## 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В городе Асино существуют централизованные системы теплоснабжения, водоснабжения, и канализации, которые представляют собой комплекс инженерных сооружений. В этот комплекс инженерных сооружений входят  водопроводные, канализационные колодцы и тепловые камеры.

В городе Асино насчитывается  627  водопроводных, канализационных колодцев и тепловых камер.  В связи с продолжительной эксплуатацией инженерных сооружений многие колодцы и тепловые камеры требуют капитального ремонта.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями программы являются:

-  повышения надежности предоставления коммунальных услуг населению;

-  повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

-  обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.Асино.

Задачи:

- эффективное использование коммунальных ресурсов;

- исключение несчастных случаев в связи с попаданием в открытые колодцы людей и животных.

4. Перечень основных мероприятий

- Ремонт кирпичной кладки водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер, установка люков и крышек, замена разрушенных железо-бетонных конструкций                    водопроводно-канализационных колодцев  и тепловых камер.

## 5. Сроки реализации Программы

- Сроки реализации программы рассчитаны на 2012 г.

## 6. Объемы и источники финансирования

Финансирование  мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  бюджета МО «Асиновское городское поселение».

Ремонт  водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер в 2012 году

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка плит перекрытия (круглых цементных плит) на водопроводных и канализационных колодцах | шт. | 51 |
| 2 | Установка плит перекрытия (прямоугольных цементных плит) на водопроводных и канализационных колодцах и тепловых камерах | шт. | 13 |
| 3 | Кладка кирпичных стен на водопроводно-канализационных колодцах и тепловых камерах | 1 м³ кладки | 11,25 |
| 4 | Установка люка | шт. | 109 |
|  | Легкого ППЛ-Л | шт. | 52 |
|  | Среднего ППЛ-С | шт. | 44 |
|  | Тяжелого ППЛ-Т | шт. | 13 |

Адресный список на ремонт  водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер

| № п/п | Адрес | Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходимость восстановления кирпичной кладки | Люк ППЛ-Л (шт.) | Люк ППЛ-С (шт.) | Люк ППЛ-Т (шт.) | 1ПП-15-2-и (шт.) | Плита КЦП 2-15-2 (шт.) |
| 1 | На пересечении ул. им. Гончарова и ул. Проектная | восстановить |  | 1 |  |  | 1 |
| 2 | пер. Северный (за магазином «Сибиряк») | восстановить | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | пер. Северный, 12 | - |  |  |  |  | 1 |
| 4 | пер. Северный, 17 | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | пер. Северный, (рядом с котельной «Дружба») | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 28 | восстановить |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. им. Чернышевского, 17а, 15 | восстановить | 2 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Боровая, 7 | восстановить |  | 2 |  |  |  |
| 9 | ул. им. Ю. Гагарина, 4 | восстановить |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. им. Ю. Гагарина, 8 | - |  | 2 |  |  | 2 |
| 11 | ул. имени В.В. Липатова, 6а | - | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Ул. имени В.В. Липатова, 8 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | ул. имени Ленина, 30 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 14 | ул. имени Ленина, 45 (3 шт.) | восстановить | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | ул. имени Ленина, 47 | - | 3 |  |  |  | 2 |
| 16 | ул. Николая Довгалюка, 2 | восстановить | 2 |  |  |  |  |
| 17 | ул. Проектная, 3 | - |  |  | 1 |  | 1 |
| 18 | ул. Станционная, 24 | - |  |  |  |  | 1 |
| 19 | ул. Станционная, 22 | восстановить | 1 |  |  |  | 3 |
| 20 | ул. им. Олега Кошевого, 27 (тепловая камера) | Восстановить квадратную тепл.кам. | 1 |  |  | 2 |  |
| 21 | Остановка «Гора» | - | 2 |  |  |  | 2 |
| 22 | ул. Ивана Буева,68 (2 шт.) | восстановить |  | 2 |  |  |  |
| 23 | ул. Партизанская, 84 | восстановить |  |  | 1 |  |  |
| 24 | ул. имени Ленина, 40 | восстановить | 2 |  |  |  |  |
| 25 | На пресечении ул. Советская и ул. имени Ленина | восстановить |  | 1 |  |  |  |
| 26 | ул. Щорса, 43 (на въезде) | восстановить |  |  |  | 1 |  |
| 27 | ул. Партизанская, 70 | восстановить |  |  |  |  | 1 |
| 28 | ул. Советская, 19 | восстановить | 1 |  |  |  |  |
| 29 | ул. им. Гончарова, 56 | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 30 | ул. им. Крупской, 16 | - |  | 1 |  |  |  |
| 31 | ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 40 | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 32 | ул. Советская, 53 | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 33 | на пересечении ул. Линейная и ул. Р.Добровольцев | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 34 | ул. им. Д.Фурманова, 56 | - |  |  | 1 |  | 1 |
| 35 | Ул. Сентябрьская, 73 | - | 1 |  |  |  |  |
| 36 | ул. Павлика Морозова, 3 | восстановить |  | 1 |  |  |  |
| 37 | ул. Тельмана у МУПЦ | восстановить |  | 2 |  |  |  |
| 38 | ул. им. Олега Кошевого, 27, 24 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 39 | ул. Транспортная, 2 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 40 | Ул. Транспортная, 2 (тепловая камера) | - |  | 1 |  | 1 |  |
| 41 | ул. Боровая, 4 | восстановить |  | 5 |  | 3 |  |
| 42 | ул. Строителей, 5 (тепловая камера) | - | 1 |  |  | 1 |  |
| 43 | на территории МОУ СОШ № 5 | восстановить |  | 1 |  |  |  |
| 44 | ул. Песочная, 2 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 45 | ул. Центральная, 8, 9, 11 | - | 1 | 3 |  |  | 3 |
| 46 | ул. имени Дзержинского, 5 | восстановить |  | 1 |  | 1 |  |
| 47 | ул. имени Дзержинского, 13 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 48 | ул. им. Ивана Черных, 14 | - |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 49 | ул. Челюскина, 14 | - |  | 1 |  |  |  |
| 50 | ул. Ивана Буева , 68 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 51 | ул. Сельская, 46 | восстановить | 1 |  |  |  |  |
| 52 | ул. Сельская, 44а, 49 | - |  | 2 |  |  |  |
| 53 | пер. Северный, 14 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 54 | пер. Северный (возле котельной «Дружба») | - | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Котельная «Дружба» | - | 2 |  | 2 |  | 4 |
| 56 | ул. им. Ю. Гагарина, 3 (тепловая камера) | - | 1 |  |  | 1 |  |
| 57 | На пересечении ул. им. Ю. Гагарина и Лесовозной дороги | - | 2 |  |  |  |  |
| 58 | Ул. им. Ивана Черных, 53 | - | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Ул. им. Ивана Черных, 53 | восстановить |  |  |  |  |  |
| 60 | Между домов по ул. им. Олега Кошевого, 27 и ул. Строителей 7а (тепловая камера) | - | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Ул. Боровая, 19 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 62 | На пересечении ул. Строителей и ул. Боровая | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 63 | Ул. Строителей, 5 (тепловая камера) | - | 1 |  |  | 1 |  |
| 64 | Возле котельной на ул. Тельмана | - | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Ул. Войкова, 80 | - |  |  |  |  |  |
| 66 | Ул. Войкова, 82 | восстановить | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Ул. Войкова, 86 | восстановить | 1 |  |  |  | 1 |
| 68 | Ул. Стадионная, 45 | восстановить |  | 1 |  |  |  |
| 69 | Ул. Партизанская, 82 | восстановить |  |  | 1 |  |  |
| 70 | ул. Станционная, 24 | - | 2 |  |  |  |  |
| 71 | ул. имени В.В. Липатова, 27 | восстановить | 1 |  | 1 |  |  |
| 72 | ул. Проектная,11 | восстановить |  |  | 1 |  | 1 |
| 73 | ул. Проектная,10 | восстановить |  |  | 1 |  | 1 |
| 74 | ул. имени Ленина, 88 | восстановить | 1 |  |  |  |  |
| 75 | ул. АВПУ, 2, 4 | восстановить | 2 |  |  |  |  |
| 76 | на пересечении ул. Войкова и ул. Павлика Морозова | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 77 | ул. АВПУ, 2 | - | 1 | 1 |  |  |  |
| 78 | ул. АВПУ, 6 | восстановить |  | 1 |  |  |  |
| 79 | ул. АВПУ тепловая камера у д/с "Сказка" | - |  | 1 |  | 1 |  |
| 80 | ул. Транспортная, 12 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 81 | ул. Рабочая, 103 | - |  | 1 |  |  |  |
| 82 | ул. имени Ленина, 92а | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 83 | ул. АВПУ, 4 | - | 1 |  |  | 1 |  |
| 84 | пересечение ул. им. Макарова и ул. Проектная | восстановить |  |  | 1 |  | 1 |
| 85 | ул. им. Нахимова, 8 | восстановить |  |  | 2 |  | 2 |
| 86 | ул. Строителей, 9 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 87 | ул. 9 Мая, 66 | - | 1 |  |  |  |  |

## 7. Ожидаемый эффект от реализации Программы

- Снижение социальной напряженности связанной с качеством предоставляемых коммунальных услуг;

- Исключение затрат бюджета на компенсацию материального ущерба нанесенного в результате ненадлежащего содержания водопроводных, канализационных колодцев и тепловых камер;

-Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

## 8.  Система организации контроля над исполнением Программы.

Ответственным за реализацию Программы является Администрация Асиновского городского поселения, отчет о реализации программы составляется ежеквартально. Для осуществления строительного контроля над производством работ обязательное привлечение специализированной организации.

Контроль над целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется  Советом  Асиновского городского поселения.