СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 07.02.2012	             		                                                                        №  379

г. Асино

О принятии муниципальной  адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновское  городское поселение» на 2012 год

В исполнении пункта 1.10 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» и в соответствии с законом Томской области от 14 июля 2005г. № 104-ОЗ «О реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда на территории Томской области»

Совет Асиновского городского поселения  РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновского городского поселения» на 2012 год согласно приложению.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  Администрации Асиновского городского поселения (Данильчука Н.А.).

Глава Асиновского городского поселения-

Председатель Совета Асиновского					                                         городского поселения                                                                             Г. В. Логунов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

По проведению капитального ремонта многоквартирных домов

муниципального образования «Асиновское городское поселение»

на 2012г.

Паспорт муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2012 г.

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период 2012 г. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Совет Асиновского городского поселения |
| Основной разработчик программы | Администрация Асиновского городского поселения, МКУ «Управление городским жилищным фондом» |
| Цели программы | - Приведение жилищного фонда муниципального образования «Асиновское городское поселение» в нормативное состояние. - Создание безопасных и благоприятных условий проживания. - Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. - Улучшение архитектурного облика муниципального образования «Асиновское городское поселение». - Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве г.Асино. |
| Задачи программы | - Ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов расположенных на территории г. Асино. - Ремонт крыш многоквартирных домов расположенных на территории г. Асино. |
| Сроки реализации программы | 2012 год. |
| Источники финансирования программы | Финансирования программы за счет средств трех источников финансирования: 1. Средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 2. Бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» 3. Средства собственников жилья. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Выполнить капитальный ремонт, в многоквартирных домах применяя ресурсосберегающие технологии. - Снизить социальную напряженность в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» - Повысить уровень технического состояния жилищного фонда г. Асино. |
| Исполнители программы | - Управляющие организации - Подрядные организации на конкурсной основе. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации  органами местного самоуправления  на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» проводятся мероприятия  по определению и решению задач для проведения капитального ремонта имеющегося жилого фонда.

В собственности муниципального образования «Асиновское городское поселение»  находится более 58 тыс. квадратных метров муниципального жилья или  1237 квартир. Квартиры, расположенные в  многоквартирных домах с различной формой собственности, общая площадь  приватизированных  жилищ  составляет  287 тыс. кв.м.. Более 60%  жилья, составляют  жилые дома, построенные в 50 - 60-х годах. При передаче многоквартирных  жилых домов  в муниципальную собственность, капитальный ремонт жилья не был проведен  в связи с отсутствием должного финансирования. Нового строительства  на территории  Асиновского городского поселения  не ведется  с 90-х годов, за исключением  индивидуального в незначительном объеме.

Для  проведения капитального ремонта  многоквартирных домов в бюджете Асиновского городского поселения предусмотрена  статья расхода денежных средств, собранных за найм муниципального жилья. Среднегодовой сбор по данной статье варьируется в размере 1,5 млн. руб.

Для приведения жилого фонда в нормативное состояние необходимо проведение работ на сумму более 800 млн. рублей. Бюджетных средств муниципального образования, для выполнения  такого объема работ явно недостаточно. Силами управляющих компаний и товариществ собственников жилья выполняются работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества в жилых домах. Для определения объемов капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда г. Асино, проведен анализ технического состояния зданий, составлен перечень планируемых работ по каждому объекту с определением сметной стоимости. Составлен план проведения капитального ремонта жилищного фонда, по адресно на период 2012 г.

2. Основные  цели и задачи программы

1.  К основным целям адресной программы капитального ремонта жилищного фонда  Асиновского городского поселения  на 2012 г. относятся:

1) приведение жилищного фонда Асиновского городского поселения в нормативное

состояние;

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

3) повышение качества реформирования  жилищно-коммунального хозяйства;

4) улучшение архитектурного облика муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

5) повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве г.Асино.

2. Перечень видов работ, выполняемых по программе капитального ремонта:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем  теплоснабжения, водоснабжения,                        с установкой приборов учета потребления ресурсов.

2) ремонт крыш.

3. Финансовые обеспечения программы.

1) Средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2) Бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение»

3) Средства собственников жилья

4. Контроль за исполнением программы.

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Администрацию Асиновского городского поселения

5. Ожидаемые конечные результаты программы:

1) произвести капитальные ремонты в  многоквартирных домах;

2) снизить стоимость оплаты за коммунальные услуги собственников и нанимателей жилого фонда Асиновского городского поселения.

3) снизить социальную напряженность в Асиновском городском поселении;

4) повысить уровень технического состояния жилого фонда.

5) повышение уровня самоуправления в жилищной сфере.

Приложение: Перечень многоквартирных жилых домов,  в отношении  которых планируется  предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновское городское поселение».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к решению Совета Асиновского городского поселения от 07.02.2012 № 379 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общаяплощадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Асино ул Боровая д.19 | 1977 | - | Каменные, кирпичные | 3 | # | 1 153,30 | 1 153,30 | 680,00 | 39 | ремонт крыши | 1 424 159,00 | 1 015 852,62 | - | 337 098,44 | 71 207,94 | 1 234,86 | 11 596,00 | 12.2012 |
| 2 | г Асино ул Боровая д.2 | 1986 | - | Каменные, кирпичные | 2 | # | 860,10 | 860,10 | 413,40 | 40 | ремонт крыши | 1 499 163,00 | 1 069 352,97 | - | 354 851,88 | 74 958,15 | 1 743,01 | 11 596,00 | 12.2012 |
| 3 | г Асино ул Строителей д.3 | 1969 | - | Каменные, кирпичные | 2 | # | 954,55 | 954,55 | 755,89 | 40 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения | 2 577 931,00 | 1 838 838,18 | - | 610 196,27 | 128 896,55 | 2 700,68 | 11 596,00 | 12.2012 |
| 4 | г Асино ул им.В.В. Липатова д.29 | 1964 | - | Каменные, кирпичные | 2 | # | 389,58 | 389,58 | 216,77 | 10 | ремонт крыши | 878 598,00 | 626 703,95 | - | 207 964,15 | 43 929,90 | 2 255,24 | 11 596,00 | 12.2012 |
| 5 | г Асино ул им.Ленина д.30 | 1973 | - | Каменные, кирпичные | 5 | # | 2 656,60 | 2 656,60 | 1 846,80 | 89 | ремонт крыши | 2 340 934,31 | 1 669 788,44 | - | 554 099,15 | 117 046,72 | 881,18 | 11 596,00 | 12.2012 |
| 6 | г Асино ул им.Ленина д.92 | 1976 | - | Каменные, кирпичные | 3 | # | 1 158,65 | 1 158,65 | 1 069,65 | 34 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 201 326,00 | 1 570 205,84 | - | 521 053,86 | 110 066,30 | 1 899,91 | 11 596,00 | 12.2012 |
| Итого по МО: |  | X | X | X | X | X | 7 172,78 | 7 172,78 | 4 982,51 | 252 | X | 10 922 111,31 | 7 790 742,00 | - | 2 585 263,75 | 546 105,56 | 1 522,72 | 11 596,00 | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к решению Совета Асиновского городского поселения от 07.02.2012 № 379 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов | энергетическое обследование дома |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |  |
| Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Асино ул Боровая д.19 | 1 424 159,00 | 0,00 | 0,00 | 610,20 | 1424159,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | г Асино ул Боровая д.2 | 1 499 163,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1499163,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | г Асино ул Строителей д.3 | 2 577 931,00 | 1377191,00 | 126087,00 | 751,20 | 1074653,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | г Асино ул им.В.В. Липатова д.29 | 878 598,00 | 0,00 | 0,00 | 441,16 | 878598,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | г Асино ул им.Ленина д.30 | 2 340 934,31 | 0,00 | 0,00 | 983,10 | 2340934,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | г Асино ул им.Ленина д.92 | 2 201 326,00 | 1104194,00 | 0,00 | 605,00 | 1097132,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по МО: |  | 10922111,31 | 2481385,00 | 126087,00 | 4190,66 | 8314639,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к решению Совета Асиновского городского поселения от 07.02.2012 №379 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Асиновское городское поселение | 7 172,78 | 252 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 922 111,31 | 10 922 111,31 |
|  | Итого по программе | 7 172,78 | 252 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 922 111,31 | 10 922 111,31 |