СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19.07.2012	                         № 422

г. Асино

Об утверждении отчета о выполнении плана программных мероприятий

по реализации Программы социально-экономического

развития  Асиновского городского поселения

на 2008-2012 годы за 2008-2011 годы

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение»

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

- Утвердить отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Асиновского городского поселения  на 2008-2012 годы за 2008-2011 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения –

Председатель Совета Асиновского

городского поселения                                                                                              Г.В. Логунов

Приложение № 1

К отчету о выполнении плана программных мероприятий по реализации

Программы социально-экономического развития Асиновского городского поселения на 2008-2012 годы за 2008 год

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактический объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятий |  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный | областной |  |  | местный |  |  | прочие |  |  |  |  |  | 2008 г. |  |  |
| Направление 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| Приоритет 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г. Асино | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | 76,377 |  | 54,953 |  |  | 21,424 |  |  |  |  |  | Строительство, реконструкция, восстановление объектов водоснабжения и водоотведения, км. Ввод в эксплуатацию котельных. Обеспечение потребителей тепловой энергией необходимого качества |  |  | Восстановление и очистка 12-и водопроводных каналов (3 918 м) Реконструкция и ремонт водопроводных сетей – 1,223 км. Строительство КНС – 0,600 км. |  |  |
| 1.2.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе очистных сооружений и колодцев | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятия по подготовке к зиме объектов ЖКХ | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка готовности жилого фонда к зиме. |  |  | Принят 691 дом, комиссионно – 13 жилых домов. 20 котельных |  |  |
| 1.2.4 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ремонт арболитовых домов, в том числе ремонт муниципального жилья. | Администрация Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 12,985 | 4,303 | 3,810 |  |  | 4,872 |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных домов Площадь отремонтированных жилых домов, м2 |  |  | 13 многоквартирных домов 21211,72 м2 |  |  |
| 1.2.5 | Программа по переселению из аварийного ветхого жилья. | Администрация Асиновского городского поселения | 5,150 | 3,090 | 1,545 |  |  | 0,515 |  |  |  |  |  | Общая сумма предоставленных жилых помещений на общую площадь, м2 |  |  | 23 жилых помещений, общей площадью 1034,97 м2 |  |  |
| 1.2.6 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. | Орган опеки и попечительства Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 0,285 |  | 0,285 |  |  |  |  |  |  |  |  | Число обеспеченных детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем |  |  | Обеспечено 2 человека |  |  |
| 1.2.7 | Ремонт дорог и тротуаров города. | Администрация Асиновского городского поселения | 31,676 |  | 28,564 |  |  | 3,112 |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных (построенных) дорог и тротуаров |  |  | 87 559 м2 |  |  |
| 1.2.8 | Ликвидация несанкционированных свалок и твердых бытовых отходов в черте города, установка контейнерных площадок, | Администрация Асиновского городского поселения | 0,800 |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  | Количество (объем) убранных свалок; Закуплено и установлено контейнеров (площадок) |  |  | 43 свалки (более 1692 м3); 25 контейнеров и 5 контейнерных площадок |  |  |
| 1.2.9 | в том числе приобретение контейнеров для ТБО | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение контейнеров, шт. |  |  | Не приобретались |  |  |
| 1.2.10 | Обеспечение города спецтехникой. | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники |  |  | Не приобреталась |  |  |
| 1.2.11 | Строительство линий уличного освещения | Администрация Асиновского городского поселения | 1,570 |  |  |  |  | 1,570 |  |  |  |  |  | Протяженность построенных линий уличного освещения |  |  | 3 линии 0,4 кВ – 2 185 метров (31 светильник) |  |  |
| 1.2.12 | Благоустройство и проектирование объектов озеленения | Администрация Асиновского городского поселения | 0,940 |  |  |  |  | 0,940 |  |  |  |  |  | Посадка, шт.; Содержание, м2; Спиливание, шт. |  |  | 9293 корней рассады; Деревьев – 20; 44 т.м2; 98 деревьев. |  |  |
| 1.2.13 | Благоустройство городского сада (поставка, изготовление парковых скамеек, установка урн). | Администрация Асиновского городского поселения | 0,263 |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  | Акарицидная обработка территории |  |  | 1 обработка |  |  |
| 1.2.14 | Мероприятия в области культуры и спорта | Администрация Асиновского городского поселения | 0,490 |  |  |  |  | 0,490 |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, в т.ч. содействие (организация и финансирование) |  |  | Мероприятий - 30 Содействие -10 спортивных - 15 |  |  |
| 1.2.15 | Инвентаризация, оценка, оформление собственности на имущество. | Администрация Асиновского городского поселения | 0,319 |  |  |  |  | 0,319 |  |  |  |  |  | Проведено проверок; Количество зарегистрированных |  |  | 68 на площади 370845,8 м2; 274 гражданина |  |  |
| 1.2.16 | Содержание мест захоронения. | Администрация Асиновского городского поселения | 0,330 |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  |  | Обследование земельных участков на пригодность; Разрешения на раскопки |  |  | 15 участков 124 разрешения |  |  |
| Приоритет 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением (проведение общегородских спортивных игр) | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  | Процент охвата населения города занятиями физической культуры и спорта, % |  |  | 3,91 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число организованных и проведенных в городе массовых спортивных мероприятий, ед. |  |  | 15 мероприятий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников городских соревнований, чел. |  |  | 1000 человек |  |  |
| 1.3.2 | Содействие в ежегодном антинаркотическом шествии «Будущее, которое мы выбираем», содействие по борьбе с пьянством, табакокурением «Маршрут здоровья» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Управление образования Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 0,010 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  | Привлечено участников |  |  | 170 человек |  |  |
| Направление 2. Повышение уровня социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | Формирование базы градостроительной документации: | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Разработка Концепции генерального плана г. Асино | Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |  |
| Приоритет 2.2. Обеспечение устойчивого развития традиционных отраслей экономики города на основе эффективного использования природно-ресурсного потенциала (Полномочия МО «Асиновский район») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Совершенствование системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Совершенствование системы взаимоотношения органов местного самоуправления и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление проблем (проведение опросов), их решение, контроль за выполнением решения |  |  | Постоянно |  |  |
| 3.1.2 | Выявление актуальных проблем населения | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Совершенствование «обратной связи» органов местного самоуправления | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письменные обращения граждан, устных обращений |  |  | 888 обращений (880 ответов), 43 приема (262 чел) |  |  |
| 3.1.4 | Публикации, выступления в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей | Администрация Асиновского городского поселения | 0,357 |  |  |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |

Приложение № 2

К отчету о выполнении плана программных мероприятий по реализации

Программы социально-экономического развития Асиновского городского поселения на 2008-2012 годы за 2009 год

| № | Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Фактический объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятий |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | федеральный | областной | местный | прочие |  |  | 2009 г. | в % к 2008 г. |
| Направление 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднапрвление 1.1. Повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| Приоритет 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г. Асино, в т.ч. мероприятия по подготовке к зиме объектов ЖКХ |  |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  |  | 37,327 |  |  |  | 19,975 | 15,552 | 1,800 | Ввод в эксплуатацию котельных. Обеспечение потребителей тепловой энергией необходимого качества, км Проверка готовности жилого фонда к зиме; проведение ремонта перед началом отопительного сезона |  | Строительство котельной ПУ-24. Строительство тепловых сетей – 0,420 км. Реконструкция и ремонт тепловых сетей – 2,100 км Принят 691 дом; Принято 16 котельных, 69 проверок | На уровне 2008 г. |
| 1.2.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе очистных сооружений и колодцев |  |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство, реконструкция, восстановление объектов водоснабжения и водоотведения, км |  | ремонт, 2 питьевых колодцев 2174 м. | На уровне 2008 г. |
| 1.2.3 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ремонт арболитовых домов, в том числе ремонт муниципального жилья. |  |  | Администрация Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 34,145 |  |  | 30,000 | 0,190 | 3,955 |  | Принято домов после кап. ремонта; Составлено смет по программе |  | 16 домов; 198 смет | 123% (13 домов) |
| 1.2.4 | Программа по переселению из аварийного ветхого жилья. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 4,850 |  |  | 2,910 | 1,455 | 0,485 |  | Общая сумма предоставленных жилых помещений на общую площадь, м2 |  |  |  |
| 1.2.5 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. |  |  | Орган опеки и попечительства Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,995 |  |  |  | 0,995 |  |  | Дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем |  | Обеспечено 10 человек | 62,50 % (8 чел.) |
| 1.2.6 | МЦП «Социальная поддержка инвалидов-колясочников» |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт пандусов |  | По трем адресам: Ленина, Рабочая, Липатова | Не проводилась |
| 1.2.7 | Ремонт дорог и тротуаров города. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 13,078 |  |  |  | 7,232 | 5,846 |  | Площадь отремонтированных (построенных) дорог и тротуаров |  | 8033 м2, в т.ч. грунтовые – 7370 м2 | 9,17 % (87559 м2) |
| 1.2.8 | Реконструкция ограждающих дамб |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 18,633 |  |  |  |  | 18,633 |  | Реконструкция дамб |  | Мкр. «ЛПК», пос. Причулымский, пос. Вознесенка | Не проводилось |
| 1.2.9 | Ликвидация несанкционированных свалок и твердых бытовых отходов в черте города, установка контейнерных площадок, |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,800 |  |  |  |  | 0,800 |  | Количество (объем) убранных свалок; Установлено контейнерных площадок |  | Убрано 92 свалки (2584 м3); Установка контейнеров не осуществлялась | 152% (1692 м3) |
| 1.2.10 | в том числе приобретение контейнеров для ТБО |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение контейнеров, шт. |  | Не приобретались | Не приобретались |
| 1.2.11 | Обеспечение города спецтехникой. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 3,620 |  |  |  | 2,534 | 1,086 |  | Количество приобретенной техники |  | Машина дорожная – ЗИЛ, экскаватор, авто-мусоровоз | Не приобреталась |
| 1.2.12 | Строительство линий уличного освещения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 1,979 |  |  |  |  | 1,979 |  | Протяженность построенных линий уличного освещения, ремонт, обслуживание |  | 3 линии 0,4 кВ (1150 м) с установкой 15-и светильников | 52,6 % (2185 м) |
| 1.2.13 | Благоустройство и проектирование объектов озеленения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 1,010 |  |  |  |  | 1,010 |  | Посадка, шт.; Содержание, м2; Спиливание, шт. |  | 9500 корней рассады (1128м2); Деревьев – 60; 37 т.м2; 60 деревьев. | 102,23 % 300 % 119 % 163,33% |
| 1.2.14 | Благоустройство городского сада (поставка, изготовление парковых скамеек, установка урн). |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |  | Акарицидная обработка территории на территории, га; содержание |  | 4 гектара, Вырубка кустарников | 100 % Не производилась |
| 1.2.15 | Мероприятия в области культуры и спорта |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,757 |  |  |  |  | 0,757 |  | Количество проведенных мероприятий; содействие ворганизации и проведении, в т.ч. спортивных |  | 21 мероприятие; Содействие по 13 мероприятиям; 18 мероприятий. | 70 % (30 мероприятий) |
| 1.2.16 | Инвентаризация, оценка, оформление собственности на имущество. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,368 |  |  |  |  | 0,368 |  | Наличие оформленного права собственности на объекты ком-й инфраструктуры; Инвентаризаций |  | 75 из 232 оформлено 3 |  |
| 1.2.17 | Содержание мест захоронения. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,501 |  |  |  |  | 0,501 |  | Содержание; Обследование земельных участков на пригодность |  | Отсыпка дороги на территории старого кладбища – 168 м. |  |
| Приоритет 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением (проведение общегородских спортивных игр) |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,315 |  |  |  |  | 0,315 |  | Процент охвата населения города занятиями физической культуры и спорта, % |  | 3,13 % | На 0,78% меньше 2008 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число организованных и проведенных в городе массовых спортивных мероприятий, ед. |  | 18 мероприятий | 120 % от 2008 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников городских соревнований, чел. |  | 800 человек | 80 % от 2008 года |
| 1.3.2 | Содействие в ежегодном антинаркотическом шествии «Будущее, которое мы выбираем», содействие по борьбе с пьянством, табакокурением «Маршрут здоровья» |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Управление образования Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,010 |  |  |  |  | 0,010 |  | Привлечено участников |  | 175 человек |  |
| Направление 2. Повышение уровня социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | Формирование базы градостроительной документации: |  | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| 2.1.2 | Разработка Концепции генерального плана г. Асино |  | Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| Приоритет 2.2. Обеспечение устойчивого развития традиционных отраслей экономики города на основе эффективного использования природно-ресурсного потенциала (Полномочия МО «Асиновский район») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Совершенствование системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Совершенствование системы взаимоотношения органов местного самоуправления и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление проблем (проведение опросов), их решение, контроль за выполнением решения | Постоянно |  | На уровне 2008 года |
| 3.1.2 | Выявление актуальных проблем населения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Совершенствование «обратной связи» органов местного самоуправления |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письменные обращения граждан, устных обращений | 986 обращений 32 приема (93 чел) |  | 111 % 74,4 % |
| 3.1.4 | Публикации, выступления в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,382 |  |  |  |  | 0,382 |  |  | Постоянно |  | На уровне 2008 года |

Приложение № 3

К отчету о выполнении плана программных мероприятий по реализации

Программы социально-экономического развития Асиновского городского поселения на 2008-2012 годы за 2010 год

| № | Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Фактический объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятий |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | федеральный | областной | местный | про чие |  |  | 2010 г. | в % к 2009 г. |
| Направление 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднапрвление 1.1. Повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| Приоритет 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г. Асино |  |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  |  | 34,737 |  |  |  | 3,647 | 30,672 | 0,418 | Ввод в эксплуатацию котельных. Обеспечение потребителей тепловой энергией необходимого качества, км |  | Строительство котельной ПУ-24. Строительство тепловых сетей – 0,438 км. Реконструкция и ремонт тепловых сетей – 1,300 км. Запущены в работу БМК. | На уровне 2009 года |
|  | Мероприятия по подготовке к зиме объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка готовности жилого фонда к зиме; проведение ремонта перед началом отопительного сезона |  | Принят 691 дом (комиссионно – 17 домов), 16 котельных |  |
| 1.2.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе очистных сооружений и колодцев |  |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  |  | 8,024 |  |  |  |  | 8,024 |  | Строительство, реконструкция, восстановление объектов водоснабжения и водоотведения, км |  | Ремонт 2 питьевых колодцев, 1338 п.м. водоотводных каналов |  |
| 1.2.3 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ремонт арболитовых домов, в том числе ремонт муниципального жилья. |  |  | Администрация Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 14,933 |  |  | 12,170 |  | 2,763 |  | Принято домов после кап. ремонта; Составлено смет по программе |  | 9 домов, в т.ч. муниципальных 31 жилое помещение; 198 смет. | 56% (16 домов) |
| 1.2.4 | Программа по переселению из аварийного ветхого жилья. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма предоставленных жилых помещений на общую площадь, м2 |  | Предоставление жилых помещений не осуществлялось | В 2009 было предоставлено___ |
| 1.2.5 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. |  |  | Орган опеки и попечительства Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 1,753 |  |  | 0,750 | 1,003 |  |  | Дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем |  | Обеспечено 8 человек | 62,50 % (8 чел.) |
| 1.2.6 | МЦП «Социальная поддержка инвалидов-колясочников на 2009-2011гг» |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  | Ремонт пандусов, в т.ч. установка перил |  | По трем адресам: Ленина, Рабочая, Гагарина | На уровне 2009 г. |
|  | Реконструкция ограждающих дамб |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,438 |  |  |  |  | 0,438 |  | Реконструкция дамб |  | Мкр. «ЛПК», пос. Причулымский, пос. Вознесенка | 2,35 % (18,633) |
| 1.2.7 | Ремонт дорог и тротуаров города. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 14,722 |  |  |  | 6,713 | 8,009 |  | Площадь отремонтированных (построенных) дорог и тротуаров |  | 22492 м2, в т.ч. 26 грунтовых дорог – 18370 м2; Ремонт 6-и остановочных павильона | 280% (8033 м2) |
| 1.2.8 | Ликвидация несанкционированных свалок и твердых бытовых отходов в черте города, установка контейнерных площадок |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 1,199 |  |  |  |  | 1,199 |  | Количество (объем) убранных свалок; Установлено контейнерных площадок |  | 92 свалки (3114 м3); Установка контейнерных площадок не осуществлялась | 120,5% (2584 м3) |
| 1.2.9 | в том числе приобретение контейнеров для ТБО |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,553 |  |  |  |  | 0,553 |  | Приобретение контейнеров, шт. |  | 175 | Не приобретались |
| 1.2.10 | Обеспечение города спецтехникой. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 3,185 |  |  | 2,113 |  | 2,824 |  | Количество приобретенной техники |  | Мусоровоз, погрузчик, насосная установка, 5 газонокосилок | На уровне 2009 г. |
| 1.2.11 | Строительство линий уличного освещения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 1,833 |  |  |  |  | 1,833 |  | Протяженность построенных линий уличного освещения, ремонт, обслуживание |  | 2 линии 0,4 кВ (500 м) с | 43,5% (1128 м) |
| 1.2.12 | Благоустройство и проектирование объектов озеленения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 1,436 |  |  |  |  | 1,436 |  | Посадка, шт.; Содержание, м2; Спиливание, шт. |  | 9500 корней рассады (1128м2); Деревьев – 111; 37 т.м2; Спилено 99. | 100 % 185 % 100 % 165 % |
| 1.2.13 | Благоустройство городского сада (содержание, поставка и изготовление парковых скамеек, установка урн). |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 000 |  |  |  |  | 000 |  | Содержание; Акарицидная обработка территории на территории, га |  | Вырубка кустарников, 4 гектара, уборка мусора, асфальтирование; | 100 % 100 % Не производилось |
| 1.2.14 | Мероприятия в области культуры и спорта |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,707 |  |  |  |  | 0,707 |  | Количество проведенных мероприятий; содействие ворганизации и проведении, в т.ч. спортивных |  | 16 мероприятие по культуре и 15 по спорту (оказывалось содействие в пяти) | 62 % (53 мероприятия) |
| 1.2.15 | Инвентаризация, оценка, оформление собственности на имущество, в т.ч проведение землеустройства, восстановление и закладка новой геодезической сети |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,446 |  |  |  |  | 0,446 |  | Наличие оформленного права собственности на объекты коммунальной инфраструктуры; Инвентаризаций |  | 127 из 232 оформлено 2 инвентаризации | 169,33 % 66,67 % |
| 1.2.16 | Содержание мест захоронения. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,396 |  |  |  |  | 0,396 |  | Содержание; Обследование земельных участков на пригодность |  | Обследовано 60 зем. участков на факт пригодности к захоронению. |  |
| Приоритет 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением (проведение общегородских спортивных игр) |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,302 |  |  |  |  | 0,302 |  | Процент охвата населения города занятиями физической культуры и спорта, % |  | 3,91 % | На 0,78% больше 2009 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число организованных и проведенных в городе массовых спортивных мероприятий, ед. |  | 15 мероприятий | 83,33 % от 2009 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников городских соревнований, чел. |  | 1000 человек | 125 % от 2009 года |
| 1.3.2 | Содействие в ежегодном антинаркотическом шествии «Будущее, которое мы выбираем», содействие по борьбе с пьянством, табакокурением «Маршрут здоровья» |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Управление образования Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,015 |  | Привлечено участников |  | 185 человек | Не проводилось |
| Направление 2. Повышение уровня социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | Формирование базы градостроительной документации: |  | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| 2.1.2 | Разработка Концепции генерального плана г. Асино |  | Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| Приоритет 2.2. Обеспечение устойчивого развития традиционных отраслей экономики города на основе эффективного использования природно-ресурсного потенциала (Полномочия МО «Асиновский район») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Совершенствование системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Совершенствование системы взаимоотношения органов местного самоуправления и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление проблем (проведение опросов), их решение, контроль за выполнением решения | Постоянно |  | На уровне 2009 года |
| 3.1.2 | Выявление актуальных проблем населения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Совершенствование «обратной связи» органов местного самоуправления |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письменные обращения граждан; устных обращений | 962 обращений; 36 приемов (119 чел) |  | 97,57 % 112,5 % |
| 3.1.4 | Публикации, выступления в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,148 |  |  |  |  | 0,148 |  |  | Постоянно |  | 38,74 % (0,382) |

Приложение № 4

К отчету о выполнении плана программных мероприятий по реализации

Программы социально-экономического развития Асиновского городского поселения на 2008-2012 годы за 2011 год

| № | Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Фактический объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятий |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | федеральный | областной | местный | прочие |  |  | 2011 г. | в % к 2010 г. |
| Направление 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| Приоритет 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г. Асино, в т.ч. котельных |  |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  |  | 16,150 |  |  | 4,650 |  | 11,500 |  | Ввод в эксплуатацию котельных. Обеспечение потребителей тепловой энергией необходимого качества, км |  | Строительство котельной ПУ-24. Строительство тепловых сетей – 0,420 км. Реконструкция и ремонт тепловых сетей – 2,100 км | 46.49 % (от суммы 34,737) |
|  | Мероприятия по подготовке к зиме объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка готовности жилого фонда к зиме; проведение ремонта перед началом отопительного сезона |  | Подготовлен проект программы на 2012 – 2013 г.г. |  |
| 1.2.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе очистных сооружений. |  |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  |  | 12,075 |  |  |  | 4,000 | 8,075 |  | Строительство, реконструкция, восстановление объектов водоснабжения и водоотведения, км |  | Реконструкция и ремонт водопроводных сетей – 2,46 км. | 455 % (от суммы 2,655) |
| 1.2.3 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ремонт арболитовых домов |  |  | Администрация Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 13,317 |  |  |  | 9,921 | 1,547 1,849 |  | Принято арболитовых домов после кап. ремонта; Составлено смет по программе |  | 5 домов общей площадью 2618,41 м2 |  |
| 1.2.4 | Программа по переселению из аварийного ветхого жилья |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 36,232 |  |  | 27,656 | 3,945 | 4,631 |  | Общая сумма предоставленных жилых помещений на общую площадь, м2 |  | 30 жилых помещений, общей площадью 1258,44 м2 | Не осуществлялось |
| 1.2.5 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. |  |  | Орган опеки и попечительства Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 3,325 |  |  |  | 2,934 | 0,391 |  | Жилых помещений; Дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем |  | 4 жилых помещения закуплено, обеспечено 6 человек | 75 % (8 человек) |
| 1.2.6 | МЦП «Социальная поддержка инвалидов-колясочников на 2009-2011 годы». |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,272 |  |  |  |  | 0,272 |  | Ремонт пандусов, в т.ч. установка перил |  | По трем адресам | На уровне 2010 г. |
| 1.2.7 | Ремонт дорог и тротуаров города. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 27,485 |  |  |  | 23,911 | 3,575 |  | Площадь отремонтированных (построенных) дорог и тротуаров |  | 33049 м2, в т.ч. ямочный ремонт – 1441 м2, 14 грунтовых дорог – 23924 м2, тротуары – 1383 м2 (плитка - 1250) 1 остановочный павильон, 15 знаков | 146% (22492 м2) |
| 1.2.8 | Ликвидация несанкционированных свалок и твердых бытовых отходов в черте города, установка контейнерных площадок, |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 1,945 |  |  |  | 0,491 | 1,454 |  | Количество (объем) убранных свалок; Установлено контейнерных площадок |  | 34 свалки (1872 м3); Установка 13-и площадок | 60% (3114 м3), без площадок |
|  | в том числе приобретение контейнеров для ТБО |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,157 |  |  |  |  | 0,157 |  | Приобретение контейнеров, шт. |  | Закуплено 35 контейнеров | 26% (175%) |
| 1.2.9 | Обеспечение города спецтехникой. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 3,258 |  |  |  | 3,192 | 0,066 |  | Количество приобретенной техники |  | 1 лодка, 1 илососная машина | На уровне 2010 г. |
| 1.2.10 | Строительство линий уличного освещения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 2,980 |  |  |  | 0,728 | 2,252 |  | Протяженность построенных линий уличного освещения, ремонт, обслуживание |  | 1056 м., замена 35 светильников, ремонт щитов – 150 м/п, восстановление линии – 840 м/п | 211% (500 м) |
| 1.2.11 | Благоустройство и проектирование объектов озеленения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 2,568 |  |  |  | 0,688 | 1,892 |  | Посадка, шт.; Содержание, м2; Спиливание, шт |  | 9500 корней рассады (1128м2); Деревьев-саженцев – 470; 49,275 т.м2; Спилено 30; | 100 % Не производилась 133,2 % 50 % |
| 1.2.12 | Благоустройство городского сада (поставка, изготовление парковых скамеек, установка урн). |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,364 |  |  |  | 0,050 | 0,314 |  | Содержание; Установка урн, скамеек |  | Вырубка кустарников, 35 урн, 35 скамеек | 100 % Не устанавливались |
| 1.2.13 | Изготовление и установка детской спортивной площадки. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,880 |  |  |  |  | 0,880 |  | Число детских спортивных площадок |  | 5 площадок по 5 адресам | Не устанавливались |
| 1.2.14 | Мероприятия в области культуры и спорта |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 1,187 |  |  |  |  | 1,187 |  | Количество проведенных мероприятий; содействие в организации и проведении, в т.ч. спортивных |  | 26 по культуре, 12 по спорту (содействие в пяти мероприятиях) | 135,48 % |
| 1.2.15 | Инвентаризация, оценка, оформление собственности на имущество. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,789 |  |  |  |  | 0,789 |  | Наличие оформленного права собственности на объекты коммунальной инфраструктуры; Инвентаризаций |  | 161 из 232 оформлено Не проводилась | 126,77 % 2 в 2010г |
| 1.2.16 | Содержание мест захоронения. |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,785 |  |  |  |  | 0,785 |  | Содержание; Обследование земельных участков на пригодность |  |  |  |
| Приоритет 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением (проведение общегородских спортивных игр) |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,430 |  |  |  |  | 0,430 |  | Процент охвата населения города занятиями физической культуры и спорта, % |  | 4,68 % | На 0,77% больше 2010 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число организованных и проведенных в городе массовых спортивных мероприятий, ед. |  | 12 мероприятий | 80 % от 2010 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников городских соревнований, чел. |  | 1200 человек | 120 % от 2010 года |
| 1.3.2 | Содействие в ежегодном антинаркотическом шествии «Будущее, которое мы выбираем», содействие по борьбе с пьянством, табакокурением «Маршрут здоровья» |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Управление образования Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,020 |  |  |  |  | 0,020 |  | Привлечено участников |  | 200 человек | На уровне 2010 года |
| Направление 2. Повышение уровня социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | Формирование базы градостроительной документации: |  | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| 2.1.2 | Разработка Концепции генерального плана г. Асино |  | Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| Приоритет 2.2. Обеспечение устойчивого развития традиционных отраслей экономики города на основе эффективного использования природно-ресурсного потенциала (Полномочия МО «Асиновский район») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Совершенствование системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Совершенствование системы взаимоотношения органов местного самоуправления и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление проблем (проведение опросов), их решение, контроль за выполнением решения | Постоянно |  | На уровне 2010 года |
| 3.1.2 | Выявление актуальных проблем населения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Совершенствование «обратной связи» органов местного самоуправления |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письменные обращения граждан; устных обращений | 1221 обращений; из них: 98 устных, 56 коллективных |  | 126,92 % 129,41 % |
| 3.1.4 | Публикации, выступления в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,567 |  |  |  |  | 0,567 |  |  | Постоянно |  | 383 % (0,148) |