СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 30.12.2013г.   		             		                                                             № 88

г. Асино

О внесении изменений в приложение к решению Совета Асиновского городского поселения от 15.11.2012 № 15 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2012-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет Асиновского городского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета Асиновского городского поселения                           от 15.11.2012 № 15 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2012-2020 годы» следующие изменения:

1) таблицы 5.1.,5.2.,5.3,5.4 раздела 5 Тома 1 Приложения изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  комитет по социальной политике, ЖКХ, транспорту и развитию предпринимательства Совета Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения-

Председатель Совета Асиновского

городского поселения                                                                                        Н.А. Данильчук

| 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты по системам коммунальной инфраструктуры в Асиновском городском поселении не разработаны, однако утвержден перечень необходимых мероприятий, обеспечивающий повешение надежности и качества коммунальных услуг, а также снижение издержек энергоснабжающих организации при их предоставлении (таблица 5.1, 5.2,5.3,5.4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по системе коммунальной инфраструктуры МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1 |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные за выполнение/контроль |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1. Мероприятия по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт кровли котельной "ВЭС" | 2012 | 2433,00 |  |  | 2433,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Разработка схемы теплоснабжения МО «Асиновское городское поселение» на период до 2028 года | 2012 | 1300,00 |  |  | 1300,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от врезки в действующую сеть у многоквартирного жилого дома № 19 по ул. им. 370 Стрелковой дивизии до ТК, расположенного возле многоквартирного жилого дома №6а по ул. им. Чернышевского в г. Асино Томской области | 2012 | 557,00 |  |  | 557,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Поставка и установка электронных преобразователей солей жесткости «Термит» ТМ-420, ТМ-320, ТМ-250, ТМ-170, ТМ-120, ТМ-90 на котельные :"ПУ-24", "Лесозавод", "ВЭС", "Дружба", "Гагарина" | 2012 | 2604,00 |  | 2052,00 | 552,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК расположенного у МКД № 7а по ул. Строителей к МКД №4а по ул. Транспортная и №3 по ул. Строителей | 2012 | 1282,00 |  |  | 673,00 | 609,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2012 | 8176,00 |  | 2052,00 | 5515,00 | 609,00 |  |  |
| 1.1 | Установка узла учета тепловой энергии |  | 777,30 |  |  |  | 777,30 |  | Администрация АГП/ЭСО |
|  | МПМК | 2013-2014 | 527,30 |  |  |  | 527,30 |  | Администрация АГП/ЭСО |
|  | ДРСУ | 2013-2014 | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.2 | Установка узлов учета тепловой энергии на котельные расположенные по: пер. Электрический,3/14, ул. имени Ленина, 129к, ул. им. Ю. Гагарина,10/1, по ул. Ивана Буева, 61/2, ул. Лесозаводская,33, ул. Мичурина, 23/1, по ул. Линейная, 1а/1, ул.Павлика Морозова, 13/1, ул. Льва Толстого, 69/1, пер. Северный, 19 | 2013 | 1068,000 |  |  |  |  | 1068,000 | ООО "АТЭК" |
| 1.3 | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт здания котельной "МПМК" расположенной по адресу: ул. Сельская, 40б | 2013 | 104,00 |  |  |  | 104,00 |  | Начальник отдела управления имуществом и землями |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания котельной "МПМК" расположенной по адресу: ул. Сельская, 40б | 2013 | 344,00 |  |  | 344,00 |  |  | Начальник отдела управления имуществом и землями |
| 1.5 | Капитальный ремонт кровли котельной "Лесозавод" расположенной по адресу: ул. Лесозаводская, 33 | 2013 | 852,00 |  |  | 506,00 | 346,00 |  | Начальник отдела управления имуществом и землями |
| 1.6 | Проведение пуско-наладочных работ оборудования химводоподготовки |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ХДСУ | 2013 | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Нефтебаза | 2013 | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | КПП | 2013 | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ИТОГО: | 2013 | 3445,30 |  |  | 850,00 | 1227,30 | 1368,00 |  |
| 1.1 | Проектирование и строительство скважин для нужд котельных | 2014 | 5200,00 |  |  | 5200,00 |  |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.2 | Проектирование электроснабжения котельных ВЭС, Лесозавод, Дружба | 2014 | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей к от ТК по ул. Николая Довгалюка 2 к МКД № 36 по ул. Ивана Буева (демонтаж подающего трубопровода через МКД № 4 пл. ул. Николая Довгалюка протяж. около 230 м. в двух. труб) | 2014 | 2300,00 |  |  |  | 2300,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.4 | Замена золоуловителей на котельных (ВЭС, Гагарина, РТП) | 2013-2014 | 1930,00 |  |  |  |  | 1930,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ООО "АТЭК"/ |
| 1.5 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от МКД № 9 по ул. Строителей, до №27 ул.им.О. Кошевого (перенос тепловой сети из под дома протяж. около 177 м. в двух. труб) | 2014 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.6 | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт сетей отопления, холодного водоснабжения и водоотведения мкр. "Нефтебаза" (протяж. около 280 п. м. канал., 200 п.м.отопл. холодн.) | 2014 | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.7 | Капитальный ремонт сетей отопления, холодного водоснабжения и водоотведения мкр. "Нефтебаза" (протяж. около 280 п. м. канал., 200 п.м.отопл. холодн.) | 2014 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.8 | Изготовление проектной документации замены котла в котельной "МПМК" расположенной по адресу: ул. Сельская, 40б, с переходом на двухконтурную систему (замена котла со вспомогательным оборудованием, устройство газоходов, дымоходов) | 2014 | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  | Администрация АГП |
| 1.9 | Замена котла в котельной "МПМК" расположенной по адресу : ул. Сельская, 40б | 2014 | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  | Администрация АГП |
| 2.0 | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, ТК и ВК от ТК по ул. Джержинского до МКД №12,8,4,2 по ул. Транспортная, №6 по ул. Боровая | 2014 | 380,00 |  |  |  | 380,00 |  | Администрация АГП |
| 2.1 | Капитальный ремонт сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, ТК и ВК: от ТК по ул. Джержинского до МКД №12,8,4,2 по ул. Транспортная, №6 по ул. Боровая | 2014 | 8123,00 |  | 8123,00 |  |  |  | Администрация АГП |
| 2.2 | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, ТК и ВК ТК у МКД №25/1 по ул. АВПУ до ТК у ТП А21-1 по ул. АВПУ; от ТК у ТП А21-1 по ул. АВПУ до ВК у МКД № 26/2 по ул. АВПУ | 2014 | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  | Администрация АГП |
| 2.3 | Капитальный ремонт сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, ТК и ВК ТК у МКД №25/1 по ул. АВПУ до ТК у ТП А21-1 по ул. АВПУ; от ТК у ТП А21-1 по ул. АВПУ до ВК у МКД № 26/2 по ул. АВПУ | 2014 | 2050,00 |  | 2050,00 |  |  |  | Администрация АГП |
| 2.4 | Изоляция тепловых сетей от пересечения ул. 9 Мая и ул. им. 370 Стрелковой дивизии до МКД №64 по ул. 9 Мая | 2014 | 750,00 |  | 750,00 |  |  |  | Администрация АГП |
| 2.5 | Изоляция тепловых сетей от ТК у МКД №46 по ул. Сельская, от ТК на пересечении ул. Ивана Буева и ул. крайняя до врезки в трубопровод от котельной "РТП" (110,1 п.м. в 4-х. труб) | 2014 | 1290,00 |  | 1290,00 |  |  |  | Администрация АГП |
| 2.7 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной "Типография" до ТК у МКД №91 по ул. Рабочая | 2014 | 1500,00 |  |  |  | 1500,00 |  | Администрация АГП |
| 2.8 | Кап. затраты на реконструкцию коммунальных котельных и систем теплоснабжения с переводом на газообразное топливо (в том числе: котельные,сети, ГРПШ, газопровод) |  | 780264,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | БМК Белочка | 2014 | 23028,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | ВЭС | 2014 | 48545,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | Центральная | 2014 | 41878,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | Горсад (ДЮСШ-1) | 2014 | 14633,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | Гагарина | 2014 | 107212,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | Чернышевского | 2014 | 48951,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | Морозова (с ПУ - 8) | 2014 | 74508,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | Бассейн | 2014 | 16310,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | ПУ - 24 | 2014 | 66032,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | Лесозавод | 2014 | 31689,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | БМК Нефтебаза | 2014 | 11156,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | БМК ПМК-16б | 2014 | 19495,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | БМК ХДСУ | 2014 | 8060,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | МПМК | 2014 | 47515,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | РТП | 2014 | 32624,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | БМК Ленина 91 (аб - ты ДРСУ) | 2014 | 15075,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | Дружба | 2014 | 110559,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | ЦРБ | 2014 | 32864,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | Средства на автоматическую систему диспетчеризации управления котельными |  | 29360,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
|  | Перевод абонентов КПП на поквартирное электроотопление |  | 770,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
| 2.9. | Установка химводоподготови тельного комплекса на котельных |  | 7076,56 |  |  |  | 867,30 | 6209,26 | Администрация АГП/ЭСО |
|  | МПМК | 2014 | 527,30 |  |  |  | 527,30 |  | Администрация АГП/ЭСО |
|  | ДРСУ | 2014 | 340,00 |  |  |  | 340,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
|  | ВЭС | 2014 | 1441,67 |  |  |  |  | 1441,67 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Белочка | 2014 | 250,45 |  |  |  |  | 250,45 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Дружба | 2014 | 453,00 |  |  |  |  | 453,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | РТП | 2014 | 468,28 |  |  |  |  | 468,28 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ПМК-16 база | 2014 | 263,56 |  |  |  |  | 263,56 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Лесозавод | 2014 | 497,55 |  |  |  |  | 497,55 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Гагарина | 2014 | 1847,26 |  |  |  |  | 1847,26 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | П. Морозова | 2014 | 987,49 |  |  |  |  | 987,49 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ИТОГО: | 2014 | 816263,56 |  | 12213,00 | 8200,00 | 7447,30 | 8139,26 |  |
|  |  | Период | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет. источники | ИТОГО |  |
|  |  | 2012 |  | 2052,00 | 5515,00 | 609,00 |  | 8176,00 |  |
|  |  | 2013 |  |  | 850,00 | 1227,30 | 1368,00 | 3445,30 |  |
|  |  | 2014 |  | 12213,00 | 8200,00 | 7447,30 | 8139,26 | 816262,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 827883,86 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполне ния, год | Объем финансирова ния, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные за выполнение/контроль |
|  |  |  |  | Федерально го бюджета | Областно го бюджета | Районно го бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджет ных источников |  |
| Мероприятия по системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование скважины с линией очистки воды для нужд МКД №3 по ул. Мичурина с подводящими сетями к водоснабжения и электроснабжения | 2012 | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Строительство сети холодного водоснабжения с водопроводной колонкой и пожарным гидрантом к многоквартирным домам по ул.Первомайская | 2012 | 2015,00 |  |  |  | 2015,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Производство работ по регинирации скважины № 1 на водозаборе "Орловский" | 2012 | 242,00 |  |  | 242,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Проектирование сети холодного водоснабжения мкр. "ПМК-16" | 2012 | 258,00 |  |  | 129,00 | 129,00 |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Экспертиза проектной документации "Наружные сети холодного водоснабжения мкр. "ПМК-16" | 2012 | 110,00 |  |  | 110,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.6 | Топография для проектирования сетей холодного водоснабжения мкр. "Сосновка" | 2012 | 130,00 |  |  |  | 130,00 |  | Администрация АГП |
| 1.7 | Инженерно-геологические изыскания для проектирования сетей холодного водоснабжения мкр. "Сосновка" | 2012 | 485,00 |  |  |  | 485,00 |  | Администрация АГП |
| 1.8 | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт участка 530 м от пересечения ул. им. 370 Стрелковой дивизиив сторону Орловского водозабора «водопровода стального II подъема (первая нитка) расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской» | 2012 | 414,00 |  |  |  | 414,00 |  | Администрация АГП |
| 1.9 | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт участка от пересечения с ул. им. 370 Стрелковой дивизии до пересечения с ул. Заводская «водопровода стального II подъема (первая нитка) расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской» | 2012 | 499,00 |  |  | 499,00 |  |  | Администрация АГП |
| 2.0 | Капитальный ремонт участка от пересечения с ул. им. 370 Стрелковой дивизии до пересечения с ул. Заводская «водопровода стального II подъема (первая нитка), расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской» | 2012 | 16793,00 |  | 16000,00 |  | 793,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2012 | 21546,00 |  | 16000,00 | 980,00 | 4566,00 |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектной документации на реконструкцию Орловского водозабора | 2013 | 9000,00 |  |  | 9000,00 |  |  | Администрация Асиновского района |
| 1.2 | Реконструкция Орловского водозабора | 2013 | 36000,00 |  | 36000,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района Администрация АГП |
| 1.3 | Капитальный ремонт участка от пересечения с ул. им. 370 Стрелковой дивизии до ВК по ул. Островского в сторону водозабора «Орловский» «водопровода стального II подъема (первая нитка), расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской» | 2013 | 2441,00 |  |  | 1075,00 | 1366,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Капитальный ремонт участка «водопровода стального II подъема (первая нитка), расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской» от колодца по ул. Островского | 2013 | 603,00 |  |  | 500,00 | 103,00 |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Капитальный ремонт от ВК на пересечении ул. Сельская и ул. Льва Толстого до ВК на пересечении ул. Льва Толстого и ул. им. Крупской | 2013 | 794,00 |  |  | 794,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.6 | Капитальный ремонт от ВК на пересечении ул. Льва Толстого и ул. им. Крупской до врезок к МКД №17,16б,18,19,21,21,23 по ул. им. Крупской и до врезки МАДОУ «Журавушка» | 2013 | 1077,00 |  |  | 1077,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.7 | Строительство "Наружные сети холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства мкр. "ПМК-16" | 2013 | 2698,00 | 1888,00 | 653,00 | 156,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.8 | Межевание, топографическая съмека, ГПЗУ земельного участка для проектирования сети холодного водоснабжения от ВК по ул. Первомайской жо жилых домов м-на Нефтебаза до МКД №3 по ул. Мичурина | 2013 | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.9 | Инженерно-геологические изыскаяния для проектирования сети холодного водоснабжения от ВК по ул. Первомайской жо жилых домов м-на Нефтебаза до МКД №3 по ул. Мичурина | 2013 | 175,00 |  |  | 175,00 |  |  | Администрация АГП |
| 2.0 | Проектирование сети холодного водоснабжения от ВК по ул. Первомайской до жилых домов мкр. Нефтебаза до МКД №3 по ул. Мичурина | 2013 | 185,00 |  |  | 185,00 |  |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2013 | 53093,00 | 1888,00 | 36653,00 | 13082,00 | 1469,00 |  |  |
| 1.1 | Проектирование замены водопровода стального II подъема (первая нитка), расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца по ул. Островского (около 3200 п.м.) | 2014 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Проектирование сети ХВС по ул. Переездная | 2014 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Проектирование сети ХВС по ул. Гоголя и пер. Степной | 2014 | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Реконструкция водопроводных сетей по пер.Северному от ул.Ленина до котельной Дружба(протяж. Около 627п.м.) | 2014 | 2259,00 |  |  | 2259,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Замена сетей холодного водоснабжения по ул. Кривая от ВК по пер. Весенний до пер. Светлого | 2014 | 3720,00 |  |  | 3720,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.6 | Замена сетей холодного водоснабжения от ВК у МКД № 60 по ул. 9 Мая до ВК по ул. АВПУ(протяж. около 350 п.м.) | 2014 | 1260,00 |  |  | 1260,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.7 | Реконструкция Орловского водозабора | 2014-2015 | 36000,00 |  | 36000,00 |  |  |  | Администрация АГП |
| 1.8 | Строительство сети ХВС с водоразборными колонками и пожарными гидрантами по адресу: от существующего колодца ВК-1 на ул.149 Стр.бригады и ул.Войкова по ул мкр."Сосновка" до жилого дома№4 по ул.Деповская (I-ЭТАП) | 2014 | 10000,00 |  | 9000,00 | 1000,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.9 | Ремонт водопроводных, канализационных колодцев и тепловых камер | 2014 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 2.0 | Экспертиза проектной документации "Сеть холодного водоснабжения от ВК по ул. Первомайской жо жилых домов м-на Нефтебаза до МКД №3 по ул. Мичурина" | 2014 | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  | Администрация АГП |
| 2.1 | Строительство сети холодного водоснабженияот ВК по ул. Первомайской жо жилых домов м-на Нефтебаза до МКД №3 по ул. Мичурина" | 2014 | 12000,00 |  | 12000,00 |  |  |  | Администрация АГП |
| 2.2 | Строительство сети ХВС с водоразборными колонками и пожарными гидрантами по адресу: от существующего колодца ВК-1 на ул.149 Стр.бригады и ул.Войкова по ул мкр."Сосновка" до жилого дома№4 по ул.Деповская (II-ЭТАП) | 2014 | 35000,00 |  | 31500,00 | 3500,00 |  |  | Администрация АГП |
| 2.3 | Разработка генеральной схемы водоснабжения | 2014 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2014 | 105089,00 |  | 88500,00 | 14739,00 | 1850,00 |  |  |
| 1.1 | Проектирование сети ХВС по пер. Весенний | 2015 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Проектирование сети ХВС от пересечения ул.9 Мая и ул. Майская до жилого дома №4 по ул. 9Мая | 2015 | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Проектирование скважины с линией очистки воды для питьевых нужд с подводящими сетями к жилым домам п. Причулымский в г. Асино | 2015 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Проектирование сети ХВС к МКД по ул. Стадионной | 2015 | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Проектирование скважины с линией очистки воды для питьевых нужд с подводящими сетями к жилым домам по ул.Сельэлектро | 2015 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.6 | Замена сетей холодного водоснабжения от ул. Рабочая по пер. Северный до ул. имени Ленина (протяж. около 380 п.м.) | 2015 | 1368,00 |  |  |  | 1368,00 |  | Администрация АГП |
| 1.7 | Замена сетей холодного водоснабжения от ул. Крайняя до дома № 89 по ул. Ленина и котельной ДРСУ(протяж. около 380 п.м.) | 2015 | 1510,00 |  |  |  | 1510,00 |  | Администрация АГП |
| 1.8 | Реконструкция водопровода по ул.Рабочей от ул.Фурманова до ул Проектной | 2015 | 6104,00 |  |  |  | 6104,00 |  | Администрация АГП |
| 1.9 | Строительство сети ХВС от пересечения ул.9 Мая и ул. Майская до жилого дома №4 по ул. 9Мая | 2015 | 5000,00 |  |  |  | 5000,00 |  | Администрация АГП |
| 2.0 | Замена водопровода стального II подъема (первая нитка), расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской протяж. (около 2618 п.м) | 2015 | 24450,00 |  | 22005,00 | 2445,00 |  |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2015 | 41532,00 |  | 22005,00 | 2445,00 | 17082,00 |  |  |
| 1.1 | Замена сетей сетей холодного водоснабжения по ул. Рабочая от ул. Щорса до ул. Чапаева(протяж. около 400 п.м.) | 2016 | 1360,00 |  |  |  | 1360,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Реконструкция водопровода от ж.д. по ул. 9 Мая до пересечения с ул. АВПУ | 2016 | 2100,00 |  |  |  | 2100,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Проектирование сети ХВС к жилым домам, расположенным по ул. Нахимова, ул. Проектная | 2016 | 850,00 |  |  |  | 850,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Проектирование сети ХВС к жилым домам расположенным по ул. Тверская | 2016 | 475,00 |  |  |  | 475,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2016 | 4785,00 |  |  |  | 4785,00 |  |  |
| 1.1 | Проектирование сети ХВС к жилым домам, расположенным по ул.Макарова | 2017 | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Проектирование сети ХВС по пер. 2-й Заводской | 2017 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Проектирование сети ХВС к жилым домам, расположенным по ул.Чернышевского | 2017 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Проектирование сети ХВС к жилым домам, расположенным по ул.Льва Толстого, пер. Лазо | 2017 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Строительство сети ХВС к жилым домам, расположенным по ул. Нахимова, ул. Проеектная | 2017 | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  | Администрация АГП |
| 1.6 | Строительство сети ХВС к жилым домам расположенным по ул. Тверская | 2017 | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2017 | 5900,00 |  |  |  | 5900,00 |  |  |
| 1.1 | Проектирование сети ХВС к жилым домам расположенным по ул. Льнозаводская | 2018 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Строительство сети ХВС к жилым домам, расположенным по ул. Чернышевского | 2018 | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Строительство сети ХВС к жилым домам, расположенным по ул. Льва Толстого, пер. Лазо | 2018 | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2018 | 4500,00 |  |  |  | 4500,00 |  |  |
| 1.1 | Строительство сети ХВС к жилым домам расположенным по ул. Льнозаводская | 2019 | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2019 | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  |  |
|  |  | Период | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет. источники | ИТОГО |  |
|  |  | 2012 |  | 16000,00 | 980,00 | 4566,00 |  | 21546,00 |  |
|  |  | 2013 | 1888,00 | 36653,00 | 13082,00 | 1469,00 |  | 53093,00 |  |
|  |  | 2014 |  | 88500,00 | 14739,00 | 1850,00 |  | 105089,00 |  |
|  |  | 2015 |  | 22005,00 | 2445,00 | 17082,00 |  | 41532,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  | 4785,00 |  | 4785,00 |  |
|  |  | 2017 |  |  |  | 5900,00 |  | 5900,00 |  |
|  |  | 2018 |  |  |  | 4500,00 |  | 4500,00 |  |
|  |  | 2019 |  |  |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 238444,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения, год |  | Объем финансирова ния, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные за выполнение/контроль |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников |  |
| Мероприятия по системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Завершение строительства КНС на пересечении ул. АВПУ и ул. Войкова с подводящими сетями электроснабжения и напорными сетями канализации | 2012 | 4299,00 |  |  |  | 2219,00 | 2080,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 |  | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС "Лесозавод" в г. Асино Томской области на участке протяженностью 130м | 2012 | 412,00 |  |  |  | 412,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.3 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту напорного коллектора аварийного сброса сточных вод очистных сооружений в г. Асино Томской области | 2012 | 157,00 |  |  |  | 157,00 |  |  | Администрация АГП |
|  |  | ИТОГО | 2012 | 4868,00 |  |  |  | 2788,00 | 2080,00 |  |  |
| 1.1 |  | Капитальный ремонт выгребной ямы, расположенной около многоквартирного жилого дома № 14 по ул. Первомайская в г. Асино Томской области | 2013 | 89,00 |  |  |  | 89,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.2 |  | Капитальный ремонт сети канализации от врезки в действующую сеть у таможенной площадки на территории ЗАО «РоскитИнвест» до врезки в действующую сеть по ул. Дорожная | 2013 | 1240,000 |  |  |  | 1240,000 |  |  | Администрация АГП |
|  |  | ИТОГО | 2013 | 1329,00 |  |  |  | 1329,000 |  |  |  |
| 1.1 |  | Изготовление технического задания для изготовления проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений | 2014 | 1073,84 |  |  |  |  | 1073,84 |  | Администрация АГП |
| 1.2 |  | Проектирова ние «Реконструкция очистных сооружений» | 2014 | 8000,00 |  |  |  |  | 8000,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 |  | Разработка генеральной схемы водоотведения | 2014 | 700,00 |  |  |  | 700,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.4 |  | Капитальный ремонт сети канализации от КНС "Лесозавод" до очистных сооружений | 2014 | 3278,00 |  |  |  |  | 3278,00 |  | Администрация АГП |
| 1.5 |  | Реконструкция самотечного коллектора по пер. Северный от ул. имени Ленина до ул. Партизанская | 2014 | 1680,00 |  |  |  |  | 1680,00 |  | Администрация АГП |
| 1.6 |  | Строительство самотечного коллектора от первичных отстойников до камеры смешения | 2014 | 360,00 |  |  |  |  | 360,00 |  | Администрация АГП |
| 1.7 |  | Приобретение насоса для откачки фекальных стоков (для аварийных ситуаций) | 2014 | 230,00 |  |  |  |  | 230,00 |  | Администрация АГП |
|  |  | ИТОГО | 2014 | 15321,84 |  |  |  | 700,00 | 14621,84 |  |  |
| 1.1 |  | Реконструкция очистных сооружений | 2015 | 107000,00 |  | 75000,00 | 25600,00 | 6400,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.2 |  | Проектирование второй нитки сети канализации от КНС "Гора" до очистных сооружений | 2015 | 1800,00 |  |  |  | 1800,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.3 |  | Проектирование реконструкции самотечного канализационного коллектора от мкр. ТРЗ до КНС на пересечении ул. АВПУ и ул. Войкова | 2015 | 3300,00 |  |  |  | 3300,00 |  |  | Администрация АГП |
|  |  | ИТОГО: | 2015 | 112100,00 |  | 75000,00 | 25600,00 | 11500,00 |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство второй нитки сети канализации от КНС "Гора" до очистных сооружений | 2016 | 12000,00 |  |  | 10800,00 | 1200,00 |  |  | Администрация АГП |
|  |  | ИТОГО: | 2016 | 12000,00 |  |  | 10800,00 | 1200,00 |  |  |  |
| 1.1 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от мкр. ТРЗ до КНС на пересечении ул. АВПУ и ул. Войкова | 2017 | 13000,00 |  |  | 11700,00 | 1300,00 |  |  | Администрация АГП |
|  |  | ИТОГО: | 2017 | 13000,00 |  |  | 11700,00 | 1300,00 |  |  |  |
|  |  |  | Период | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет. источники | ИТОГО |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  | 2788,00 | 2080,00 |  | 4868,00 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  | 1329,00 |  |  | 1329,00 |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  | 700,00 | 14621,84 |  | 15321,84 |  |
|  |  |  | 2015 | 75000,00 |  | 25600,00 | 11500,00 |  |  | 112100,00 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 10800,00 | 1200,00 |  |  | 12000,00 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 11700,00 | 1300,00 |  |  | 13000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158618,84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполне ния, год | Объем финансирова ния, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение/контроль |
|  |  |  |  | Федерального бюджета |  | Област ного бюджета | Районного бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников |  |
| Мероприятия по уличному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство линий освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Черемошная- ул. Плеханова | 2012 | 460,00 |  |  |  |  | 460,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения от площади Привокзальная вдоль ул. имени Ленина до микрорайона «ПМК-16» | 2012 | 851,00 |  |  |  | 851,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации по проектированию сетей наружного освещения от площади Привокзальная вдоль ул. имени Ленина до микрорайона «ПМК-16» | 2012 | 358,00 |  |  |  | 358,00 |  |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2012 | 1669,00 |  |  |  | 1209,00 | 460,00 |  |  |
| 1.1 | Экспертиза проектной документации на сеть наружного освещения от площади Привокзальная вдоль ул. имени Ленина до микрорайона «ПМК-16» | 2013 | 218,00 |  |  |  |  | 218,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2013 | 218,00 |  |  |  |  | 218,00 |  |  |
| 1.1. | Реконструкция сети наружного освещения от площади Привокзальная вдоль ул. имени Ленина до микрорайона «ПМК-16» | 2014 | 13296 |  |  | 12631,20 |  | 664,80 |  |  |
| 1.2 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения мкр. "Нефтебаза" | 2014 | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения мкр. "ГРМ" | 2014 | 550,00 |  |  |  |  | 550,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения мкр. "Сосновка" | 2014 | 550,00 |  |  |  |  | 550,00 |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения мкр. "ТРЗ" | 2014 | 550,00 |  |  |  |  | 550,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2014 | 15196,0 |  |  | 12631,20 |  | 2564,80 |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения мкр. Южная площадка | 2015 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения мкр. "Западная площадка" | 2015 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения ул. Лесозаводская | 2015 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения ул. Мирная | 2015 | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения ул. Шевченко | 2015 | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2015 | 1300,00 |  |  |  |  | 1300,00 |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения мкр. "Березовая роща" | 2016 | 550,00 |  |  |  |  | 550,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения ул. Воскресенская | 2016 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения ул. Пионерская | 2016 | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения ул. Комсомольская | 2016 | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2016 | 1300,00 |  |  |  |  | 1300,00 |  |  |
|  |  | Период | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет. источники | ИТОГО |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 1209,00 | 460,00 |  | 1669,00 |  |
|  |  | 2013 |  |  | 12632,2 |  | 2654,80 |  | 2654,80 |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  | 1900,00 |  | 1900,00 |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  | 1300,00 |  | 1300,00 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  | 1300,00 |  | 1300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8823,80 |  |