АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2014                                                                                                   №166/14

г. Асино

Об утверждении краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочные планы реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2015-2016 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского городского поселения Швецов В.А.

Глава Администрации

Асиновского городского поселения                                                     М.Б. Красильников

Первый заместитель Главы

Администрации Асиновского

городского поселения

_____________________ В.А. Швецов

Начальник отдела ЖКХ

_____________________ А.М. Радченко

Начальник юридического отдела

_____________________А.Ф. Степаненко

Гурин И.В.

2-20-60

Приложение

к постановлению Администрации

Асиновского городского поселения

от 18.03.2014 № 166/14

Краткосрочные планы реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Асино, Томской области на 2014-2016 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, МКД измененный | Год планируемого ремонта | Вид планируемого капитального ремонта (размерность конструктива) | Объем конструктивного элемента | Предварительная (предполагаемая) стоимость выполнения данного вида капитального ремонта (тыс. руб.) | Размер муниципальной поддержки (тыс. руб.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н/пункт | Район | Улица | Дом | Корп |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2а | 2б | 2в | 2г | 2д | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Асино | Асиновский | ул. Станционная | 25 |  | 1938 | 2015 | Фундамент | 46 кв. м | 1515,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кровля | 314,18 кв. м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фасад | 245,88 кв. м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение | 222,00 пог. м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электроснабжение | 119 пог. м |  |  |  |
| 2 | г. Асино | Асиновский | ул. имени Ленина | 131 |  | 1980 | 2015 | Фундамент | 62,4 кв. м | 4899,45 |  | Заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кровля | 400,28 кв. м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фасад | 313,26 кв. м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение | 1399 пог. м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | 74 пог. м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение | 35 пог. м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электроснабжение | 60 пог. м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС | 70 пог. м |  |  |  |
| 3 | г. Асино | Асиновский | ул. имени Ленина | 23 |  | 1959 | 2016 | Фундамент | 46 | 2840,71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кровля | 314,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фасад | 245,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение | 222 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | 72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение | 51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электроснабжение | 119 |  |  |  |
| 4 | г. Асино | Асиновский | ул. 370 Стрелковой Дивизии | 36 |  | 1961 | 2016 | Фундамент | 35,4 | 2559,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кровля | 188,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фасад | 147,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение | 659 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электроснабжение | 35 |  |  |  |
| 5 | г. Асино | Асиновский | ул. имени Ленина | 3 |  | 1962 | 2016 | Фундамент | 27,9 | 3815,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кровля | 311,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фасад | 243,59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение | 1088 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | 57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электроснабжение | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС | 54 |  |  |  |