СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 07.08.2014 г.  	                               № 117

г. Асино

Об утверждении отчета о выполнении плана программных мероприятий

по реализации Программы социально-экономического развития

Асиновского городского поселения на 2008-2016 годы за 2013 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение»

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Асиновского городского   поселения на 2008-2016 годы за 2013 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя  комитета по бюджету, налоговой политике, экономике и муниципальной собственности Совета Асиновского городского поселения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Диссонанс»  и вступает в силу со дня опубликования.

Глава Асиновского городского поселения –

Председатель Совета Асиновского

Городского поселения							           Н.А.Данильчук

Приложение

к Решению Совета Асиновского

городского поселения

от 07.08.2014 г. № 117

Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское

городское поселение» на 2008-2016 годы за 2013 год (далее – Отчет)

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское городское поселение» Томской области на 2008-2016 годы (далее – Программа) утверждена решением Совета Асиновского городского поселения  от 29.11.2007 № 122.

В 2012 году проведена актуализация Программы:

1)   Программа была пролонгирована до 2016 года;

2) с учетом сложившихся социально-экономических  условий и планируемых к реализации мер были внесены изменения в содержание мероприятий Программы (увязка мероприятий с целевыми программами) и сроки их реализации;

3) уточнения объема финансирования мероприятий (решение Совета Асиновского городского поселения Томской области от 19.07.2012 № 421).

Главная цель Программы:

-	повышение уровня жизни населения;

-	создание благоприятных условий проживания на территории города;

-	улучшение жилищных условий граждан;

-	формирование внешнего облика города Асино.

Для достижения главной цели Программы предусмотрены 3 основные направления,             а именно:

- Сохранение и развитие человеческого потенциала территории;

- Повышение уровня социально-экономического развития;

- Совершенствование системы местного самоуправления.

Фактический объем финансирования программы за 2013 год в сравнении с 2012 годом представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Фактический объем финансирования Программы за период 2012-2013 годы

| Наименование средств | Исполнено, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год |
| Федеральный бюджет | 34 546 | 75 270 |
| Областной бюджет | 92 812 | 155 758 |
| Местный бюджет | 48 817 | 19 535 |
| Иные средства |  |  |
| Итого: | 176 175 | 250 563 |

В 2013 году в рамках действующей Программы выполнены следующие мероприятия (подробный отчет о мероприятиях и результатах их выполнения представлен в табличной части отчета):

По направлению 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории:

Приоритет 1.1. Повышение уровня жизни населения:

Полномочия по Приоритету 1.1. были переданы МО «Асиновский район» на основании Решения Совета о передаче полномочий.

В рамках исполнения полномочий проводятся мероприятия (ярмарки вакансий, организация общественных работ и др.) по содействию незанятому населению в трудоустройстве на постоянную и временную работу, а так же продолжается работа по легализации заработной платы и развитию системы социального партнерства.

Приоритет 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения

В рамках Программы социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское городское поселение на 2008-2016 годы в 2012 и 2013 годах проведены следующие мероприятия:

На реконструкцию и капитальный ремонт котельных в 2013г. выделено из местного бюджета 1,196 млн.руб., это на 61% больше чем в 2012г., или в абсолютном выражении на 0,453 млн.руб., введено в эксплуатацию 3 котельных (МПМК, Лесозавод)

На проведение мероприятий по строительству,  реконструкции и капитальному ремонту объектов тепловых сетей объем финансирования в 2013 году составил 204 тыс. руб. из местного бюджета, в сравнении с 2012 годом по данным мероприятиям объем финансирования  значительно сократился на  16,859 млн.руб. Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных тепловых сетей составила –0,19 км.

По строительству, реконструкции и капитальному ремонту внутригородских сетей водоснабжения и водоотведения, в т.ч. реконструкция и капитальный ремонт Орловского водозабора освоено средств на общую сумму 10,361 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 1,888 млн. руб., областных средств на сумму 0,653 млн. руб., местный бюджет 7,820 млн.руб., почти в 3 раза меньше общей суммы (35,014 млн. руб.,) чем в 2012 году. Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных  сетей составила –2,072 км.

По направлению «улучшение жилищных условий граждан»:

Выполнен капитальный ремонт 3-х МКД в г. Асино  стоимость ремонта – 4,573 млн. руб., в т.ч. 3,622 млн. руб. – из средств ОБ, 0,951 млн. руб. – из МБ, в 2012г. было освоено средств в 3,6 раз больше или в абсолютном выражении на 11,994млн.руб. чем в 2013г.

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» по программе переселения граждан г. Асино из ветхого и аварийного жилищного фонда улучшили жилищные условия 328  человек (в 2012г. 66 человек). Построены   МКД для переселения 111 семей  площадью 5827  м.кв.  Общий объем финансирования составил 160,277 млн. руб. из федерального и областного бюджетов.  В 2012 году финансирование составляло 35,689 млн. руб., что в 4 раза  меньше объема средств затраченных  в 2013 году.

По ведомственной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов-колясочников на 2012-2014 годы» в 2013 году было затрачено 0,348 млн. руб. на строительство пандусов и установку перил     по двум адресам (ул. Стадионная 22, ул. АВПУ 25/1). В  2012 годом по ведомственной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов-колясочников на 20012-2014 годы» было затрачено 0,186млн.руб., или  на 0,162 млн. руб. меньше, чем в 2013г.

В рамках исполнения переданных полномочий по  обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,  было затрачено в 2013 году средств на сумму 44,014 млн. руб., в том числе:

федеральных средств на сумму 0,953 млн. руб.,

областных средств – 43,061 млн. руб.

Приобретено 64 жилых помещения (25 квартир – на вторичном рынке, 39 квартир в новостройках), обеспечено жилыми помещениями 64 человека. В сравнении с 2012 годом сумма затрат увеличилась на 15,232 млн. руб., а число обеспеченных увеличилось  на 12  человек.

В рамках  содержания и  обслуживания линий наружного  освещения были проведены работы по модернизации освещения детской игровой площадки  по ул. им. Ленина (произведена замена существующих светильников на светильники с энергосберегающими лампами).

Общий объем финансирования работ по дорожному комплексу в сравнении с 2012 г.  остался на прежнем уровне. Объем финансирования по текущему содержанию и обслуживанию дорог  в 2013г. составил 2,115 млн. руб. из местного бюджета и 10,458 млн. руб. из областного бюджета   производились работы по грейдированию улиц, вывозу снега, механизированной очистке проезжей части от мусора и грязи, уборке мусора с прибордюрной части дорог.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним  произведен в 17 дворах, произведено асфальтирование заездных карманов остановок общественного транспорта финансирование составило 4,741млн.руб.: областной бюджет 4,265млн.руб, местный бюджет 0,476млн.руб.

Произведен ямочный ремонт на дорогах общей площадью 1710 м.кв., заасфальтированы ул.Таганская, Партизанская, им.Н.Довгалюка на общую сумму 5,399 млн.руб. в том числе областной бюджет 4,398 млн.руб., местный бюджет 1,001млн.руб.

По благоустройству и проектированию объектов  озеленения проводилась обрезка и спиливание аварийно-опасных деревьев, посадка саженцев, содержание цветников, газонов 1129м.кв., стрижка живых изгородей 1287,3м.кв., скашивание травы 112830 м.кв. на которые было затрачено 1,729 млн. руб. в т.ч. средства местного бюджета 1,034 млн.руб., областного бюджета 0,695млн.руб. Объем финансирования по сравнению с 2012 г. увеличился на 54,3 %, или в абсолютном выражении на 609 тыс.руб. .

По благоустройству территории города затрачено 0,567 млн.руб. из них 0,538 млн.руб. из областного бюджета. Выполнены работы по изготовлению и установке  детских спортивных площадок, а также иммобилизации, отлову и содержанию безнадзорных животных.

На организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, улучшение системы обращения   с отходами затрачено 1,258 млн. руб., из них 1,038 млн. руб. из местного бюджета, приобретено 2750 мусорных мешков, объем убранных свалок 2449,1 м.куб., в 2012г. финансирование не осуществлялось

По благоустройству городского сада, его содержанию, химической защите от иксодовых клещей, общей площадью 40 000 м2, затрачено 0,721 млн. руб. средств местного бюджета, что  на уровне объема средств, затраченных в 2012 году.

Объем затраченных средств на содержание мест захоронения, содержание кладбища площадью около 9,5 га в 2013 году увеличился  на 0,149 млн. руб. по сравнению с 2012г. и составил 0,889 млн. руб.

Приоритет 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения

Администрацией Асиновского городского поселения в 2013г. проводились следующие мероприятия по формированию здорового образа жизни населения:

Организовывались физкультурно-оздоровительные работы с населением, проведение общегородских спортивных игр и спортивных праздников по наиболее популярным видам спорта финансирование 0,375млн.руб. из местного бюджета на 0,39%  больше чем в 2012г.;

Проводилось ежегодное антинаркотическое шествие по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения «Будущее, которое я выбираю», оказывалось содействие в ежегодной акции «Маршруте здоровья»;

Оказывалось содействие в организации досуга молодежи и проведении культурно-массовых мероприятий

В 2013 году на такие мероприятия было затрачено 1,040млн.руб. в сравнении с 2012г.затраты сократились на 39% или в абсолютном выражении на 650млн.руб. Проводилось 10 организованных  массовых спортивных мероприятий, в которых около 1500 человек. Процент охвата населения города занятиями физической культуры и спорта от общего числа жителей составил 4,2 %, что на 0,35 % больше показателя 2011 года.

По направлению 2. Повышение уровня социально-экономического развития:

Приоритет 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности города

По данному приоритету полномочия осуществляет Администрация Асиновского района.

Приоритет 2.2. Обеспечение устойчивого развития традиционных отраслей экономики города на основе эффективного использования природно-ресурсного потенциала:

По приоритету 2.2. полномочия осуществляет Администрация Асиновского района.

По направлению 3. Реформирование и совершенствование системы местного самоуправления:

Приоритет 3.1. Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением

Администрацией Асиновского городского поселения постоянно проводились мероприятия по совершенствованию системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением. Для достижения цели «Совершенствование системы местного самоуправления» выполняется следующее:

- использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам: выявления актуальных проблем населения и жизнеобеспечения, в т.ч. посредством проведения опросов; разработки и реализации мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов; организации контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения;

- осуществление плановых систем организации и проведения публичных слушаний, сходов, собраний и конференций граждан.

Количество письменных обращений граждан в 2013году составило – 1565 обращений  из них в устной форме – 110 обращений, письменных 1455 , по отношению к 2012 году, показатель увеличился на 23 %  или на 316 обращений в год.

Постоянно проводилось информирование населения о ходе реформ и о проблемах развития местного самоуправления:

-	организованы публикации, выступления и передачи в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей муниципальных образований, структурных подразделений администрации.

Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации

Программы социально-экономического развития Асиновского городского поселения на 2013 год

| № | Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель | Фактический объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятий |  | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | федеральный | областной |  | местный |  | прочие |  |  |  | 2013 г. | в % к 2012 г. |  |  |
| Направление 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ремонт арболитовых домов |  |  | Администрация Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 4,573 |  |  |  | 3,622 |  | 0,951 |  |  |  | Принято домов после капитального ремонта |  | 3 дома | на 72% меньше чем в 2012 году |  |  |
| 1.2.2 | Переселение из ветхого и аварийного жилья |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 160,277 |  |  | 72,429 | 87,848 |  |  |  |  |  | Общая количество предоставленных жилых помещений на общую площадь, 5827,42м2 |  | 111 квартир | 449 % к 2012 г. |  |  |
| 1.2.3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. |  |  | Орган опеки и попечительства Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 44,014 |  |  | 0,953 | 43,061 |  |  |  |  |  | Жилых помещений; Дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем |  | 64 жилых помещений, 64 детям-сиротам; | 152,9 % к 2012 г. по приобретению жилья |  |  |
| 1.2.4 | ВЦП «Социальная поддержка инвалидов-колясочников на 2012-2014 годы». |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 0,348 |  |  |  |  |  | 0,348 |  |  |  | Строительство и ремонт пандусов, в т.ч. установка перил |  | 2 объекта по двум адресам | 187% к 2012 г. |  |  |
| 1.2.5 | Реконструкция и капитальный ремонт котельных |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 1,196 |  |  |  |  |  | 1,196 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию котельных |  | 3 котельных («МПМК», «Лесозавод»,) | 161 % к 2012 г. |  |  |
| 1.2.6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 0,204 |  |  |  |  |  | 0,204 |  |  |  | Обеспечение потребителей тепловой энергией необходимого качества, км |  | 0,19 км | в 83 раза меньше 2012 г. |  |  |
| 1.2.7 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских сетей водоснабжения и водоотведения, в т.ч. реконструкция и капитальный ремонт Орловского водозабора |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 10,361 |  |  | 1,888 | 0,653 |  | 7,820 |  |  |  | Строительство, реконструкция, восстановление объектов водоснабжения и водоотведения, км |  | 2,072 км | На 70 % меньше 2012 г. |  |  |
| 1.2.8 | Проектирование сетей водоснабжения и водоотведения в г. Асино |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов по проектированию, в т.ч. топография и инженерно-геологич. изыскания |  | Не проводилось |  |  |  |
| 1.2.9 | Проектирование очистных сооружений в г. Асино |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов по проектированию |  | Не проводилось |  |  |  |
| 1.2.10 | Программа энергоснабжения и повышения энергетической эффективности МО "Асиновское городское поселение" на 2012-2015 года, в том числе: |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение энергетических обследований, разработка энергетических паспортов зданий и установка приборов учета энергоресурсов и в муниципальных учреждениях |  | Не проводилась |  |  |  |
|  | По теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Ремонт дорог и тротуаров города |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 5,399 |  |  |  | 4,398 |  | 1,001 |  |  |  | Площадь и протяженность отремонтированных (построенных) дорог и тротуаров |  | 9995 м2 225,86 км 7584 м2 | На уровне 2012 г. В 2012 году не проводился |  |  |
| 1.2.12 | Текущее содержание дорог, в том числе уличное освещение |  |  |  | 12,573 |  |  |  | 10,458 |  | 2,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним |  |  |  | 4,741 |  |  |  | 4,265 |  | 0,476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Техническое сопровождение опасных гидротехнических сооружений |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, улучшение системы обращения с отходами |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 1,258 |  |  |  | 0,220 |  | 1,038 |  |  |  | Количество (объем) убранных свалок |  | 2449,1 м3; приобретено 2750 мусорных мешков | 93,6% к 2012 г. |  |  |
| 1.2.16 | Обеспечение города спецтехникой |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Строительство и реконструкция линий уличного освещения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Благоустройство, проектирование и содержание объектов озеленения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 1,729 |  |  |  | 0,695 |  | 1,034 |  |  |  | Содержание цветников, закупка цветочной рассады, скос травы |  | Скашивание травы 112830 м2; содержание цветников, газонов 1129 м2, стрижка живых изгородей 1287,3 м3, | На 154 % к уровню 2012 г. |  |  |
| 1.2.19 | Охрана, содержание и воспроизводство городских лесов |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 0,115 |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  | На уровне 2012 г |  |  |
| 1.2.20 | Благоустройство и содержание городского сада |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 0,721 |  |  |  |  |  | 0,721 |  |  |  | Содержание; химическая защита от иксодовых клещей |  | 40 000 м2 | 103,3 % к 2012 г. |  |  |
| 1.2.21 | Благоустройство территории города: |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 0,561 |  |  |  | 0,538 |  | 0,023 |  |  |  | Отремонтировано колодцев, установлено детских спортивных площадок Отловлено и содержится безнадзорных животных |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка детских спортивных площадок |  |  |  | 0,538 |  |  |  | 0,538 |  |  |  |  |  |  |  | 29 элементов; | На 58,7% меньше 2012 г. |  |  |
|  | Иммобилизация, отлов и содержание безнадзорных животных |  |  |  | 0,019 |  |  |  |  |  | 0,019 |  |  |  |  |  | 10 животных | На 68,3% меньше 2012 г. |  |  |
| 1.2.22 | Содержание мест захоронения |  |  |  | 0,889 |  |  |  |  |  | 0,889 |  |  |  | Содержание, га |  | 9,5 га | 120% к 2012 г. |  |  |
| Приоритет 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содействие в организации физкультурно-оздоровительной работы с населением (проведение общегородских спортивных игр) |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 0,375 |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  | Процент охвата населения города занятиями физической культуры и спорта, % |  | 4,2 % | На 0,39 % больше 2012 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число организованных и проведенных в городе массовых спортивных мероприятий, ед. |  | 10 мероприятий | На 42,8% больше 2012 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников городских соревнований, чел. |  | 1500 человек | На 36,4% больше 2012 г. |  |  |
| 1.3.2 | Содействие в ежегодном антинаркотическом шествии «Будущее, которое мы выбираем», содействие по борьбе с пьянством, табакокурением «Маршрут здоровья» |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Управление образования Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 0,015 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | Привлечено участников |  | 150 человек | На 50 % больше 2012 г. |  |  |
| 1.3.3 | Содействие в организации досуга молодежи и проведении культурно-массовых мероприятий |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 0,650 |  |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | Привлечено участников |  | 3000 человек, 25 мероприятий | На 7,5% меньше 2012 г. |  |  |
| Направление 2. Повышение уровня социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | Формирование базы градостроительной документации: |  | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |  |
| Приоритет 2.2. Обеспечение устойчивого развития традиционных отраслей экономики города на основе эффективного использования природно-ресурсного потенциала (Полномочия МО «Асиновский район») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Совершенствование системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Совершенствование системы взаимоотношения органов местного самоуправления и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление проблем (проведение опросов), их решение, контроль за выполнением решения |  | Постоянно |  |  |  |
| 3.1.2 | Выявление актуальных проблем населения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |
| 3.1.3 | Совершенствование «обратной связи» органов местного самоуправления |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письменные обращения граждан; устные обращения |  | 1565 обращений: 110 устных; 1455 письменных. 0 коллективных, 1373 прочих обращений |  | на 23% больше чем в 2012г. |  |
| 3.1.4 | Публикации, выступления в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  | 0,564 |  |  |  | 0,564 |  |  |  | постоянно |  | Постоянно |  |  |  |