АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2016                                                                                                                                 № 790/16

г. Асино

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период 2017-2025 годы с перспективой до 2028 года.

- Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Асиновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период 2017-2025 годы с перспективой до 2028 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение».

3 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Асиновского городского поселения                                                                   А. Г. Костенков

Главный специалист по правовым вопросам

_______________ К.В. Кулаковская

«_____» ______________ 2016 г.

Управляющий делами

_________________С.А. Кухаренко

«_____»_________________2016 г.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение»

на период 2017 -2025 годы с перспективой до 2028 года

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования  «Асиновское городское поселение»

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5. Оценка объемов и  источников финансирования мероприятий выбранного варианта развития транспортной инфраструктуры

6. Оценка эффективности мероприятий предлагаемого варианта развития транспортной инфраструктуры

7.  Перечень и очерёдность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования   «Асиновское городское поселение» на период с 2017 по  2025 года с перспективой до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря  2012 года  № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- -   Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-   постановление Правительства Российской Федерации от 25  декабря  2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной  инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение», в том числе, социально- экономического и градостроительного развития, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение». Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования  в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Приложение

Утверждена

Постановлением Администрации

Асиновского городского поселения

от_________        _ года №____

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» Томской области

на 2017 – 2025 годы с перспективой до 2028 года

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» Томской области на 2017 – 2025 годы с перспективой до 2028 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Устав муниципального образования «Асиновское городское поселение» |
| Заказчик программы | Администрация Асиновского городского поселения адрес: 636840 Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина,40 |
| Разработчики программы | Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения адрес: 636840 Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина,40 |
| Цель программы | - повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики сельского поселения; - сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; - обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами; - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; - формирование условий для стабильного экономического развития и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Асиновское городское поселение» посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. |
| Задачи программы | 1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения. 2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения 3. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 4. Обеспечение более комфортных приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения сельского поселения, безопасности дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности. 5. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений. 6. Условия для управления транспортным спросом. 7.Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам. 8. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 9.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 2. Количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали дорожные условия. 3. Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); 4. Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 5. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2025 годы с перспективой до 2028 года |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. - мероприятия по организации дорожного движения - регистрация прав собственности автомобильной дороги. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. –1343,298 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2025 годы с перспективой до 2028 года уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий позволит: 1) Повысить экономическую самостоятельность муниципального образования «Асиновское городское поселение». 2) Сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки. 3) Повысить уровень безопасности дорожного движения. 4) Увеличить пропускную способность улично-дорожной сети населенных пунктов. 5) Улучшить состояния дворовых территорий. 6) Расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и качество социального обслуживания населения. 7) Обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов местного бюджета. 8) Существенно повысить инвестиционную привлекательность территории.- 9) Повысить качество, эффективность и доступность транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального образования «Асиновское городское поселение»; 10) Обеспечить надежность и безопасность системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Муниципальное образование «Асиновское городское поселение» расположено в юго-восточной части Томской области. На востоке и северо-востоке Асиновское городское поселение граничит с МО «Первомайский район», на севере и северо-западе – с муниципальным образованием «Новокусковское сельское поселение», на западе – с муниципальным образованием «Новиковское сельское поселение», на юге – с муниципальным образованием «Большедороховское сельское поселение».

В состав городского поселения входит 1 населенный пункт – город Асино, являющийся административным центром поселения и Асиновского района Томской области.

Территория поселения составляет 11655 га, численность постоянного населения – 25,6 тыс. чел. (4-й город Томской области по численности населения).

Экономика Асиновского района, в том числе Асиновского городского поселения, традиционно связана с лесопромышленным и агропромышленным комплексом. В городе исторически сложились и развиваются лесоперерабатывающая, комбикормовая и мукомольная промышленность.

Городское поселение имеет относительно выгодное географическое положение. Город Асино входит во 2-й пояс Томской агломерации, связь с населенными пунктами осуществляется железной дорогой Томск-Асино-Белый Яр, автомобильными дорогами регионального значения Томск-Асино-Первомайское,  Асино-Батурино, автомобильной дорогой местного значения Асино-Новиковка. Город Асино имеет выгодное местоположение относительно лесосырьевой базы Первомайского, Тегульдетского, Асиновского районов, сельскохозяйственных угодий Асиновского и Зырянского районов.

В прошлом функционировало водное сообщение по реке Чулым (правый приток р.Оби).

Расстояние от города Асино до ближайших административных центров составляет:

- г. Асино – г. Томск – 122 км;

- г. Асино – с. Первомайское – 12 км;

- г. Асино – с. Зырянское – 54 км;

- г. Асино – с. Тегульдет – 169 км.

Недостатком географического положения является отсутствие транзитных путей в соседние регионы.

На территории поселения расположены месторождения кирпично-черепичного сырья, строительных песков, песчано-гравийного материала, керамзитового сырья и подземных вод.

Выводы:

Конкурентные преимущества экономико-географического положения городского поселения выражаются в следующем:

местоположение в составе Томской агломерации, выгодное географическое положение относительно лесосырьевой базы Первомайского, Тегульдетского, Асиновского районов, сельскохозяйственных угодий Асиновского и Зырянского районов;

наличие нескольких видов транспортного сообщения – автомобильного и железнодорожного, потенциальная возможность организации водного сообщения; высокая плотность населения по сравнению с соседними районами; наличие месторождений общераспространённых полезных ископаемых. Недостатки экономико-географического положения выражаются в следующем: - отсутствие транзитного транспортного сообщения с соседними регионами;

достаточно сложные инженерно-геологические условия.

Границы территории Асиновского городского поселения установлены Постановлением Государственной Думы Томской области от 28.04.2005 г. № 2008.

Территория Асиновского городского поселения составляет 11 655 га.  В составе поселения имеется только один населённый пункт – город Асино, который занимает 8985 га или 77% территории поселения. В настоящее время в границы города Асино входят поселки Причулымский, Вознесенка,  Воскресенка, Рейд. Земли в границах города относятся к категории земель населённых пунктов.

Таблица 1

Распределение земель города Асино по видам использования

| Виды использования земель | Общая | В собственности | В собственности | В государственной и |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь | граждан | юридических | муниципальной |
|  |  |  | лиц | собственности |
| Земли жилой застройки, из них: | 764 | 78 |  | 686 |
| - многоэтажной | 241 |  |  | 241 |
| - индивидуальной | 523 | 78 |  | 445 |
| Земли общественно-деловой застройки | 165 | 6 | 2 | 157 |
| Земли промышленности | 410 | 15 | 105 | 290 |
| Земли общего пользования | 108 |  |  | 108 |
| Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | 276 |  |  | 276 |
| - железнодорожного транспорта | 162 |  |  | 162 |
| - - иного транспорта | 59 |  |  | 59 |
| Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 1821 | 90 |  | 1731 |
| - крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |  |  |  |  |
| - предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством |  |  |  |  |
| - садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 93 | 86 |  | 7 |
| - огородническими объединениями и индивидуальными огородниками | 68 |  |  | 68 |
| - дачными объединениями |  |  |  |  |
| - личными подсобными хозяйствами | 23 | 4 |  | 19 |
| - для других целей | 1637 |  |  | 1637 |
| Земли занятые особо охраняемыми территориями и объектами, из них: |  |  |  |  |
| - земли рекреационного значения в том числе: |  |  |  |  |
| городские леса |  |  |  |  |
| Земли под водными объектами |  |  |  |  |
| Земли под военными и иными режимными объектами | 31 |  |  | 31 |
| Земли под объектами иного специального назначения |  |  |  |  |
| Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 5410 |  |  | 5410 |
| Итого земель в пределах границы населенного пункта | 8985 | 189 | 107 | 8689 |

Как видно из диаграммы, более половины территории города занято землями, не вовлеченными в градостроительную или иную деятельность. Значительную часть (20,3%) занимают земли сельскохозяйственного использования. Таким образом, на урбанизированную территорию приходится не более 20% общей площади города.

Кроме земель населенных пунктов, в составе поселения имеются земли сельскохозяйственного назначения и земли запаса. Они расположены к северу от границы города на пойменных территориях реки Чулым. Эти земли неблагоприятны для градостроительного освоения и в настоящее время не осваиваются никаким видом деятельности.

Одной из основных проблем автодорожной сети муниципального образования «Асиновское городское поселение» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

2.1.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

- 2.1.1. Внешний транспорт

Основные внешние транспортно-экономические связи муниципального образования «Асиновское городское поселение» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. Воздушные перевозки осуществляются аэропортом Богашёво – ООО "Аэропорт Томск".

Железнодорожная линия Тайга – Томск – Асино – Белый Яр, а также автомобильные дорога  69 К-3 "Камаевка – Асино - Первомайское", являющаяся ответвлением автодороги Р-400 (69 К-1) "Томск – Мариинск", проходящие по территории поселения, связывают муниципальное образование с федеральными транспортными коридорами, а также обеспечивает связь муниципального образования «Асиновское городское поселение» с областным центром – г. Томск.

По границе муниципального образования «Асиновское городское поселение» протекает река Чулым, являющаяся судоходной, – ранее в границах поселения были расположены две пристани в районе существующих микрорайонов города «пос. Вознесенка» и «Рейд». В настоящее время судоходство по реке сохраняется, пристани не эксплуатируются, пассажирское сообщение не осуществляется.

Расстояние до областного центра г. Томск составляет 89 км по железной дороге и 100 км по автодорожной сети. Расстояние до аэропорта "Богашёво" – 130 км.

- 2.1.2. Автомобильные дороги и автотранспорт

Существующее положение

К г. Асино (муниципальное образование "Асиновское городское поселение") подходит ряд автодорог регионального или межмуниципального значения:

- 69 К-3 Камаевка - Асино – Первомайское протяженностью 58 км - III технической категории, с усовершенствованным покрытием. Данная дорога проходит сквозь территорию Асиновского городского поселения и связывает город Асино с городом Томском и соседними муниципальными районами: Первомайским и Зырянским.

- 69 Н-27 Асино – Батурино; общая протяженность 125 км. Эта дорога начинается  от города Асино и является основной транспортной магистралью для сельской местности Асиновского муниципального района. В районе административного центра эта дорога III технической категории, с усовершенствованным покрытием.

- 69 Н-27 Асино – Нижние Соколы; дорога III технической категории, с усовершенствованным покрытием; общая протяжённость 26 км. Данная дорога проложена в юго-западном направлении от города Асино параллельно железной дороге и связывает город Асино с сельскими населёнными пунктами этой части Асиновского муниципального района.

Кроме вышеперечисленных, по территории муниципального образования "Асиновское городское поселение" проходит дорога местного значения муниципального района "г. Асино – мкр. «пос. Вознесенка» – мкр. «пос. Причулымский", которая связывает между собой две части Асиновского городского поселения через территорию соседнего сельского поселения. Протяжённость этой дороги составляет 5,27 км, покрытие частично асфальтобетонное, частично из бетонных плит.

Междугородние и пригородные автобусные маршруты связывают г. Асино с городом Томском, большинством сельских населенных пунктов Асиновского муниципального района, а также с административными центрами соседних муниципальных районов – сёлами Первомайское и Зырянское.  Зимой действует маршрут до пгт. Белый Яр.

Обслуживание пригородных и междугородних автобусных маршрутов преимущественно осуществляется ООО "Асиновское АТП", которое расположено в г. Асино по улице Ивана Буева 72/3. Территория АТП составляет 1,8 тыс.кв.м., в гараже имеется 4 места для ремонта автотранспорта. Подвижной состав автопредприятия насчитывает: 5 микроавтобусов ГАЗ 322132 (ГАЗель), 2 автобуса средний вместимости марки ПАЗ, 9 автобусов большой вместимости KIA GRANBIRD.

В настоящее время действуют следующие маршруты:

- Первомайское – Асино – Томск (4 рейса),

- Асино – Томск (9 рейсов),

- Асино – Белый Яр (1 рейс в зимнее время)

- Асино – Победа (2 рейса по средам и воскресеньям),

- Асино - Цветковка (1 рейс в неделю),

- Асино – Гарь (3 рейса в неделю),

- Асино – Батурино (1 рейс),

- Асино – Копыловка (1 рейс),

- Асино – Нижние Соколы - Моисеевка (2 рейса),

- Асино – Новиковка (1 рейс),

- Асино – Ново-Кусково (9 рейсов),

Кроме того, один из городских автобусных маршрутов совершает 3 раза в день удлинённые рейсы до сельского населённого пункта Тихомировка.

Автовокзал г. Асино расположен в капитальном кирпичном здании на Привокзальной площади напротив здания железнодорожного вокзала станции Асино. Фактическое суточное отправление пассажиров с автовокзала составляет 325 человек, что соответствует необходимой вместимости зала (25 человек).

Программное решение

В соответствии со СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги" программой предусматривается прокладка обходной автодороги с южной и западной стороны города.

Связи автодорог регионального значения Асино – Батурино, Асино – Нижние Соколы и томского направления в настоящее время осуществляются через центральную часть города. В соответствии с нормативами автодороги I-III следует прокладывать в обход населенных пунктов на расстоянии не менее 200 м от линии перспективной застройки населенного пункта.

Программой предусматривается строительство обходной автодороги с южной и западной стороны городской застройки.

На I-ю очередь строительства намечена прокладка южного участка автодорожного обхода от томского направления до автодороги Асино – Нижние Соколы. Трасса южного участка пройдет вдоль ЛЭП, протяженность участка – 5 км.

На расчетный срок предусматривается строительство западного участка, проходящего вдоль ЛЭП. На пересечении с существующей железнодорожной магистралью планируется строительство путепровода, протяженность западного участка – 7,8 км.

- 2.1.3. Железнодорожный транспорт

Существующее положение

Через территорию муниципального образования «Асиновское городское поселение» проходит неэлектрифицированная однопутная железнодорожная линия Тайга – Томск – Асино – Белый Яр. Данная железнодорожная линия относится к Кузбасскому отделению Западно-Сибирской железной дороги ("Филиал Западно-Сибирская железная дорога ОАО "РЖД").

Железная дорога Томск – Асино – Белый Яр была построена для обслуживания промышленных предприятий города Асино и пгт. Белый Яр, а также для перевозки леса – в настоящее время объёмы движения здесь невелики – в среднем в сутки со станции Асино отправляется в южном направлении: 6 пар поездов (без учёта хозяйственных): 4 пары грузовых поездов, 1 пара пассажирских и 1 пара пригородных в летнее время. В северном направлении со станции Асино в среднем ежедневно отправляется 1 пассажирский поезд и 2 грузовых.

В границах муниципального образования «Асиновское городское поселение» имеется разветвлённая сеть подъездных путей, часть из которых в настоящее время не используется.

В пределах территории муниципального образования функционирует 1 станция и 1 остановочный пункт.

Станция Асино - промежуточная, Ш класса, расположена в центральной части города Асино.

Путевое развитие станции состоит из двух парков, соединительных ветвей и ряда тупиков. Основное назначение станции: погрузочно-выгрузочные работы, приём и отправление поездов, пассажирские перевозки. На станции Асино имеется подменный пункт локомотивного депо, грузовой двор, капитальный железнодорожный вокзал, единовременная вместимость которого составляет 25 чел.

Ежедневно здесь останавливается пассажирский поезд следующий по направлению Томск-2 – Асино – Белый Яр, в летнее время курсирует пригородный поезд Томск-2 – Асино.

Остановочный пункт 174 км расположен на южной окраине муниципального образования «Асиновское городское поселение»  рядом с сельскими населёнными пунктами Итатка и Тихомировка, которые не входят в муниципальное образование "Асиновское городское поселение". Здесь останавливается единственный пассажирский поезд Томск – Асино – Белый Яр и пригородный поезд Томск – Асино. Жителями города Асино этот остановочный пункт почти не используется, так как он расположен на расстоянии 4 км от ближайших жилых кварталов.

Городских путепроводов через железнодорожные пути в пределах города Асино нет. Все взаимные пересечения городского и железнодорожного транспорта осуществляются в одном уровне.

Всего в границах муниципального образования «Асиновское городское поселение» насчитывается 3 переезда через магистральную линию железной дороги: 1 охраняемый расположен в северной горловине станции Асино, 2 переезда с автоматической сигнализацией расположены по улице Николая Довгалюка – Мичурина и по улице Никитина.

Кроме этого, имеется ряд переездов через подъездные железнодорожные пути.

Программное решение

Согласно Федеральному закону № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", строительство и содержание железных дорог, организация пригородного железнодорожного сообщения (а также сообщения поездов дальнего следования) не является полномочиями городских поселений. Поэтому в Генеральном плане муниципального образования «Асиновское городское поселение», в части развития железнодорожного транспорта, учитывались решения Схемы территориального планирования Томской области.

По Схеме территориального планирования Томской области на расчетный срок предусматривается прокладка вторых железнодорожных путей на линии Томск – Белый Яр. Это мероприятие обусловлено увеличением грузопотоков на связи между перспективной железнодорожной магистрали Севсиб, проходящей через Белый Яр, и Транссибирской железнодорожной магистралью.

Предусматривается строительство 2-х путепроводов через существующую магистральную железнодорожную линию:

- по трассе западного участка обходной автодороги;

- по трассе магистральной улице в створе ул. Николая Довгалюка – ул. Хвойная.

На ст. Асино намечено строительство пешеходного моста с выходом в южную часть города.

- 2.1.4.  Воздушный транспорт

Существующее положение

- Воздушный транспорт на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» отсутствует.

Программное решение

На период 1-ой очереди проектирования предусматривается оборудование вертолётной площадки для экстренного сообщения севернее ул.им.Гончарова в 350м. от центральной районной больницы

- 2.1.5. Городской транспорт

Существующее положение

В настоящее время улично-дорожная сеть города представляет собой прямоугольную планировочную структуру в центральном и южном районах города, разделенных между собой железнодорожной магистралью.

Имеются две связи между центральной и южной частями города через железнодорожные переезды по улицам Николая Довгалюка – ул. Мичурина и в створе ул. 9 мая.

Магистральными улицами общегородского значения являются:

- ул. 9 мая – въезд в город с томского направления.

- ул. имени Ленина – главная улица города, выход на автодорогу Асино – Батурино.

- ул. Мичурина – выход на автодорогу Асино – Нижние Соколы.

Улицами местного значения являются также следующие улицы и дороги: в центральной части города - ул. им. Гончарова, ул. Сельская, ул. Переездная, ул. Ивана Буева, ул. Советская; в южной части города – ул. им. 370 Стрелковой дивизии, ул. Строителей, ул. Боровая, ул. Войкова, дорога, параллельная ул. Дорожной и дорога вдоль лесобазы.

Протяженность магистральной сети улиц и дорог в застроенной части города составляет 51 км, плотность магистральной сети улиц составляет 2,2 км/кв. км территории застройки.

В городе действуют 5 внутригородских автобусных маршрутов:

№1, Тракторноремонтный завод (ТРЗ) – Асиновская Центральная районная больница (АЦРБ); протяженность маршрута – 11,7 км.

№2, ТРЗ – АЦРБ, протяженность маршрута – 10,5 км.

№3, ТРЗ – ПМК 16, протяженность маршрута – 11,7 км.

№5, В летний период: ТРЗ – д. Тихомировка, протяженность маршрута – 25,2 км.

В зимний период: ТРЗ – Нефтебаза – ТРЗ, протяженность – 12,8 км.

№6, АЦРБ – мкр. «пос. Причулымский», протяженность маршрута – 16,7 км.

Общая протяженность автобусной сети по внутригородским маршрутам составляет 88,7 км.

Автобусные линии проходят по улицам имени Ленина, Николая Довгалюка, Сельской, Переездной, Мичурина, 9 мая, Станционной, им. 370 Стрелковой дивизии, Строителей, Боровой, по автомобильной дороге от пересечения р. Итатка до жилого дома по ул. Свободы,29, пос. Причулымский и до жилого дома по ул. Пристанская,46, пос. Вознесенка, а также по автодорогам в пос. Вознесенка», пос. Причулымский и по автодороге на д. Нижние Соколы и д. Тихомировка.

Протяженность линий автобусного сообщения по оси улиц в пределах территории застройки составляет 25 км, плотность – 1,1 км/кв. км территории застройки.

Обслуживание внутригородских автобусных маршрутов осуществляется индивидуальными предпринимателями.

В настоящее время уровень автомобилизации легковых автомобилей индивидуального пользования в Асиновском районе составляет 200  автомобилей на 1 тыс. жителей.

На долю населения муниципального образования «Асиновское городское поселение» приходится 5,3 тыс. легковых автомобилей.

Хранение легковых автомобилей осуществляется в гаражах боксового типа, на приусадебных участках и открытых автостоянках.

На территории города имеется 5 АЗС, расположенных на ул. имени Ленина – 2 ед., на ул. 9 мая – 2 ед. и 1 ед. - на ул. им. 370 Стрелковой дивизии.

Основными недостатками улично-дорожной сети города являются:

- прохождение потоков транзитного, в том числе, грузового транспорта по селитебной части города;

- отсутствие дублера ул. имени Ленина на связи автодорог Асино – Батурино и томского направления;

- отсутствие прямого выхода из центральной части города на томское направление;

- недостаточное количество транспортных связей между центральным и южным районами города, расчлененными железнодорожной магистралью;

- отсутствие благоустройства на многих улицах города: отсутствие тротуаров, освещения, организации водоотвода с проезжих частей;

- отсутствие необходимого количества автостоянок у объектов массового посещения.

2.1.6. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (200 единиц/1000человек в 2016 году) оценивается как ниже средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой и крупнотоннажной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основные улицы - (автобусные маршруты с твердым покрытием), второстепенные улицы с твердым покрытием, второстепенные улицы  с грунтовым покрытием,  внутридомовые проезды.

2.2 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог III-V категории,. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют  грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Асиновское городское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от и областного центра г. Томск, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и частично автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами регионального значения «Томск-Камаевка-Первомайское», дорогами местного значения.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 185,233 км. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 2

Таблица 2. Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование документа подтверждающего протяжённость | Расположение объекта | Общая протяжённость | Асфальт | Цементобетон | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. Ивана Буева,82 вдоль территории старого кладбища до территории земельного участка по ул. Ивана Буева,82а | 1030 |  |  | 1030 |
| 2 | Технический паспорт | от ул. Мичурина вдоль ул. Грушевая , ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Южная , ул. Сиреневая по СТ им. Тимирязева | 5380 |  |  | 5380 |
| 3 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. Береговая ,18 до оз. Киргисак | 1690 |  |  | 1690 |
| 4 | Технический паспорт | от пер. Озёрный вдоль ул. Чулымская до ул. Пристанская | 280 |  |  | 280 |
| 5 | Технический паспорт | от ул. Стадионная вдоль пер. Стадионный до ул. Клубная | 305 |  |  | 305 |
| 6 | Технический паспорт | от ул.им.С.Лазо вдоль пер.2-й Октябрьский до ул. Октябрьская | 120 |  |  | 120 |
| 7 | Технический паспорт | от ул. Пойма вдоль пер. Мирный до ул. Мирная | 275 |  |  | 275 |
| 8 | Технический паспорт | от ул. Челюскина до земельного участка по пер. Болотный ,2 | 90 |  |  | 90 |
| 9 | Технический паспорт | от пер. Широкий вдоль пер. Зерновой до ул.им.Гончарова | 125 |  |  | 125 |
| 10 | Технический паспорт | от пер. Мостовой до земельного участка по пер.Широкий,50 | 575 | 575 |  |  |
| 11 | Технический паспорт | от ул. Клубная вдоль ул.Никитина до ул. Сельэлектро | 2140 | 2140 |  |  |
| 12 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. Дорожная ,2а до земельного участка по ул. Дорожная 134 | 1660 |  |  | 1660 |
| 13 | Технический паспорт | от ул. Вознесенская вдоль пер. Озёрный до ул. Чулымская | 315 |  |  | 315 |
| 14 | Технический паспорт | от жилого дома по ул. Вознесенская ,2 до ул. Пристанская | 600 |  |  | 600 |
| 15 | Технический паспорт | от пер. Чехова вдоль СТ им. Мичурина до пер. Лимонный | 1650 |  |  | 1650 |
| 16 | Технический паспорт | от ул. имени Ленина до земельного участка по ул. имени Ленина,131 | 650 |  |  | 650 |
| 17 | Технический паспорт | от ул. Школьная вдоль пер. Школьный до ул. Плеханова | 205 |  |  | 205 |
| 18 | Технический паспорт | от жилого дома по ул.Школьная,1 до ул. Плеханова | 236 |  |  | 236 |
| 19 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. Шишкова, 7 до земельного участка по ул. Курьинская ,48 | 430 |  |  | 430 |
| 20 | Технический паспорт | от ул. Мирная до земельного участка по пер. Шевченко ,8а | 285 |  |  | 285 |
| 21 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Свободы,2 до земельного участка по ул.Свободы,29 | 1670 |  |  | 1670 |
| 22 | Технический паспорт | от ул.Р.Люксембург до земельного участка по ул.Чкалова,104 | 1580 |  |  | 1580 |
| 23 | Технический паспорт | от ул. Никитина до земельного участка по пер.Чехова,10 | 435 |  |  | 435 |
| 24 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. им.Чехова,4 до земельного участка по ул.им.Чехова ,42 | 560 |  |  | 560 |
| 25 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. Хвойная ,11 до земельного участка по ул. Хвойная ,57 | 585 |  |  | 585 |
| 26 | Технический паспорт | от земельного участка по пер.Фурманова,2 до ул.им.С.Лазо | 285 |  |  | 285 |
| 27 | Технический паспорт | от ул. Стадионная вдоль пер. Ушакова до ул. Советская | 460 |  |  | 460 |
| 28 | Технический паспорт | от ул.370 Стрелковой Дивизии до земельного участка по пер. Тепличный ,46 | 880 |  |  | 880 |
| 29 | Технический паспорт | от ул. Трудовая до земельного участка по ул.2-я Трудовая,14 | 170 |  |  | 170 |
| 30 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Трудовая,1 до земельного участка по ул.Трудовая,58 | 860 |  |  | 860 |
| 31 | Технический паспорт | от ул. Боровая вдоль ул. Транспортная до ул.им.Олега Кошевого | 250 |  |  | 250 |
| 32 | Технический паспорт | от земельного участка по пер.Л.Толстого,1а до ул. имени Ленина | 220 |  |  | 220 |
| 33 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Вокзальная,3а до земельного участка по ул. Товарная ,20 | 275 | 122 |  | 153 |
| 34 | Технический паспорт | от ул. Никитина до земельного участка по пер. Тихий ,22 | 360 |  |  | 360 |
| 35 | Технический паспорт | от жилого дома по ул.Тихая,1 до жилого дома по ул.Тихая,13 | 215 |  |  | 215 |
| 36 | Технический паспорт | от ул. Таганская до земельного участка по ул.Тимирязева,87 | 2100 |  |  | 2100 |
| 37 | Технический паспорт | от ул. Тельмана вдоль пер. Тельмана до ул. Войкова | 210 |  |  | 210 |
| 38 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. Тверская ,1/1 до земельного участка по ул. Тверская ,15 | 300 |  |  | 300 |
| 39 | Технический паспорт | от жилого дома по ул. Таёжная ,1 до жилого дома по ул. Таёжная ,10 | 175 |  |  | 175 |
| 40 | Технический паспорт | от ул. Войкова вдоль ул.149 Стрелковой бригады до ул. Тимирязева | 880 |  |  | 880 |
| 41 | Технический паспорт | от ул. Дорожная вдоль пер. Степной до ул. Гоголя | 215 |  |  | 215 |
| 42 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. Степная ,1 до земельного участка по ул.Степная ,89 | 1000 |  |  | 1000 |
| 43 | Технический паспорт | от земельного участка по пер. Стадионный ,1 до ул. Рабочая | 75 |  |  | 75 |
| 44 | Технический паспорт | от земельного участка по пер.Сплавной,2 до ул. Им.Шевченко | 175 |  |  | 175 |
| 45 | Технический паспорт | от ул. имени Ленина вдоль ул. Солнечная до ул. им. Гончарова | 650 |  |  | 650 |
| 46 | Технический паспорт | от ул. Советская вдоль пер. Советский до ул. Челюскина | 190 |  |  | 190 |
| 47 | Технический паспорт | от ул. Курьинская вдоль пер. Сибирский до ул.им.Матросова | 500 |  |  | 500 |
| 48 | Технический паспорт | от ул. Курьинская вдольул.Сибирская до ул. Дамбовая | 180 |  |  | 180 |
| 49 | Технический паспорт | от ул. Никитина вдоль ул. Сельэлектро до ул. Асинострой | 430 |  |  | 430 |
| 50 | Технический паспорт | от ул. имени Ленина вдоль пер. Северный до ул.им.Гончарова | 430 | 57 |  | 373 |
| 51 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Северная,3 до земельного участка по ул. Северная ,11 | 180 |  |  | 180 |
| 52 | Технический паспорт | от ул. Свободы до земельного участка по ул. имени Калинина,2 | 330 |  |  | 330 |
| 53 | Технический паспорт | от жилого дома по ул. Свободы ,52 до ул. имени Калинина | 290 |  |  | 290 |
| 54 | Технический паспорт | от пер. Сибирский до земельного участка по ул.Матросова,15 | 510 |  |  | 510 |
| 55 | Технический паспорт | от пер. Сибирский до земельного участка по пер.Курьинский,16а | 140 |  |  | 140 |
| 56 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Курьинская,5 до земельного участка по ул. Курьинская 52 | 905 |  |  | 905 |
| 57 | Технический паспорт | от ул. Кривая вдоль пер. Ксеньевский до ул. Льва Толстого | 220 |  |  | 220 |
| 58 | Технический паспорт | от ул. Станционная вдоль пер. Крылова до пер. Мостовой | 250 |  |  | 250 |
| 59 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.им.Крупской,1а до ул. имени Ленина | 565 | 225 |  | 340 |
| 60 | Технический паспорт | от пер. Л.Толстого вдоль ул.Кривая до ул.им.Гончарова | 250 |  |  | 250 |
| 61 | Технический паспорт | от ул. Линейная вдоль пер. Крайний до ул. Заводская | 250 |  |  | 250 |
| 62 | Технический паспорт | от ул. имени Ленина до земельного участка по пер. Кооперативный ,3 | 125 |  |  | 125 |
| 63 | Технический паспорт | от ул. Линейная вдоль ул. Максима Коновалова до ул. Болотная | 280 |  |  | 280 |
| 64 | Технический паспорт | от ул. Тельмана до земельного участка по ул.Комсомольская,34 | 550 |  |  | 550 |
| 65 | Технический паспорт | от ул. Рабочая до земельного участка по пер.Клубный,4 | 65 |  |  | 65 |
| 66 | Технический паспорт | от ул.им.Куйбышева вдоль ул.им.Кирова до ул. им.Шевченко | 380 |  |  | 380 |
| 67 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. имени Калинина,2 до земельного участка по ул. имени Калинина,71 | 975 |  |  | 975 |
| 68 | Технический паспорт | от ул.им.Гончарова вдоль пер. Зерновой до пер. Широкий | 110 |  |  | 110 |
| 69 | Технический паспорт | от ул. Переездная до жилого дома по ул.Затрактовая,42 | 350 |  |  | 350 |
| 70 | Технический паспорт | от ул. Советская до жилого дома по пер.Заводской,7 | 250 |  |  | 250 |
| 71 | Технический паспорт | от автомобильной дороги (нижняя бетонка) до жилого дома по ул. Западная | 150 |  |  | 150 |
| 72 | Технический паспорт | от ул. Дорожная вдоль пер. Дорожный до ул. Гоголя | 220 |  |  | 220 |
| 73 | Технический паспорт | от ул. имени Ленина вдоль ул. Денисова | 480 |  |  | 480 |
| 74 | Технический паспорт | от ул. Боровая вдоль ул. Дзержинского до ул. Олега Кошевого | 250 |  |  | 250 |
| 75 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. Дальняя,1 до ул. Октябрьская | 460 |  |  | 460 |
| 76 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Гоголя,3а до земельного участка по ул. Гоголя ,45 | 1020 |  |  | 1020 |
| 77 | Технический паспорт | от ул. Челюскина вдоль пер. Глухой до ул. Разведчиков-Добровольцев | 180 |  |  | 180 |
| 78 | Технический паспорт | от ул. Гидролизная до земельного участка по ул. Воскресенская ,27 | 900 |  |  | 900 |
| 79 | Технический паспорт | от земельного участка по пер.им.Броневского, 2а до земельного участка по пер. Броневского ,34 | 850 |  |  | 850 |
| 80 | Технический паспорт | от земельного участка по пер.Весенний,1а до ул. имени Ленина | 450 |  |  | 450 |
| 81 | Технический паспорт | от ул.им.В.Чапаева вдоль ул. Болотная до ул. Максима Коновалова | 865 |  |  | 865 |
| 82 | Технический паспорт | от ул. имени Ленина вдоль пер.Березовый до ул. Льва Толстого | 250 |  |  | 250 |
| 83 | Технический паспорт | от ул. Никитина вдоль ул. Асинострой до ул. Сельэлектро | 350 | 7 |  | 343 |
| 84 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.им.Гончарова,201 вдоль ул. Льнозаводская до земельного участка по ул.им.Гончарова ,209 | 400 |  |  | 400 |
| 85 | Технический паспорт | от пер. Шевченко вдоль ул. Сплавная до пер. Сплавной | 180 |  |  | 180 |
| 86 | Технический паспорт | от ул. Тельмана вдоль ул. Черемошная до ул. Хвойная | 720 | 594 |  | 126 |
| 87 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Лесозаводская,1 до земельного участка по ул.Лесозаводская,33 | 665 | 525 |  | 140 |
| 88 | Технический паспорт | от ул. Николая Довгалюка вдоль ул. Мичурина до ул. Мичурина,25 | 6040 | 6040 |  |  |
| 89 | Технический паспорт | от ул. Льва Толстого вдоль ул. Юбилейная до ул.им.Гончарова | 400 |  |  | 400 |
| 90 | Технический паспорт | от ул. Сельская вдоль ул. Южная до ул. Максима Коновалова | 285 |  |  | 285 |
| 91 | Технический паспорт | от ул. Нахимова вдоль ул. Челюскина до ул. Заводская | 1350 | 738 |  | 612 |
| 92 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.им.Чернышевского,1 до земельного участка по ул. Им.Чернышевского ,77 | 1665 |  |  | 1665 |
| 93 | Технический паспорт | от ул. Майская вдоль ул. Сентябрьская до земельного участка по ул. Сентябрьская 109 | 1680 |  |  | 1680 |
| 94 | Технический паспорт | от ул. Ивана Буева вдоль ул.Садовая до ул. Заводская | 480 | 219 |  | 261 |
| 95 | Технический паспорт | от ул. Стадионная вдоль ул.им.Макарова до ул.им.С.Лазо | 1270 |  |  | 1270 |
| 96 | Технический паспорт | от ул. Нахимова вдоль ул. Разведчиков -Добровольцев | 1310 | 495 |  | 815 |
| 97 | Технический паспорт | от ул. Станционная вдоль ул. Рабочая до ул. Сельская | 2300 | 1008 |  | 1292 |
| 98 | Технический паспорт | от пер. Шевченко вдоль ул. Им.Шевченко до земельного участка по ул. Путевая 17 | 540 |  |  | 540 |
| 99 | Технический паспорт | от многоквартирного жилого дома по ул. Куйбышева ,3 вдоль ул.им.Куйбышева до ул. Кирова | 120 |  |  | 120 |
| 100 | Технический паспорт | от ул. Рабочая вдоль ул. Крайняя до ул. Заводская | 1250 | 400 |  | 850 |
| 101 | Технический паспорт | от ул. Строителей вдоль ул.им.Олега Кошевого до ул. имени Дзержинского | 670 |  |  | 670 |
| 102 | Технический паспорт | от ул. Нахимова вдоль ул.им.С.Лазо до ул. Переездная | 2000 | 1318 |  | 682 |
| 103 | Технический паспорт | от ул. Нахимова вдоль ул. Проектная до ул. Партизанская | 480 |  |  | 480 |
| 104 | Технический паспорт | от ул. Советская вдоль ул. Заводская до ул. Сельская | 1350 | 1350 |  |  |
| 105 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.им.Ю.Гагарина ,1 вдоль ул.им.Ю.Гагарина до ул. Строителей | 480 | 227 |  | 253 |
| 106 | Технический паспорт | от ул.им.Шевченко вдоль ул. Мирная до земельного участка по ул. Лесозаводская ,33 | 705 |  |  | 705 |
| 107 | Технический паспорт | от ул. Деповская вдоль ул. Войкова до ул. Островского | 1970 |  |  | 1970 |
| 108 | Технический паспорт | от ул.9 Мая вдоль ул.АВПУ до ул. Зонная | 1050 | 515 |  | 535 |
| 109 | Технический паспорт | от ул. Станционная вдоль ул. Партизанская до земельного участка по ул. Партизанская 158 | 2070 | 975 |  | 1095 |
| 110 | Технический паспорт | от ул.9 Мая вдоль ул. Павлика Морозова до земельного участка по ул.Тимирязьева,13а | 1380 | 1380 |  |  |
| 111 | Технический паспорт | от ул. Трудовая вдоль ул.2-я Трудовая до ул.9 мая | 1580 | 1580 |  |  |
| 112 | Технический паспорт | от пер. Мостовой до ул. Трудовая | 1670 | 1670 |  |  |
| 113 | Технический паспорт | от ул. Мичурина до ул.370 Стрелковой Дивизии, вдоль ул. Хвойная и до ул.9 Мая | 4600 | 1930 |  | 2670 |
| 114 | Технический паспорт | от многоквартирного жилого дома по ул. Станционная ,56 вдоль пер. Электрический до земельного участка по ул.Садовая 4/1 | 350 | 350 |  |  |
| 115 | Технический паспорт | от ул. Нахимова вдоль ул.им.Щорса до ул. Заводская | 1350 | 1117 |  | 233 |
| 116 | Технический паспорт | от ул. Строителей вдоль ул. Боровая до земельного участка по ул. имени Дзержинского,1а | 723 | 723 |  |  |
| 117 | Технический паспорт | от ул.Садовая вдоль Ивана Буева до ул. имени Ленина | 2720 | 2720 |  |  |
| 118 | Технический паспорт | от пер. Зерновой вдоль ул.им.Гончарова до ул. имени Ленина | 4560 | 4560 |  |  |
| 119 | Технический паспорт | от ул. Ивана Буева вдоль ул. Николая Довгалюка до земельного участка по ул. Николая Довгалюка,85 | 1180 | 1180 |  |  |
| 120 | Технический паспорт | от ул. имени Ленина вдоль ул. Клубная до пер. Мостовой | 665 | 665 |  |  |
| 121 | Технический паспорт | от площади Привокзальная вдоль ул. имени Ленина до земельного участка по ул. имени Ленина ,180 | 4580 | 4580 |  |  |
| 122 | Технический паспорт | от пер. Электрический вдоль ул. имени В.В.Липатова до ул.им.Гончарова | 705 | 705 |  |  |
| 123 | Технический паспорт | от ул. Нахимова вдоль ул. Стадионная до ул. Советская | 1460 | 1260 |  | 220 |
| 124 | Технический паспорт | от пер. Мостовой вдоль ул. Станционная до многоквартирного жилого дома по ул.Станционная,56 | 1000 | 1000 |  |  |
| 125 | Технический паспорт | от ул.370 Стрелковой Дивизии вдоль ул. Строителей до ул. Первомайская | 1000 | 1000 |  |  |
| 126 | Технический паспорт | от ул. Николая Довгалюка вдоль ул. Переездная до ул. Сельская | 1050 | 1050 |  |  |
| 127 | Технический паспорт | от ул.9Мая вдоль ул.им.370 Стрелковой Дивизии до ул. Строителей | 1500 | 1500 |  |  |
| 128 | Технический паспорт | от ул.им.Гончарова вдоль ул. Сельская до ул. Переездная | 2000 | 2000 |  |  |
| 129 | Технический паспорт | от ул. Нахимова вдоль ул. Советская до земельного участка по пер.1-й Заводской,1 | 1460 | 1226 |  | 234 |
| 130 | Технический паспорт | от ул. Павлика Морозова вдоль ул. Тельмана до ул. Деповская | 1400 | 1400 |  |  |
| 131 | Технический паспорт | от ул. Строителей вдоль ул. Ивана Черных до ул. Центральная | 530 |  |  | 530 |
| 132 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Вокзальная,1 до земельного участка по ул. Вокзальная ,19 | 420 | 45 |  | 375 |
| 133 | Технический паспорт | от жилого дома по ул.Прямая,1 до жилого дома по ул. Прямая 55 | 950 |  |  | 950 |
| 134 | Технический паспорт | от земельного участка по пер.Линейный,4 до земельного участка по пер.Линейный,7а | 210 |  |  | 210 |
| 135 | Технический паспорт | от жилого дома по ул.Лесная,2 до жилого дома по ул.Лесная,67а | 1250 |  |  | 1250 |
| 136 | Технический паспорт | от ул. Челюскина до земельного участка по ул.Линиейная,66 | 1100 |  |  | 1100 |
| 137 | Технический паспорт | от ул. Советская вдоль пер.1-й Заводской до пер. Проходной | 250 |  |  | 250 |
| 138 | Технический паспорт | от жилого дома по ул.Дамбовая,1 до ул. Курьинская | 640 |  |  | 640 |
| 139 | Технический паспорт | от ул. Стадионная вдоль ул. Нахимова до ул. Береговая | 1170 |  |  | 1170 |
| 140 | Технический паспорт | от ул. Болотная вдоль пер. Юго-Западный до ул. Сельская | 300 |  |  | 300 |
| 141 | Технический паспорт | от земельного участка по пер.Ванцетти,1 до земельного участка по пер. Ванцетти ,8 | 250 |  |  | 250 |
| 142 | Технический паспорт | от ул. Николая Довгалюка до земельного участка по пер.Проходной,32 | 550 |  |  | 550 |
| 143 | Технический паспорт | от пер. Лазо вдоль ул. Октябрьская до ул. Дальняя | 1575 |  |  | 1575 |
| 144 | Технический паспорт | от ул. имени Ленина вдоль пер. Промышленный до ул. Клубная | 245 |  |  | 245 |
| 145 | Технический паспорт | от жилого дома по пер.Проектный,1 до земельного участка по пер.Проектный,6 | 140 |  |  | 140 |
| 146 | Технический паспорт | от ул. Сельская вдоль ул. С. Павличенко до ул. имени Ленина | 4130 |  |  | 4130 |
| 147 | Технический паспорт | от ул. Вокзальная вдоль ул. Таганская до ул. Тимирязева | 1520 | 408 |  | 1112 |
| 148 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Свободы,26 до ул. имени Калинина | 290 |  |  | 290 |
| 149 | Технический паспорт | от ул. Таганская до земельного участка по ул.Зонная,68 | 1503 |  |  | 1503 |
| 150 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Кулундинская,1 до земельного участка по ул. Кулундинская 5 | 125 |  |  | 125 |
| 151 | Технический паспорт | от ул. Войкова вдоль ул. Островского до ул.Тимирязеева | 650 |  |  | 650 |
| 152 | Технический паспорт | от ул. Тельмана вдоль пер. Плеханова до ул. Войкова | 215 |  |  | 215 |
| 153 | Технический паспорт | от ул. Путевая до жилого дома по пер.Путевой,6 | 160 |  |  | 160 |
| 154 | Технический паспорт | от ул.им.Гончарова вдоль ул. им. Чапаева до ул. Дальняя | 1540 | 500 |  | 1040 |
| 155 | Технический паспорт | ул. Тельмана вдоль ул. Пионерская до ул. Сентябрьская | 820 |  |  | 820 |
| 156 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Сахалинская,1 до жилого дома ул.Сахалинская,9 | 185 |  |  | 185 |
| 157 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Свободы,29 до ул. имени Калинина | 290 |  |  | 290 |
| 158 | Технический паспорт | от ул. Пушкина вдоль ул. Горького до ул. Тимирязева | 400 |  |  | 400 |
| 159 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. Береговая ,1а до земельного участка по ул.Береговая,27 | 1035 |  |  | 1035 |
| 160 | Технический паспорт | от ул.370 Стрелковой Дивизии до земельного участка по пер.Островского,7 | 150 |  |  | 150 |
| 161 | Технический паспорт | от ул. Боровая вдоль ул. Центральная до ул.им.Ю.Гагарина | 570 | 328 |  | 242 |
| 162 | Технический паспорт | от ул. Свободы до земельного участка по ул. имени Калинина,71 | 290 |  |  | 290 |
| 163 | Технический паспорт | от ул. Центральная вдоль ул. Песочная до ул. Транспортная | 80 |  |  | 80 |
| 164 | Технический паспорт | от ул. Вознесенская до земельного участка по ул.Пристанская,56 | 800 |  |  | 800 |
| 165 | Технический паспорт | от жилого дома по пер.Светлый,2а до ул.Л.Толстого | 325 |  |  | 325 |
| 166 | Технический паспорт | от ул. Проектная до жилого дома по пер.Рабочий,8 | 240 |  |  | 240 |
| 167 | Технический паспорт | от ул. Майская вдоль ул. Пушкина до ул.им.М.Горького | 920 |  |  | 920 |
| 168 | Технический паспорт | от ул. Ивана Буева вдоль ул. Лермонтова до ул. Заводская | 350 |  |  | 350 |
| 169 | Технический паспорт | от ул. Кривая вдоль пер. Новгородский до ул.Л.Толстого | 225 |  |  | 225 |
| 170 | Технический паспорт | от пер. Озёрный вдоль ул. Некрасова до ул. Пристанская | 450 |  |  | 450 |
| 171 | Технический паспорт | от ул.9 Мая до земельного участка по ул.Мясокомбинат,14 | 200 |  |  | 200 |
| 172 | Технический паспорт | от ул. Затрактовая до земельного участка по ул.Новая,52 | 900 |  |  | 900 |
| 173 | Технический паспорт | от ул. Мирная вдоль ул. Пойма до пер. Мирный | 270 |  |  | 270 |
| 174 | Технический паспорт | от ул. Школьная до земельного участка по ул.Плеханова,76 | 990 | 200 |  | 790 |
| 175 | Технический паспорт | от пер. Лазо до земельного участка по пер.Октябрьский,6 | 200 |  |  | 200 |
| 176 | Технический паспорт | от ул. им. Чапаева вдоль ул. Льва Толстого до пер.Березовый | 1250 | 843 |  | 407 |
| 177 | Технический паспорт | от ул. Нахимова вдоль ул. Д.Фурманова до ул. Дальняя | 2330 | 258 |  | 2072 |
| 178 | Технический паспорт | от ул. Ивана Буева до земельного участка по пер.Садовый,5 | 150 |  |  | 150 |
| 179 | Технический паспорт | от ул. Лесозаводская до земельного участка по ул.Путевая,20 | 650 |  |  | 650 |
| 180 | Технический паспорт | от ул. Тельмана до земельного участка по пер.Р.Люксембург,5 | 155 |  |  | 155 |
| 181 | Технический паспорт | от земельного участка по пер.Мостовой,1/2 до ул. Никитина | 595 | 226 |  | 369 |
| 182 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.9 Мая,1 до ул. Мясокомбинат | 4350 | 4350 |  |  |
| 183 | Технический паспорт | от земельного участка по пер.им.Д.И.Менделеева,4 до земельного участка по пер.им.Д.И.Менделеева,25 | 220 |  |  | 220 |
| 184 | Технический паспорт | от ул. Заводская вдоль пер. Лазо до ул. Болотная | 120 |  |  | 120 |
| 185 | Технический паспорт | от ул.9 Мая вдоль ул. Майская до ул. Сентябрьская | 730 |  |  | 730 |
| 186 | Технический паспорт | от ул.им.Д.Фурманова вдоль пер. Луговой до ул. Новая | 250 |  |  | 250 |
| 187 | Технический паспорт | от ул. Вокзальная до земельного участка по ул.Р.Люксембург,67 | 800 |  |  | 800 |
| 188 | Технический паспорт | от земельного участка по ул.Алтайская,1 до земельного участка по ул.Алтайская,9 | 200 |  |  | 200 |
| 189 | Технический паспорт | от ул. 9 Мая до земельного участка по ул. Гидролизная ,63 | 1525 |  |  | 1525 |
| 190 | Технический паспорт | от ул. Тельмана до земельного участка по ул.Деповская,15 | 300 |  |  | 300 |
| 191 | Технический паспорт | от ул. Лесная до земельного участка по ул. имени Калинина,2 | 250 |  |  | 250 |
| 192 | Технический паспорт | от земельного участк4а по ул.им.Репина,9 до им.Чернышевского | 530 |  |  | 530 |
| 193 | Технический паспорт | Подъездная дорога к Орловскому водозабору г. Асино от автомобильной дороги Камаевка- Б. Дорохово- Асино протяженностью 2310 метров | 2310 |  |  | 2310 |
| 194 | Технический паспорт | Подъездная дорога к МДОУ ДЮСШ № 2 протяженностью 706 метров | 706 |  |  | 706 |
| 195 | Технический паспорт | Автомобильная дорога от пересечения р. Итатка до жилого дома по ул.Свободы,29, пос. Причулымский и до жилого дома по ул.Пристанская,46, пос. Вознесенка, Асиновский район ,Томская область | 5270 | 4270 |  | 1000 |
| 196 | Технический паспорт | Автомобильная дорога от ул. Гоголя до ул. Дорожная | 235 |  |  | 235 |
| 197 | Технический паспорт | Автомобильная дорога от ул.2я Трудовая до ул. Дорожная, | 235 |  |  | 235 |
| 198 | Технический паспорт | от земельного участка по ул. Первомайская ,1 до ул. Строителей | 375 |  |  | 375 |
| Итого автомобильные дороги |  |  | 169058 | 62554 |  | 106524 |
| 199 | Технический паспорт | ул.им.Гончарова,156/1 | 340 | 145 |  | 195 |
| 200 | Технический паспорт | ул. имени Ленина ,89/1 | 120 |  |  | 120 |
| 201 | Технический паспорт | ул. Стадионная ,31/1 | 140 |  |  | 140 |
| 202 | Технический паспорт | ул. Партизанская 39/1 | 265 |  |  | 265 |
| 203 | Технический паспорт | ул. Стадионная ,19/1 | 65 |  |  | 65 |
| 204 | Технический паспорт | ул. Сельская ,44а/1 | 125 | 125 |  |  |
| 205 | Технический паспорт | ул.им.В.Чапаева,21/2 | 90 | 90 |  |  |
| 206 | Технический паспорт | ул. имени Ленина ,71/1 | 280 | 210 | 70 |  |
| 207 | Технический паспорт | ул.Сельская,31а/1 | 180 | 180 |  |  |
| 208 | Технический паспорт | ул. Станционная ,9/1 | 254 | 254 |  |  |
| 209 | Технический паспорт | ул. Боровая 2/1 | 155 | 155 |  |  |
| 210 | Технический паспорт | ул. Строителей, 9/1 | 100 |  |  | 100 |
| 211 | Технический паспорт | ул.Центральная,8/1 | 57 |  |  | 57 |
| 212 | Технический паспорт | ул. Боровая ,7/1 | 370 | 370 |  |  |
| 213 | Технический паспорт | ул. Ивана Черных 14/1 | 137 |  | 137 |  |
| 214 | Технический паспорт | ул. Центральная ,11/2 | 130 |  |  | 130 |
| 215 | Технический паспорт | ул. Транспортная ,4а/1 | 130 |  | 130 |  |
| 216 | Технический паспорт | ул.Строителей,3/1 | 230 | 230 |  |  |
| 217 | Технический паспорт | ул.им.Ю.Гагарина 3/1 | 75 | 75 |  |  |
| 218 | Технический паспорт | ул.им.Щорса 43/1 | 88 | 88 |  |  |
| 219 | Технический паспорт | ул.Станционная,32/1 | 130 | 130 |  |  |
| 220 | Технический паспорт | ул.им.Щорса,41/1 | 70 | 70 |  |  |
| 221 | Технический паспорт | ул.АВПУ,16/1 | 180 | 180 |  |  |
| 222 | Технический паспорт | ул. имени Ленина,47/1 | 260 | 260 |  |  |
| 223 | Технический паспорт | ул. Николая Довгалюка,2/1 | 230 | 230 |  |  |
| 224 | Технический паспорт | ул. Ивана Буева,40/1 | 120 | 120 |  |  |
| 225 | Технический паспорт | ул. Ивана Буева,60/1 | 245 | 245 |  |  |
| 226 | Технический паспорт | ул. Ивана Буева,68/1 | 90 | 90 |  |  |
| 227 | Технический паспорт | ул. Октябрьская ,39/1 | 50 |  | 50 |  |
| 228 | Технический паспорт | ул.им.Ю.Гагарина ,8/1 | 103 | 103 |  |  |
| 229 | Технический паспорт | ул.370 Стрелковой Дивизии,56/1 | 195 |  |  | 195 |
| 230 | Технический паспорт | ул.Тимирязева,17/3 | 192 |  |  | 192 |
| 231 | Технический паспорт | ул. Павлика Морозова,2/1 | 204 | 204 |  |  |
| 232 | Технический паспорт | ул.9 Мая 64/1 | 150 | 150 |  |  |
| 233 | Технический паспорт | ул. Павлика Морозова,1/1 | 174 | 174 |  |  |
| 234 | Технический паспорт | ул. имени Ленина ,8/1 | 185 | 185 |  |  |
| 235 | Технический паспорт | ул. имени Ленина ,2/2 | 180 | 180 |  |  |
| 236 | Технический паспорт | ул. Станционная ,22/1 | 160 | 160 |  |  |
| 237 | Технический паспорт | ул. Ивана Буева ,24/1 | 240 | 240 |  |  |
| 238 | Технический паспорт | ул. Центральная ,6/1 | 50 |  |  | 50 |
| 239 | Технический паспорт | ул.Сентябрьская,67/1 | 135 |  | 80 | 55 |
| 240 | Технический паспорт | ул.АВПУ ,33/1 | 223 |  |  | 223 |
| 241 | Технический паспорт | ул. имени Ленина,1/1 | 328 | 228 | 100 |  |
| 242 | Технический паспорт | ул. Стадионная ,22а/1 | 80 | 80 |  |  |
| 243 | Технический паспорт | ул. Стадионная 20/1 | 455 | 455 |  |  |
| 244 | Технический паспорт | ул. Стадионная ,15/1 | 100 | 100 |  |  |
| 245 | Технический паспорт | ул.Сентябрьская,48/1 | 106 |  |  | 106 |
| 246 | Технический паспорт | ул.им.370 Стрелковой Дивизии,54/1 | 75 |  |  | 75 |
| 247 | Технический паспорт | ул.Рабочая,104/1 | 92 | 92 |  |  |
| 248 | Технический паспорт | ул. имени Ленина ,50/6 | 245 | 245 |  |  |
| 249 | Технический паспорт | ул. имени В.В. Липатова,6/1 | 331 | 331 |  |  |
| 250 | Технический паспорт | ул. Партизанская ,70/1 | 368 | 266 |  | 102 |
| 251 | Технический паспорт | ул. имени Ленина,75/1 | 66 | 66 |  |  |
| 252 | Технический паспорт | ул. имени Ленина ,88/1 | 630 | 630 |  |  |
| 253 | Технический паспорт | ул.Сельская,53/1 | 107 |  |  | 107 |
| 254 | Технический паспорт | ул.АВПУ,14/4 | 206 |  | 206 |  |
| 255 | Технический паспорт | ул.Тельмана,41/1 | 114 | 114 |  |  |
| 256 | Технический паспорт | ул.9 Мая,60/1 | 190 | 190 |  |  |
| 257 | Технический паспорт | ул.9 Мая,70/3 | 230 | 106 |  | 124 |
| 258 | Технический паспорт | ул.АВПУ,27а/1 | 1623 | 176 | 1447 |  |
| 259 | Технический паспорт | ул.АВПУ16/2 | 80 |  |  | 80 |
| 260 | Технический паспорт | ул.им.Ю.Гагарина,6/1 | 180 | 180 |  |  |
| 261 | Технический паспорт | ул. имени Ленина 131/1 | 627 |  |  | 627 |
| 262 | Технический паспорт | ул. Льва Толстого,69/3 | 65 |  | 65 |  |
| 263 | Технический паспорт | ул. имени В.В. Липатова,25/1 | 480 | 480 |  |  |
| 264 | Технический паспорт | ул.им.Крупской,20/1 | 560 | 377 |  | 183 |
| 265 | Технический паспорт | ул.Сельская,49/1 | 170 | 170 |  |  |
| 266 | Технический паспорт | ул.Мичурина,11/1 | 400 |  |  | 400 |
| 267 | Технический паспорт | ул.Транспортная,2/1 | 300 | 300 |  |  |
| 268 | Технический паспорт | ул. имени Ленина ,31/1 | 300 | 300 |  |  |
| 269 | Технический паспорт | ул. Олега Кошевого,1а | 70 |  | 70 |  |
| 270 | Технический паспорт | ул.Челюскина,13/1 | 180 |  |  | 180 |
| 271 | Технический паспорт | ул.Станционная,56/1 | 340 | 145 | 195 |  |
| 272 | Технический паспорт | Ул.АВПУ 36/1 | 180 |  | 180 |  |
| Итого автомобильные дороги к многоквартирным жилым домам |  |  | 16175 | 9674 | 2730 | 3771 |
| Итого автомобильных дорого местного значения общего пользования |  |  | Всего | Асфальт | Цементобетон | Грунт |
|  |  |  | 185233 | 72228 | 2730 | 110295 |

2.3. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Асиновского городского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк Асиновского городского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Асиновского городского поселения

| № | Показатели | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 26500 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 5300 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 200 |

2.4. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории муниципального образования Асиновского городского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» организовано в соответствии с расписанием. Информация об объёмах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.5. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары в асфальтобетонном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.6. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

В связи с развитием лесопромышленного комплекса, в частности строительства современного деревообрабатывающего производства, основное движение грузовых транспортных средств осуществляется по  следующим улицам:

- ул.2 я Трудовая

- ул. им. Гончарова

- ул.им.370 Стрелковой Дивизии

- ул. Сельская

- ул. Переездная

-ул. Николая Довгалюка

- ул. Ивана Буева

- ул. Хвойная

Грузовой транспорт представлен автомобилями - самосвалами грузоподъёмностью до 25 т.  лесовозами- тягачами и автомобилями с тралом грузоподъёмностью до 40 т.

2.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорог регионального значения «Томск - Камаевка- Асино».

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015 года на территории Асиновского городского поселения зарегистрировано 370 дорожно-транспортных происшествий, это на 8  меньше чем за 2014 год (378 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 3. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество аварий | 378 | 370 | 208 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 5000 | 5150 | 5300 |

2.8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Асиновского городского поселения поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования «Асиновское городское поселение»    выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточно  искусственного освещения;

отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения

2.9. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Асиновского городского   поселения Асиновского района Томской  области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 185,233,0 | 102,0 | 102,0 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 185,233,0 | 40,5 | 40,5 |
| -общего пользования областного значения | км | 10,1 | 10,1 | 10,1 |

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих сёла устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Асиновское городское поселение», с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории муниципального образования «Асиновское  городское поселение» предусмотрено строительство дорог с твердым покрытием на данный момент   отсыпанных гравийно - песчаной смесью. При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по  совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство  «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение приезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10 -15 %

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено в Генеральном плане Асиновского городского с поселения.

2.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Асиновского городского с поселения, утверждён решением Думы Асиновского района Томской области от 24.10.2012 № 193.

7. Нормативы градостроительного проектирования Асиновского городского поселения, утверждены решением Думы Асиновского района Томской области от  24.10.2012 N 193.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

- Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории  муниципального образования «Асиновское городское поселение» .

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Население Асиновского городского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в трех населенных пунктах – г. Асино, пос. Причулымский, пос. Вознесенка

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Население Асиновского городского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого/

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объёмы передвижения населения и перевозки грузов   изменятся в сторону увеличения.

Программное решение

Программой  предусматривается развитие линий автобусного сообщения по внутригородским маршрутам в районы нового строительства.

Новые линии автобусов пройдут по проектируемой магистральной улице на продолжении ул. Переездной с выходом на ул. имени Ленина и по новому вводу в город с томского направления в створе ул. Хвойной, по новым магистральным улицам в западном и южном районам.

Протяженность автобусной сети по оси улиц в пределах застроенных территорий города на I-ю очередь составит 30 км; к расчетному сроку – 36 км.

Плотность автобусной сети на I-ю очередь увеличится до 1,2 км/кв.км территории застройки, к расчетному сроку - до 1,3 км/кв.км территории застройки.

Развитие маршрутной сети автобусов обеспечит соблюдение нормативных радиусов обслуживания, при которых пешеходные подходы к остановкам автобусов составят 300-500 м.

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и организация гостевых стоянок в кварталах, строительство СТО;

- выделение территорий для размещения гаражей боксового типа для населения районов многоэтажной застройки с нормативным радиусом доступности до 800 м (норма автомобилизации на I очередь принимается – 251 автомобилей на 1 тыс. жителей, на расчетный срок – 299 автомашин на 1 тыс. жителей).

Таблица 4

Расчет потребности территорий для хранения индивидуального легкового автотранспорта

| №№ | Наименование показателей | Ед. измерения | Существ. положение | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население всего, в том числе в многоквартирной застройке | тыс. чел. тыс. чел. | 25,9 13,9 | 29,4 14,4 | 32,4 18,3 |
| 2 | Норма автомобилизации | маш. 1 тыс. чел. | 200 | 251 | 299 |
| 3 | Общее количество легковых автомобилей | тыс. ед. | 5,3 | 7,4 | 9,7 |
| 4 | Количество маш.-мест требующихся в гаражах (для многоквартирной застройки) | тыс. маш.-мест | 2,8 | 3,6 | 5,5 |
| 5 | Требуемая площадь гаражей-боксового типа (при 30 кв. м на 1 маш-место) | га | 8,4 | 10,8 | 16,5 |

Проектом предусматривается размещение новых площадок гаражей боксового типа в западной и южной коммунальных зонах города.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность СТО должна составлять на I-ю очередь 37 постов, на расчетный срок – 48 постов. Суммарная мощность АЗС на I-ю очередь – 6 топливораздаточных колонок, на расчетный срок должна составлять 8 колонок. В настоящее время количество колонок АЗС превышает нормативные требования.

Размещение проектируемых СТО произведено, в основном, на территориях гаражей боксового типа. Новые АЗС для удобства пользования при заправке транзитного транспорта предусматривается разместить на въездах в город.

Классификация уличной дорожной сети, линии автобусов, пути пропуска грузового движения, размещение гаражных зон и обслуживающих предприятий легкового транспорта показаны на чертеже «Схема планируемого размещения объектов автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений» (М 1:10 000).

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Программой предусматривается дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети города, реконструкция существующих улиц и дорог, строительство новых магистральных и жилых улиц.

Проектные мероприятия направлены на реализацию следующих задач:

снятие потоков транзитного движения с ул. имени Ленина и центральной зоны города;

строительство нового ввода в центральную часть города с южного направления от автодороги Камаевка – Асино – Белый Яр;

обеспечение магистральной улично-дорожной сетью районов нового строительства в западном и южном районах города;

усиление связей между западной и южной частями города;

повышение благоустройства существующей улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89*:

магистральные улицы и дороги общегородского значения;

магистральные улицы и дороги районного значения;

улицы и дороги местного значения;

проезды.

По развитию улично-дорожной сети города предусматриваются нижеследующие мероприятия.

I-я очередь

Магистральные улицы и дороги.

Пробивка улицы на продолжении ул. Николая Довгалюка в южном направлении до соединении с ул. Хвойной и выходом на проектируемый южный участок обходной автодороги; протяженность нового строительства – 2,5 км.

Продление ул. Войкова в южном направлении в район нового строительства; протяженность – 1,8 км.

Продление ул. Переездной в западном направлении в район нового строительства до соединения с северным участком ул. имени Ленина; протяженность – 2,3 км.

Продление ул. Сельской в южном направлении; протяженность – 1,2 км.

Улицы и дороги местного значения.

Продление в западный район улицы, проходящей вдоль кладбища, протяженность – 1,6 км.

Строительство жилых улиц в западном районе, общая протяженность – 3,3 км.

Строительство пешеходного моста на ст. Асино.

Благоустройство существующей улично-дорожной сети города с расширением проезжих частей до 6-7 м, строительством тротуаров, озеленением, освещением и организацией водоотвода с проезжих частей.

На период расчетного срока программой предусматривается следующие мероприятия.

Магистральные улицы и дороги.

Строительство магистральной улицы, проходящей по западной границе района новой застройки; протяженность – 4,5 км.

Строительство путепровода через железнодорожную магистраль в створе ул. Николая Довгалюка - Хвойная.

Продление ул. Таганской до соединения с ул. Мичурина; протяженность – 1,2 км.

Продление ул. Боровой в северном направлении с выходом на ул. Николая Довгалюка - Хвойная; протяженность – 1,3 км.

Строительство улицы, проходящей вдоль железнодорожной линии в западном районе; протяженность – 1,8 км.

Улицы и дороги местного значения.

Строительство дороги на продолжении ул. Павлика Морозова на соединении с ул. Мичурина; протяженность – 1,4 км.

Строительство жилых улиц в западном районе; общая протяженность – 2,3 км.

В результате осуществления проектных мероприятий протяженность магистральной сети на I-ю очередь увеличится на 7,8 км и составит 58,8 км. К расчетному сроку протяженность магистральной сети увеличится на увеличится на 9,2 км и составит 65 км.

Плотность магистральной сети на I-ю очередь и расчетный срок увеличится до 2,3 км/кв.км территории застройки.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Асиновского городского поселения

| № | Показатели | 2016 год | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022-2025 - 2028 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 26500 | 27080 | 27660 | 28240 | 28820 | 29400 | 32400 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 5300 | 5720 | 6140 | 6560 | 6980 | 7400 | 9700 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 200 | 211 | 221 | 232 | 242 | 251 | 299 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупнённая оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Оценка объемов и  источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации  варианта развития транспортной инфраструктуры

Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения поселения.

Для достижения основной цели  необходимо решить следующие задачи:

-выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры;

-выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);

-выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

-подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджетов всех уровней, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и  неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного  значения».

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение», а также внебюджетные источники. Объёмы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования бюджета Томской области на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Транспортная система  муниципального образования «Асиновское городское поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления муниципального образования «Асиновский район» и органов государственной власти  Томской области по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации  программы предполагается привлечение финансирования из  средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведённых аналогичных мероприятий.

6. Оценка эффективности мероприятий предлагаемого варианта развития транспортной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 - 2025 годы с перспективой до 2028 года являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение» на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели Программы  представлены в таблице 5.

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Таблица 5 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

| Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 185,233 | 185,233 | 185,233 | 185,233 | 185,233 | 185,233 | 197,733 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность дорог с твердым покрытием | км | 110,295 | 111,855 | 113,415 | 114,975 | 116,535 | 118,095 | 122,775 |
| Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Обеспеченность населения услугами транспортной инфраструктуры | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Объем реконструкции(ремонта) сетей (за год)* | км | 11,7 | 1,56 | 11,56 | 11,56 | 1,56 | 1,56 | 4,68 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | км. | 173,533 | 171,973 | 170,413 | 168,853 | 167,293 | 165,733 | 161,053 |

7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

7.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы  предусматриваются.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.  Показатели строительства и реконструкции дорожного полотна приведены в таблице № 5.

Таблица 6.

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция |  |  | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. |  | РС | I оч. | РС |
| 1. | Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» | км | 110,295 | Первая очередь |  | 2032 |  |  |
| 2 | Реконструкция существующей улично – дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности | км | 12,5 | Первая очередь |  | 2032 |  |  |
| 3 | ## Обеспечение местами парковок автомобилей жителей многоквартирных домов города Асино | м2 | 1963,5 |  |  |  | ПО | 2032 |
| 4 | Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон | км | 9,5 | Первая очередь |  |  | ПО | 2032 |
| 5 | Развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта: СТО, АЗС | шт. | 1 1 |  |  |  | ПО | 2020 2019 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 0,61 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 564 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 3 пост: АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью три поста - 1 объект.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения:

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории общей протяженностью 110,29 км.

Улично-дорожная сеть:

- текущий ремонт улично – дорожной сети, общей протяженностью 185,233 км;

- строительство улиц, общей протяженностью 3,0 км.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены в Генеральном плане муниципального образования «Асиновское городское  поселение»

7.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Асиновского городского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Асиновского городского поселения на 2017 – 2025 годы с перспективой до 2028 года

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 2017 г. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета | Администрация Асиновского городского поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 2018 г. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 2019 г. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 2020 г. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета |  |
|  | Строительство автомобильных дорог | 2021 г. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета |  |
|  | Строительство автомобильных дорог | 2022-2025-2028 г.. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета |  |

Перечень мероприятий по ремонту дорог на 2017 год

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Используемый материал | Обустройство тротуара | Примечание | Размеры | Ориентировочная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ивана Буева (участок от ул. Советская до ул. Сельская) | асфальт | от ул. Советская до ул. Сельская | Устройство съездов, организация пешеходного перехода со светофором на пересечении с ул. им. Д. Фурманова с искусственной неровностью и установкой дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Организация пешеходного перехода с искусственной неровностью и ограждением возле пересечения с ул. Николая Довгалюка | Ремонт проезжей части L-1340м. B-6,5 м Обустройство тротуара L-1300м B-1,5м | 9 894 000, 00 |
| 2 | ул. Сельская (от ул. Ивана Буева до ул. имени Ленина) | асфальт |  | Устройство съездов, нанесение дорожной разметки. | L-438м. B-6м. | 2 365 200,00 |
| 3 | ул. им. 370 Стрелковой дивизии (от ул. Хвойная до ул. Войкова) | асфальт | ремонт существующего тротуара от ул. 9 Мая до ул. Войкова, организация нового тротуара от ул. Войкова до ул. Тимирязева | Устройство съездов, нанесение дорожной разметки | Ремонт проезжей части L-923м. B-6м. Обустройство тротуара Ремонт существующего L-336м. B-1м. Обустройство нового тротуара L-780м. B-1м. | 5 988 600,00 |
| 4 | ул. 2я Трудовая (участок от ул. 9 мая до пересечения с ул. Нижняя Бетонка) | асфальт |  | Устройство съездов, нанесение дорожной разметки (тротуар) | L-1600м. B-6м. | 8 640 000,00 |
| 5 | ул. им. Гончарова (от ул. Сельская до ул. имени Ленина) | асфальт |  | Расширение проезжей части до 7 метров для дальнейшей организации автобусного сообщения. Организация пешеходных переходов со светофором на пересечении с ул. Кривая и ул. Советская с искусственной неровностью и установкой дорожных знаков, устройство съездов, нанесение дорожной разметки. | L-2000м B-7м. | 13 750 000,00 |
| 6 | ул. Переездная (участок от ул. Николая Довгалюка до ул. Сельская) | асфальт |  | Устройство съездов, организация пешеходного перехода со светофором на участке от ул. им. С. Лазо до ул. Фурманова с искусственной неровностью и установкой дорожных знаков нанесение дорожной разметки | L-1000м. B-6м. | 5 550 000,00 |
| 7 | ул. Строителей (1. - участок от ул. Хвойная до остановки "Гагарина", 2. - участок от ул. Ивана Черных до ул. Боровая) | асфальт | ремонт существующего тротуара от ул. Ивана Черных до ул. Боровая | Устройство съездов, нанесение дорожной разметки | Ремонт проезжей части - участок L-118м. B-6м. - участок L-345м. B-6м. Обустройство тротуара L-325м. B-1м. | 2785550,00 |
| 8 | ул. Челюскина (от ул. имени Ленина до ул. Ивана Буева) | асфальт |  |  | L-265м. B-4,5м. | 1073250,00 |
| 9 | ул. им. С. Лазо (от ул. Ивана Буева до ул. им. Гончарова) | асфальт |  |  | L-920м. B-5м. | 4 140 000,00 |
| 10 | ул. им. Д. Фурманова (участок от ул. Переездная до ул. Дальняя) | асфальт |  | Асфальтирование по существующему щебёночному основанию, устройство съездов, нанесение дорожной разметки. Организация пешеходного перехода со светофором с искусственной неровностью установкой дорожных знаков и ограждения на пересечении с ул. Ивана Буева | L-400м. B-5м. | 2 000 000,00 |
| 11 | ул. Партизанская (участок от ул. Чапаева до пер. Северный) | асфальт |  | Асфальтирование по существующему щебёночному основанию | L-88м B-4м. | 316 800,00 |
| 12 | ул. Рабочая (участок от ул. Сельская до ул. С. Лазо) | щебень |  | Отсыпка щебнем | L-410м. B-4,5м. | 922 500,00 |
| 13 | ул. Макарова (участок от ул. Советская до ул. Щорса) | щебень |  | Отсыпка щебнем | L-355м. B-4,5м | 798 750,00 |
| 14 | Автомобильная дорога от пересечения р. Итатка до жилого дома по ул. Свободы,29, пос. Причулымский и до жилого дома по ул. Пристанская,46, пос. Вознесенка, Асиновский район, Томская область | асфальт |  | Асфальтирование, укрепление обочин щебнем, устройство съездов, нанесение дорожной разметки | L-1800м. B-7м. | 11 340 000,00 |
| 15 | ул. Клубная (от ул. им. Гончарова до ул. Никитина) | асфальт |  | Асфальтирование, укрепление обочин щебнем, устройство съездов, нанесение дорожной разметки | L-200м. B-5м. | 900 000,00 |
| 16 | ул. Чернышевского (участок от ул. им. 370 Стрелковой Дивизии до ул. Павлика Морозова) | асфальт |  | Асфальтирование по существующему щебёночному основанию, устройство съездов, нанесение дорожной разметки | L-340м. B-5м. | 1 530 000,00 |
| Перечень тротуаров и пешеходных переходов, планируемых к ремонту или организации на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Используемый материал | Место расположение тротуара или пешеходного перехода | Примечание |  |  |
| 1 | ул. Советская (от ул. им. Гончарова до ул. Рабочая) | асфальт | ширина 1,5 м | Организация пешеходного перехода со светофором с искусственной неровностью и установкой дорожных знаков на пересечении ул. им. Гончарова и ул. Советская | L-116м. B-1,5м. | 346 600,00 |
| 2 | ул. имени Ленина | асфальт | от МКД № 3 до МКД № 9 |  | L-138м. B-1,5м. | 186300,00 |
| 3 | ул. имени Ленина | асфальт | от ул. Крайняя 50 м в сторону ул. Сельская |  | L-50м. B-1,5м. | 67 500,00 |
| 4 | ул. имени Ленина | асфальт | возле административного здания № 36 до МКД №32 |  | L-182м. B-1,5м. | 245 700,00 |
| 5 | ул. имени Ленина | асфальт | от ул. Разведчиков-Добровольцев до ул. Щорса |  | L-139м. B-1,5м. | 187650,00 |
| 6 | ул. имени Ленина | асфальт | от здания №116 до ул. Сельская |  | L-135м. B-1,5м. | 182250,00 |
| 7 | ул. им. В. В. Липатова | асфальт | от ул. Рабочая вдоль ул. им. В.В. Липатова до административного здания № 10 ул. имени Ленина | Организация пешеходного перехода со светофором с искусственной неровностью установкой дорожных знаков и нанесением разметки | L-265м. B-1,5м. | 547 750,00 |
| 8 | ул. Партизанская | асфальт | от административного здания № 47 до МКД №20 по ул. Стадионная |  | L-329м. B-1,5м. | 444 150,00 |
| 9 | ул. Станционная | асфальт | от пересечения с пер. Широкий до жилого дома №9 по ул. Станционная |  | L-170м. B-1м | 153 000,00 |
| 10 | ул. Сельская | асфальт | от ул. имени Ленина до ул. Ивана Буева |  | L-429м. B-1м. | 386 100,00 |
| 11 | ул. Павлика Морозова | асфальт | от ул. Войкова до ул. Тимирязева | Организация 3х пешеходных переходов со светофором с искусственными неровностями установкой дорожных знаков ограждением перехода возле школы № 1 и нанесением разметки. | L-775м. B-1,5м. | 1 616 250,00 |
| 12 | ул. Стадионная | асфальт |  | напротив МКД №20, организация пешеходного перехода со светофором с искусственной неровностью установкой дорожных знаков и нанесением разметки |  | 190 000,00 |
| 12 | ул. Николая Довгалюка | асфальт | от ул. Ивана Буева до ул. Переездная | Пересечение с ул. Переездная, пересечение с ул. Заводская организация пешеходного перехода со светофором с искусственной неровностью, установкой дорожных знаков и нанесением разметки | L-900м. B-1,5м. | 1 595 000, 00 |
| 14 | ул. им. Гончарова | асфальт |  | Организация пешеходного перехода со светофором с искусственной неровностью установкой дорожных знаков и нанесением разметки на пересечении с ул. Щорса, |  | 190 000,00 |
| 15 | ул. им. Гончарова | асфальт |  | Организация пешеходного перехода со светофором с искусственной неровностью, нанесением разметки на пересечении с ул. им. С. Лазо |  | 190 000,00 |
| 16 | ул. Боровая |  |  | Установка ограждения пешеходного перехода возле МКД №7. Установка светофора |  | 200 000,00 |
| 17 | ул. имени Ленина |  |  | Установка ограждения пешеходного перехода возле административного здания № 17. Установка светофора |  | 200 000,00 |
| 18 | пер. Широкий | асфальт | от ул. Станционная до ул. 9 Мая | напротив частного жилого дома №10, обустройство пешеходного перехода со светофором с искусственной неровностью установкой дорожных знаков и нанесением разметки | L-440м. B-1м. | 586 000,00 |

8. Предложения по институциональным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Томской области (утв. постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а).

По данным государственной земельной отчетности (форма 22-5) по состоянию на 01.01.2011 г.