АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2016                                                                                                     № 960/16

г. Асино

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы»

- В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorod.asino.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                                               Асиновского городского поселения                                                      А.Г. Костенков

|  | Приложение к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от №_______ |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик долгосрочной МП | Муниципальное образование «Асиновское городское поселение» |
| Исполнители долгосрочной МП | Администрация Асиновского городского поселения, структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
| Цели и задачи долгосрочной МП | Цель: Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Асиновского городского поселения Задачи: - информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Показатели целей и задач долгосрочной МП | Целевые показатели определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Сроки реализации долгосрочной МП | 2017 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной МП (с детализацией по годам) | Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные источники Объемы финансирования могут подлежать корректировке при формировании бюджета МО «Асиновское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период Объемы и источники финансирования; Всего тыс.руб; в т.ч. по годам. 2012; 2013; 2014 2015. 1. Федеральный бюджет. 2. Областной бюджет; 2052; 2052. 3. Районный бюджет; 13153,4; 4792; 4268,5; 4368,5; 4468,5. 4. Муниципальный бюджет; 12139,9; 2687,5; 2427; 7109,5; 1809,5. 5.Внебюджетные источники; 20948,8; 10190,9; 13615; 800; 800. Итого; 20367,2; 12946,8; 4428,92; 11486; 6286. Объемы и источники финансирования; в т.ч. по годам. 2017; 2018; 2019 2020. 1. Федеральный бюджет. 2. Областной бюджет. 3. Районный бюджет. 4. Муниципальный бюджет; 83,96; 62,29; 162,50; 200,42. 5.Внебюджетные источники; 2702.74; 2766,39; 2762,6; 2665,98. Итого; 2786,7; 2828,68; 2925,1; 2866,4. |
| Ожидаемые показатели эффективности долгосрочной МП | Потенциал энергосбережения к 2020г. по жилищному фонду составляет 4 572 т.у.т., по коммунальному хозяйству – 3 847 т.у.т. Энергоемкость муниципального продукта снизится на 11% и составит к 2019г. 57,2 кг у.т./тыс.руб. |
| Организация управления долгосрочной МП и контроль за ее реализацией | Управление программой осуществляет Администрация Асиновского городского поселения |

- Аббревиатуры используемые в настоящей Программе:

- МП-муниципальная программа;

- ТЭ-тепловая энергия;

- ЭЭ-электрическая энергия;

- ПУ-прибор учета;

- ОДПУ- коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой энергии;

- ИПУ-индивидуальный прибор учета коммунальных ресурсов;

- МКД-многоквартирный жилой дом;

- МО-муниципальное образование;

- ОМС-орган местного самоуправления;

- МУП-муниципальное унитарное предприятие;

- МУ-муниципальное учреждение;

- ХВС-холодное водоснабжение;

- ГВС-горячее водоснабжение;

- ТК-тепловая камера;

- ВК-водопроводный колодец;

- КНС-канализационно-насосная станция;

- Введение

Настоящая Программа является комплексным и системным по срокам и исполнителям планом действий  для поэтапной реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий на территории Асиновского городского поселения.

Программа предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить потребление энергетических ресурсов в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов.

Настоящая Программа разработана исходя из объективно существующей ситуации на территории  Асиновского городского поселения и может корректироваться по годам.

- Раздел I. Содержание  проблем энерго- и ресурсосбережения

Потенциал энергосбережения представляет собой разность между имеющимся спросом на энергоресурсы и объективно достижимым потреблением энергоресурсов в процессе эффективного осуществления энергосбережения. Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурсов) можно сократить при комплексной реализации мероприятий Программы.

Проблемы энергосбережения в Асиновском городском поселении можно охарактеризовать следующими факторами:

- низкая оснащенность потребления энергоресурсов и воды в жилищном фонде приборами учета;

- повышенная изношенность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, как  следствие значительные потери и аварий;

- несоответствием генерирующих мощностей существующим нагрузкам, что является следствием увеличения  расхода топливной составляющей в тарифах на услугу;

- отсутствием должного финансирования для внедрения энергосберегающих технологий;

- отсутствием стимулов к энергосбережению.

Вышеперечисленные проблемы постепенно решаются за счет муниципального, областного, федерального финансирования на территории Асиновского городского поселения. Перечень мероприятий по энергосбережению, проведенных за 2009-2011г.г. представлен в Приложении 1.

1.1.Описание существующего положения

1.1.1.Анализ энергетической эффективности системы теплоснабжения

В Асиновском городском поселении представлены два вида систем отопления: централизованные (котельные) и автономные. Котельные 14 шт. обслуживают энергоснабжающие организации: ООО «ТеплоЭнерго Ресурс № 1», ООО «ТеплоЭнергоРесурс № 2», ООО «ТеплоЭнергоРесурс № 3»,ООО «ТеплоЭнергоРесурс № 4»,ООО «АТГК -№1»,                                                 ООО «УО «СТК» (таблица 1.1.).

Таблица 1.1. – Характеристика источников теплоснабжения

| Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Типы котлоагрегатов, их кол-во, год ввода | Протяженность тепловых сетей с указанием макс. диаметра и года прокладки | Приборы учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТЭ | ЭЭ | Вода |
| ВЭС, пер. Электрический, 3/14 | Уголь | КВв-2,0 тшп (5 шт), 2008-2009 | 8737,5 м д300 1965-2010 | + | + | + |
| Белочка, ул. Линейная 1а/1 БМК | Уголь | КВЖ-0,5 (2 шт), 2008 | 1034,1 м д150 1968-2008 | + | + | + |
| Дружба, пер. Северный, 19 | Уголь /нефть | КВв-3,0 тшп (6 шт) | 10439,02 м д3400 1973-2009 | + | + | + |
| РТП, ул. Ивана Буева, 61/2 БМК | Уголь | КВв-2,0 тшп (2 шт), 2010 | 4083,7 м д200 1980-2011 | + | + | + |
| ПМК-16 база ул. имени Ленина, 129 к БМК | Уголь | КВЖ-0,5 (2 шт), 2008 | 1350,1 м д100 1980-2008 | + | + | + |
| ХДСУ, ул. Льва Толстого 69/1 | Уголь | КВЖ-0,2 (2 шт), 2007 | 266,4 м д70 2007 | + | + | + |
| МПМК, ул. Сельская, 40 б | Уголь | НР-18 (2 шт) 1992 КВв-1,6 (1шт) 2008 КВбм-1,16 (1 шт) 2008 ВК-р-1,16 (2 шт) 2007 | 3947,3 м д150 1971-2007 | - | + | + |
| Лесозавод, ул. Лесозаводская, 33 | Уголь | КВв-1,0 (3 шт) 2008-2009 | 2075,06 м д150 1970-2007 | + | + | + |
| Гагарина, ул. им. Ю. Гагарина, 10/1 БМК | Уголь | КВВтшп-3,0 (5 шт) | 13157,7 м д300 1963, 2009 | + | + | + |
| Нефтебаза, ул. Мичурина, 23/1 БМК | Уголь | КВЖ-0,2 (2 шт), 2009 | 311,6 м д80 1967, 2009 | + | + | + |
| ул. ПУ-24, ул. им. Гончарова, 46/9а, БМК | Уголь | КВв(2 шт),2009 | 5654 м д250 1975, 2009 | + | + | + |
| П. Морозова, ул. Павлика Морозова, 13/1, БМК | Уголь | КВв-3,0 тшп (4 шт) | 5230 м д300 1983, 2010 | + | + | + |
| ДРСУ, ул. имени Ленина 89г | Уголь | КВ-ТС-1 1997г КВ-ТС-2 1997 г ВК-ТС-3 1997 г НР-18 1998 г. НР-18 1998 г | 1319,26 м (теплосети) 907,26 м (ГВС) д 100 | - | + | + |
| АЦРБ, ул. им. Гончарова, 117/11 | Уголь | КВС 2000г КВС 2000г. КВС 2002г, КВр-0,8 2010 г ВКр-0,8 2010 г. | 433 м (теплосети) 418 м (ГВС) д 150 | - | + | + |

В качестве основного оборудования используются котлы типа КВв, КВЖ, НР-18, доля которых составляет более 70%. Большинство котельных не оборудовано водоподготовкой, тягодутьевыми устройствами, приборами КИП, средствами автоматики, частотным регулированием насосов. Очистка дымовых газов не производится. Отношение установленной мощности и фактически присоединенной нагрузки за 2011г. представлено на рис.1.1.

1 > Гкал/час

< 6 Гкал/час

6 > Гкал/час

< 1 Гкал/час

Подключенная нагрузка, %

Рис.1.1. – Отношение установленной мощности и фактически присоединенной нагрузки за 2011г., %

Рис.1.1. – Отношение установленной мощности и фактически присоединенной нагрузки за 2011г., %

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления тепловой энергии свидетельствует об избыточности мощностей источников теплоснабжения, приводит к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. В целом  по городу суммарная мощность котельных составляет 72,614 Гкал/час. Если сравнить суммарную мощность источников теплоснабжения с рациональным уровнем потребления, то использование мощностей составляет 73,6% . Избыточная мощность присутствует.

Эффективность работы котельных (горение топлива) характеризует удельный расход топлива, который за 2011г. выглядит следующим образом:

< 1 Гкал/час

1 > Гкал/час

< 6  Гкал/час

6 > Гкал/час

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

- Рис.1.2. – Отношение нормативного и фактического удельного расхода топлива, кг у.т./Гкал

Превышение фактического удельного расхода топлива на 755,64 кг у.т./Гкал над нормативным объясняется отсутствием проведения режимно-наладочных испытаний, и как результат, режимных карт котлов. При этом большинство рассмотренных котельных прошли модернизацию основного оборудования в период с 2006 по 2009 годы. Однако практически все новое оборудование не приведено в проектный режим работы.

На территории города находится в эксплуатации более 50 км тепловых сетей, что приводит к значительным тепловым потерям. Строительство основной части теплосетей проводилось в начале семидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ, а все тепловые сети подземной прокладки требуют срочной замены, что видно из таблицы 1.2.

- Таблица 1.2. –Характеристика тепловых потерь

| Тепловые потери, Гкал | Котельные обслуживаемые |
| --- | --- |
|  | ООО «ТЭР №1», ООО «ТЭР №2», ООО «ТЭР №3», ООО «ТЭР №4», ООО «АТГК №1» |
| Норматив | 25 214 |
| Факт | 31 071 |

В среднем по России удельная протяженность сетей теплоснабжения составляет 1,3 км на тыс. жителей, в г.Асино – 2,34 км. на тыс. жителей.

Доля оснащенности приборами учета по котельным электроэнергии (таблица 1.1.) составляет 100%, воды – 87,5%, тепловой энергии – 12,5%. Требования п.9. ст.13. ФЗ-261 по установке приборов учета выполнены не полностью.

Энергетические обследования муниципальных источников теплоснабжения не проводились, что противоречит п.2 ст.16 ФЗ-261.

1.1.2.Анализ энергетической эффективности водопроводно-канализационного хозяйства

Перечень основных объектов комму

нального комплекса Асиновского городского поселения представлен в таблице 1.3., все объекты находятся в муниципальной собственности.

- Таблица 1.3. – Объекты водопроводно-канализационного хозяйства

| Объекты ЖКХ | Единица измерения | Всего по МО |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные очистные сооружения | шт/ м3/сут | 1 / 4849 |
| Скважины | шт/ м3/сут | 14 / 5167 |
| Водопроводные сети всего: | км | 103,53 |
| в т.ч. стальных труб | км | 49,54 |
| в т. ч. чугунных труб | км | 16,37 |
| в т.ч. пластмассовых труб | км | 37,62 |
| Канализационные очистные сооружения | шт/ м3/сут | 1 / 7000 |
| Канализационные сети | км. | 77,92 |
| КНС | шт. | 5 |

Одним из показателей оценки состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства является показатель надежности (аварийности). В среднем в г.Асино в период с сентября 2011г. по июнь 2012г. произошло 2,01 аварий на 1 км сети в год в системе водоснабжения и  0,26 аварий на 1 км сети в год в водоотведении (среднероссийский уровень аварий 0,7 ав./км сети, допустимое значение – 0,3 ав./км сети).

Средний износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе на 01.01.2012г находится на уровне 49-58%, из них нормативный срок службы закончился у 6,553% канализационных сетей и у 8,05% водопроводных сетей.

С целью сокращения аварийности необходима ежегодная систематическая замена не менее 6-8% общей протяженности сетей. Ресурсная эффективность систем водоснабжения и водоотведения представлена в таблице 1.4.

- Таблица 1.4. – Ресурсная эффективность водопроводно-канализационного хозяйства

| Показатели | 01.09.2011-15.06.2012г. | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/м3 | 0,89 | 1,68 |
| % потерь и утечек | 38,16 | 10 |
| Водоотведение |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/м3 | 0,43 | 0,31 |
| Очистка стоков |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/м3 | 2,55 | 2,31 |

1.1.3.Анализ энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы

МУП «АЕРЦ» - потребление энергоресурсов и воды организацией производится по приборам учета. Обязательное энергетическое обследование не проведено.

1.1.4.Анализ энергетической эффективности жилищного фонда

Жилищный фонд г. Асино представляет собой 873 многоквартирных дома общей площадью 641,1 тыс.кв.м, из них 296 домов подключены к системам центрального тепло- и водоснабжения.

По инициативе управляющих компаний и Администрации Асинвского городского посления в 2011г. проведено 9 энергетических обследований многоквартирных домов (далее МКД) по адресам:

- ул. АВПУ 29;

- ул. АВПУ 27;

- ул. Боровая 2;

- ул. Тимирязева 17/2;

- ул. Чернышевского 6а;

- ул. Строителей 3;

- ул. им. 370 Стрелковой Дивизии 54;

- ул. им. 370 Стрелковой Дивизии 56.

Данные дома не имеют класса энергетической эффективности и утвержденный перечень мероприятий по повышению энергоэффективности в местах общего пользования (МОП).

Ситуация по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета по МКД г. Асино на 20.11.2016г. представлена в таблицах 1.5.-1.8.

Таблица 1.5. – Данные по приборам учета ТЭ МКД

| Количество МКД, подключенных к системе централизованного теплоснабжения 292 шт., из них |  |  |
| --- | --- | --- |
| ветхих, аварийных, подлежащих сносу или капремонту до 01.01.2013г. | попадающих под обязательный учет ТЭ | с установленными ПУ ТЭ |
| 10 | 0 | 149 |

Примечание: * с долей МО Асиновское городское поселение

Согласно п.5 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» коллективными приборами учета ТЭ на территории Асиновского городского поселения должны быть оснащены 75 МКД или 25,34%. Остальные 221 МКД не попадают под обязательный учет согласно п.1. ст.13 ФЗ №261. Фактическая оснащенность ПУ ТЭ превышает 100% за счет установки счетчиков в МКД, не попадающих под обязательный учет.

Тепловые узлы с использованием автоматического погодного регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды отсутствуют.

Таблица 1.6. – Данные по приборам учета ЭЭ МКД

| Количество МКД, подключенных к системе централизованного электроснабжения 873 шт., из них |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ветхих, аварийных, подлежащих сносу или капремонту до 01.01.2017г. | мощность менее 5 кВт | попадающих под обязательный учет ЭЭ | с установленными ПУ ЭЭ |
| 0 | 545 | 118 | 248 |
| 140 |  |  |  |
| 0 | 140/72* | 146/ | 0 |
| Количество квартир, подключенных к системе централизованного электроснабжения 11987 шт., из них |  |  |  |
| 0 | - | 7049 | 11676 |

С коллективными приборами учета ЭЭ аналогичная ситуация, что и с ТЭ. Под обязательный учет попадают 118 МКД, а оснащены 248 т.е. доля оснащенных превышает 100%.

Таблица 1.7. – Данные по приборам учета воды МКД

| Количество МКД, подключенных к системе централизованного холодного водоснабжения 296 шт., из них |  |  |
| --- | --- | --- |
| ветхих, аварийных, подлежащих сносу или капремонту до 01.01.2017г. | попадающих под обязательный учет ЭЭ | с установленными ПУ воды |
| 0 | 288 | 15 |
| Количество квартир, подключенных к системе централизованного холодного водоснабжения 7042 шт., из них |  |  |
| 0 | 5907 | 3495 |
| Количество МКД, подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения 296 шт., из них |  |  |
| 0 | 152 | 15 |
| Количество квартир, подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения 5680 шт., из них |  |  |
| 0 | 4518/ | 3139 |

По холодной воде доля оснащенных МКД  коллективными ПУ составляет 5,06%, индивидуальными ПУ – 49,63%.

По горячей воде оснащенность чуть выше и равна по коллективным ПУ 5,06%, по индивидуальным 55,20%.

1.2. Обоснование необходимости решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории Асиновского городского поселения.

Решение проблем энергосбережения программным методом обусловлено следующими факторами:

1. Для достижения результатов процесс по повышению энергоэффективности в Асиновском городском поселении должен иметь постоянный характер, необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

2. Эффективное решение проблем энергосбережения невозможно в рамках текущего муниципального бюджетного финансирования, требуют привлечения средств бюджетов разных уровней и внебюджетных средств.

1.3. Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Асиновского района

Повышение энергетической эффективности является важнейшим процессом государственной политики в области энергосбережения. Основанием для разработки Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2017-2020 годы» являются:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №1830-р об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию ФЗ-261;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в Асиновском городском поселении работу по оптимизации и развитию жилищно-коммунального комплекса в рамках муниципальных целевых программ

- по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Асиновского городского поселения на 2009, 2010,2011,2012 г.г.;

- по переселению граждан из аварийного жилого фонда в 2009г.;

- по оснащению приборов учета холодной и горячей воды муниципального фонда г.Асино на 2011-2012г.г.,

- по восстановлению водопроводных, канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении на 2012 г.

и дополняющим  ее новыми направлениями для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Асиновского городского поселения.

Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Переход экономики Асиновского городского поселения на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу долгосрочной программы по энергосбережению. Целью энергосберегающей политики должно стать снижение энергопотребления и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для обеспечения  энергетической и экологической безопасности городского поселения.

Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения городского поселения.

1.4. Обоснование невозможности решения проблем энергосбережения за счет использования действующих механизмов

Недостаточное финансирование комплекса работ по ремонту коммунальной инфраструктуры ведет к ухудшению качества передаваемых ресурсов, росту потерь энергоносителей и, как следствие к росту тарифов. Установленные тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергетического обследования.

Энергосбережение начинается при потреблении энергоресурсов средствами приборного учета. Поэтому мероприятия по установке приборов учета являются элементами первоочередной важности и должны осуществляться опережающими темпами. Современные системы учета и контроля должны обеспечивать достоверность оперативность измерений, автоматизированный сбор и анализ информации, ее наполнение и хранение.

Должна быть выработана система мероприятий, направленных на повышение роли проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, проведение мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению.

Согласно положениям статьи 25 ФЗ-261 расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в коммунальном комплексе должны учитываться при установлении тарифов на услуги таких организаций. Также рекомендуется в целях стимулирования энергосбережения при осуществлении регулируемых видов деятельности устанавливать долгосрочные тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций, в том числе на основе метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

1.5. Обоснование необходимости обеспечения межведомственной координации для решения проблем энергоресурсосбережения.

Решение задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Асиновском городском поселении требует согласованных действий органов местного самоуправления, руководителей бюджетных учреждений и организаций коммунального комплекса. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса энергоресурсосбережения.

- Раздел II. Цель и задачи Программы, показатели их достижения

- 2.1. Цель Программы

Целью разработки и реализации Программы является создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения  на территории Асиновского городского поселения.

- 2.2. Основные задачи Программы

Достижение поставленной Программой цели базируется на решении следующих задач:

- информационно-аналитическое обеспечение реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

- 2.3. Достижение целей и задач

Достижение поставленных Программой цели и задач осуществляется путем реализации мероприятий:

- Организационно – правовые:

Организационно-правовые мероприятия можно отнести к гуманитарной составляющей, обеспечивающей создание организационных, правовых, экономических и технологических условий реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского поселения.

- Технические и технологические:

Технические и технологические мероприятия направлены на достижение  энергосбережения объектами жилищного фонда и ЖКХ путем проведения первоочередных мероприятий по внедрению (замене) приборов учета и переходу на энергосберегающие технологии, а также путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Асиновского городского поселения.

- 2.4. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы 2017 – 2020 годы.

- 2.5. Показатели реализации Программы

Для осуществления мониторинга параметров энергоэффективности введена система целевых показателей. Целевые показатели реализации энергосберегающих мероприятий определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:

- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, характеризующие реализацию мероприятий по решению задачи по информационно-аналитическому обеспечению государственной политики в области энергосбережения – группа показателей А;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) - группа показателей B;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе – группа показателей С;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде – группа показателей D;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры – группа показателей Е;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе – группа показателей F.

Расчет значения целевых показателей осуществляется в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 417 от 26.08.2011г. О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Индикаторы для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории городского поселения содержатся в приложении 2 к настоящей Программе.

Целевые показатели энергоэффективности, достижение которых ожидается в результате реализации Программы, содержатся в приложении 3 к настоящей Программе.

- 2.6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий, сроки исполнения, объемы финансирования, ответственные за выполнение мероприятий представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. – Программа мероприятий по энергосбережению

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год |  | Объем финансирова-ния, всего, тыс. руб. |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  | Областного бюджета |  | Районного бюджета |  | Муниципального бюджета |  | Внебюджетных источников |  |  |
| - Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация мониторинга параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности по бюджетной сфере, жилищному фонду и коммунальному хозяйству | ежеквартально |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения, |
| 1.2. | Организация мониторинга экономического и энергетического эффекта от проведённых мероприятий по энергосбережению на объектах муниципальной собственности | ежеквартально |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения, организации коммунального комплекса |
| 1.3. | Разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению | 2012 |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 1.4. | Организация мер по использованию энергосберегающего оборудования и материалов при строительстве (ремонте) объектов муниципальной собственности | 2012 |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 1.5. | Организация комплекса мер по соблюдению требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд | 2012 |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 1.6. | Разработка нормативного-правового акта по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом (согласно п.3. приложения 2 ППРФ №1225 от 31.12.2009г.) | 2012 |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 1.7. | Оформление технической документации по бесхозяйным объектам коммунальной инфраструктуры и передача ее в аренду посредством конкурсных процедур согласно действующему законодательству РФ | 2012 2013 |  | 8 б/ф |  |  |  |  |  |  |  | 8 б/ф |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 1.8. | Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, подготовка и публикация пропагандистских изданий в области энергосбережения | 2012 2013 2014 2015 |  | 5 10 10 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 10 10 10 |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 1.9. | Обучение специалистов в области энергосбережения | 2013 2014 2015 |  | 10 10 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 10 10 |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| ИТОГО |  | 2012 2013 2014 2015 | 13 20 20 20 73 |  |  |  |  |  |  |  | 13 20 20 20 73 |  |  |  |  |  |
| - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы | 2012 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | МУП «АЕРЦ» |  |
| 2.2. | Анализ договор энергоснабжения | 2012 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | МУП «АЕРЦ» |  |
| 2.3. | Обучение специалистов в области энергосбережения | 2013 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | МУП «АЕРЦ» |  |
| ИТОГО |  | 2012 2013 | 120 10 130 |  |  |  |  |  |  |  | 120 10 130 |  |  |  |  |  |
| - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ранжинирование многоквартирных домов по уровню потреблению энергоресурсов и воды | 2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |
| 3.2. | Разработка графика по оснащению индивидуальных приборов учета муниципальных квартир | 2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |
| 3.3. | Установка индивидуальных ПУ - электроэнергии (1141шт.) - холодной воды (4248шт., из них 319 мун.кв.) - горячей воды (2941шт., из них 5 мун.кв.) | 2012 2012 2013 2012 2013 | 1 141 3 245 7 375 2 215 5 137,5 |  |  |  |  |  |  |  | 300 497,5 12,5 |  | 1 141 2 945 6 877,5 2 202,5 5 137,5 |  | Администрация Асиновского городского поселения, УК |  |
| 3.4. | Проведение энергетического обследования домов, попадающих под капитальный ремонт | 2012 | 185,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,6 |  | Администрация Асиновского городского поселения, УК |  |

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнениея, год | Объем финасирования, всего тыс руб | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Мероприятия по установке ОДПУ по отоплению в МКД |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения, УК, собственники жилых помещений |
| 1 | г. Асино, ул. АВПУ, 14 | 2017 | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 2 | г. Асино, ул. АВПУ, 14/1 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 3 | г. Асино, ул. АВПУ, 14/2 |  | 130,00 |  |  |  | 10,83 | 119,17 |  |
| 4 | г. Асино, ул. АВПУ, 16/1 |  | 130,00 |  |  |  | 8,13 | 121,88 |  |
| 5 | г. Асино, ул. АВПУ, 23 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 6 | г. Асино, ул. АВПУ, 23/1 |  | 130,00 |  |  |  | 10,83 | 119,17 |  |
| 7 | г. Асино, ул. АВПУ, 23/2 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 8 | г. Асино, ул. АВПУ, 27/1 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 9 | г. Асино, ул. АВПУ, 27/3 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 10 | г. Асино, ул. АВПУ, 29 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 11 | г. Асино, ул.Транспортная, 4 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 12 | г. Асино, ул. Кирова, 16 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 13 | г. Асино, ул. Войкова, 80/1 |  | 130,00 |  |  |  | 16,25 | 113,75 |  |
| 14 | г. Асино, ул. Войкова, 86 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 15 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 60 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 16 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 62 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 17 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 4 |  | 130,00 |  |  |  | 5,42 | 124,58 |  |
| 18 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 19 | г. Асино, ул. Ивана Буева, д. 80б |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 20 | г. Асино, ул. им 370 Стрелковой Дивизии, д. 3 |  | 130,00 |  |  |  | 32,50 | 97,50 |  |
| 21 | г. Асино, ул. им 370 Стрелковой Дивизии, д. 41 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| ИТОГО 2017 : |  |  | 2730,00 |  |  |  | 83,96 | 2646,04 |  |
| 22 | г. Асино, ул. им 370 Стрелковой Дивизии, д. 43 | 2018 | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 23 | г. Асино, ул. им 370 Стрелковой Дивизии, д. 54 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 24 | г. Асино, ул. им В.В.Липатова, д. 23 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 25 | г. Асино, ул. им В.В.Липатова, д. 25 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 26 | г. Асино, ул. им В.В.Липатова, д. 27 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 27 | г. Асино, ул. им Крупской, д. 19 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 28 | г. Асино, ул. им Ленина, д. 14 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 29 | г. Асино, ул. Льва Толстого, д. 43 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 30 | г. Асино, ул. Льва Толстого, д. 47 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 31 | г. Асино, ул. Льва Толстого, д. 49 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 32 | г. Асино, ул. Льва Толстого, д. 63 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 33 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 |  | 130,00 |  |  |  | 5,42 | 124,58 |  |
| 34 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 |  | 130,00 |  |  |  | 5,42 | 124,58 |  |
| 35 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 4 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 36 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 37 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 |  | 130,00 |  |  |  | 21,67 | 108,33 |  |
| 38 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 13 |  | 130,00 |  |  |  | 8,13 | 121,87 |  |
| 39 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 40 | г. Асино, ул. имени Ленина 129г |  | 130,00 |  |  |  | 21,67 | 108,33 |  |
| 41 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 1 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 42 | г. Асино, ул. им 370 Стрелковой Дивизии, д. 26/1 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| ИТОГО 2018г: |  |  | 2730,00 |  |  |  | 62,29 | 2667,69 |  |
| 43 | г. Асино, ул. им Куйбышева, д. 10 | 2019 | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 44 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 24 |  | 130,00 |  |  |  | 21,67 | 108,33 |  |
| 45 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 26 |  | 130,00 |  |  |  | 10,83 | 119,17 |  |
| 46 | г.Асино, ул. Щорса, д.27 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 47 | г.Асино, ул. 370 Стрелковой дивизии, д.46 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 48 | г.Асино, ул. Крупской, д.22 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 49 | г. Асино,ул.370 Стрелковой дивизии, 28 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 50 | г.Асино, ул.370 Стрелковой дивизии, д.28/3 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 51 | г.Асино, ул. имени В.В. Липатова, д.22 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 52 | г.Асино, ул. 370 Стрелковой дивизии, д.38 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 53 | г.Асино, ул. 370 Стрелковой дивизии, д.40 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 54 | г.Асино, ул. 370 Стрелковой дивизии, д.28/2 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 55 | г.Асино, ул. имени Ленина, д.127а |  | 130,00 |  |  |  | 65,00 | 65,00 |  |
| 56 | г.Асино, ул. имени Ленина, д.127б |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 57 | г.Асино, ул. Л. Толстого, д.45 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 58 | г.Асино, ул. им.Д. Фурманова, д.60 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 59 | г.Асино, ул. Л. Толстого, д.64а |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 60 | г.Асино, ул. Мичурина, д.21 |  | 130,00 |  |  |  | 48,75 | 81,25 |  |
| 61 | г.Асино, ул. Крупской, д.23 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 62 | г.Асино, ул. Стадионная, д. 27 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 63 | г.Асино, ул. Павлика Морозова, д.5 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 64 | г.Асино, ул. Мирная, д.45 |  | 130,00 |  |  |  | 16,25 | 113,75 |  |
| ИТОГО 2019: |  |  | 2860,00 |  |  |  | 162,50 | 2697,50 |  |
| 65 | г.Асино, ул. Сентябрьская, д.44 | 2020 | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 66 | г.Асино, ул. Сельская, д.31а |  | 130,00 |  |  |  | 65,00 | 130,00 |  |
| 67 | г.Асино, ул. Боровая, д.8 |  |  |  |  |  | 65,00 | 65,00 |  |
| 68 | г.Асино, ул. Сельская, д.46 |  |  |  |  |  | 21,67 | 108,33 |  |
| 69 | г.Асино, ул. 370 Стрелковой дивизии, д.26/2 |  |  |  |  |  | 16,25 | 113,75 |  |
| 70 | г.Асино, ул. Тельмана, д.34а |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 71 | г.Асино, пер. Шевченко, д.3 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 72 | г.Асино, ул.Крупской, д.16а |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 73 | г.Асино, ул. Мирная, д.34 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 74 | г.Асино, ул. Мирная, д.43 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 75 | г.Асино, ул. Р.Добровольцев, д. 15 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 76 | г.Асино, ул. Советская, д. 52 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 77 | г.Асино, ул.Сплавная, д. 1 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 78 | г.Асино, ул.Сплавная, д. 2 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 79 | г.Асино, пер.Шевченко. д. 1а |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 80 | г.Асино, пер.Шевченко. д. 9а |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 81 | г. Асино, ул.Шевченко, д. 3 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 82 | г.Асино, ул. Тимирязева, д.19 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 83 | г.Асино, ул. Тимирязева, д.21 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 84 | г.Асино, ул. Партизанская, д.79 |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |
| 85 | г. Асино, ул.Мичурина,13 |  | 130,00 |  |  |  | 32,50 | 97,50 |  |
| ИТОГО 2020: |  |  | 2795 |  |  |  | 200,42 | 2594,58 |  |

3.6 мероприятия по установке индивидуальных приборов учета

| № п/п | Адрес | Номера квартир |  | Мероприятия по установке ИПУ по ХВС | Мероприятия по установке ИПУ по ГВС | Срок исполнениея, год | Объем финасирования, всего тыс руб | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370 Стрелковой Дивизии 3 | 3 |  | 1 | - | 2017 | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 2 | 370 Стрелковой Дивизии 26/3 | 1 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 3 | 370 Стрелковой Дивизии 26/3 | 3 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 4 | 370 Стрелковой Дивизии 28 | 7 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 5 | 370 Стрелковой Дивизии 36 | 5 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 6 | 370 Стрелковой Дивизии 36 | 8 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 7 | АВПУ 14 | 12 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 8 | АВПУ 14/1 | 14 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 9 | АВПУ 23 | 9 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 10 | АВПУ 25/1 | 4 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 11 | АВПУ 27/2 | 5 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 12 | АВПУ 27/4 | 8 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 13 | АВПУ 33 | 6 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 14 | Боровая 2 | 4 |  | 1 | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 15 | Боровая 6 | 22 |  | 1 | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 16 | Боровая 7 | 2 |  | 1 | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 17 | Боровая 7 | 37 |  | 1 | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 18 | Боровая 7 | 61 |  | 1 | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 19 | Боровая 8 | 2 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 20 | Войкова 80/1 | 3 |  | 1 | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 21 | В.В.Липатова 14а | 18 |  | 1 | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| Итого: 2017 |  |  |  |  |  |  | 56,70 |  |  |  |  | 56,70 |
| 22 | Ю.Гагарина 3 | 7 | 1 |  | 1 | 2018 | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 23 | Ю.Гагарина 3 | 43 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 24 | Ю.Гагарина 3 | 47 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 25 | Ю.Гагарина 6 | 14 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 26 | Ю.Гагарина 8 | 7 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 27 | Ю.Гагарина 8 | 45 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 28 | Ю.Гагарина 8 | 73 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 29 | Николая Довгалюка 2 | 69 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 30 | Николая Довгалюка 4 | 98 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 31 | Дзержинского 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 32 | Дзержинского 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 33 | Дзержинского 11 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 34 | Ивана Буева 24 | 68 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 35 | Ивана Черных 16 | 4 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 36 | Ивана Черных 16 | 10 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 37 | Ивана Черных 16 | 20 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 38 | Ивана Черных 16 | 41 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 39 | Ивана Черных 16 | 52 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 40 | Ленина 32 | 44 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 41 | Ленина 89 | 44 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 42 | Ленина 127а | 2 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 43 | Ленина 129г | 4 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 44 | Ленина 131 | 6 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 45 | Ленина 137 | 7 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 46 | Мичурина 3 | 2 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 47 | Мичурина 3 | 9 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 48 | Мичурина 3 | 15 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 49 | Мичурина 3 | 20 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| Итого: 2018 |  |  |  |  |  |  | 98,70 |  |  |  |  | 98,70 |
| 50 | Мичурина 11 | 4 | 1 |  | - | 2019 | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 51 | Мичурина 11 | 9 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 52 | Мичурина 21 | 4 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 53 | Островского 23 | 3 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 54 | Партизанская 70 | 34 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 55 | Партизанская 72 | 52 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 56 | Павлика Морозова 2 | 22 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 57 | Стадионная 20 | 44 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 58 | Сельская 42 | 4 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 59 | Сельская 46 | 3 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 60 | Сельская 49 | 78 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 61 | Строителей 5 | 3 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 62 | Строителей 9 | 12 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 63 | Строителей 9 | 55 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 64 | Строителей 9 | 60 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 65 | Строителей 9 | 65 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 67 | Тельмана 38 | 17 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 68 | Тельмана 41 | 6 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 69 | Транспортная 1 | 35 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 70 | Транспортная 1 | 70 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 71 | Транспортная 2 | 13 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 72 | Транспортная 4а | 15 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| Итого: 2019 |  |  |  |  |  |  | 65,10 |  |  |  |  | 65,10 |
| 73 | Центральная 7 | 11 | 1 |  | 1 | 2020 | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 74 | Центральная 11 | 15 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 75 | Чернышевского 4/1 | 8 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 76 | Чернышевского 13 | 47 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 77 | Чернышевского 13 | 52 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 78 | Чернышевского 13 | 62 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 79 | Чернышевского 13 | 67 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 80 | Чернышевского 13 | 70 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 81 | Ленина 31 | 92 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 82 | Ленина 33а | 38 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 83 | Станционная 11 | 4 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 84 | Станционная 11 | 5 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 85 | Станционная 22 | 28 | 1 |  | 1 |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 86 | 9 Мая 70 | 1 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 87 | Куйбышева 3 | 13 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 88 | Лесозаводская 24 | 7 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 89 | Лесозаводская 26 | 12 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 90 | Лесозаводская 29 | 1 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 91 | Мирная 30 | 6 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 92 | Мирная 45 | 8 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 93 | Шевченко 6 | 4 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 94 | Шевченко 8 | 2 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| 95 | Шевченко 8 | 6 | 1 |  | - |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |
| Итого: 2020 |  |  |  |  |  |  | 71,40 |  |  |  |  | 71,40 |

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнениея, год | Объем финасирования, всего тыс руб | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по п.3 |  | 2012 | 6786,6 |  |  |  | 312,5 | 6474,1 | 10 163,1 17 553 27 716,1 |  |
|  |  | 2013 | 12512,5 |  |  |  | 497,5 | 12015 |  |  |
|  |  | 2017 | 2786,7 |  |  |  | 83,96 | 2702,74 |  |  |
|  |  | 2018 | 2828,68 |  |  |  | 62,29 | 2766,39 |  |  |
|  |  | 2019 | 2925,1 |  |  |  | 162,50 | 2762,6 |  |  |
|  |  | 2020 | 2866,4 |  |  |  | 200,42 | 2665,98 |  |  |
|  |  |  | 30705,98 |  |  |  | 1319,17 | 29386,81 |  |  |

| - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Разработка графика проведения обязательных энергетических обследований объектов коммунальной инфраструктуры | 2012 | б/ф |  |  |  |  |  | Организации коммунального хозяйства |
| 4.2. | Энергетическое обследование объектов коммунальной инфраструктуры - ООО «ТЭР №1», ООО «ТЭР №2», ООО «ТЭР №3», ООО «ТЭР №4», ООО «АТГК №1» - ООО «АВК-Водозабор», ООО «АВК-Водоотведение» | 2012 | 1976,82 890 |  |  |  |  | 1 976,82 890 | Организации коммунального хозяйства |
| 4.3. | Проведение энергетического обследования уличного освещения | 2013 | 110 |  |  |  | 110 |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 4.4. | Разработка схемы теплоснабжения города на период до 2028г. | 2012 | 1300 |  |  |  | 1 300 |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 4.5. | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2012 2013 2014 2015 | 1 876 2383 2383 2383 |  |  | 1 876 1 876 1 876 1 876 | 507 507 507 |  | Администрация Асиновского городского поселения, организации коммунального хозяйства |
| 4.6. | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей и тепловых камер | 2012 2013 2014 2015 | 275 275 275 275 |  |  | 275 192,5 192,5 192,5 | 82,5 82,5 82,5 |  | Администрация Асиновского городского поселения, организации коммунального хозяйства |
| 4.7. | Установка запорного оборудования на тепловых сетях для оперативного устранения аварий | 2012 2013 2014 2015 | 200 400 400 400 |  |  |  |  | 200 400 400 400 | Администрация Асиновского городского поселения, организации коммунального хозяйства |
| 4.8. | Замена оборудования котельных | 2012 | 248 |  |  | 248 |  |  | Администрация Асиновского городского поселения, организации коммунального хозяйства |
| 4.9. | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и составление режимных карт | 2012 2013 | 450 800 |  |  |  |  | 450 800 | организации коммунального хозяйства |
| 4.10. | Установка электронных преобразователей солей жесткости на котельные | 2012 | 2 604 |  | 2 052 | 552 |  |  | Администрация Асиновского городского поселения, организации коммунального хозяйства |
| 4.11. | Установка системы диспетчеризации на котельных | 2014 | 5 300 |  |  |  | 5 300 |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 4.12. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 2012 2013 2014 2015 | 1401 2000 2000 2000 |  |  | 1 259 1400 1400 1400 | 142 600 600 600 |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 4.13. | Установка запорного оборудования на водяных и канализационных сетях для оперативного устранения аварий | 2012 2013 2014 2015 | 200 400 400 400 |  |  |  |  | 200 400 400 400 | Администрация Асиновского городского поселения, организации коммунального хозяйства |
| 4.14. | Ремонт колодцев и тепловых камер | 2012 2013 2014 2015 | 800 600 600 600 |  |  |  | 800 600 600 600 |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| 4.15. | Капитальный ремонт сетей канализации | 2012 2013 2014 2015 | 582 800 900 1000 |  |  | 582 800 900 1000 |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
| ИТОГО |  | 2012 | 12802,82 |  | 2 052 | 4792 | 2242 | 3716,82 |  |
|  |  | 2013 | 7768 |  |  | 4268,5 | 1899,5 | 1600 |  |
|  |  | 2014 | 12258 |  |  | 4368,5 | 7089,5 | 800 |  |
|  |  | 2015 | 7058 |  |  | 4468,5 | 1789,5 | 800 |  |
| Всего по Программе |  | 2012 | 19722,42 |  | 2 052 | 4792 | 2687,5 | 10190,92 |  |
|  |  | 2013 | 20310,5 |  |  | 4268,5 | 2427 | 13615 |  |
|  |  | 2014 | 12278 |  |  | 4368,5 | 7109,5 | 800 |  |
|  |  | 2015 | 7078 |  |  | 4468,5 | 1809,5 | 800 |  |
|  |  | 2017 | 2786,7 |  |  |  | 83,96 | 2702.74 |  |
|  |  | 2018 | 2828,68 |  |  |  | 62,29 | 2766,39 |  |
|  |  | 2019 | 2925,1 |  |  |  | 162,50 | 2762,6 |  |
|  |  | 2020 | 2866,4 |  |  |  | 200,42 | 2665,98 |  |

Раздел III. Оценка социально-экономического значения Программы. Механизмы реализации и управления Программой

- 3.1. Социально-экономическая значимость реализации Программы

Реализация Программы намечается по основным направлениям, через систему мероприятий, позволяющих осуществить намеченные в Программе задачи и достичь поставленных  целей:

- 3.1.1. Организационно-правовые мероприятия.

Реализация мероприятий по данному направлению обеспечит нормативно-правовую, информационную и аналитическую поддержку реализации энергосберегающих мероприятий на территории городского поселения, а также будет способствовать улучшению качества оказываемых услуг населению энергоснабжающими организациями.

- 3.1.2. Технические и технологические мероприятия.

Данные мероприятия подразделяются по трем направлениям. По первому направлению предполагается реализация на объектах бюджетной сферы первоочередных мероприятий, дающих энергосберегающий эффект.

Второе направление включает мероприятия по повышению энергетической эффективности зданий жилищного фонда.

К третьему направлению отнесены мероприятия по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по ремонту и замене сетей водоотведения, водо- и теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий.

- 3.2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы представлено в таблице 7.

Финансирование Программы осуществляется на основе договорных отношений за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» в соответствии с законодательством РФ.

Реализация Программы и достижение целевых показателей будет зависеть от степени обеспеченности предусмотренных в ней мероприятий финансовыми ресурсами.

- 3.3. Оценка эффективности реализации Программы

В 2010г. энергоемкость муниципального продукта города Асино составила 64,27 кг у.т./тыс.руб., что обусловлено значительным потенциал в сфере коммунального хозяйства и жилищного фонда.

Потребление топливно-энергетических ресурсов на территории города в 2010г. составило 77 390 т.у.т., из них 38 464 организации коммунального хозяйства, 25 400 т.у.т. жилищный фонд и 13 526 т.у. организации экономической деятельности.

- Реализации мероприятий по энерго- и ресурсосбережению позволит

- снизить энергоемкость муниципального продукта к 2020г. на 11%% до уровня 57,2 кг у.т./тыс.руб.

- получить объективные данные о потреблении ресурсов объектов города за счет 100% установки приборов учета;

- улучшить эффективность работы коммунального хозяйства;

- снизить потребление ресурсов в коммунальном хозяйстве на 3 847 т.у.т.;

- снизить потребление ресурсов в жилищном фонде на 4 572 т.у.т.

- Раздел IV. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Асиновского городского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на 2017-2020 годы»

- Перечень реализованных мероприятий по энергосбережению

на территории г. Асино за 2009-2015г.г.

| № | Наименование | Год внедрения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт теплового оборудования котельной «Дружба» | 2009 |
| 2 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения по ул. Сентябрьской, к МКД № 28,30 и по ул. им. 370 Стрелковой Дивизии д. № 4 до д. № 8 по ул. им. Ленина | 2009 |
| 3 | Ремонт линии уличного освещения в городском парке | 2009 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловой сети от жилого дома № 7 до МКД № 5 по ул. Боровая на территории г.Асино | 2009 |
| 5 | Капитальный ремонт трубопровода ХВС Первомайская 9А, 14 и завершение капитального ремонта трубопровода ХВС от МКД №4 до МКД №8 по ул. имени Ленина | 2009 |
| 6 | Капитальный ремонт теплового оборудования котельной «Тельмана» ул. Тельмана 35 | 2009 |
| 7 | Замена индивидуальных приборов учёта электроэнергии в муниципальном жилом фонде | 2009 |
| 8 | Капитальный ремонт теплового оборудования котельной «Гора» по ул. АВПУ, 2 «А» | 2009 |
| 9 | Капитальный ремонт теплотрассы горячего водоснабжения от дома № 12 по ул. Транспортная до ул. Центральная | 2009 |
| 10 | Капитальный ремонт теплового оборудования котельной «Школа № 2» по ул. Ленина, 6 офис 2 | 2009 |
| 11 | Капитальный ремонт теплового оборудования котельной «МПМК» по ул. Сельская, 40 «б» | 2009 |
| 12 | Капитальный ремонт котла № 6 котельной «Школа № 2» по ул. Ленина, 6 офис 2 | 2009 |
| 13 | Капитальный ремонт теплотрассы от МКД по ул. Тельмана № 38, до МКД ул. Тельмана, 34 а и ул. Пионерская, 2 | 2009 |
| 14 | Капитальный ремонт теплотрассы от ул. Центральная до ул. Дзержинского | 2009 |
| 15 | Капитальный ремонт трубопровода горячего водоснабжения от ТК-18 до ТК 19 по ул. им. Олега Кошевого | 2009 |
| 16 | Капитальный ремонт тепловой сети к жилым домам № 1,3,5 по ул. Центральная | 2009 |
| 17 | Устройство кирпичного колодца и восстановление разрушенной кладки лотка т/трассы по ул. Боровая 10 | 2009 |
| 18 | Долевое финансирование (5%) на капитальный ремонт крыши дома по адресу ул. Сельская, 31 б | 2009 |
| 19 | Долевое финансирование (5%) на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения дома по адресу ул. Боровая, дом 19. | 2009 |
| 20 | Долевое финансирование (5%) на капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения дома по ул. имени Ленина, 47. | 2009 |
| 21 | Долевое финансирование (5%) на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения дома по адресу ул. Крупской, 17. | 2009 |
| 22 | Долевое финансирование (5%) на капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, теплоснабжения, водоснабжения дома по адресу ул. Крупской , 21 | 2009 |
| 23 | Долевое финансирование (5%) на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и водоснабжения дома по адресу ул. Льва Толстого, 41 | 2009 |
| 24 | Долевое финансирование (5%) на капитальный ремонт теплоснабжения, водоснабжения дома по адресу ул. Транспортная, 4а | 2009 |
| 25 | Долевое финансирование (5%) на капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения дома по адресу пер. Электрический, 2 | 2009 |
| 26 | Строительство теплосети от ул. Центральная, 11, ул. им. Олега Кошевого, 1а | 2009 |
| 27 | Долевое финансирование (5%) на капитальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши | 2009 |
| 28 | Долевое финансирование (5%) на капитальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши | 2009 |
| 29 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Центральная до ул. Дзержинского | 2009 |
| 30 | Ремонт кровли ул. Пионерская, д.2, кв.1 | 2009 |
| 31 | Капитальный ремонт теплотрассы к МЖД № 1,3,5 по ул. Центральная | 2009 |
| 32 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от жилого дома по ул. им. Дзержинского,3 до ул. Боровая | 2009 |
| 33 | Строительство теплосети от ул. Рабочей до ТК-1 котельной «ПМК-57» | 2009 |
| 34 | Капитальный ремонт теплотрассы кот. «Стройдеталь» по ул. им.370 Стрелковой Дивизии,46а | 2009 |
| 35 | Утепление теплотрассы по ул. Первомайская | 2009 |
| 36 | Прокладка теплотрассы от МКД № 4 по АВПУ до котельной «Гора» | 2009 |
| 37 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. им. Олега Кошевого | 2009 |
| 38 | Строительство обводной тепловой сети котельной «Стройдеталь» | 2009 |
| 39 | Капитальный ремонт водопровода от МКД № 15 до МКД № 17а по ул. Чернышевского | 2009 |
| 40 | Капитальный ремонт тепловой сети от МКД № 6 до МКД № 17 по ул. Чернышевского | 2009 |
| 41 | Проектирование наружной тепловой сети от пер. Северный до дома № 88 по ул. имени Ленина | 2010 |
| 42 | Установка приборов учёта в МКД на территории Асиновского городского поселения в 2010 г. | 2010 |
| 43 | Капитальный ремонт кровли МКД № 131 по ул. имени Ленина | 2010 |
| 44 | Капитальный ремонт теплосети отопления и горячего водоснабжения от МКД № 45 по ул. Стадионная до врезки в действующую теплосеть, протяженностью 151 м. | 2010 |
| 45 | Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения от ВК по ул. Солнечная, 5 до ВК по ул. Солнечная, 6 | 2010 |
| 46 | Капитальный ремонт холодного водоснабжения от ВК по ул. им. Дзержинского, 9 до ВК по ул. им. Дзержинского, 13 | 2010 |
| 47 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от ВК по ул. им. Дзержинского, 9 до ввода в жилые дома № 9и № 11 по ул. им. Дзержинского | 2010 |
| 48 | Работы по капитальному ремонту трубопровода холодного водоснабжения от ВК по ул. АВПУ, 13 до водозаборной колонки по ул. АВПУ,13 | 2011 |
| 49 | Работы по капитальному ремонту дополнительного участка теплосети протяжённостью 9 м от МЖД № 45 по ул. Стадионной до врезки в действующую теплосеть и перехода через дорогу | 2010 |
| 50 | Капитальный ремонт водопровода от жилого дома № 37 по ул. Партизанской до жилого дома № 12 по ул. им. В.В. Липатова | 2010 |
| 51 | На капитальный ремонт теплосети от теплового колодца на территории школы № 4 до жилых домов № 56, 60, 62 по ул. Фурманова и № 40 по ул. И. Буева в г. Асино | 2010 |
| 52 | На выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой канализации по ул. Станционной, 32 | 2010 |
| 53 | На выполнение работ по капитальному ремонту наружной канализации по ул. Станционная, 32 | 2010 |
| 54 | Строительство блочно - модульной угольной котельной «ПУ-24» мощностью 6,0 МВт по ул. Гончарова,46\9а в г. Асино | 2010 |
| 55 | Выполнение работ по строительству теплосети от пер. Северный до дома № 88 по ул. им. Ленина | 2010 |
| 56 | На ремонт системы отопления и горячего водоснабжения по ул. им. Ленина, 8 | 2010 |
| 57 | Работы по ремонту системы отопления в муниципальных квартирах | 2010 |
| 58 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК у котельной «Гора» до МЖД по ул. 9 Мая № 60,62,62а, 64, 70; ул П. Морозова 1,2,3,4,5; ул. Тельмана 41 | 2010 |
| 59 | Капитальный ремонт колодцев инженерных коммуникаций | 2010 |
| 60 | Капитальный ремонт наружной теплотрассы от ТК до дома № 21 по ул. Крупской | 2010 |
| 61 | Капитальный ремонт теплотрассы от надземной т/трассы у МЖД по ул. АВПУ, 14 до ТК по ул. АВПУ, 25/1 | 2010 |
| 62 | Работы по монтажу электроснабжения электроотопления по ул. Мичурина, 3 | 2010 |
| 63 | Работы по капитальному ремонту подземной теплотрассы от ТК подающей т/трассы на МЖД по ул. В.Липатова, 6,6а,8 до ТК на МЖД по ул. Партизанская, 40 | 2010 |
| 64 | Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы от ТК у котельной «Дружба» протяженностью 116 м.п. | 2010 |
| 65 | Выполнение работ по капитальному ремонту наружной теплосети от МЖД по ул. Липатова, 36 до МЖД по ул. Липатова, 34 | 2010 |
| 66 | Капитальный ремонт внутриквартальных теплосетей к домам ул. Боровая,2,4,19, ул. Строителей, 3,5,7а,9, ул. Транспортная, 4а, ул. И.черных,18, ул. О.кошевого, 27 | 2010 |
| 67 | Капитальный ремонт теплотрассы от ул. Войкова до ТК МОУ СОШ №1 | 2010 |
| 68 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК котельной «Школы № 2» до ТК по ул. Ленина, 4 | 2010 |
| 69 | Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по ул. Мичурина, 3 | 2010 |
| 70 | На замену окон в муниципальных квартирах, расположенных по адресу: г. Асино, ул. Дзержинского, 12-3, ул. Лесозаводская, 26-9, | 2010 |
| 71 | На замену двери в муниципальной квартире по адресу: г. Асино, ул. им. В.В. Липатова, 12-1 | 2010 |
| 72 | На замену радиаторов отопления по адресу г. Асино, ул. имени Ленина, 70 (МУ «УГЖФ») | 2010 |
| 73 | Работы по капитальному ремонту изоляции теплотрасс | 2010 |
| 74 | Работы по капитальному ремонту теплотрассы к многоквартирным жилым домам №31,33 по ул. АВПУ | 2010 |
| 75 | Капитальный ремонт водопровода к МКД №22,23,25 по ул. им. В.В. Липатова | 2011 |
| 76 | Капитальный ремонт теплосети по ул. Транспортная до МКД № 8 по ул. Транспортная | 2011 |
| 77 | Капитальный ремонт теплотрассы к МКД № 6,6а,8а по ул. Шевченко | 2011 |
| 78 | Капитальный ремонт теплотрассы от ул. Линейная,43/1 до ул. Заводская, 62/2 | 2011 |
| 79 | Ремонт системы отопления жилого дома ул. Шевченко, д.8, кв.9 | 2011 |
| 80 | Установка приборов учёта тепловой энергии и потребления воды | 2011 |
| 81 | Капитальный ремонт сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения к МКД №3 по ул. имени Ленина | 2011 |
| 82 | Энергетическое обследование объекта МКД № 29 по ул. АВПУ | 2011 |
| 83 | Работы по капитальному ремонту сетей горячего водоснабжения от ТК до многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Строителей | 2011 |
| 84 | Работы по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК к МКД №39 по ул. Октябрьская | 2011 |
| 85 | Капитальный ремонт сетей отопления горячего водоснабжения в на вводе в дом №1 по ул. Транспортная | 2011 |
| 86 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения к МКД №2,4,6 по ул. АВПУ | 2011 |
| 87 | Работы по восстановлению сети отопления от МКД №4 по ул. АВПУ до Административного здания по ул. АВПУ, 8 | 2011 |
| 88 | Работы по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного жилого дома по ул. АВПУ, 29/1 | 2011 |
| 89 | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК до жилых домов №№ 2, 4, 8 по ул. имени Ленина | 2011 |
| 90 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК до многоквартирного жилого дома № 32 по ул. имени Ленина | 2011 |
| 91 | Работы по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу: ул. АВПУ д. 27/4 | 2011 |
| 92 | Работы по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирных жилых домов: ул. АВПУ д. 27 а, ул. АВПУ д. 33 а, ул. АВПУ д. 27/2 | 2011 |
| 93 | Работы по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения от ВК, расположенного напротив жилого дома по ул. Тельмана, 38, до ТК, расположенного напротив административного здания по ул. Тельмана,37. В г. Асино | 2011 |
| 94 | Работы по капитальному ремонту канализационных колодцев расположенных на участке ул. АВПУ от дома № 1 до дома № 7 | 2011 |
| 95 | Капитальный ремонт сетей отопления и холодного водоснабжения от ТК до многоквартирного жилого дома № 26 по ул. Мирная | 2011 |
| 96 | Работы по капитальному ремонту сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения в г. Асино от ТК к МКД №3,4,6 по ул. им. Ю. Гагарина | 2011 |
| 97 | Работы по завершению капитального ремонта сетей отопления и горячего водоснабжения от МКД № 4 по ул. им. Ю. Гагарина до МКД № 6 по ул. им. Ю. Гагарина | 2011 |
| 98 | Работы по капитальному ремонту тепловой сети от ул. Линейная, 43/1 до ул. Заводская, 62/2 | 2011 |
| 99 | Работы по капитальному ремонту магистральной трубы в подвале жилого дома № 6 по ул. им. Ю. Гагарина | 2011 |
| 100 | Работы по капитальному ремонту тепловой сети к многоквартирному жилому дому № 66 по ул. 9 Мая | 2011 |
| 101 | Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения от ВК-1 расположенного по ул. Алтайская до ул. Северная, ул. Таежная, ул. Западная | 2011 |
| 102 | Работы по завершению капитального ремонта сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК до МКД № 32 по ул. имени Ленина | 2011 |
| 103 | Работы по установке индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения в муниципальном жилом фонде | 2011 |
| 104 | Капитальный ремонт сетей отопления и холодного водоснабжения от ТК около МКД №41 по ул. Мирная до ТК расположенного на пересечении ул. Кирова и ул. Мирная | 2011 |
| 105 | Начато строительство КНС на пересечении улиц АВПУ и Войкова и напорный канализационный коллектор вдоль АВПУ до КНС «Гора» с подводящими сетями электроснабжения Войкова до КНС "Гора" в г. Асино, Томской области | 2011 |
| 106 | Работы по капитальному сети холодного водоснабжения от ВК по пер. Электрический к МКД №29,31 по ул. Стадионная | 2011 |
| 107 | Капитальный ремонт тепловых сетей в подвальных помещениях МКД №6 по ул. им. Ю. Гагарина, № 1 по ул. Транспортная | 2011 |
| 108 | Работы по капитальному ремонту изоляции теплотрасс | 2011 |
| 109 | Капитальный ремонт тепловой сети к МКД № 13,15 по ул. Челюскина | 2012 |
| 110 | Капитальный ремонт тепловой сети к МКД № 32 по ул. АВПУ | 2012 |
| 111 | Капитальный ремонт сети отопления к МКД № 15 по ул. Чернышевского, № 31,35 по ул. АВПУ, № 40 по 370 Стрелковой дивизии | 2012 |
| 112 | Завершение работ по капитальному ремонту тепловой сети от ул. Линейная, 43/1 до ул. Заводская, 62/2 | 2012 |
| 113 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от врезки в действующую сеть у многоквартирного жилого дома № 19 по ул. им. 370 Стрелковой дивизии до ТК, расположенного возле многоквартирного жилого дома №6а по ул. им. Чернышевского в г. Асино Томской области | 2012 |
| 114 | Капитальный ремонт сети отопления от врезки в действующую сеть до жилого дома №7 по ул. АВПУ | 2012 |
| 115 | Выполнение работ по капитальному ремонту сети канализации в подвальном помещении многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Строителей | 2012 |
| 116 | Строительство КНС на пересечении ул. АВПУ и ул. Войкова и сетей канализации от пересечения ул. АВПУ и ул. Войкова до КНС "Гора" | 2012 |
| 117 | Капитальный ремонтнапорного канализационного коллектора от КНС "Лесозавод" в г. Асино Томской области на участке протяженностью 130м | 2012 |
| 118 | Выполнение работ по капитальному ремонту напорного коллектора аварийного сброса сточных вод очистных сооружений в г. Асино Томской области | 2012 |
| 119 | Выполнение работ по капитальному ремонту сети канализации в подвальном помещении многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Строителей | 2012 |
| 120 | Капитальный ремонт участка от пересечения с ул. им. 370 Стрелковой дивизии до пересечения с ул. Заводская «водопровода стального II подъема (первая нитка), расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской» | 2012 |
| 121 | Строительство сети холодного водоснабжения к МКД по ул. Первомайская | 2012 |
| 122 | Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения от ВК расположенного рядом с административным зданием по ул. имени Ленина, 40 до ВК расположенного возле административного здания по ул. Партизанская, 47 в г. Асино Томской области | 2012 |
| 123 | Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения от ВК расположенного расположенного на пер. Электический,9 до МКД № 29,31 по ул. Стадионная | 2012 |
| 124 | Капитальный ремонт участка от пересечения с ул. им. 370 Стрелковой дивизии до ВК по ул. Островского в сторону водозабора «Орловский» «водопровода стального II подъема (первая нитка), расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской», | 2013 |
| 125 | Капитальный ремонт выгребной ямы, расположенной около многоквартирного жилого дома № 14 по ул. Первомайская | 2013 |
| 126 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК на пересечении ул. Сельская и ул. Льва Толстого до ВК на пересечении ул. Льва Толстого и ул. им. Крупской в г. Асино Томской области | 2013 |
| 127 | Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения от ВК на пересечении ул. Льва Толстого и ул. им. Крупской до врезок к МКД №17, 16б, 18, 19, 20, 21, 23 по ул. им. Крупской и до врезки МДОУ «Журавушка» расположенного по адресу: ул. им. Крупской, 24, г. Асино Томская область | 2013 |
| 128 | Капитальный ремонт участка напорной сети канализации от врезки в действующую сеть у таможенной площадки на территории ЗАО «РоскитИнвест» до врезки в действующую сеть по ул. Дорожная в г. Асино Томской области | 2013 |
| 129 | Выполние работ по капитальному ремонту крыши котельной «Лесозавод», расположенной по адресу: ул. Лесозаводская,33, г. Асино, Томская область | 2013 |
| 130 | Строительство наружных сетей холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства микрорайона «ПМК-16» в г. Асино Томской области | 2013 |
| 131 | Капитальный ремонт сети отопления от врезки в существующую теплотрассу возле жилого дома № 76/4 по ул. им. С. Лазо до врезки в существующую теплотрассу возле жилого дома № 62/4 по ул. Заводская в г. Асино | 2013 |
| 132 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК по ул. О. Кошевого вдоль по ул. Транспортная 2, 8, 12 со стороны подъездов до надземной теплотрассы возле дома по ул. Транспортная 2, с подключением дома Транспортная 12, от отпуска до ТК ул. Боровая 7. От ТК пересечение ул. О. Кошевого и Транспортная до дома по ул. И. Черных 14 | 2014 |
| 133 | Ремонт теплотрассы от ТК Ленина 88, до жилого дома по ул. Ленина, 92а с выносом теплотрассы из подвала дома по ул. Ленина, 90 | 2014 |
| 134 | Замена ввода обратного трубопровода ГВС от теплового колодца до жилого дома по ул. Л. Толстого, 41 | 2014 |
| 135 | Реконструкция водопроводных сетей от ул. Рабочая по пер. Северный до ул. Довгалюка | 2014 |
| 136 | Замена водопровода от котельной ВЭС до д/сада Солнышко и МЖД по ул. В. Липатова 23, 25, 27, 29, 36, 34; пер. Электрический 2 с учетом замены самих ввода в здания | 2014 |
| 137 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Партизанская 148 по ул. Октябрьская до ул.Л.Толстого,29 | 2014 |
| 138 | Капитальный ремонт ТК по адресу ул. Транспортная , 1 | 2014 |
| 139 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения к жилом домам № 31,32,33,35 по адресу ул. АВПУ | 2014 |
| 140 | Ремонт водопроводных колодцев возле дома по ул. И. Черных, 14 | 2014 |
| 141 | Капитальный ремонт канализационного трубопровода у жилого дома по ул. Л. Толстого, 41 | 2014 |
| 142 | Капитальный ремонт здания котельной «МПМК» | 2015 |
| 143 | Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети от врезки в действующую сеть до МКД №127а, 127б, 127 в по ул. Ленина | 2015 |
| 144 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК на пересечении ул. Партизанская и ул. Стадионная до ВК на пересечении ул. Партизанская и ул.В. Липатова | 2015 |
| 145 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК по ул. АВПУ до МКД №14,14/2, по ул. АВПУ | 2015 |
| 146 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК у д/с «Сказка» до домов по ул. АВПУ 25/1,23/1 | 2015 |
| 147 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК расположенного на пересечении ул. АВПУ и ул. 9 Мая до ТК у МКД №70 по ул. 9 Мая | 2015 |
| 148 | Выполнение работ по вводу трубопровода I- подъема в зал фильтров на водозаборе | 2015 |
| 149 | Капитальный ремонт сети канализации к МКД №14 по ул. Ивана Черных | 2015 |
| 150 | Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения к МКД №25 по ул. Станционная | 2015 |
| 151 | Модернизация котельной ВЭС расположенной по адресу: пер. Электрический 3/14 | 2015 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на 2017-2020 годы»

- Индикаторы для расчета целевых показателей энергоэффективности

| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| п1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млрд. руб. | 601263 | 811705 | 852290 | 894905 | 939650 | 939650 | 939650 | 939650 | 853028 | 853028 |
| п2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 36,00 | 51,47 | 51,98 | 52,50 | 53,03 | 53,56 | 54,10 | 54,10 |  |  |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 16 642 | 16 476 | 16 311 | 16 148 | 15 987 | 15 987 | 15 987 | 15 987 |  |  |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО | тыс. Гкал | 123,845 | 123,845 | 123,845 | 123,845 | 123,845 | 123,845 | 123,845 | 123,845 |  |  |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м | 678,5 | 671,75 | 665,0 | 658,4 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 |  |  |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 11149,858 | 16 476 | 16 311 | 16 148 | 15 987 | 15 987 | 15 987 | 15 987 |  |  |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 35,7 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |  |  |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 177,10 | 671,75 | 665,03 | 658,38 | 651,80 | 651,80 | 651,80 | 651,80 |  |  |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | руб./кВтч | 2,16 | 2,16 | 2,27 | 2,38 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| п12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал | 2199,99 | 2199,99 | 2309,99 | 2425,49 | 2546,76 | 2546,76 | 2546,76 | 2546,76 | 2546,76 | 2546,76 |
| п13 | Средневзвешенный тариф на воду по МО | руб./куб. м | 25,19 | 25,19 | 26,45 | 27,77 | 29,16 | 29,16 | 29,16 | 29,16 | 29,16 | 29,16 |
| п14 | Средневзвешенный тариф на природный газ по МО | руб./тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 18403,42 | 18706 | 18706 | 18706 | 18706 | 18706 | 18706 | 18706 | 18706 | 18 706 |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,027 | 22,8343 | 26,6565 | 10,686 | 5,386 | 16,39 | 14,78 | 11,81 |  |  |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0 | 14,1418 | 19,153 | 0,8 | 0,8 | 8,72 | 7,37 | 4,42 |  |  |
| п19 | Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее - МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |
| п20 | Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| п21 | Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п22 | Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п23 | Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| п24 | Численность сотрудников МУ, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| п25 | Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов | куб. м | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п26 | Численность сотрудников МУ, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 14 415 | 14 415 | 14 415 | 14 415 | 14 415 | 14 415 | 14 415 | 14 415 | 14 415 | 14 415 |
| п28 | Численность сотрудников МУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Численность сотрудников МУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ МО | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п33 | Расходы МО | тыс. руб. | 155 398,5 | 170 938 | 188 032 | 206 835 | 227 519 | 227 519 | 227 519 | 227 519 | 227 519 | 227 519 |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ | тыс. руб. | 239 | 244 | 248 | 253 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| п36 | Общее количество МУ | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| п37 | Количество МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 936,201 | 1 029,82 | 1 132,80 | 1 246,08 | 1 370,69 | 1 370,69 | 1 370,69 | 1 370,69 | 1 370,69 | 1 370,69 |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 18,72 | 30,89 | 45,31 | 62,30 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 154,688 | 245,958 | 245,958 | 245,958 | 245,958 | 245,958 | 245,958 | 245,958 | 245,958 | 245,958 |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 16627360 | 16461086 | 16296476 | 16133511 | 15972176 | 15972176 | 15972176 | 15972176 | 15972176 | 15972176 |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 11149858 | 11027404 | 10906263 | 10786420 | 10667862 | 10667862 | 10667862 | 10667862 | 10797321 | 10797321 |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 5 477 502 | 5 433 682 | 5 390 213 | 5 347 091 | 5 304 314 | 5 304 314 | 5 304 314 | 5 304 314 | 5 304 314 | 5 304 314 |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 62 528,91 | 61 903,6 | 61 284,6 | 60 671,7 | 60 065,0 | 60 065,0 | 60 065,0 | 60 065,0 | 60 065,0 | 60 065,0 |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 35299,12 | 35 800,11 | 35 800,11 | 35 800,11 | 35 800,11 | 35 800,11 | 35 800,11 | 35 800,11 | 35 800,11 | 35 800,11 |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб. м | 678 421,9 | 671 637,7 | 664 921,3 | 658 272,1 | 651 689,4 | 651 689,4 | 651 689,4 | 651 689,4 | 651 689,4 | 651 689,4 |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м | 40 026,9 | 260 429,8 | 192 032,2 | 185 383,0 | 178 800,3 | 178 800,3 | 178 800,3 | 178 800,3 | 178 800,3 | 178 800,3 |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м | 137 069,30 | 411 207,9 | 472 889,1 | 472 889,1 | 472 889,1 | 472 889,1 | 472 889,1 | 472 889,1 | 137 069,3 | 137 069,3 |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 234770,90 | 234770,90 | 234770,90 | 234770,90 | 234770,90 | 234770,90 | 234770,90 | 234770,90 | 234770,90 | 234770,90 |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 234 770,90 | 234 770,90 |
| п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 | 3 406,59 |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,2433 | 0,2409 | 0,2385 | 0,2361 | 0,2337 | 0,2337 | 0,2337 | 0,2337 | 0,2337 | 0,2337 |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 31 071 | 30 450 | 29 841 | 29 244 | 28 659 | 28 659 | 28 659 | 28 659 | 28 659 | 28 659 |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| п81 п82 п83 п84 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых ОМС, МУ и МУП | Ед Ед. ед ед | 15 0 0 0 | 15 0 0 0 | 15 0 0 0 | 15 0 0 0 | 15 0 0 0 | 15 0 0 0 | 15 0 0 0 | 15 0 0 0 | 15 0 0 0 | 15 0 0 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на 2017-2020 годы»

- Целевые показатели Программы

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами | кг у.т./ тыс.руб. | П2(n)/П1(n) | 59,87 | 63,41 | 60,99 | 58,67 | 56,44 | 57,00 | 57,57 | 57,57 | 57,57 | 57,22 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (П.7/ П.3)∙100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (П.8/ П.4)∙100 | 28,80 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (П.9/ П.5)∙100 | 26,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (П.10/ П.6)∙100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (П.18/ П.17)∙100 | 0 | 61,9 | 71,9 | 7,5 | 14,9 | 53,2 | 49,9 | 37,5 | 44,1 | 46,9 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | П.15.(n) - П.15.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А.8. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (П.15./ П.16.)∙100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (в сопоставимых ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [A.1.(t0)-A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0) | -982,76 | -311,34 | 334,49 | 955,72 | 798,86 | 640,43 | 640,43 | 640,43 | 736,44 | 16641,78 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.(n)∙П.11.(t0) | -2122,75 | -672,50 | 722,50 | 2064,35 | 1725,53 | 1383,33 | 1383,33 | 1383,33 | 1590,70 | 35946,23 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [A.1.(t0)-A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0) | -7,31 | -2,32 | 2,49 | 7,11 | 5,94 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 5,48 | 123,85 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.(n)∙П.12.(t0) | -16089,58 | -5097,30 | 5476,22 | 15646,95 | 13078,84 | 10485,05 | 10485,05 | 10485,05 | 12056,89 | 272457,76 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб.м | [A.1.(t0)-A.1.(n))/A.1.(t0)]*п5(t0) | -40,07 | -12,69 | 13,64 | 38,96 | 32,57 | 26,11 | 26,11 | 26,11 | 30,02 | 678,48 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.(n)∙П.13.(t0) | -1009,28 | -319,75 | 343,52 | 981,51 | 820,42 | 657,72 | 657,72 | 657,72 | 756,31 | 17090,96 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м | [A.1.(t0)-A.1.(n))/A.1.(t0)]*п6(t0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.(n)∙П.14.(t0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд.расход ТЭ МУ и ОМС на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | П.19.(n)/ П.20.(n) | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 |
| С.2. | Уд.расход ТЭ МУ и ОМС на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | П.21.(n)/ П.22.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. общей площади | Гкал/кв.м. | С.1.(n) - C.1.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. общей площади | Гкал/кв.м. | С.2.(n) - C.2.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.5. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2//С.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.6. | Уд.расход воды на снабжение МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | П.23./ П.24. | 0 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 |
| С.7. | Уд.расход воды на обеспечение МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | П.25/ П.26. | 1,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.8. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.6.(n) - C.6.(n-1) | 0 | 2,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n) - C.7.(n-1) | 0 | -1,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.10. | Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.7(n)/С.6(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.11. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | П.27.(n)/ П.28.(n) | 389,59 | 389,59 | 389,59 | 389,59 | 389,59 | 389,59 | 389,59 | 389,59 | 389,59 | 389,59 |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | П.29.(n)/ П.30.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.13. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.11.(n) - C.11.(n-1) | 389,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n) - C.12.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.15. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.12(n)/С.11(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | П.27./ (П.27.+ П.29.)∙100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ и ОМС на территории МО | % | П.19./( П.19.+ П.21.)∙100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой МУ и ОМС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ и ОМС на территории МО | % | П.23./( П.23.+ П.25.)∙100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого МУ и ОМС , расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ на территории МО | % | (П.32./ П.31.)∙100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ и ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1 | для фактических условий | % | П.34.(n)/ П.33.(n)*100 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| С.20.2 | для сопоставимых условий | % | П.34.(n) / П.33.(t0)*100 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1 | для фактических условий | тыс.руб. | П34(n)-П34(n-1) | 37,3 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.21.2 | для сопоставимых условий | тыс.руб. | П34(n)-П34(t0)) | 67,3 | 72,1 | 76,9 | 81,9 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (П.35./ П.33.)∙100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | П35(n)-П35(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.24. | Доля МУ и ОМС, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме МУ и ОМС, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | П.37.(n)/ П.36.(n) ∙100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| С.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | П.38.(n) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С.26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | П.40(n)/ П.39(n) ∙100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых соответствующих товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | П.42(n)/ П.41(n) ∙100 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб/ чел. | П.43(n)/ П.44(n) | 2,09 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (П.46(n)/ П.45(n))∙100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (П.48(n)/ П.47(n))∙100 | 67,06 | 66,99 | 66,92 | 66,86 | 66,79 | 66,79 | 66,79 | 66,79 | 66,79 | 66,79 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (П.49(n)/ П.47(n))∙100 | 32,94 | 33,01 | 33,08 | 33,14 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (П.51(n)/ П.50(n))∙100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (П.53(n)/ П.52(n))∙100 | 56,45 | 57,83 | 58,42 | 59,01 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (П.55(n)/ П.54(n))∙100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (П.57(n)/ П.56(n))∙100 | 5,9 | 38,8 | 28,9 | 28,2 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (П.58(n)/ П.56(n))∙100 | 20,2 | 61,2 | 71,1 | 71,8 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (П.60(n)/ П.59(n))∙100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (П.62(n)/ П.61(n))∙100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | П.64(n) | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (П.64(n)/ П.63(n))∙100 | 1 | 1,46 | 2,34 | 3,22 | 4,10 | 4,98 | 5,86 | 6,73 | 7,61 | 8,49 |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (П.51(n)+ П.53(n))./ П.65(n) | 0,150 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (П.50(n)- П.51(n))/ П.66(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13(n) - D.13.(n-1) | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.15.2 | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13(n) - D.13(t0) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.16.2 | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1 | для фактических условий | - | D.14(n)/D.13(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.17.2 | для сопоставимых условий | - | D.14(n)/D.13(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека) | куб.м./кв.м. | (П.55(n)+ П.57(n))/ П.67(n) | 11,750 | 76,449 | 56,371 | 54,419 | 52,487 | 52,487 | 52,487 | 52,487 | 52,487 | 52,487 |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека); | куб.м./кв.м. | (П.54(n)- П.55(n))/ П.68(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1 | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(n-1) | 0,000 | 64,699 | -20,078 | -1,952 | -1,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.20.2 | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(t0) | 64,699 | 44,621 | 42,669 | 40,737 | 40,737 | 40,737 | 40,737 | 40,737 | 40,737 | 40,737 |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1 | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n)- D.19.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.21.2 | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.22. | Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1 | для фактических условий | - | D.19(n)/D.18(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.22.2 | для сопоставимых условий | - | D.19(n)/D.18(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.23. | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | (П.46(n)+ П.48(n))/ П.69(n) | 3273,026 | 3237,080 | 3201,519 | 3166,339 | 3131,537 | 3131,537 | 3131,537 | 3131,537 | 3131,537 | 3131,537 |
| D.24. | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | (П.45(n)- П.46(n))/ П.70(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1 | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(n-1) | 0,000 | -35,946 | -35,561 | -35,180 | -34,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.25.2 | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(t0) | -35,946 | -71,507 | -106,687 | -141,489 | -141,489 | -141,489 | -141,489 | -141,489 | -141,489 | -141,489 |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1 | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.26.2 | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1 | для фактических условий | - | D.24(n)/D.23(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.27.2 | для сопоставимых условий | - | D.24(n)/D.23(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.28. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (П.60(n)+ П.62(n))/ П.71(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.29. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (П.59(n)- П.60(n))/ П.72(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.30. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1 | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n)-D.28.(n-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.30.2 | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n) -D.28.(t0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.31. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1 | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n) - D.29.(n-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.31.2 | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n)-D.29.(t0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.32. | Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1 | для фактических условий | - | D.29(n)/D.28(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.32.2 | для сопоставимых условий | - | D.29(n)/D.28(t0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | П73(n) -П73(n-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | П74(n) -П74(n-1) | -0,025 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | П75(n) -П75(n-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | П76(n) -П76(n-1) | -5749 | -621 | -609 | -597 | -585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | П77(n) -П77(n-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | П78(n) -П78(n-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | шт. | П79.(n)- П79.(n-1) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | П80.(n)-П80.(n-1) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.3. | Динамика количества транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | шт | П81.(n)-П80.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.4. | Динамика количества транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | шт | П82.(n)-П80.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.5. | Динамика количества транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт | П83.(n)-П80.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.6. | Динамика количества транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых ОМС, МУ и МУП | шт | П84.(n)-П80.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Котельные расположены по возрастанию установленной мощности.

Котельные расположены по возрастанию установленной мощности.