АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.04.2017              		                                                                                        №  223/17

г. Асино

Об утверждении муниципальной программы

«Проведение ремонта муниципальных жилых помещений

муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год»

(в ред. от 22.12.2017 № 932/17)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу «По проведению ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70 и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                                      А.Г. Костенков

Асиновского городского поселения

|  | Приложение к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от 11.04.2017 № 223/17 (в ред. от 22.12.2017 № 932/17) |
| --- | --- |

## ПАСПОРТ

## Муниципальной программы по  проведению ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | - «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения. |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Предприятия и организации различных форм собственности |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Организация проведения ремонта жилищного фонда с учетом требований законодательства и жилищных прав граждан муниципального образования «Асиновское городское поселение». |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1.Доля отремонтированного жилищного фонда (%) | 0 | 0,6 | 3,8 | 10,12 |
|  | 2. Увеличение эксплуатационного срока жилищного фонда (%) | 0 | 0,6 | 3,8 | 10,12 |
|  | 3. Снижение уровня износа жилищного фонда (%) | 0 | 0,6 | 3,8 | 10,12 |
| Задачи муниципальной программы | - Ремонт инженерных сетей в муниципальном жилищном фонде г.Асино. - Ремонт конструктивных элементов в муниципальном жилищном фонде г.Асино. 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания. 4. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 5. Улучшение архитектурного облика муниципального образования «Асиновское городское поселение». 6. Повышение энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде г.Асино. 7. Устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений в многоквартирных домах. |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1. Количество отремонтированных жилых помещений | 0 | 4 | 4 | 1 |
|  | 2. Площадь отремонтированных жилых помещений (м²) | 0,0 | 186,4 | 1156,6 | 3065,16 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 г. |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты | 4500,0 | 1121,3 | 1500,0 | 1878,7 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего по источникам | 4500,0 | 1121,3 | 1500,0 | 1878,7 |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации  собственником жилых помещений проводятся мероприятия  по определению и решению задач проведения  ремонта жилого фонда, то есть несет бремя содержания жилых помещений.

Жилой фонд муниципального образования «Асиновское городское поселение» составляет 876 многоквартирных домов общей площадью 805 тыс. м2 (по данным на конец 2017 года). Количество ветхих и аварийных многоквартирных домов общей площадью 32,8 тыс. м2. Высокий уровень износа, ветхости и аварийности жилых домов вызван следующими причинами:

- ненадлежащая эксплуатация жилищного фонда на протяжении многих лет;

- длительная эксплуатация жилищного фонда без проведения капитального ремонта.

На балансе Администрации Асиновского городского поселения  находится более 30,3 тысяч квадратных метров муниципального жилья.

Анализ состояния жилищного фонда на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» показывает, что в 2017-2019 годах около 70 единиц жилых помещений нуждаются в капитальном ремонте. При этом, в случае отсутствия финансирования настоящей программы, и реализации соответствующих мероприятий, количество жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте, будет ежегодно увеличиваться, в среднем на 30 единиц. Учитывая высокий уровень морального и физического износа жилищного фонда, низкую платежеспособность нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, отсутствие инициативы собственников в принятии решений по управлению и ремонту общего имущества многоквартирных домов, основная нагрузка по практической реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования ложится на орган местного самоуправления.

В связи с длительным сроком эксплуатации многоквартирных домов, а также превышением нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерного оборудования в муниципальных квартирах требуется проведение капитального ремонта, который должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели зданий (помещений).

В соответствии с постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в целях сохранности жилищного фонда необходимо проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Для  проведения ремонта в муниципальных жилых помещениях в бюджете Асиновского городского поселения предусмотрена статья расходов денежных средств, собранных за найм муниципального жилья, а также иных доходных источников бюджета. Реализация настоящей программы предусматривает выделение из бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» 4500,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

При включении жилых помещений в план ремонта учитываются следующие критерии:

- количество обращений нанимателя жилого помещения в Администрацию Асиновского городского поселения;

- состояние жилого помещения по результатам проведенной инвентаризации муниципального жилого фонда;

- оплата нанимателем потребленных коммунальных и жилищных услуг, найма жилого помещения;

- дата проведения последнего капитального ремонта в муниципальном жилом помещении.

- Цель и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач Муниципальной программы

К основным целям муниципальной целевой программы «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы» относится:

1) сохранность муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», посредством предупреждения преждевременного износа, недопущения ухудшения технического состояния муниципального жилищного фонда и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности систем муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

2) организация проведения ремонта жилищного фонда с учетом требований законодательства и жилищных прав граждан муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

3) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

4) повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

5) улучшение архитектурного облика муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

Задачи:

- совершенствование системы планирования и организации деятельности по управлению муниципальным имуществом и его содержанию;

- совершенствование системы учета имущества;

- удовлетворение жилищных (коммунальных, социальных, санитарно-гигиенических) потребностей нанимателей муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, защита их потребительских интересов и прав.

Показателями цели и задач Программы являются обеспечение сохранности и увеличение  срока эксплуатации жилищного фонда 15 %, снижение уровня общего износа основных фондов жилищного сектора 25%.

Перечень

показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество отремонтированных жилых помещений | м2 | за отчётный период | 4408,16 | Акты приемки выполненных работ. Визуальный осмотр | Отдел ЖКХ | 2019 |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование настоящей Программы осуществляется из бюджета муниципальное образование «Асиновское городское поселение». Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет  4500,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Показатели финансирования подлежат уточнению с учётом разработанных локально-сметных расчетов и с учётом фактического выделения средств из бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Объёмы финансовых средств, предусматриваемых к выделению из бюджета городского поселения, являются ориентировочными и подлежат уточнению в ходе формирования бюджета городского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объёмы и суммы подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов, проведённых работ, реального выделения запланированных финансовых средств в истекшем году и возможности городского бюджета на следующий год.

Подрядные организации, выполняющие конкретные виды работ по отдельным мероприятиям, определяются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и порядком, установленным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы представлена ниже в муниципальной программе.

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы»

| № пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | всего | 4153,7 | 0,0 | 0,0 | 4153,7 |  | 0,0 |
|  |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 871,3 1467,9 1814,5 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 871,3 1467,9 1814,5 |  | 0,0 0,0 0,0 |
| 2 | Выполнение работ по строительному контролю за проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по строительному контролю | всего | 346,3 | 0,0 | 0,0 | 346,3 |  | 0,0 |
|  |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 250,0 32,1 64,2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 250,0 32,1 64,2 |  | 0,0 0,0 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | всего | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 1121,3 1500,0 1878,7 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 1121,3 1500,0 1878,7 |  | 0,0 0,0 0,0 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования  «Асиновское городское поселение» по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение»

| № пп | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения |  | Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселения» (тыс. руб.) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы» | 2017 год 2018 год 2019 год |  | всего: 1121,3 1500,0 1878,7 | 1121,3 1500,0 1878,7 |
|  | Мероприятие 1 | всего |  | 4153,7 | 4153,7 |
| Мероприятие 1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 2017 год 2018 год 2019 год |  | всего: 871,3 1467,9 1814,5 | 871,3 1467,9 1814,5 |
|  | В т.ч: |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексный ремонт в жилом помещении по адресу: г.Асино, пер. Широкой, д. 7 | 2017 год 2018 год 2019 год |  | 389,5 0,0 0,0 | 389,5 0,0 0,0 |
| 1.2 | Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Асино, пер. Курьинский, д.6 кв.1 |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 12,3 0,0 0,0 | 12,3 0,0 0,0 |
| 1.3 | Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Асино, ул. Сахалинская, д. 10 кв.2 |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 83,4 0,0 0,0 | 83,4 0,0 0,0 |
| 1.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Асино, ул. Мирная, д. 26 кв.3 |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 212,9 0,0 0,0 | 212,9 0,0 0,0 |
| 1.5 | Ремонт общего имущества (душевые комнаты, туалеты, общие коридоры) |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 173,2 267,9 1714,5 | 173,2 267,9 1714,5 |
| 1.6 | Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д. 9 кв.10 |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,0 200,0 0,0 | 0,0 200,0 0,0 |
| 1.7 | Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д. 9 кв.3 |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,0 400,0 0,0 | 0,0 400,0 0,0 |
| 1.8 | Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 кв.5 |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,0 250,0 0,0 | 0,0 250,0 0,0 |
| 1.9 | Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 79 кв.2 |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,0 350,0 0,0 | 0,0 350,0 0,0 |
| 1.10 | Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Боровая, д. 6 кв.22 |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,0 0,0 100,0 | 0,0 0,0 100,0 |
|  | Мероприятие 2 |  | всего | 346,3 | 346,3 |
| Мероприятие 2 | Выполнение работ по строительному контролю за проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  | 2017 год 2018 год 2019 год | всего: 250,0 32,1 64,2 | 250,0 32,1 64,2 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
| 1.11 | Выполнение работ по строительному контролю |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 250,0 32,1 64,2 | 250,0 32,1 64,2 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  | всего | 4500,0 | 4500,0 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  | 2017 год 2018 год 2019 год | всего: 1121,3 1500,0 1878,7 | 1121,3 1500,0 1878,7 |

- 4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы

- Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1) Ежегодно уточнять объёмы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) Определение приоритетов для первоочередного финансирования.

5. Этапы реализации Программы

| № п/п | Этапы Программы | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по изготовлению дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов на проведение ремонта муниципальных жилых помещений | 2017 год: - ул. имени Ленина, д. 47 (общежитие); - ул. Мирная, д. 26 кв.3; - ул. Сахалинская, д. 10 кв.2; - пер. Курьинский, д. 6 кв. 1; - пер. Широкий, д. 7; 2018 год: - ул. имени Ленина, д. 47 (общежитие); - ул. Сентябрьская, д.79 кв. 2; - ул. Мичурина, д. 9 кв. 10; - ул. Мичурина, д. 9 кв.3; 2019 год: - ул. имени Ленина, д. 47 (общежитие); - ул. Боровая, д. 6 кв.22 |
| 2 | Процедура проведения закупок согласно Федеральному закону № 44 от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017 год: - ул. имени Ленина, д. 47 (общежитие); - ул. Мирная, д. 26 кв.3; - ул. Сахалинская, д. 10 кв.2; - пер. Курьинский, д. 6 кв. 1; - пер. Широкий, д. 7; 2018 год: - ул. имени Ленина, д. 47 (общежитие); - ул. Сентябрьская, д.79 кв. 2; - ул. Мичурина, д. 9 кв. 10; - ул. Мичурина, д. 9 кв.3; 2019 год: - ул. имени Ленина, д. 47 (общежитие); - ул. Боровая, д. 6 кв.22 |

6.  Сроки  реализации Программы

Программа реализуется в течение 2017-2019 годов.

Адресный список жилых помещений

| № п/п | Наименование объекта | Площадь (м2) | Наименование работ | Стоимость выполнения работ (тыс.руб) | Затраты на строительный контроль (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Широкий, д.7 | 31,7 | Комплексный ремонт в жилом помещении | 389,5 | 346,3 |
| 2 | пер. Курьинский, д. 6 кв.1 | 44,2 | Поставка материалов для проведения ремонта | 12,3 |  |
| 3 | ул. Сахалинская, д. 10 кв.2 | 40,6 | Поставка материалов для проведения ремонта | 83,4 |  |
| 4 | ул. Мирная, д. 26 кв.3 | 69,9 | Ремонт балкона в жилом помещении | 212,9 |  |
| 5 | ул. Мичурина, д. 9 кв.10 | 41,9 | Ремонт кровли и чердачного перекрытия над жилым помещением | 200,0 |  |
| 6 | ул. Мичурина, д. 9 кв.3 | 40,2 | Комплексный ремонт | 400,0 |  |
| 7 | ул. 370 стрелковой дивизии, д.30 кв.5 | 36,5 | Комплексный ремонт | 250,0 |  |
| 8 | ул. имени Ленина, д.47 (общежитие) | 4024,86 (жилые помещения 3862,85) | Ремонт общего имущества (душевые комнаты, туалеты, общие коридоры) | 2155,6 |  |
| 9 | ул. Сентябрьская, д. 79 кв.2 | 38 | Ремонт кровли над жилым помещением, замена оконных блоков, замена электропроводки | 350,0 |  |
| 10 | ул. Боровая, д. 6 кв.22 | 40,3 | Комплексный ремонт | 100,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 4500,0 |  |

- 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы зависят от утвержденных в местном бюджете объемов финансирования на текущий год.

За время реализации муниципальной программы увеличится количество отремонтированных жилых помещений, улучшаются условия проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.

В рамках муниципальной программы планируется удовлетворение растущих потребностей населения в улучшении качества условий для проживания, которое относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

## 8.  Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется через мониторинг (сбор и анализ отчетности) по следующим направлениям:

- соблюдение сроков выполнения этапов реализации Программы;

- расходование средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Начальник отдела ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения.