АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2017		                     № 84/17

г. Асино

- Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение местами парковок автомобилей города Асино на 2017 – 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения, исключения массовых стоянок автомашин на территориях, не предусмотренных под стоянки, исключения детского травматизма

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение местами парковок автомобилей города Асино на 2017 – 2021 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Асиновского городского поселения                                                                           А.Г. Костенков

Приложение

к постановлению Администрации  Асиновского городского поселения

от  ___________  2017г. № ______

Администрация Асиновского городского поселения МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - «Обеспечение местами парковок автомобилей города Асино на 2017 – 2021 годы» Исполнитель: Отдел благоустройства и дорожной деятельности 838 241 2 45 67 ____________________________ (дата) (подпись) 2017 г.

## Приложение

к Постановлению Администрации

Асиновского городского поселения

от   ___________№  _________

## ПАСПОРТ

## Муниципальной программы по  обеспечению местами парковок автомобилей  города Асино на 2017-2021 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа по обеспечению местами парковок автомобилей города Асино (далее по тексту - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Асиновского городского поселения |
| Разработчик программы | Отдел благоустройства и дорожной деятельности |
| Цели программы | - обеспечение безопасности участников дорожного движения; - транспортная доступность мест проживания граждан; - исключение массовых стоянок автомашин на территориях, не предусмотренных под стоянки; - снижение детского травматизма; - создание безопасных условий для досуга детей. |
| Задачи программы | - обеспечение безопасности и транспортной доступности для автотранспорта жителей многоквартирных домов и гостей города Асино; - создание мест парковок автомобилей на внутридомовой территории многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество парковочных мест Наличие водоотведения Площадь парковочных мест Улучшенное основание |
| Сроки реализации программы | 2017-2021 год |
| Исполнители программы | 1. Администрация Асиновского городского поселения 2.Предприятия и организации различных форм собственности |
| Ожидаемые конечные результаты | 1.Снижение дорожно-транспортных происшествий. 2.Повышение безопасности движения автотранспортных средств во внутридомовых проездах микрорайонов города Асино. 3. Транспортная доступность мест проживания граждан. 4. Исключение массовых стоянок автомашин на территориях, не предусмотренных под стоянки. 5. Снижение детского травматизма. 6. Создание безопасных условий для досуга детей. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование мероприятий, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение»; - бюджетов других уровней; - безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение программы по обеспечению местами парковок автомобилей города Асино, в том числе добровольных пожертвований на финансовое обеспечение муниципальной программы. Общий объем финансовых средств, планируемых для реализации Программы, составляет 3571,325 тыс. руб. (три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать пять рублей) в 2017 году - 300 тыс. руб. в 2018 году - 817,831 тыс. руб. в 2019 году - 817,831 тыс. руб. в 2020 году - 817,831 тыс. руб. в 2021 году - 817,831 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на 2018 год и последующие годы реализации программы ежегодно корректируется при принятии бюджета на очередной финансовый год. |
| Орган, осуществляющий контроль за реализацией программы | Администрация Асиновского городского поселения |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа по обеспечению местами парковок автомобилей города Асино разработана в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О  безопасности дорожного движения" и Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Программа направлена на организацию безопасности всех участников дорожного движения, повышения уровня комфортности проживания и обеспечения транспортной доступности для внутридомовых проездов микрорайонов города Асино.

В рамках реализации настоящей Программы планируется обустроить 6 стоянок для парковок автотранспорта общей площадью 3145 м2.

Данные мероприятия обеспечат безопасность всех участников дорожного движения, комфортность и транспортную доступность жителям города Асино и гостей города.

## 2. Содержание проблемы и прогноз ее развития

С ростом количества автомобилей все большую актуальность приобретают транспортная проблема недостатка автостоянок и парковочных площадей. Дворы, заставленные автомобилями – такова сегодняшняя действительность города Асино.

Тем временем, большинство дворов не обустроены автостоянками, парковочными местами. Отсюда заезды на газоны, тротуары, словом, порча благоустройства, в которое ежегодно вкладываются огромные средства. Запроектированные, в соответствии с устаревшими на сегодняшний день нормами, проезды внутри жилых территорий, превращаются в импровизированные парковки, то есть плотно заставляются автомобилями. Это не только создает неудобства жителям, но и вызывает серьезные проблемы - препятствуют проезду пожарных машин, автомобилей неотложной медицинской помощи, машин для вывоза мусора и т.д. Все это сказывается на таком немаловажном критерии как комфортность проживания.

Наравне с количественными и качественными характеристиками  комфортности проживания на первый план выступает обеспеченность социальной инфраструктуры дома - детских площадок, спортивного сооружения, бытовых и торговых предприятий, а так же мест хранения автомобилей. Хотя мы еще далеки от западного стандарта "каждому взрослому члену семьи - по автомобилю", однако уверенно движемся к нему, и сегодня почти в каждой семье есть автомобиль, место стоянки которого должно быть четко определено.

3. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- обеспечение безопасности участникам дорожного движения;

- транспортная доступность мест проживания граждан;

- создание  безопасных условий для досуга детей.

Задачами Программы являются:

- обеспечение безопасности и  транспортной доступности для автотранспорта жителей многоквартирных домов и гостей города Асино;

- создание мест парковок автомобилей на внутридомовой территории многоквартирных домов.

Показатели цели и задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование объекта | Площадь | Количество парковочных мест | Наименование работ | Стоимость выполнения работ. | Затраты на строительный контроль | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. имени Ленина 88 | 1780 | 90 | 1.Планировка грунта 2.Выемка грунта на 0,15 м. 3. Укладка железобетонных лотков 4. Укладка решёток для сбора поверхностных вод. 5.Подсыпка щебнем толщиной 5 см. 6. Заливка бетоном толщиной 10 см. 7. Установка колодца- отстойника. 8.Врезка в существующий накопитель для поверхностных вод. 9.Врезка в существующую канализационную сеть | 2063003 | 85711,8 | исполнено |
| 2 | ул. имени Ленина 31 | 300 | 20 | 1. Выемка грунта на 0,3 м. 2. Засыпка дренажа щебнем 0,3 м. 3.Демонтаж металлических конструкций 4. Вырезка грунта с парковки. 0,15 м 5. Засыпка щебнем 0,15 м. | 903115 |  | исполнено |
| 3. | ул. имени Ленина 4 | 300 | 20 | 1.Планировка грунта 2.Подсыпка щебнем толщиной 15 см | 252692 |  | исполнено |
| 4. | ул. Советская 19 | 400 | 30 | 1.Планировка грунта 2.Подсыпка щебнем толщиной 10 см | 127054 |  | исполнено |
| 5. | ул. Стадионная 20 | 180 | 20 | 1.Планировка грунта 2.Подсыпка щебнем толщиной 10 см | 56445 |  | исполнено |
| 6 | ул. имени Ленина,36 | 185 | 20 | 1.Планировка грунта 2.Выемка грунта на 0,1 м. 3. Подсыпка щебнем толщиной 10 см 4. Укладка выравнивающего слоя из асфальта | 169015 |  | исполнено |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств  местного бюджета, бюджетов других уровней и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение программы по обеспечению местами парковок автомобилей города Асино, в том числе добровольных пожертвований на финансовое обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования программы в 2017-2021 годах составит: 3571,325 тыс.руб.

Объёмы финансовых средств, предусматриваемых к выделению из бюджета городского поселения, являются ориентировочными и подлежат уточнению в ходе формирования бюджета городского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объёмы и суммы подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов, проведённых работ, реального выделения запланированных финансовых средств в истекшем году и возможности городского бюджета на следующий год.

Подрядные организации, выполняющие конкретные виды работ по отдельным мероприятиям, определяются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и порядком, установленным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы представлена в приложении №1 к настоящей Программе.

- 5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы

- Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1) Ежегодно уточнять объёмы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) Определение приоритетов для первоочередного финансирования.

6. Этапы реализации Программы

| № п/п | Этапы Программы | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласование мест размещения парковок автомобилей с службами электроснабжения, связи и коммунального хозяйства | 15.02.2017 г. |
| 2 | Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учёт земельных участков | 25.05.2018 г. |
| 3 | Процедура проведения закупок согласно Федеральному закону № 44 от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.06.2017 -01.06.2021 г. |

## 7. Сроки реализации Программы

- Программа реализуется в течение 2017-2021 годов.

Адресный список парковок

| № п/п | Наименование объекта | Площадь | Количество парковочных мест | Наименование работ | Стоимость выполнения работ. | Затраты на строительный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. имени Ленина 88 | 1780 | 90 | 1.Планировка грунта 2.Выемка грунта на 0,15 м. 3. Укладка железобетонных лотков 4. Укладка решёток для сбора поверхностных вод. 5.Подсыпка щебнем толщиной 5 см. 6. Заливка бетоном толщиной 10 см. 7. Установка колодца - отстойника. 8.Врезка в существующий накопитель для поверхностных вод. 9.Врезка в существующую канализационную сеть | 2063003 | 85711,8 |
| 2 | ул. имени Ленина 31 | 300 | 20 | 1. Выемка грунта на 0,3 м. 2. Засыпка дренажа щебнем 0,3 м. 3.Демонтаж металлических конструкций 4. Вырезка грунта с парковки. 0,15 м 5. Засыпка щебнем 0,15 м. | 903115 |  |
| 3. | ул. имени Ленина 4 | 300 | 20 | 1.Планировка грунта 2.Подсыпка щебнем толщиной 15 см | 252692 |  |
| 4. | ул. Советская 19 | 400 | 30 | 1.Планировка грунта 2.Подсыпка щебнем толщиной 10 см | 127054 |  |
| 5. | ул. Стадионная 20 | 180 | 20 | 1.Планировка грунта 2.Подсыпка щебнем толщиной 10 см | 56445 |  |
| 6 | ул. имени Ленина,36 | 185 | 20 | 1.Планировка грунта 2.Выемка грунта на 0,1 м. 3. Подсыпка щебнем толщиной 10 см 4. Укладка выравнивающего слоя из асфальта | 169015 |  |

8. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

- В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности и улучшению благоустройства города Асино:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

-  повышение уровня безопасности дорожного движения;

-  развитие инфраструктуры города;

- придание эстетического вида остановочным пунктам пассажирского транспорта, которые являются архитектурным элементом улиц города.

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем программы, в целях определения фактического вклада результатов Программы в социальное развитие городского поселения и основана на оценке ее результативности с учетом объёма ресурсов, направленных на ее реализацию.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы устанавливается один раз в год.

В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по суммарной степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий, суммарной степени бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат,

Суммарная степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы, базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

СЦИ=ЦИФiЦИПi,

где СЦИ – суммарная степень достижения целевых индикаторов Программы,

ЦИФi -  фактическое  значение i-го целевого индикатора,

ЦИПi - плановое значение i-го целевого индикатора Программы.

Если значение суммарной степени достижения планируемых индикаторов больше или  равно единице - Программа реализуется эффективно.

Если значение суммарной степени достижения показателей меньше единицы - неэффективно.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки планов выполнения Программы.

Суммарная степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат, рассчитывается по формуле:

СБЗ=БЗФiБЗПi,

где СБЗ  - суммарная степень соответствия бюджетных затрат мероприятия Программы,

БЗФi  - фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы,

БЗПi  - плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы,

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1

- 9. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы зависят от утвержденных в местном бюджете объемов финансирования на текущий год.

За время реализации муниципальной программы увеличится количество парковочных мест, площадь, а также транспортная доступность мест для проживания граждан.

В рамках муниципальной программы планируется увеличение количества парковочных мест на 200 шт., увеличение площади занимаемой под парковочные места на 3145 м2, а также увеличение транспортной доступности  дорожной инфраструктуры для граждан.

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения в размещении транспорта на основе доступности транспортного сообщения, которое относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

## 10.  Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется через мониторинг (сбор и анализ отчетности) по следующим направлениям:

- соблюдение сроков выполнения этапов реализации Программы;

- расходование средств на реализацию Программы.

пКонтроль за исполнением Программы осуществляет Глава Администрации Асиновского городского поселения.

11. План реализации

Муниципальной программы по  обеспечению местами парковок автомобилей  города Асино на 2017-2021 годы

| Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Целевые показатели на реализацию программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  |  |  | год | год | год | год | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организация парковки по ул. имени Ленина,88 | Администрация Асиновского городского поселения | бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» | 300 | 440,75075 | 440,75075 | 440,75075 | 440,75075 | Наличие водоотведения |
| Организация парковки по ул. имени Ленина, 31 | Администрация Асиновского городского поселения | бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | 225,77875 | 225,77875 | 225,77875 | 225,77875 | Количество парковочных мест Наличие водоотведения Площадь парковочных мест Улучшенное основание |
| Организация парковки по ул. имени Ленина, 4 | Администрация Асиновского городского поселения | бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | 63,173 | 63,173 | 63,173 | 63,173 | Количество парковочных мест Площадь парковочных мест Улучшенное основание |
| Организация парковки по ул. Советская, 19 | Администрация Асиновского городского поселения | бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | 31,7635 | 31,7635 | 31,7635 | 31,7635 | Количество парковочных мест Площадь парковочных мест Улучшенное основание |
| Организация парковки по ул. Стадионная, 20 | Администрация Асиновского городского поселения | бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | 14,11125 | 14,11125 | 14,11125 | 14,11125 | Количество парковочных мест Площадь парковочных мест Улучшенное основание |
| Организация парковки по ул. имени Ленина,36 | Администрация Асиновского городского поселения | бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | 42,25375 | 42,25375 | 42,25375 | 42,25375 | Количество парковочных мест Площадь парковочных мест Улучшенное основание |

Приложение №1 к муниципальной  программе                                                                                                                                                              «Обеспечение местами парковок автомобилей города Асино

на 2017-2021 годы»

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Обеспечение местами парковок автомобилей города Асино на 2017-2021 годы»

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | ФБ | РБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 2017г. | 300 |  |  | 300 |  |
| 2018 г. | 817,831 |  |  | 817,831 |  |
| 2019 г. | 817,831 |  |  | 817,831 |  |
| 2020 г. | 817,831 |  |  | 817,831 |  |
| 2021 г. | 817,831 |  |  | 817,831 |  |
| Объем финансирования мероприятий на 2018 год и последующие годы реализации программы ежегодно корректируется при принятии бюджета на очередной финансовый год. ИТОГО по муниципальной программе:3571,325 тыс. руб. (Три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать пять рублей) |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» по главным

распорядителям средств бюджета МО «Асиновское городское поселение»

| № пп | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения |  | Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселения» (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (ГРБС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | ГРБС 2 | ГРБС i |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Организация парковки по ул. имени Ленина,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: | 5 лет |  |  |  |  |  |
|  | Организация водоотведения | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) |  | 300 | 300 |  |  |
|  | Устройство основания | 2018-2020 годы (2-4 год реализации муниципальной программы) |  | 1322,25225 | 1322,25225 |  |  |
|  | Бетонирование парковки | 2021 год (последний год реализации муниципальной программы) |  | 440,75075 | 440,75075 |  |  |
| - 2 | Организация парковки по ул. имени Ленина, 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: | 5 лет |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018-2020 годы (2-4 год реализации муниципальной программы) | 677,33625 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год (последний год реализации муниципальной программы) | 225,77875 |  |  |  |  |
| 3 | Организация парковки по ул. имени Ленина, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: | 5 лет |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018-2020 годы (2-4 год реализации муниципальной программы) | 189,519 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год (последний год реализации муниципальной программы) | 63,173 |  |  |  |  |
| 4 | Организация парковки по ул. Советская, 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: | 5 лет |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018-2020 годы (2-4 год реализации муниципальной программы) | 95,2905 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год (последний год реализации муниципальной программы) | 31,7635 |  |  |  |  |
| 5 | Организация парковки по ул. Стадионная, 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: | 5 лет |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018-2020 годы (2-4 год реализации муниципальной программы) | 42,33375 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год (последний год реализации муниципальной программы) | 14,11125 |  |  |  |  |
| 6 | Организация парковки по ул. имени Ленина,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: | 5 лет |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018-2020 годы (2-4 год реализации муниципальной программы) | 126,76125 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год (последний год реализации муниципальной программы) | 42,25375 |  |  |  |  |
| 7 | Итого по муниципальной программе | 5 лет |  |  |  |  |  |
|  | Организация водоотведения по ул. имени Ленина ,88 | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 300,000 |  | 300,000 |  |  |
|  | Организация парковки по ул. имени Ленина,36, Организация парковки по ул. Стадионная, 20, Организация парковки по ул. Советская, 19, Организация парковки по ул. имени Ленина, 4. | 2018-2020 годы (2-4 год реализации муниципальной программы) | 2453,494 |  | 2453,494 |  |  |
|  |  | 2021 год (последний год реализации муниципальной программы) | 817,831 |  | 817,831 |  |  |

Объем финансирования мероприятий на 2018 год и последующие годы реализации программы ежегодно корректируется при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Перечень

показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <2> | Метод сбора информации <3> | Ответственный за сбор данных по показателю <4> | Дата получения фактического значения показателя <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество парковочных мест | шт. | за отчётный период | 1 место - Размеры Длина 5 м. Ширина 3 м. | Акты приемки выполненных работ. Визуальный осмотр | Отдел благоустройства и дорожной деятельности | 2021 |
| 2 | Наличие водоотведения | усл. ед. | за отчётный период | Отвод поверхностных вод от парковки | Акты приемки выполненных работ. Визуальный осмотр | Отдел благоустройства и дорожной деятельности | 2021 |
| 3 | Площадь парковочных мест | м2 | за отчётный период |  | Акты приемки выполненных работ. Визуальный осмотр | Отдел благоустройства и дорожной деятельности | 2021 |
| 4 | Улучшенное основание |  | за отчётный период |  | Акты приемки выполненных работ. Визуальный осмотр | Отдел благоустройства и дорожной деятельности | 2021 |