ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АСИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                               НА 2017 ГОД»

г. Асино                                                                                                              03 мая 2017 г.

Председатель: Юрченко А.А. - Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Секретарь: Толстая Е.Е. - Начальник отдела ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения.

Присутствовали:

- Горбушкина Т.М. - Начальник отдела по управлению землями администрации Асиновского района.

- Григорьева Д.В. - Начальник юридического отдела Администрации Асиновского городского поселения.

- Корзик Е.А. - Депутат Думы Асиновского района

- Костенков А.Г. - Глава Администрации Асиновского городского поселения.

- Кухаренко С.А. - Управляющая делами Администрации Асиновского городского поселения

- Мозгова Л.Н. - Представитель политической партии «Единая Россия»

- Осипчук А.А. - Представитель политической партии КПРФ

- Очкин С.В. - Представитель Общероссийского народного фронта Томской области

- Шпаченко В.В. - Представитель Совета Старейшин Асиновского городского поселения

- Шукель В.А. - Представитель Общественного Совета

Приглашённые:

Носова Е.В., Знаткова Н.В. - уполномоченные от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме №32 по ул. Станционная, участвовать в осуществлении контроля, приемки работ по благоустройству дворовой территории и принятии участия в решении других вопросов, связанных с реализацией муниципальной Программы

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение дополнения в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год» (далее по тексту – Программа) разделом   «Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территории» и приятие проекта Программы.

2. Рассмотрение заявления собственников помещений в многоквартирном доме по ул. имени В.В. Липатова, 36 о переносе сроков участия в программе на 2018 год.

3. Рассмотрение предложений лиц, уполномоченных от имени собственников помещений многоквартирного дома №32 по ул. Станционная по элементам благоустройства и оборудования детской площадки.

4. Разное.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Толстая Е.Е. – Администрацией Асиновского городского было организовано проведение публичных слушаний в форме массового обсуждения по вопросу - обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год». Целью которых являлось выявление предложений и замечаний участников публичных слушаний по вопросу формирования проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год». Мотивированные предложения по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год» принимались в письменном виде с 26 марта по 26 апреля   2017 года с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч. местного времени (кроме субботы и воскресенья).   В общественную комиссию поступило только одно обращение от Администрации Асиновского городского поселения с предложением внести дополнение в муниципальную программу разделом   «Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территории» (далее по тексту - Порядок). Предложила рассмотреть вопрос о принятии Программы в редакции Администрации Асиновского городского поселения.

ВЫСТУПИЛИ:

Юрченко А.А., Очкин С.В. – предложили внести изменения и дополнения в Программу.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Администрации Асиновского городского поселения:

- определить в Программе отдельными разделами трудовое и  финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ;

- в пункте «Условия аккумулирования и расходование средств» сроки перечисления денежных средств заинтересованными лицами установить ранее сроков осуществления процедуры закупки работ, товаров и услуг, установленной действующим Законодательством;

-  дополнить Программу пунктом: «в случае принятия решения заинтересованными лицами о финансовом участии в размере  более 1 процента,  они вправе предусмотреть направление указанных денежных средств на выполнение дополнительного перечня работ, который будет определен в дизайн-проекте и локальном сметном расчете, представленном ими в Общественную комиссию Администрации Асиновского городского поселения по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

- дополнить Программу пунктом: «ожидаемый результат реализации программы - включение в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству и земельного участка на котором расположено оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов и земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».

Проголосовали «за» единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

Толстая Е.Е.- в адрес Администрации Асиновского городского поселения поступило заявление от собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту – МКД) № 36 по ул. имени В.В. Липатова о переносе сроков участия в Программе на 2018 год в связи с необходимостью переноса ВЛ-10кВ за пределы дворовой территории.

РЕШИЛИ:

Согласовать перенос срока участия в Программе МКД № 36 по ул. имени В.В. Липатова на 2018 год.

Проголосовали «за» единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

Носова Е.В., Знаткова Н.В. –довели до членов комиссии свои предложения: по изменению перечня элементов благоустройства и оборудования детской площадки; о необходимости включения в сметный расчёт работ по отсыпке песчано-гравийной смесью территории прилегающей к МКД со стороны МКД № 2 по ул. имени Ленина; о необходимости использования для освещения дворовой территории светильников того же типоразмера как ранее установленных над частью подъездов; о необходимости установки ограждения детской площадки и цветников того же типоразмера, как имеющегося в настоящий момент на дворовой территории.

ВЫСТУПИЛИ:

Корзик Е.А., Мозгова Л.Н., Юрченко А.А., Очкин С.В., Шукель В.А., Шпаченко В.В. – Предложили комиссии не отклоняться от ранее утверждённого комиссией перечня оборудования и малых архитектурных форм для благоустройства дворовых территорий. Поддержали преложение об установке ограждения детской площадки и цветников того же типоразмера, как у имеющегося в настоящий момент на дворовой территории. Указали на отсутствие возможности выполнить благоустройство прилегающих к МКД территорий, так как данные работы не входят в перечень работ, предусмотренный Программой.

РЕШИЛИ:

Использовать при благоустройстве дворовой территории уличные светильники и ограждение тех же типоразмеров, что в настоящий момент имеется на дворовой территории.

Отказать в использовании при формировании дефектной ведомости и изготовлении локального сметного расчета оборудования и малых архитектурных форм не включенных в ранее утверждённый комиссией перечень.

Отказать в отсыпке песчанно-гравийной смесью территории прилегающей к МКД со стороны МКД № 2 по ул. имени Ленина, так как эти работы не предусмотрены минимальным или дополнительным перечнем.

Проголосовали «за» единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Юрченко А.А. – Предложил рекомендовать Администрации Асиновского городского поселения проводить процедуры закупок работ, услуг и товаров из минимального и дополнительного перечней раздельно по каждому перечню.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Администрации Асиновского городского поселения проводить процедуру закупок работ, услуг и товаров по минимальному и дополнительной перечню в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» раздельно по каждому перечню.

Проголосовали «за» единогласно.

__________________________ А.А. Юрченко

__________________________  Е.Е. Толстая

__________________________ Т.М. Горбушкина

__________________________ Д.В.  Григорьева

__________________________ Е.А. Корзик

__________________________ А.Г. Костенков

__________________________ С.А. Кухаренко

__________________________ Л.Н. Мозгова

__________________________ А.А. Осипчук

__________________________ С.В. Очкин

__________________________ В.В. Шпаченко

__________________________ В.А. Щукель