ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АСИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                               НА 2017 ГОД»

г. Асино                                                                                                           29 сентября 2017 г.								                                             10ºº час.

Председатель: Соколов М.С. – И.о. Главы  Асиновского городского поселения.

Присутствовали:

- Родина А.А. – инженер - техник Администрации Асиновского городского поселения;

- Прохоренко С.В. – И.о. Первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности;

- Григорьева Д.В.- Начальник юридического отдела Администрации Асиновского городского поселения

- Кухаренко С.В. –Управляющая делами Администрации Асиновского городского поселения;

- Мозгова Л.Н. – Руководитель исполкома политической партии «Единая Россия»;

- Шпаченко В.В.- Заместитель председателя Совета Старейшин Асиновского городского поселения

- Очкин С.В.- Представитель Общероссийского Народного Фронта

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Повторное рассмотрение и внесение изменений в дизайн – проекты дворовых территорий для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год»;

По первому вопросу:

Слушали:

Прохоренко С.В. – довела до сведения присутствующих о необходимости внесения изменений в  дизайн – проекты дворовых территорий для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год» в связи с тем, что в проектно – сметной документации сметная стоимость на выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий превышает выделенные бюджетные средства на реализацию данной программы. Решение: деление на этапы реализации программы по благоустройству внутридворовых территорий. С собственниками МКД данных внутридворовых территорий согласовано.

- ул. АВПУ, д. 2 – реализация осуществляется в 2017 году:

Установка скамеек, урн, освещения, оборудование детской площадки, восстановление покрытия парковки, оборудование спортивной площадки, включающее в себя демонтаж существующего ограждения и устройство спортивного оборудования.

- ул. Станционная, д. 32 – реализация планируется поэтапно:

1 Этап  (2017 год) – выполнение работ по минимальному перечню: установка освещения, установка скамеек и урн, ремонт покрытия проезда.

2 Этап (2018 - 2019 годы) - выполнение работ по дополнительному перечню: ремонт тротуара, оборудование детской и спортивной площадок, восстановление парковки.

- ул. Ивана Черных, д. 18 – реализация планируется поэтапно:

1 Этап  (2017 год) – выполнение работ по минимальному перечню: освещение, установка скамеек и урн;

2 Этап (2018 год) – выполнение работ по дополнительному перечню: озеленение придомовой территории с ограждением, восстановление покрытия парковки, восстановление покрытия по тротуарам.

- ул. Транспортная, д. 1- реализация планируется поэтапно:

1 Этап (2017 год) – выполнение работ по минимальному перечню: ремонт покрытия проезда, освещение, установка скамеек и урн.

2 Этап (2018 год) – выполнение работ по дополнительному перечню: оборудование детской и спортивной площадок, восстановление покрытия парковок, озеленение придомовой территории.

- ул. им. Ленина, 31 - реализация планируется поэтапно:

1 Этап (2017 год) – ремонт освещения, установка скамеек и урн;

2 Этап (2018 - 2019 годы) – ремонт покрытия проезда, обустройство детской и спортивной площадок, восстановление парковки.

ВЫСТУПИЛИ:

Соколов М.С., Прохоренко С.В.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесенные изменения в дизайн – проектах дворовых территорий для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год».

Проголосовали «за» единогласно.

Председатель                                                                                                        М.С. Соколов

_________________ Родина А.А.

_________________ Прохоренко С.В.

_________________ Григорьева Д.В.

_________________ Кухаренко С.В.

_________________ Мозгова Л.Н.

_________________ Шпаченко В.В.

_________________ Очкин С.В.