АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОЕЛЕНИЯ

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Акт  (заключение) финансового контроля реализации программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Асиновское городское поселение» за 2017 год»

г.Асино										15.12.2017 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Постановление Администрации Асиновского городского поселения от 19.06.2017 № 383/17 «О внутреннем муниципальном финансовом контроле», Приказ отдела экономики и финансов от 14.12.2017 № 11 «О проведении проверки»

Объект обследования:

Администрация Асиновского городского поселения

Предмет проверки:

Реализация программы «Формирование современной городской среды

муниципального образования «Асиновское городское поселение» за 2017 год»

Краткая информация о проверяемом объекте:

Администрация Асиновского городского поселения

Юридический адрес: 636840, Томская область, город Асино, ул. имени Ленина, д. 40

Администрация Асиновского городского поселения осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение» и является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.

Администрация Асиновского городского поселения является юридическим лицом (ИНН 7002011579, КПП 700201001), имеет собственный бюджет (местный бюджет). В ЕГРЮЛ Администрация Асиновского городского поселения зарегистрирована 26.12.2005 за основным государственным регистрационным номером 1057005452459.

Администрацией Асиновского городского поселения руководит Глава Асиновского городского поселения Костенков А.Г.

Начальником отдела экономики и финансов Астафьевой О.Н. на основании приказа отдела экономики и финансов № 11 от 14.12.2017 проведен анализ реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» за 2017 год.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Асиновского городского поселения

Проверяемый период: 2017 год

Срок проведения контрольного мероприятия: 14.12.2017-15.12.2017

Перечень предоставленных проверяемым объектом документов: соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, муниципальные контракты, проектно-сметная документация, акты выполненных работ (оказанных услуг), справки о стоимости выполненных работ (оказанных услуг), платежные поручения.

Неполученные документы из числа востребованных отсутствуют.

Контрольным мероприятием установлено:

В целях реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год» между администрацией Асиновского района и Администрацией Асиновского городского поселения 03.04.2017 было заключено соглашение № 10 о предоставлении в 2017 году бюджету муниципального образования «Асиновское городское поселение» средств иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год» (далее - программа) (далее – Соглашение). В течение года были заключены дополнительные соглашения № 1 от 08.08.2017, № 2 от 18.09.2017.

Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Асиновское городское поселение» на реализацию программы, составил:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 3 255 807 руб;

- за счет средств областного бюджета в сумме 1 143 932 руб;

- за счет средств районного бюджета в сумме 21 998,69 руб;

- за счет средств бюджета поселения в сумме 350 032,56 руб

Поступление указанных средств в бюджет поселения представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Реквизиты платежного поручения | Сумма, руб |
| --- | --- |
| Средства федерального бюджета: |  |
| ПП № 595229 от 18.05.2017 | 4 883 710,00 |
| ПП № 124002 от 04.08.2017 | - 1 627 903,00 |
| Всего: | 3 255 807,00 |
| Средства бюджета Томской области: |  |
| ПП № 24703 от 27.07.2017 | 1 143 932,00 |
| Всего: | 1 143 932,00 |
| Средства бюджета муниципального образования «Асиновский район» |  |
| ПП № 42840 от 12.12.2017 | 21 998,69 |
| ПП № 123363 от 20.12.2017 | -0,01 |
| Всего: |  |
|  | 21 998,69 |
| Средства собственников: |  |
| ПП № 389768 от 05.10.2017 (ул. Станционная, 25) | 427,25 |
| ПП № 731623 от 05.10.2017 (ул. АВПУ,2) | 6 544,26 |
| Всего: | 6 971,51 |

Остатки бюджетных средств, не освоенных по состоянию на 20.12.2017, возвращены в вышестоящий бюджет.

В рамках реализации программы Администрацией Асиновского городского поселения были проведены процедуры закупок, по результатам которых были заключены муниципальные контракты. Анализ конкурсных процедур представлен в таблице 2. В результате проведенных торгов экономия бюджетных средств составила 11 800,72 руб, которая в дальнейшем была направлена на проведение дополнительных мероприятий в течение 2017 года.

Согласно п. 2.3.7.3 Соглашения собственники помещений в МКД, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, при выполнении работ как по минимальному перечню, так и по дополнительному перечню, обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1 % от сметной стоимости. По объектам благоустройства:

- ул. Станционная, д. 25: финансовое участие в выполнении дополнительного перечня работ подтверждено платежным поручение № 389768 от 05.10.2017 на сумму 427,25 руб;

- ул. АВПУ, д. 2: финансовое участие в выполнении дополнительного перечня работ подтверждено платежным поручение № 731 623 от 05.10.2017 на сумму 6 544,26 руб;

Анализ исполнения муниципальных контрактов и соблюдения необходимого софинансирования бюджетов различных уровней представлены в таблице 3.

При проведении контрольных мероприятий были проведены контрольные замеры на месте выполненных работ, а именно:

- по адресу: ул. Ленина, 31. На данном объекте согласно проектной документации, муниципальному контракту и акту выполненных работ установлено 12 светильников освещения, по 5 диванов и урн, что соответствует действительности;

- по адресу: ул. АВПУ. д. 2. На данном объекте согласно проектной документации, муниципальному контракту и акту выполненных работ установлено детское игровое оборудование:  брусья параллельные и стенка - турник, что соответствует действительности.

Таблица 2

Анализ конкурсных процедур

| Номер извещения | Номер карточки контракта | Наименование объекта закупки | НМЦ | Цена контракта | Экономия | Процент экономии | Участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0865300002417000241 | Ф.2017.456999 от 27.10.2017 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома № 2 по ул. АВПУ (1 этап) | 742 827,00 | 739 112,86 | 3 714,14 | 0,50% | ООО 'Асиножилстрой' |
| 0865300002417000262 | Ф.2017.526280 от 04.12.2017 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома № 2 по ул. АВПУ, г. Асино, Томская область (2 этап) | 358 501,89 | 358 501,89 | 0,00 | 0,00% | ИП Юшко Дмитрий Викторович |
| 0165300002517000032 | Ф.2017.471442 от 07.11.2017 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома №32 по ул. Станционная, г. Асино, Томская область (установка МАФ: урны, скамейки; освещение) | 140 979,32 | 140 979,32 | 0,00 | 0,00% | ИП Юшко Дмитрий Викторович |
| 0865300002417000232 | Ф.2017.437646 от 13.10.2017 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома №32 по ул. Станционная, г. Асино, Томская область | 852 924,06 | 852 924,06 | 0,00 | 0,00% | ООО "МЕГАСТРОЙ" |
| 0865300002417000240 | Ф.2017.456747 от 27.10.2017 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома № 25 по ул. Станционная | 270 991,74 | 269 636,78 | 1 354,96 | 0,50% | ООО 'Асиножилстрой' |
| 0865300002417000238 | Ф.2017.456634 от 27.10.2017 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории (минимальный перечень) многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Транспортная | 1 346 323,40 | 1 339 591,78 | 6 731,62 | 0,50% | ООО 'Асиножилстрой' |
| 0865300002417000239 | Ф.2017.455818 от 24.10.2017 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории (минимальный перечень) многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Ивана Черных | 88 275,80 | 88 275,80 | 0,00 | 0,00% | ИП Юшко Дмитрий Викторович |
|  |  |  |  |  | 11 800,72 |  |  |

Таблица 3

Анализ исполнения муниципальных контрактов

| Реквизиты контракта |  | Цена контракта, руб |  | Оплачено по контракту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик (исполнитель, поставщик), объект | Дата, номер |  | Реквизиты платежного поручения | Сумма, руб | Уровень бюджета |
| МАУ «АИК» (составление смет, дефектных ведомостей, технических заданий) | № 109 от 13.04.2017 | 100 000,00 | № 97758 от 01.08.2017 | 100 000,00 | фед |
|  |  | Всего: |  | 100 000,00 |  |
| ООО «РосСтройПроект» (проектирование дворовых территорий по ул. И.Черных, д. 18) | № 184 от 30.06.2017 | 99 745,10 | № 436272 от 27.09.2017 | 73 811,37 | фед |
|  |  |  | № 1078 от 28.09.2017 | 25 933,73 | Обл |
|  |  | Всего: |  | 99 745,10 |  |
| ООО «РосСтройПроект» (проектирование дворовых территорий по ул. Станционная, д. 25) | № 181 от 30.06.2017 | 99 034,21 | № 436268 от 27.09.2017 | 73 285,32 | фед |
|  |  |  | № 1079 от 28.09.2017 | 25 748,89 | обл |
|  |  | Всего: |  | 99 034,21 |  |
| ООО «РосСтройПроект» (проектирование дворовых территорий по ул. Транспортная, д. 1) | № 183 от 30.06.2017 | 99 928,30 | № 436269 от 27.09.2017 | 73 946,94 | фед |
|  |  |  | № 1080 от 28.09.2017 | 25 981,36 | обл |
|  |  | Всего: |  | 99 928,30 |  |
| ООО «РосСтройПроект» (проектирование дворовых территорий по ул. Станционная, д. 32) | № 182 от 30.06.2017 | 99 596,91 | № 436270 от 27.09.2017 | 73 701,71 | Фед |
|  |  |  | № 1082 от 28.09.2017 | 25 895,20 | обл |
|  |  | Всего: |  | 99 596,91 |  |
| ООО «РосСтройПроект» (проектирование дворовых территорий по ул. АВПУ, 2) | № 185 от 30.06.2017 | 99 343,11 | № 436271 от 27.09.2017 | 73 513,90 | фед |
|  |  |  | № 1081 от 28.09.2017 | 25 829,21 | обл |
|  |  | Всего: |  | 99 343,11 |  |
| ООО РосСтройПроект» (проектирование дворовой территории по ул. Ленина, д. 31) | № 206 от 31.07.2017 | 99 827,89 | № 659562 от 31.10.2017 | 45 291,99 | фед |
|  |  |  | № 97 от 07.11.2017 | -0,01 | фед |
|  |  |  | № 1239 от 31.10.2017 | 51 048,53 | обл |
|  |  |  | № 1240 от 31.10.2017 | 3 487,38 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 99 827,89 |  |
| ИП Юшко Д.В. (кап ремонт дворовой территории по ул. Станционная, д. 32) | № Ф.2017.471442 от 07.11.2017 | 140 979,32 | № 659564 от 31.10.2017 | 76 660,61 | фед |
|  |  |  | № 1243 от 31.10.2017 | 26 934,81 | обл |
|  |  |  | № 1244 от 31.10.2017 | 520,58 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 104 116,00 |  |
| ИП Юшко Д.В. (кап ремонт дворовой территории по ул. И.Черных, д. 18) | № Ф.2017.455818 от 24.10.2017 | 88 275,80 | № 659556 от 31.10.2017 | 46 058,64 | фед |
|  |  |  | № 1228 от 31.10.2017 | 385,20 | обл |
|  |  |  | № 1230 от 31.10.2017 | 7 036,38 | обл |
|  |  |  | № 1234 от 31.10.2017 | 8 796,32 | обл |
|  |  |  | № 1229 от 31.10.2017 | 107,45 | поселение |
|  |  |  | № 1232 от 31.10.2017 | 136,00 | поселение |
|  |  |  | № 1233 от 31.10.2017 | 170,01 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 62 690,00 |  |
| ИП Юшко Д.В. (кап ремонт дворовой территории по ул. АВПУ, д.2) | № Ф.2017.526280 от 04.12.2017 | 358 501,89 | № 26064 от 08.12.2017 | 156 043,41 | фед |
|  |  |  | № 41642 от 12.12.2017 | 0,01 | фед |
|  |  |  | № 1458 от 11.12.2017 | 54 825,87 | обл |
|  |  |  | № 1505 от 19.12.2017 | 21 998,68 | район |
|  |  |  | № 1435 от 08.12.2017 | 125 633,73 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 358 501,70 |  |
| ИП Юшко Д.В. (кап ремонт дворовой территории по ул. Ленина, д. 31) | № 270 от 25.10.2017 | 59 705,00 | № 659560 от 31.10.2017 | 42 006,65 | Фед |
|  |  |  | № 1224 от 31.10.2017 | 14 759,09 | обл |
|  |  |  | № 1223 от 31.10.2017 | 285,26 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 57 051,00 |  |
| ИП Юшко Д.В. (кап ремонт дворовой территории по ул. Ленина, д. 31) | № 271 от 25.10.2017 |  | № 659561 от 31.10.2017 | 73 630,00 | фед |
|  |  |  | № 1225 от 31.10.2017 | 25 870,00 | Обл |
|  |  |  | № 1226 от 31.10.2017 | 500,00 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 100 000,00 |  |
| ООО «Мегастрой» (кап ремонт дворовой территории по ул.Станционная, д. 32) | № Ф.2017.437646 от 13.10.2017 | 852 924,06 | № 659559 от 31.10.2017 | 628 007,99 | фед |
|  |  |  | № 1231 от 31.10.2017 | 220 651,45 | обл |
|  |  |  | № 1227 от 31.10.2017 | 4 264,62 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 852 924,06 |  |
| ООО «Асиножилстрой» (кап ремонт дворовой территории по ул. Станционная, д. 25) | № Ф.2017.456747 от 27.10.2017 | 269 636,78 | № 659558 от 31.10.2018 | 197 188,83 | Фед |
|  |  |  | № 1235 от 31.10.2017 | 69 282,56 | обл |
|  |  |  | № 1236 от 31.10.2017 | 1 339,05 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 267 810,44 |  |
| ООО «Асиножилстрой» (кап ремонт дворовой территории по ул. АВПУ, д. 2) | № Ф.2017.456999 от 27.10.2017 | 739 112,86 | № 656563 от 31.10.2017 | 536 318,79 | фед |
|  |  |  | № 1241 от 31.10.2017 | 188 401,21 | обл |
|  |  |  | № 1242 от 31.10.2017 | 3 541,28 | поселение |
|  |  |  | № 1297 от 09.11.2017 | 0,50 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 728 261,78 |  |
| ООО «Асиножилстрой» (кап ремонт дворовой территории по ул. Транспортная, д. 1) | № Ф.2017.456634 от 27.10.2017 | 1 339 591,78 | № 659557 от 31.10.2017 | 986 340,85 | фед |
|  |  |  | № 1237 от 31.10.2017 | 346 552,19 | обл |
|  |  |  | № 1238 от 31.10.2017 | 6 697,96 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 1 339 591,00 |  |
| ООО «Точка» (услуги стройконтроля) | № 246 от 27.09.2017 | 67 142,74 | № 1321 от 13.11.2017 | 67 142,00 | поселение |
|  |  |  | № 1529 от 22.12.2017 | 0,74 | поселение |
|  |  | Всего: |  | 67 142,74 |  |
| ООО «Асино-ТВ» | № 1480 от 15.12.2017 |  | № 1480 от 15.12.2017 | 7 350,00 | поселение |
| ООО «ЭкоДор» | № 51 от 30.10.2017 | 29 972,00 |  | 29 972,00 | поселение |
| ООО «ЭкоДор» | № 50 от 30.10.2017 | 98 884,00 |  | 98 884,00 | поселение |
| Всего: |  |  |  |  |  |
| - за счет средств федерального бюджета |  | 3 255 807,00 |  | 3 255 807,00 |  |
| - за счет средств бюджета Томской области |  | 1 143 932,00 |  | 1 143 932,00 |  |
| - за счет средств бюджета МО «Асиновский район» |  | 21 998,69 |  | 21 998,68 |  |
| - за счет средств бюджета поселения |  | 351 000,00 |  | 350 032,56 |  |

Согласно представленных документов денежные средства в рамках реализации программы израсходованы по их целевому назначению с соблюдение необходимого объема софинансирования бюджетов различного уровня (так из федерального бюджета финансирование мероприятий составило 3 255 807,00 руб, из бюджета Томской области – 1 143 932,00 руб, из бюджета муниципального образования «Асиновский район» - 21 998,68 руб, из бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» - 350 032,56 руб.

Вывод:

Проведя анализ реализации Администрацией Асиновского городского поселения программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» за 2017 год установлено, что предусмотренные на реализацию данной программы денежные средства использованы по целевому назначению. Средства, поступившие в бюджет МО «Асиновское городское поселение» из бюджетов других уровней, на реализацию программы, освоены в полном объеме в срок, указанный в Соглашении. Возврат остатков трансферта (0,01 руб за счет средств бюджета МО «Аиновский район») произведен 20.12.2017.

При изучении представленных документов нарушений не выявлено.

Начальник отдела экономики и финансов	________________		О.Н.Астафьева

С актом по результатам контрольного мероприятия ознакомлены:

Глава Асиновского городского поселения	_________________		А.Г.Костенков