График остановки работы котельных по подаче горячей воды в летний                                                      период 2020 года для проведения планово-профилактического ремонта

| № п/п | Наименование котельной | Остановка | Запуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дружба пер. Северный,19 | 05.08.20 | 18.08.20 |
| 2 | МПМК ул.Сельская,40Б | 15.07.20 | 28.07.20 |
| 3 | ХДСУ ул. Льва Толстого,69/1 | 06.07.20 | 09.07.20 |
| 4 | Гагарина ул. им. Ю. Гагарина,10/1. | 06.07.20 | 13.07.20 |
| 5 | ДРСУ ул. Ленина,89Г | 22.06.20 | 29.06.20 |
| 6 | АЦРБ ул. им. Гончарова,170/11 | 17.08.20 | 20.08.20 |
| 7 | ПУ-24 ул. им. Гончарова,46/9а | 03.08.20 | 07.08.20 |
| 8 | ВЭС пер.Электрический,3/14 | 19.08.20 | 26.08.20 |
| 9 | ПМК-16база ул. имени Ленина,129К | 22.06.20 | 26.06.20 |
| 10 | РТП ул. Ивана Буева,61/2 | 15.06.20 | 19.06.20 |