Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения |  | Плановое значение (1) на отчетный год |  | Фактическое значение на отчетный год |  |  | Отклонение (%) |  |  |  | Причины отклонений |  | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы | объект |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения(ед) | Усл.ед. |  | 29 |  | 29 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.2 | Прирост стоимости основных фондов систем тепло, водоснабжения и водоотведения к предыдущему периоду(%) | % |  | 3 |  | 3 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.3 | Общее количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета | Усл.ед. |  | 3 |  | 3 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 | Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Количество аварий в системах теплоснабжения | Усл.ед. |  | 3 |  | 3 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | Усл.ед. |  | 26 |  | 26 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 | Подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1: Снижение аварий в системах теплоснабжения по отношению к предыдущему периоду, (%) | % |  | 0 |  |  |  | 0 | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 | Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 2: Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения по отношению к предыдущему периоду (%) | % |  | 4 |  |  | 4 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель подпрограммы 2 | Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 2: | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 3.1.1.1 | Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ГВС | Усл.ед. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 3.1.1.2 | Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ХВС | Усл.ед. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 3.1.1.3 | Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ТЭ | Усл.ед. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 3.1.1.4 | Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ЭЭ | Усл.ед. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 3.2 | Задача 1 подпрограммы 2 | Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Показатель 1 задачи 1: Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ГВС | Усл.ед. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 3.2.2 | Показатель 2 задачи 1: Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ХВС | Усл.ед. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 3.2.3 | Показатель 3 задачи 1: Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ТЭ | Усл.ед. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 3.2.4 | Показатель 4 задачи 1: Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ЭЭ | Усл.ед. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы» | 0502 7960010090 | Асиновское городское поселение | 62,3 | 62,3 | - | - |
| Подпрограмма 1: Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне - зимнего периода 2017-2020 гг |  | Асиновское городское поселение | 62,3 | 62,3 | - | - |
| Основное мероприятие: Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода |  | Асиновское городское поселение | 62,3 | 62,3 | - | - |
| Мероприятие 1.1: Подготовка объектов теплоснабжения. |  | Асиновское городское поселение | 62,3 | 62,3 | - | - |
| Мероприятие 1.2: Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения |  | Асиновское городское поселение | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2: Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  | Асиновское городское поселение | - | - | - | - |
| Основное мероприятие: Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  | Асиновское городское поселение | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1 Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ГВС |  | Асиновское городское поселение | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2 Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ХВС |  | Асиновское городское поселение | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.3 Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ТЭ |  | Асиновское городское поселение | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4 Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ЭЭ |  | Асиновское городское поселение | - | - | - | - |