Отчет о реализации муниципальной программы

«Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Организация проведения ремонта жилищного фонда с учетом требований законодательства и жилищных прав граждан муниципального образования «Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы | объект | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Доля отремонтированного жилого фонда (%) | % | 3,8 | 3,8 |  | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 | Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 2.1.1.1 | Количество отремонтированных жилых помещений (ед.) | Усл.ед. | 4 | 4 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 | «Ремонт муниципальных жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1: Площадь отремонтированных по-мещений (м2) | м² | 1832,3 |  | 1832,3 | - | - |  | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы» | 0501 7960010030 | Асиновское городское поселение | 900,0 | 900,0 | 715,7 | 715,7 |
| Подпрограмма 1: Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |  | Асиновское городское поселение | 900,0 | 900,0 | 715,7 | 715,7 |
| Основное мероприятие: Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы» |  | Асиновское городское поселение | 900,0 | 900,0 | 715,7 | 715,7 |
| Мероприятие 1.1: Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе: . |  | Асиновское городское поселение | 880,7 | 880,7 | 712,6 | 712,6 |
| Мероприятие 1.1.1: Комплексный ремонт в жилом помещении по адресу: г.Асино, пер. Широкий, д. 7 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Асино, пер. Курьинский, д.6 кв.1 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3 Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Асино, ул. Сахалинская, д. 10 кв.2 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Асино, ул. Мирная, д. 26 кв.3 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5 Ремонт общего имущества (душевые комнаты, туалеты, общие коридоры) |  | Асиновское городское поселение | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 282,6 |
| Мероприятие 1.1.6 Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда |  | Асиновское городское поселение | 598,1 | 598,1 | 430,0 | 430,0 |
| Мероприятие 1.1.7 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д. 9 кв.10 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.8 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д. 9 кв.3 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.9 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 79 кв.2 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 Оказание услуг по строительному контролю над проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  | Асиновское городское поселение | 19,3 | 19,3 | 3,1 | 3,1 |