Отчет о реализации муниципальной программы за 2019 год

Наименование МП: «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения |  | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Организация проведения ремонта жилищного фонда с учетом требований законодательства и жилищных прав граждан муниципального образования «Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы |  | объект | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Доля отремонтированного жилого фонда (%) |  | % | 10,12 | 2,9 |  | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  | Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 |  | Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 2.1.1.1 | Количество отремонтированных жилых помещений (ед.) |  | Усл.ед. | 10 | 7 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 |  | «Ремонт муниципальных жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1: Площадь отремонтированных по-мещений (м2) |  | м² | 327,75 |  | 202,23 | - | - |  | - |

Информация об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы» |  | Асиновское городское поселение | 564,2 | 564,2 | 564,2 | 350,3 |
| Подпрограмма 1: Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |  | Асиновское городское поселение | 564,2 | 564,2 | 564,2 | 350,3 |
| Основное мероприятие: Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2019 годы» |  | Асиновское городское поселение | 564,2 | 564,2 | 564,2 | 350,3 |
| Мероприятие 1.1: Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе: . |  | Асиновское городское поселение | 500,0 | 500,0 | 350,3 | 350,3 |
| Мероприятие 1.1.1 Комплексный ремонт в жилом помещении по адресу: г.Асино, пер. Широкий, д. 7 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Асино, пер. Курьинский, д.6 кв.1 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3 Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Асино, ул. Сахалинская, д. 10 кв.2 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Асино, ул. Мирная, д. 26 кв.3 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5 Ремонт общего имущества (душевые комнаты, туалеты, общие коридоры) |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.6 Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту в жилых помещениях, расположенных по адресам: г.Асино, ул. Кирова, д.9, кв. 2, ул. Тверская, д.5, кв. 2, ул. Строителей, д.9, кв.53 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.7 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д.9 кв.10 |  | Асиновское городское поселение | 62,3 | 62,3 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.8 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Чернышевского, д.6, кв.2 |  | Асиновское городское поселение | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Мероприятие 1.1.9 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Сентябрьская, д.79 кв.2 |  | Асиновское городское поселение | 88,4 | 88,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.10 Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресам: г.Асино, ул. Боровая, д.2 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.11 Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресам: г.Асино, ул. Боровая, д.4,кв.4 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.12 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 4, кв. 15 |  | Асиновское городское поселение | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Мероприятие 1.1.13 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Чернышевского, д.4, кв. 19 |  | Асиновское городское поселение | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Мероприятие 1.1.14 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д.3, кв. 59 |  | Асиновское городское поселение | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| Мероприятие 1.1.15 Выполнение работ по ремонту сетей канализации в помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д.13, кв. 1 |  | Асиновское городское поселение | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.16 Выполнение работ по замене оконных блоков в помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д.9, кв.2 |  | Асиновское городское поселение | 35,0 | 35,0 | 62,4 | 62,4 |
| Мероприятие 1.1.17 Выполнение работ по ремонту крыши в помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, д. 2, кв.4 |  | Асиновское городское поселение | 50,0 | 50,0 | 143,6 | 143,6 |
| Мероприятие 1.1.18 Выполнение работ по ремонту сетей канализации в помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д.13, кв.5 |  | Асиновское городское поселение | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 Оказание услуг по строительному контролю над проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  | Асиновское городское поселение | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                     	      	                           Е.Е. Толстая

Исполнитель: А.Ю. Маментьева