АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2016                                                                                                     № 960/16

г. Асино

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы»

(в ред. от 23.11.2018 № 787/18, от 15.04.2019 № 256/19, от 15.05.2020 № 280/20)

- В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorod.asino.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                                               Асиновского городского поселения                                                                       А.Г. Костенков

Приложение к постановлению

Администрации Асиновского

городского поселения

от 01.12.2016  №  960/16_

(в ред. от 23.11.2018 № 787/18,

от  15.04.2019 № 256/19)

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы»

1.Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения, Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения, МУП АГП «Асиновский водоканал» (в ред. от 15.05.2020 № 280/20), МУП АГП «Энергия-Т1», МУП АГП «Энергия-Т2», МУП АГП «Энергия-Т3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальнойпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения, Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения, МУП АГП «Асиновский водоканал» (в ред. от 15.05.2020 № 280/20), МУП АГП «Энергия-Т1», МУП АГП «Энергия-Т2», МУП АГП «Энергия-Т3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Асиновского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение учета потребляемых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальнойпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
|  | 1.Количество аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения(ед) |  | 33 |  | 30 |  | 29 |  | 112 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | 110 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  |
|  | 2.Прирост стоимости основных фондов систем тепло, водоснабжения и водоотведения к предыдущему периоду(%) |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  |
|  | 3.Общее количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета |  | 429 |  | 441 |  | 444* (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | 568 |  | - |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 годы. Задача 2. Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |
|  | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Оборудование всего жилищного фонда г.Асино отоплением(%) |  | 70 |  | 70,5 |  | 80 |  | 80,5 |  |  | 90 |  |
|  | 2.Оборудование всего жилищного фонда г.Асино водопровдом(%) |  | 69 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  |  | 72 |  |
|  | 3.Оборудование всего жилищного фонда г.Асино водоотведением(%) |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  | 71 |  |
|  | Задача 2 Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ГВС |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |
|  | 2. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ХВС |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |
|  | 3. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ТЭ |  | 3 |  | 10 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | 3* (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | 0 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |  | - |  |
|  | 4. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ЭЭ |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 годы. 2. Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | Районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | местный бюджет | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |  | 111,3 |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | Всего по источникам | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |  | 111,3 |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |
|  | Объемы финансирования могут подлежать корректировке при формировании бюджета МО «Асиновское городское поселение» на очередной финансовый год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечание: Общее количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета увеличилось в 2018 году на 3 прибора учета за счет собственников жилья (ред. от 15.04.2019 № 256/19).

- 2.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

- Аббревиатуры используемые в настоящей Программе:

- МП-муниципальная программа;

- ТЭ-тепловая энергия;

- ЭЭ-электрическая энергия;

- ПУ-прибор учета;

- ОДПУ- коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой энергии;

- ИПУ-индивидуальный прибор учета коммунальных ресурсов;

- МКД-многоквартирный жилой дом;

- МО-муниципальное образование;

- ОМС-орган местного самоуправления;

- МУП-муниципальное унитарное предприятие;

- МУ-муниципальное учреждение;

- ХВС-холодное водоснабжение;

- ГВС-горячее водоснабжение;

- ТК-тепловая камера;

- ВК-водопроводный колодец;

- КНС-канализационно-насосная станция;

- Введение

Настоящая муниципальная программа является комплексным и системным по срокам и исполнителям планом действий  для поэтапной реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий на территории Асиновского городского поселения.

Муниципальная программа предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить потребление энергетических ресурсов в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов.

Настоящая муниципальная программа разработана исходя из объективно существующей ситуации на территории  Асиновского городского поселения и может корректироваться по годам.

- Содержание  проблем энерго- и ресурсосбережения

Потенциал энергосбережения представляет собой разность между имеющимся спросом на энергоресурсы и объективно достижимым потреблением энергоресурсов в процессе эффективного осуществления энергосбережения. Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурсов) можно сократить при комплексной реализации мероприятий муниципальной программы.

Проблемы энергосбережения в Асиновском городском поселении можно охарактеризовать следующими факторами:

- низкая оснащенность потребления энергоресурсов и воды в жилищном фонде приборами учета;

- повышенная изношенность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, как  следствие значительные потери и аварии;

- несоответствие генерирующих мощностей существующим нагрузкам;

- отсутствие должного финансирования для внедрения энергосберегающих технологий;

- отсутствие стимулов к энергосбережению.

Вышеперечисленные проблемы постепенно решаются за счет муниципального, областного, федерального финансирования на территории Асиновского городского поселения.

- Описание существующего положения

Для обеспечения жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» используются централизованные системы

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые представляют собой комплекс инженерных сооружений.

В г. Асино для обеспечения населения коммунальными услугами отопление, горячее водоснабжение эксплуатируется 16 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) котельных.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет – 60,08 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) км., из них в ветхом аварийном состоянии находятся около 2,98 км. сетей.

Орловский водозабор, подающий очищенную воду в город Асино на хозяйственно – питьевые нужды, был построен в 1985 году.

Протяженность водопроводных сетей составляет – 116,27 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) км., из них в аварийном состоянии около 61,35 км. сетей.

Очистные сооружения, выполняющие механическую и биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков, были построены в 1972 году.

Протяженность канализационных сетей составляет – 80,55 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) км, из них в ветхом состоянии около 44,89 км. сетей.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе качество оказываемых услуг, напрямую зависит от технического состояния инженерных сооружений. К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести ветхость тепловых, водопроводных  и  канализационных сетей.

В результате ветхости тепловых и водопроводных сетей возникают аварийные ситуации, в результате этого происходят потери тепловой энергии и воды, увеличиваются  затраты на устранение аварий на сетях.

В результате ветхости канализационных сетей происходят аварийные ситуации, вследствие чего происходит загрязнение окружающей среды.

С увеличением количества аварийных ситуаций на инженерных сетях возникает необходимость в производстве работ по ремонту коммуникаций с целью сокращения протяженности аварийных сетей и количества аварийных ситуаций. Для поддержания работы объектов коммунальной инфраструктуры в стабильном режиме, бесперебойной подачи услуг надлежащего качества необходимо производить ремонтные работы оборудования.

- Анализ энергетической эффективности системы теплоснабжения

В Асиновском городском поселении представлены два вида систем отопления: централизованные (котельные) и автономные. Котельные 16 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) шт. обслуживают энергоснабжающие организации: МУП АГП «Энернгия – Т1», МУП АГП «Энергия – Т2», МУП АГП Энергия – Т3» (таблица 3.1.).

Таблица 3.1. – Характеристика источников теплоснабжения

| Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Типы котлоагрегатов | Протяженность тепловых сетей с указанием макс. диаметра и года прокладки | Приборы учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТЭ | ЭЭ | Вода |
| ВЭС, пер. Электрический, 3/14 | Уголь | КВв-2,0 тшп (5 шт), 2007-2008 | 9327 м д300 1965-2018 | + | + | + |
| Белочка, ул. Линейная 1а/1 БМК | Уголь | КВЖ-0,5 (2 шт), 2008 | 901,5 м д150 1968-2008 | + | + | + |
| Дружба, пер. Северный, 19 | Уголь /нефть | КВв-3,0 тшп (6 шт), 2010 | 11155 м д3400 1973-2018 | + | + | + |
| РТП, ул. Ивана Буева, 61/2 БМК | Уголь | КВв-2,0 тшп (2 шт), 2010 | 4715,5 м д200 1980-2011 | + | + | + |
| ПМК-16 база ул. имени Ленина, 129 к БМК | Уголь | КВЖ-0,5 (2 шт), 2008 | 1244 м д100 1980-2016 | + | + | + |
| ХДСУ, ул. Льва Толстого 69/1 | Уголь | КВЖ-0,2(2 шт), 2007 | 266,4 м д70 2007 | + | + | + |
| МПМК, ул. Сельская, 40 б | Уголь | НР-18(2 шт), 1992 КВв-1,6(1 шт), 2008 КВбм-1,16(1 шт,) 2008 КВ-р-1,16(1 шт), 2007 | 3641,5 м д150 1971-2018 | - | + | + |
| Лесозавод, ул. Лесозаводская, 33 | Уголь | КВв-1,0 (3 шт), 2008 | 1988 м д150 1970-2007 | + | + | + |
| Гагарина, ул. им. Ю. Гагарина, 10/1 БМК | Уголь | КВВтшп-3,0 (5 шт), 2008 | 12187,75 м д300 1963, 2018 | + | + | + |
| Нефтебаза, ул. Мичурина, 23/1 БМК | Уголь | КВЖ-0,2(2 шт), 2009 | 331,5 м д80 1967, 2009 | + | + | + |
| ул. ПУ-24, ул. им. Гончарова, 46/9а, БМК | Уголь | КВВ-3.0(2 шт), 2010 | 5751,5 м д250 1975, 2017 | + | + | + |
| П. Морозова, ул. Павлика Морозова, 13/1, БМК | Уголь | КВВ-3,0 тшп (4 шт), 2010 | 6415,5 м д300 1983, 2010 | + | + | + |
| ДРСУ, ул. имени Ленина 89г | Уголь | КВ-ТС-1, 1997 КВ-ТС-2, 1997 ВК-ТС-3, 1997 НР-18, 1998 | 2227 м (теплосети) д 100 | - | + | + |
| АЦРБ, ул. им. Гончарова, 117/11 | Уголь | КВС, 2000 КВС, 2002 КВр-0,8, 2010 ВКр-0,8,2010 | 785 м д 150 | - | + | + |
| Бассейн Ул. 9 мая 58/2 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | уголь | КнЖТ-0,6 2 шт | 123 м | + | + | + |
| Школа № 6 пос. Причулымский ул. Свободы 2/1 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | уголь | КВЖ-0,08 2 шт | 86,8 м | - | + | - |

В качестве основного оборудования используются котлы типа КВв, КВЖ, НР-18, доля которых составляет более 70%. Большинство котельных не оборудовано водоподготовкой; все котельные оборудованные тягодутьевыми устройствами, приборами КИП; часть котельных оборудована средствами автоматики, частотным регулированием насосов. Очистка дымовых газов производится, но не на всех котельных. Отношение установленной мощности и фактически присоединенной нагрузки за 2017г. представлено на рис.3.1.

1 > Гкал/час

< 6 Гкал/час

6 > Гкал/час

< 1 Гкал/час

Подключенная нагрузка, %

Рис.3.1. – Отношение установленной мощности и фактически присоединенной нагрузки за 2011г., %

Рис.3.1. – Отношение установленной мощности и фактически присоединенной нагрузки за 2017г., %

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления тепловой энергии свидетельствует о недостатке мощностей источников теплоснабжения. В целом  по городу суммарная мощность котельных составляет 72,06 Гкал/час. Если сравнить суммарную мощность источников теплоснабжения с рациональным уровнем потребления, то использование мощностей составляет более 100% . Избыточная мощность отсутствует.

Эффективность работы котельных (горение топлива) характеризует удельный расход топлива, который за 2017г. выглядит следующим образом:

< 1 Гкал/час

1 > Гкал/час

< 6  Гкал/час

6 > Гкал/час

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

- Рис.3.2. – Отношение нормативного и фактического удельного расхода топлива, кг у.т./Гкал

Превышение фактического удельного расхода топлива над нормативным объясняется отсутствием проведения режимно-наладочных испытаний на части котельных и как результат, режимных карт котлов, превышением подпитки, качеством угля, отсутствием ХВО. При этом большинство рассмотренных котельных прошли модернизацию основного оборудования в период с 2006 по 2009 годы. Однако, практически все новое оборудование не приведено в проектный режим работы.

На территории города находится в эксплуатации более 50 км тепловых сетей, что приводит к значительным тепловым потерям. Строительство части теплосетей проводилось в начале семидесятых годов, к настоящему времени значительная часть теплопроводов имеют значительный износ, а часть тепловых сетей подземной прокладки требуют срочной замены, что видно из таблицы 3.2.

- Таблица 3.2. –Характеристика тепловых потерь

| Тепловые потери, Гкал | Котельные обслуживаемые |
| --- | --- |
|  | МУП АГП «Энернгия – Т1», МУП АГП «Энергия – Т2», МУП АГП «Энергия – Т3» |
| Норматив | 22779,89 |
| Факт | 36783,18 |

Доля оснащенности приборами учета по котельным электроэнергии составляет 100%, воды – 100% тепловой энергии – 78,5%. Требования п.9. ст.13. ФЗ-261 по установке приборов учета выполнены не полностью.

Энергетические обследования муниципальных источников теплоснабжения не проводились, что противоречит п.2 ст.16 ФЗ-261.

- Анализ энергетической эффективности водопроводно-канализационного хозяйства

Перечень основных объектов коммунального комплекса Асиновского городского поселения представлен в таблице 4.1., все объекты находятся в муниципальной собственности.

- Таблица 4.1. – Объекты водопроводно-канализационного хозяйства

| Объекты ЖКХ | Единица измерения | Всего по МО |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные очистные сооружения | шт/ м3/сут | 1 / 4849 |
| Скважины | шт/ м3/сут | 14 / 5167 |
| Водопроводные сети всего: | км | 116,27 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |
| Канализационные очистные сооружения | шт/ м3/сут | 1 / 7000 |
| Канализационные сети | км. | 80,55 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |
| КНС | шт. | 5 |

Одним из показателей оценки состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства является показатель надежности (аварийности). В г. Асино за 2017г. снизилось количество аварий по отношению к предыдущему году на 7%.

С целью сокращения аварийности необходима ежегодная систематическая замена части общей протяженности сетей.

- Анализ энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы

МУП «АЕРЦ» - потребление энергоресурсов и воды организацией производится по приборам учета. Обязательное энергетическое обследование не проведено.

- Анализ энергетической эффективности жилищного фонда

Жилищный фонд г. Асино представляет собой 876 многоквартирных дома общей площадью 805 тыс.кв.м, из них 291 дом подключены к системам центрального теплоснабжения, 184 дома к системе горячего водоснабжения, 480 домов подключены к системе холодного водоснабжения.

Ситуация по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета по МКД г. Асино на 01.09.2018г. представлена в таблицах 6.1.-6.3.

Таблица 6.1. – Данные по приборам учета ТЭ МКД

| Количество МКД, подключенных к системе централизованного теплоснабжения 289 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) шт., из них |  |  |
| --- | --- | --- |
| ветхих, аварийных, подлежащих сносу или капремонту до 01.01.2018г. | попадающих под обязательный учет ТЭ | с установленными ПУ ТЭ |
| 1 | 124 | 153 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |

Примечание: * с долей МО Асиновское городское поселение

Согласно п.1 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» коллективными приборами учета ТЭ на территории Асиновского городского поселения должны быть оснащены объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами.

Тепловые узлы с использованием автоматического погодного регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды отсутствуют.

Таблица 6.2. – Данные по приборам учета ЭЭ МКД

| Количество МКД, подключенных к системе централизованного электроснабжения 876 шт., из них |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ветхих, аварийных, подлежащих сносу или капремонту до 01.01.2018г. | мощность менее 5 кВт | попадающих под обязательный учет ЭЭ | с установленными ПУ ЭЭ |
| 3 | 623 | - | 250 |
| Количество квартир, подключенных к системе централизованного электроснабжения 12089 шт., из них |  |  |  |
| 24 | - | 350 | 11739 |

Таблица 6.3. – Данные по приборам учета воды МКД

| Количество МКД, подключенных к системе централизованного холодного водоснабжения 480 шт., из них |  |  |
| --- | --- | --- |
| ветхих, аварийных, подлежащих сносу или капремонту до 01.01.2018г. | попадающих под обязательный учет ЭЭ | с установленными ПУ воды |
| 1 | 399 | 15 |
| Количество квартир, подключенных к системе централизованного холодного водоснабжения 7082 шт., из них |  |  |
| 0 | 2446 | 4974 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |
| Количество МКД, подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения 184 шт., из них |  |  |
| 0 | 145 | 24 |
| Количество квартир, подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения 5606 шт., из них |  |  |
| 0 | 1560 | 4329 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |

- Обоснование необходимости решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом

Целевая направленность настоящей муниципальной программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории Асиновского городского поселения.

Решение проблем энергосбережения программным методом обусловлено следующими факторами:

1. Для достижения результатов процесс по повышению энергоэффективности в Асиновском городском поселении должен иметь постоянный характер, необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

2. Эффективное решение проблем энергосбережения невозможно в рамках текущего муниципального бюджетного финансирования, требуют привлечения средств бюджетов разных уровней и внебюджетных средств.

- Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Асиновского района

Повышение энергетической эффективности является важнейшим процессом государственной политики в области энергосбережения. Основанием для разработки Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2017-2020 годы» являются:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию ФЗ-261;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.010 N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Муниципальная программа является документом, систематизирующим уже проводимую в Асиновском городском поселении работу по оптимизации и развитию жилищно-коммунального комплекса в рамках муниципальных целевых программ

- по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Асиновского городского поселения на 2013,2014,2015,2016,2017 г.г.;

- по переселению граждан из аварийного жилого фонда в 2016г.;

- по оснащению приборов учета холодной и горячей воды муниципального фонда г.Асино на 2017г.,

- по восстановлению водопроводных, канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении на 2017 г.

и дополняющим  ее новыми направлениями для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Асиновского городского поселения.

Муниципальная программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Переход экономики Асиновского городского поселения на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу долгосрочной программы по энергосбережению. Целью энергосберегающей политики должно стать снижение энергопотребления и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для обеспечения  энергетической и экологической безопасности городского поселения.

Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации муниципальной программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения городского поселения.

- Обоснование невозможности решения проблем энергосбережения за счет использования действующих механизмов

Недостаточное финансирование комплекса работ по ремонту коммунальной инфраструктуры ведет к ухудшению качества передаваемых ресурсов, росту потерь энергоносителей и, как следствие к росту тарифов. Установленные тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергетического обследования.

Энергосбережение начинается при потреблении энергоресурсов средствами приборного учета. Поэтому мероприятия по установке приборов учета являются элементами первоочередной важности и должны осуществляться опережающими темпами. Современные системы учета и контроля должны обеспечивать достоверность оперативность измерений, автоматизированный сбор и анализ информации, ее наполнение и хранение.

Должна быть выработана система мероприятий, направленных на повышение роли проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, проведение мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению.

Согласно положениям статьи 25 ФЗ-261 расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в коммунальном комплексе должны учитываться при установлении тарифов на услуги таких организаций. Также рекомендуется в целях стимулирования энергосбережения при осуществлении регулируемых видов деятельности устанавливать долгосрочные тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций, в том числе на основе метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

- Обоснование необходимости обеспечения межведомственной координации для решения проблем энергоресурсосбережения.

Решение задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Асиновском городском поселении требует согласованных действий органов местного самоуправления, руководителей бюджетных учреждений и организаций коммунального комплекса. В основу механизма реализации настоящей муниципальной программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса энергоресурсосбережения.

- 3. Цель и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы

11.  Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение».

- оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов.

12.  Задачи:

- обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 гг

- эффективное использование коммунальных ресурсов;

- предотвращение ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды;

- оборудование всего жилищного фонда г. Асино отоплением, водопроводом и водоотведением;

- оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов.

- предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории г. Асино.

Показатели цели и задач определены в приложении к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2020 годы».

.

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование настоящей Программы осуществляется из бюджета муниципальное образование «Асиновское городское поселение». Общий объем финансирования на 2017-2020 годы составляет  111,3 (сто одиннадцать тысяч триста рублей)(ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20).

Показатели финансирования подлежат уточнению с учётом разработанных локально-сметных расчетов и с учётом фактического выделения средств из бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Объёмы финансовых средств, предусматриваемых к выделению из бюджета городского поселения, являются ориентировочными и подлежат уточнению в ходе формирования бюджета городского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объёмы и суммы подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов, проведённых работ, реального выделения запланированных финансовых средств в истекшем году и возможности городского бюджета на следующий год.

- Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы представлена ниже в муниципальной программе.

- 5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы

- Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий муниципальной программы.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1) Ежегодно уточнять объёмы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) Определение приоритетов для первоочередного финансирования.

- 6. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы 2017 – 2020 годы.

7. Контроль над ходом реализации программы

Контроль за исполнением программы осуществляет отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения.

Перечень показателей целей и задач муниципальной программы

и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| № п\п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |  | Метод сбора информации |  | Ответственный за сбор данных по показателю |  | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель цели «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ед) |  | ед |  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Рассчитывается как сумма значений показателей, указанных в форме №1-ТЭП, №1 –водопровод №1 –канализация |  | Периодическая отчетность |  | Отдел гос.статистики в г. Асино |  | Апрель |
| 1.2 | Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду (%) |  | % |  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Рассчитывается как сумма значений показателей, указанных в форме №1-ТЭП, №1 –водопровод №1 – канализация |  | Периодическая отчетность |  | Отдел гос.статистики в г. Асино |  | Апрель |
| 1.3 | Общее количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета |  | ед |  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Информация о количество МКД по МО «Асиновское городское поселение» |  | Периодическая отчетность |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского |  | Апрель |
| 2 | Показатель задачи 1 « Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование всего жилищного фонда г. Асино отоплением(%) |  | % |  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в столбцах 2 и 1 строки 24 федерального статистического наблюдения № 1 жилфонд «Сведения о жилищном фонде» |  | Периодическая отчетность |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  | Июнь |
| 2.2 | Оборудование всего жилищного фонда г. Асино водопроводом(%) |  | % |  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в столбцах 2 и 1 строки 24 федерального статистического наблюдения № 1 жилфонд «Сведения о жилищном фонде» |  | Периодическая отчетность |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  | Июнь |
| 2.3 | Оборудование всего жилищного фонда г. Асино водоотведением(%) |  | % |  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в столбцах 2 и 1 строки 24 федерального статистического наблюдения № 1 жилфонд «Сведения о жилищном фонде» |  | Периодическая отчетность |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |  | Июнь |
| 3 | Задача 2. «Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ГВС | ед |  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» | Периодическая отчетность |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского |  | Июнь |  |
| 3.2 | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ХВС | ед |  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» | Периодическая отчетность |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского |  | Июнь |  |
| 3.3 | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ТЭ | ед |  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» | Периодическая отчетность |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского |  | Июнь |  |
| 3.4 | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ЭЭ | ед |  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» | Периодическая отчетность |  | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского |  | Июнь |  |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| N пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Местного бюджет | Внебюджетных источников по согласованию) |  |
| - 1 | Задача 1 Муниципальной программы: Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 года. . | Всего | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |
|  |  | 2016 год | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 2017 год | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 2018 год | - | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - |
|  |  | 2019 год | - | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - |
|  |  | 2020 год | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |
| 2 | Задача 2 Муниципальной программы: Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма 2 Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов | всего | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | - | - | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - |
|  |  | 2016 год | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 2017 год | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | - | - | 111,3 |  | - |
|  |  | 2018 год | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 2019 год | - | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - |
|  |  | 2020 год | - | - | - | - | - |  | - |
| 3 | Итого по программе | всего | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - | - | - | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |
|  |  | 2016 год | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 2017 год | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | - | - | 111,3 |  | - |
|  |  | 2018 год | - | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - |
|  |  | 2019 год | - | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - |
|  |  | 2020 год | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

по главным распорядителям средств бюджета МО «Асиновское городское поселение»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы |  | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС 1 |
|  | Подпрограмма 1. Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 гг. |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 гг. |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода2017-2020 года, в том числе: |  | всего | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2019 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2020 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |
|  | Мероприятие 1. Подготовка объектов теплоснабжения. |  | всего | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2019 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2020 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |
|  | Мероприятие 2. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения. |  | всего | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | - |  |
|  |  |  | 2019 | - |  |
|  |  |  | 2020 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |
| 2 | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2019 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2020 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |
| 3 | Подпрограмма 2. Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Мероприятие по установке ОДПУ по отоплению в МКД, в том числе: |  | всего | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | 111,3 |  |
|  |  |  | 2018 | - |  |
|  |  |  | 2019 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2020 | - |  |
|  | Мероприятия 1. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ГВС |  | всего | - | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | - |  |
|  |  |  | 2019 | - |  |
|  |  |  | 2020 | - |  |
|  | Мероприятие 2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ХВС |  | всего | - | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | - |  |
|  |  |  | 2019 | - |  |
|  |  |  | 2020 | - |  |
|  | Мероприятие 3. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ТЭ |  | всего | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | 111,3 |  |
|  |  |  | 2018 | - |  |
|  |  |  | 2019 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2020 | - |  |
|  | Мероприятие 4. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ЭЭ |  | всего | - | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | - |  |
|  |  |  | 2019 | - |  |
|  |  |  | 2020 | - |  |
| 4. | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | 111,3 |  |
|  |  |  | 2018 | - |  |
|  |  |  | 2019 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2020 | - |  |
| 5 |  | Итого по муниципальной программе | всего | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | Администрация Асиновского городского поселения |
|  |  |  | 2016 | - |  |
|  |  |  | 2017 | 111,3 |  |
|  |  |  | 2018 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2019 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |
|  |  |  | 2020 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |

1.Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения, Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения, МУП АГП «Асиновский водоканал» (в ред. от 15.05.2020 № 280/20), МУП АГП «Энергия-Т1», МУП АГП «Энергия-Т2», МУП АГП «Энергия-Т3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения, Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения, МУП АГП «Асиновский водоканал» (в ред. от 15.05.2020 № 280/20), МУП АГП «Энергия-Т1», МУП АГП «Энергия-Т2», МУП АГП «Энергия-Т3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
|  | Количество аварий в системах теплоснабжения, (ед.) |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 9 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | 8 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  |
|  | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, (ед.) |  | 29 |  | 27 |  | 26 |  | 103 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | 102 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона Задача 2. Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |
|  | Задача 1 Подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения по отношению к предыдущему периоду, (%) |  | 27 |  | 25 |  | 0 |  | -200 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | 11 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |
|  | Задача 2 Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения по отношению к предыдущему периоду (%) |  | 3 |  | 7 |  | 4 |  | -296 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | 1 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 год |  | 2017год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | районный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | Местный бюджет | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |  | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | Всего по источникам | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |  | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1.

Для обеспечения жизнедеятельности населения на территории муниципального образования  «Асиновское городское поселение» используются централизованные системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые представляют собой комплекс инженерных сооружений. Из-за ветхости тепловых и водопроводных сетей часто возникают аварийные ситуации, в результате чего происходят потери тепловой энергии и воды, увеличиваются затраты на устранение аварий на сетях.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном  исчислении составляет 60,08 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) км, из которых 2,98 км нуждаются в замене.

Протяженность водопроводных сетей на конец 2019 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20)  года составляет 116,27 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20)  км, из которых 61,35 км нуждаются в замене.

Протяженность канализационных сетей на конец 2019(в ред. от 15.05.2020 № 280/20)   года составила 80,55 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) км,  из которых 44,89

км  - ветхие  в замене.

Темпы старения инфраструктуры опережают темпы модернизации.

Муниципальное образование «Асиновское городское поселение»  в силу ограниченных возможностей соответствующих бюджетов не в состоянии самостоятельно обеспечить проведение капитальных ремонтов коммунальной инфраструктуры, функционирующей на территории муниципального образования. Потребность в финансировании капитального ремонта для поддержания работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры и снижения аварийности в период прохождения отопительного сезона составляет не менее 20 млн рублей ежегодно.

Результатом отсутствия достаточного финансирования мероприятий станет дальнейшее старение и увеличивающийся износ основных фондов, рост утечек и неучтенного расхода воды в сетях водоснабжения, потерь в тепловых сетях, количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения, тарифов на коммунальные услуги.

Ввиду серьезности указанных проблем их решение представляется возможным только в рамках программно-целевого подхода за счет увеличения бюджетных ассигнований в модернизацию коммунальной инфраструктуры Асиновского городского поселения

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 должно обеспечить повышение надежности инженерных систем и снижение количества аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры Асиновского городского поселения.

Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета представлены в таблице 2.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 представлены в таблице 3

2. Цели и задачи подпрограммы 1, показатели цели и задач подпрограммы 1

Основными целями подпрограммы являются:

- обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2020 гг;

Задачи:

- подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона;

- подготовка объектов водоснабжения, водоотведения г. Асино к прохождению  отопительного сезона;

Показатели цели и задач определены в приложении к подпрограмме «Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2019 гг».

Таблица 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1

и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |  | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |  | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели цели подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, (ед.) | ед | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | Формы федерального статистического наблюдения № 1- ТЕП | Периодическая отчетность |  | Отдел государственной статистики в г. Асино | июнь |
| 1.2 | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод по отношению к предыдущему периоду (ед.) | ед | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | Формы федерального статистического наблюдения № 1 - водопровод; № 1 - канализация | Периодическая отчетность |  | Отдел государственной статистики в г. Асино | июнь |
| - Показатель задачи 1 Подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения по отношению к предыдущему периоду, (%) | % | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | Формы федерального статистического наблюдения № 1- ТЕП | Периодическая отчетность |  | Отдел государственной статистики в г. Асино | июнь |
| Показатель задачи 2 Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения по отношению к предыдущему периоду (%) | % | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | Формы федерального статистического наблюдения № 1 - водопровод; № 1 - канализация | Периодическая отчетность |  | Отдел государственной статистики в г. Асино | июнь |

Таблица3. Перечень основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основные мероприятия муниципальной программы | Срок реализации (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия |  | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) |  |  | областного бюджета |  |  | Районного бюджета(по согласованию) |  | Местного бюджета (по согласованию) |  | Внебюджетных источников |  |  |  | наименование и единица измерения |  |  | значения по годам реализации |  |
|  |  | Подпрограмма 1 « Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне - зимнего периода 2017-2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1 «Подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода, в том числе: | всего |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |  | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  | X |  | X |  |
|  |  | 2016 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  | 2017 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  | 2018 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - |  |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - |  |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  | 2020 |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Подготовка объектов теплоснабжения. | всего |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  |  | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  | Снижение аварий в системах теплоснабжения, по отношению к предыдущему периоду,% |  | X |  |
|  |  | 2016 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2017 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2018 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача 2. «Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения г.Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода, в том числе: | всего |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |  | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  |  | X |  | X |
|  |  | 2016 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | X |  | X |
|  |  | 2017 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | X |  | X |
|  |  | 2018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | X |  | X |
|  |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1.1 | Мероприятие 1. Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения | всего | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - | - | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - |  | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения | Снижение аварий в системах теплоснабжения, по отношению к предыдущему периоду,% | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | 11 |
|  |  | 2017 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | 9 |
|  |  | 2018 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | 7 |
|  |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - | - | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - |  |  |  |  |
| 3 | Итого по подпрограмме 1 | всего | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - | - | - |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - |  | X | X | X |
|  |  | 2016 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - | - |  | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | - |  | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - | - |  | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19, (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) | - |  |  |  |  |

1. Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | «Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнителимуниципальной подпрограммы (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) (ответственный за подпрограмму) | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения, Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения, МУП АГП «Асиновский водоканал» (в ред. от 15.05.2020 № 280/20), МУП АГП «Энергия-Т1», МУП АГП «Энергия-Т2», МУП АГП «Энергия-Т3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения, Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения, МУП АГП «Асиновский водоканал» (в ред. от 15.05.2020 № 280/20), МУП АГП «Энергия-Т1», МУП АГП «Энергия-Т2», МУП АГП «Энергия-Т3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
|  | 1.Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ГВС |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  |  | 24 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |  |
|  | 2.Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ХВС |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |  |
|  | 3.Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ТЭ |  | 142 |  |  | 152 |  | 155 |  |  | 153 (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |  |
|  | 4.Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ЭЭ |  | 248 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |  |
| Задачи подпрограммы | Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной подпрограммы и их значения (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) (с детализацией по годам реализации | Показатели задач |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |
|  | 1.Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ГВС |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |
|  | 2. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ХВС |  |  | 11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |
|  | 3. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ТЭ |  |  | 3 |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 0 (ред. от 15.04.2019 № 256/19, в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |
|  | 4. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ЭЭ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 (в ред. от 15.05.2020 № 280/20) |  |  | - |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Районный бюджет | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Местный бюджет | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |  | - |  | 111,3 |  |  | - |  |  | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) |  |  | - |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Всего по источникам | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |

1. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программным2 методом

В настоящее время деятельность предприятий жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, а также управляющих компаний сопровождается значительными затратами на оплату энергоресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды на основе расчетов по нормативам или по выработке на источнике отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

Сложившаяся система взаимоотношений между поставщиками и потребителями зачастую приводит к неэффективному использованию ресурсов всех видов как со стороны энергоснабжающих организаций, так и со стороны бытовых потребителей.

Тенденцией последних лет стало увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг вне зависимости от качества их предоставления.

Настоящая Подпрограмма2 направлена на переход к оплате потребления ресурсов тепло-, водо-, электроснабжения с учетом коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, обеспечивающих упорядочение расчетов за коммунальные услуги в соответствии с их реальными объемами потребления, а также стимулирующих активное сбережение ресурсов за счет сокращения объемов потребления. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Оплата по нормативам потребления рассчитывается на количество зарегистрированных (прописанных) жильцов в жилых домах. В то же время практика свидетельствует, что фактическая численность проживающих в многоквартирном доме потребителей ресурсов превышает количество официально зарегистрированных жильцов. При этом у предприятий, оказывающих услуги тепло-, водо-, электроснабжения, возникают выпадающие расходы, не учитывающие фактическое потребление ресурсов жильцами, а также ресурсов, затрачиваемых на обогрев, освещение общего имущества многоквартирных домов.

Анализ ситуации показывает, что решение задачи по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета невозможно без соответствующей программы.

Внедрение приборного учета расхода энергоресурсов является одним из важных путей энергоресурсосбережения, позволяет упорядочить расчеты за ресурсы на основе регистрации фактического их потребления.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета позволит оценить фактическое потребление энергоресурсов, а затем и управлять их потреблением и энергосбережением, производить оплату населением фактически потребленных объемов коммунальных ресурсов на основании показаний коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета, снизить непроизводительные потери коммунальных ресурсов на участке сетей ресурсоснабжающих организаций до места установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

Выполнение программных мероприятий должно способствовать эффективному проведению жилищной реформы, а также обеспечению условий для организации эффективных форм управления собственниками жилищным фондом, в том числе создания товариществ собственников жилья.

2. Цели и задачи реализации Подпрограммы 2

2.1. К основным целям Подпрограммы 2 относятся:

- обеспечение учета отпуска и расходования энергоресурсов в жилищном фонде муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

- совершенствование системы расчетов с населением за потребляемые коммунальные услуги;

- исключение оплаты сверхнормативных потерь в сетях энергоснабжающих организаций.

2.2. Задачей Подпрограммы 2 является оснащение жилищного фонда муниципального образования «Асиновское городское поселение» коллективными (общедомовыми) и индивидуальными приборами учета энергоресурсов.

Таблица 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2

и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |  | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели цели подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ГВС | ед | По состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» |  | ежемесячно | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Апрель |
| 1.2 | Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ХВС | ед | По состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» |  | ежемесячно | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Апрель |
| 1.3 | Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ТЭ | ед | По состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» |  | ежемесячно | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Апрель |
| 1.4 | Количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета ЭЭ | ед | По состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» |  | ежемесячно | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Апрель |
| - Показатель задачи подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ГВС | ед | По состоянию на 1 число каждого месяца |  | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» | ежемесячно | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Июнь |
|  | 2. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ХВС | ед | По состоянию на 1 число каждого месяца |  | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» | ежемесячно | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Июнь |
|  | 3. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ТЭ | ед | По состоянию на 1 число каждого месяца |  | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» | ежемесячно | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Июнь |
|  | 4. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ЭЭ | ед | По состоянию на 1 число каждого месяца |  | Информация о приборах учета по МО «Асиновское городское поселение» | ежемесячно | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Июнь |

Таблица3. Перечень основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основные мероприятия муниципальной программы | Срок реализации (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета | Районного бюджета (по согласованию) | Местного бюджета (по согласованию) | Внебюджетных источников |  | наименование и единица измерения |  | значения по годам реализации |
|  |  | Подпрограмма 2 «Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1 «Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергоресурсов, в том числе: | всего | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | - | - | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  | X | X |
|  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |  |  | Х | Х |
|  |  | 2017 | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | - | - | 111,3 | - |  |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |  |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | - | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - |  |  |  | Х |
|  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие 1. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ГВС | всего | - | - | - | - | - | - | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ХВС | всего | - | - | - | - | - | - | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 3. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ТЭ | всего | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | - | - | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | - | - | 111,3 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 4. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на МКД по ЭЭ | всего | - | - | - | - | - | - | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

|  | Итого по подпрограмме 2 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | всего | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | - | - | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2017 | 111,3 (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - | - | - | 111,3 | - |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - | - (ред. от 15.04.2019 № 256/19) | - |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

Котельные расположены по возрастанию установленной мощности.

Котельные расположены по возрастанию установленной мощности.