Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Асино на 2019-2021годы» за 2020 год

Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения |  | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы |  | объект | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по благоустройству территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | % | 100 | 15 |  | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  | Освещение города |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 |  | Организация уличного освещения территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 2.1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по уличному освещению территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | % | 100 | 3 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 |  | Задача 1. Организация уличного освещения территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  | Ед. | 2 |  | 3 | - | - |  | - |
| 3 | Подпрограмма 1 |  | Озеленение городской территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель подпрограммы 1 |  | Озеленение городской территории территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 3.1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по озеленению городской территории, % |  | % | 100 | 5 |  | - | - | - |  |
| 3.2 | Задача 1 подпрограммы 1 |  | Задача 1. Создание и содержание объектов озеленения территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  | Ед. | 1 |  | 5 | - | - |  | - |
| 4 | Подпрограмма 1 |  | Места захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цель подпрограммы 1 |  | Благоустройство территорий кладбищ территории муниципального образования «Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 4.1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по благоустройству территорий кладбищ муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | % | 100 | 2 |  | - | - | - |  |
| 4.2 | Задача 1 подпрограммы 1 |  | Задача 1. Проведение благоустроительных работ на территориях городских кладбищ и прилегающих территориях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  | Ед. | 1 |  | 2 | - | - |  | - |
| 5 | Подпрограмма 1 |  | Чистый город |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Цель подпрограммы 1 |  | Улучшение экологической обстановки и гигиены окружающей территории муниципального образования «Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 5.1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по улучшению экологической обстановки и гигиены окружающей территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | % | 100 | 0 |  | - | - | - |  |
| 5.2 | Задача 1 подпрограммы 1 |  | Задача 1. Уборка мусора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  | Ед. | 1 |  | 0 | - | - |  | - |
| 5.3 | Задача 2 подпрограммы 1 |  | Задача 2. Ремонт и реконструкция контейнерных площадок, приобретение контейнеров и урн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  | Ед. | 1 |  | 0 | - | - |  | - |
| 6 | Подпрограмма 1 |  | Благоустройство мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Цель подпрограммы 1 |  | Благоустройство мест общего пользования территории муниципального образования «Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по благоустройству мест общего пользования муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | % | 100 | 5 |  | - | - | - |  |
| 6.2 | Задача 1 подпрограммы 1 |  | Задача 1. Обустройство и содержание общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  | Ед. | 1 |  | 1 | - | - |  | - |
| 6.3 | Задача 2 подпрограммы 1 |  | Задача 2. Благоустройство городских территорий к культурно-массовым мероприятиям, вовлечение населения в благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  | Ед. | 1 |  | 1 | - | - |  | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Благоустройство города Асино на 2019-2021 год» |  | Асиновское городское поселение | 15050,42 | 15050,42 | 15469,63 | 13803,22 |
| Подпрограмма 1: «Освещение города» |  | Асиновское городское поселение | 5010,02 | 5010,02 | 5310,03 | 4875,58 |
| Основное мероприятие: «Организация уличного освещения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 5010,02 | 5010,02 | 5310,03 | 4875,58 |
| Мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | Асиновское городское поселение | 2460,02 | 2460,02 | 2460,03 | 2338,56 |
| Мероприятие 2 «Оплата электроэнергии и техническое обслуживание линий освещения» |  | Асиновское городское поселение | 2050,00 | 2050,00 | 2850.00 | 2537,02 |
| Мероприятие 3 «Установка опор освещения » |  | Асиновское городское поселение | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0.00 |
| Подпрограмма 2. «Озеленение городской территории» |  | Асиновское городское поселение | 2571,00 | 2571,00 | 2580.08 | 2053,04 |
| Основное мероприятие: «Озеленение городской территории» |  | Асиновское городское поселение | 2571,00 | 2571,00 | 2580.08 | 2053,04 |
| Мероприятие 1 «Создание и содержание объектов озеленения» |  | Асиновское городское поселение | 2571,00 | 2571,00 | 2580.08 | 2053,04 |
| Подпрограмма 3 «Места захоронения» |  | Асиновское городское поселение | 1650,00 | 1650,00 | 1651,69 | 1533,39 |
| Основное мероприятие: «Благоустройство территорий кладбищ муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 1650,00 | 1650,00 | 1651,69 | 1533,39 |
| Мероприятие 1 «Проведение благоустроительных работ на территориях городских кладбищ и прилегающих территориях» |  | Асиновское городское поселение | 1650,00 | 1650,00 | 1651,69 | 1533,39 |
| Подпрограмма 4. «Чистый город» |  | Асиновское городское поселение | 2300,00 | 2300,00 | 587.43 | 0,00 |
| Основное мероприятие: «Улучшение экологической обстановки и гигиены окружающей территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 2300,00 | 2300,00 | 587.43 | 0,00 |
| Мероприятие 1 «Уборка мусора на территории» |  | Асиновское городское поселение | 1300,00 | 1300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Ремонт и реконструкция контейнерных площадок, приобретение контейнеров и урн» |  | Асиновское городское поселение | 1000,00 | 1000,00 | 487,43 | 0,00 |
| Подпрограмма 5. «Благоустройство мест общего пользования» |  | Асиновское городское поселение | 3519.40 | 3519.40 | 5340.40 | 5341,21 |
| Основное мероприятие: «Благоустройство мест общего пользования» |  | Асиновское городское поселение | 3519.40 | 3519.40 | 5340.40 | 5341,21 |
| Мероприятие 1 «Обустройство и содержание общественных территорий» |  | Асиновское городское поселение | 3019,40 | 3019,40 | 4840,40 | 4841,21 |
| Мероприятие 2 «Благоустройство городских территорий к культурно-массовым мероприятиям, вовлечение населения в благоустройство» |  | Асиновское городское поселение | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00. |

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности  	                           Д.В. Бардышев

Исполнитель: А.В Александрова