Отчет о реализации муниципальной программы

«Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы» за 2020 год

Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения |  | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: - Обеспечение комфортного проживания населения, создание своевременного архитектурного облика города Асино; - Создание безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта; - Повышение уровня транспортного обслуживания населения; - Повышение уровня благоустройства города Асино; - Повышение архитектурно-художественного оформления магистралей маршрутной сети и мест ожидания общественного транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы |  | объект | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по оборудованию остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | % | 100 | 0 |  | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  | Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 |  | Создание безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 2.1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по уличному освещению муниципального образования «Асиновское городское поселение» % |  | % | 100 | 0 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 |  | Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  | Ед. | 2 |  | 0 | - | - |  | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы» |  | Асиновское городское поселение | 229,40 | 229,40 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1: Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 229,40 | 229,40 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие: Реализация мероприятий по оборудованию остановочных комплексов пассажирского транспорта |  | Асиновское городское поселение | 229,40 | 229,40 | 0.00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 Изготовление и установка остановочных павильонов и оборудование остановочных комплексов |  | Асиновское городское поселение | 224,40 | 224,40 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 Составление сметной документации, осуществление строительного контроля |  | Асиновское городское поселение | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности  	                 Д.В. Бардышев

Исполнитель: А.В Александрова