Отчет о реализации муниципальной программы

«Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2020-2021 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Организация проведения ремонта жилищного фонда с учетом требований законодательства и жилищных прав граждан муниципального образования «Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы | объект | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Доля отремонтированного жилого фонда (%) | % | 0,6 | 0,6 |  | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 | Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 2.1.1.1 | Количество отремонтированных жилых помещений (ед.) | Усл.ед. | 5 | 5 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 | «Ремонт муниципальных жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1: Площадь отремонтированных по-мещений (м2) | м² | 208,5 |  | 208,5 | - | - |  | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2020-2021 годы» |  | Асиновское городское поселение | 1850,2 | 1850,2 | 635,2 | 632,4 |
| Подпрограмма 1: Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |  | Асиновское городское поселение | 1850,2 | 1850,2 | 635,2 | 632,4 |
| Основное мероприятие: Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2020-2021 годы» |  | Асиновское городское поселение | 1850,2 | 1850,2 | 635,2 | 632,4 |
| Мероприятие 1.1: Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе: |  | Асиновское городское поселение | 680,0 | 680,0 | 617,8 | 617,8 |
| Мероприятие 1.1.1 Выполнение работ по ремонту печи, крыши, оконных блоков в жилом помещении по адресу: г.Асино, ул. Сентябрьская, д.79, кв.2 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. Строителей, д. 9, кв. 12 |  | Асиновское городское поселение | 180,0 | 180,0 | 114,7 | 114,7 |
| Мероприятие 1.1.3 Выполнение работ по замене оконных блоков в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д. 3, кв. 2 |  | Асиновское городское поселение | 88,6 | 88,6 | 88,9 | 88,9 |
| Мероприятие 1.1.4 Выполнение работ по замене оконных блоков в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, д.88а, секция 3, кв. 7 |  | Асиновское городское поселение | 86,4 | 86,4 | 86,7 | 86,7 |
| Мероприятие 1.1.5 Выполнение работ по ремонту крыши в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. Тверская, д. 5, кв.2 |  | Асиновское городское поселение | 192,9 | 192,9 | 202,8 | 202,8 |
| Мероприятие 1.1.6 Выполнение работ по ремонту полов, потолка, стен, санитарно-технического оборудования, оконных блоков в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д. 3, кв. 15 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.7 Выполнение работ по ремонту перекрытия в туалетной и ванной комнате в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. имени Дзержинского, д. 11, кв. 2 |  | Асиновское городское поселение | 132,1 | 132,1 | 124,7 | 124,7 |
| Мероприятие 1.1.8 Выполнение работ по ремонту стен, оконных блоков, крыши в жилом помещении по адресу: г. Асино, пос. Причулымский, ул. Лесная, д.70а, кв. 2 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.9 Выполнение работ по ремонту печи, перекрытий, крыши в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Калинина, д.32, кв.1 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.10 Выполнение работ по ремонту нижнего бруса, крыши в жилом, замене оконных блоков помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Матросова, д.1, кв.7 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.11 Выполнение работ по ремонту полов, стен, замене двери в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. Ивана Черных, д. 16, кв. 62 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.12 Выполнение работ по замене оконных блоков в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д. 3, кв. 9 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.13 Проведение ремонтных работ муниципальных жилых помещений, в том числе замена приборов учета горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, электрической энергии. |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 23,0 |
| Мероприятие 2. Оказание услуг по строительному контролю над проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  | Асиновское городское поселение | 27,0 | 27,0 | 17,4 | 14,6 |