Отчет о реализации муниципальной программы за 2022 год

Наименование МП: « Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы | объект | 1 | 1 | 100% | Поступление дополнительных лимитов на благоустройство дворовой территории | Проведена аукционная процедура и выполнены работы |
| 1.1.2 | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 1.1.4 | 3.Количество /доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории, чел. | % | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», ед. | Ед. | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  | - | - | - | - |  |
| 2.2.2 | Доля выполненных мероприятий по капитальному и текущему ремонту элементов благоустройства от запланированного количества | % | 100 | 100 | - | - | - |

Информация об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2018-2024 годы» |  | Асиновское городское поселение | 8758,3 | 0,00 | 8758,31 | 8758,3 |
| Подпрограмма 1 Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 6352,1 | 0,00 | 6352,1 | 6352,1 |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 2406,2 | 0,00 | 2406,2 | 2406,2 |
| Мероприятие 1«Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», благоустройство дворовых территорий, |  | Асиновское городское поселение | 2406,2 | 0,00 | 2406,2 | 2406,2 |
| Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 6352,1 | 0,00 | 6352,1 | 6352,1 |
| Мероприятие 1:Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |  | Асиновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3:Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Асиновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1:Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации муниципальных программ формирования современной городской среды в том числе: |  | Асиновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4:Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории |  | Асиновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5:Заключение соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями |  | Асиновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный специалист по благоустройству Е.А. Рябец