Отчет о реализации муниципальной программы

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство города Асино на 2022 год» за 2022 год

Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения |  | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы |  | объект | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по благоустройству территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | % | 100 | 100 |  | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  | Освещение города |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 |  | Организация уличного освещения территории муниципального образования «Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 2.1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по уличному освещению территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | % | 100 | 100 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 |  | Задача 1. Организация уличного освещения территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  | Ед. | 2 |  | 2 | - | - |  | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Благоустройство города Асино на 2022 год» |  | Асиновское городское поселение | 48998,36 | 48998,36 | 48998,36 | 48744,38 |
| Подпрограмма 1: «Освещение города» |  | Асиновское городское поселение | 5466,62 | 5466,62 | 5466,62 | 5212,64 |
| Основное мероприятие: «Организация уличного освещения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 5466,62 | 5466,62 | 5466,62 | 5212,64 |
| Мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | Асиновское городское поселение | 2819,40 | 2819,40 | 2819,40 | 2819,40 |
| Мероприятие 2 «Оплата электроэнергии и техническое обслуживание линий освещения» |  | Асиновское городское поселение | 2647,22 | 2647,22 | 2647,22 | 2393,24 |
| Мероприятие 3 «Установка опор освещения на перекрестках автомобильных дорог » |  | Асиновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Мероприятие 4: «Приобретение светильников для уличного освещения с целью замены» |  | Асиновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. «Озеленение городской территории» |  | Асиновское городское поселение | 2400,00 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Основное мероприятие: «Озеленение городской территории» |  | Асиновское городское поселение | 2400,00 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Мероприятие 1 «Создание, содержание и обеспечение сохранности объектов озеленения и малых архитектурных форм» |  | Асиновское городское поселение | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Мероприятие 2. «Снос и подрезка аварийно-опасных деревьев» |  | Асиновское городское поселение | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Подпрограмма 3. «Чистый город» |  | Асиновское городское поселение | 5472,14 | 5472,14 | 5472,14 | 5472,14 |
| Основное мероприятие: «Улучшение экологической обстановки и гигиены окружающей территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 5472,14 | 5472,14 | 5472,14 | 5472,14 |
| Мероприятие 1: «Ликвидация несанкционированных свалок в местах складирования ТКО» |  | Асиновское городское поселение | 893,87 | 893,87 | 893,87 | 893,87 |
| Мероприятие 2: «Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»» |  | Асиновское городское поселение | 3306,07 | 3306,07 | 3306,07 | 3306,07 |
| Мероприятие 3: «Обустройство новых и ремонт существующих контейнерных площадок» |  | Асиновское городское поселение | 1060,83 | 1060,83 | 1060,83 | 1060,83 |
| Мероприятие 4: «Приобретение контейнерных баков для сбора ТКО» |  | Асиновское городское поселение | 211,37 | 211,37 | 211,37 | 211,37 |
| Подпрограмма 4. «Содержание улично-дорожной сети» |  | Асиновское городское поселение | 30877,64 | 30877,64 | 30877,64 | 30877,64 |
| Основные мероприятия в том числе: |  | Асиновское городское поселение | 30877,64 | 30877,64 | 30877,64 | 30877,64 |
| Мероприятие 1: «Содержание дорог общего пользования местного значения» |  | Асиновское городское поселение | 24903,79 | 24903,79 | 24903,79 | 24903,79 |
| Мероприятие 2: «Содержание тротуаров и прилегающих к ним территорий» |  | Асиновское городское поселение | 5973,85 | 5973,85 | 5973,85 | 5973,85 |
| Мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог к многоквартирным домам» |  | Асиновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5: «Содержание общественных территорий» |  | Асиновское городское поселение | 4781,96 | 4781,96 | 4781,96 | 4781,96 |
| Основное мероприятие 1: «Благоустройство мест общего пользования» |  | Асиновское городское поселение | 4781,96 | 4781,96 | 4781,96 | 4781,96 |
| Мероприятие 1 «Обустройство и содержание общественных территорий» |  | Асиновское городское поселение | 4781,96 | 4781,96 | 4781,96 | 4781,96 |