АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2023                                                                                                                                   №  620

г. Асино

О внесении изменений в постановление Администрации Асиновского городского поселения от 23.11.2022 № 698/22 «Об утверждении муниципальной программы

«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024, 2024-2025 гг.»

С целью приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с требованиями  законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Асиновского городского поселения от 23.11.2022 № 698/22 «Об утверждении муниципальной программа «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» к прохождению осенне-зимнего периода  2023-2024, 2024-2025» (далее – Постановление, муниципальная программа) внести следующие изменения:

1) Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 123651,2 | 123651,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местные бюджеты | 42110,5 | 39050,5 | 1530,0 | 1530,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего по источникам | 165761,7 | 162701,7 | 1530,0 | 1530,0 |

2) В главе 3 текстовой части муниципальной программы таблицу «Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и порядок их расчета» изложить в новой редакции следующего содержания:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель цели « Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального комплекса муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ед.) | ед | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Рассчитывается как сумма значений показателей, указанных в форме №1-ТЭП, №1 –водопровод; № 1-канализация | Периодическая отчетность | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Прогнозный показатель – 1 марта года, следующего за отчетным Фактический показатель апрель года, следующего за отчетным |
| 1.2 | Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду (%) | % | год | Рассчитывается как сумма значений показателей, указанных в форме №1-ТЭП, №1 –водопровод №1 – канализация | Периодическая отчетность | Отдел ЖКХ Адми-нистрации Аси-новского город-ского поселения | Прогнозный показатель – 1 марта года, следующего за отчетным Фактический показатель апрель года, следующего за отчетным |
| 2 | Показатель задачи 1 «Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024, 2024-2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование всего жилищного фонда г. Асино отоплением (%) | % | год | Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в столбцах 6 и 1 строки 25 федерального статистического наблюдения № 1 жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | Периодическая отчетность | Отдел ЖКХ Адми-нистрации Аси-новского город-ского поселения | Прогнозный показатель – 1 марта года, следующего за отчетным Фактический показатель июнь года, следующего за отчетным |
| 2.2 | Оборудование всего жилищного фонда г. Асино водоснабжением и водоотведением (%) | % | год | Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в столбцах 2 и 1 строки 25 федерального статистического наблюдения № 1 жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | Периодическая отчетность | Отдел ЖКХ Адми-нистрации Аси-новского город-ского поселения | Прогнозный показатель – март года, следующего за отчетным Фактический показатель июнь года, следующего за отчетным |

3) В главе 4 текстовой части муниципальной программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

| N пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | Местных бюджетов | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| - 1 | Задача 1 муниципальной программы «Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024,2024-2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024, 2024-2025 гг. | всего | 165761,7 | 0,0 | 123651,2 | 42110,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 год | 162701,7 | 0,0 | 123651,2 | 39050,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 год | 1530,0 | 0,0 | 0,0 | 1530,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 1530,0 | 0,0 | 0,0 | 1530,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» к прохождению осеннее - зимнего периода 2023 – 2024, 2024-2025 гг.» | всего | 165761,7 | 0,0 | 123651,2 | 42110,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 год | 162701,7 | 0,0 | 123651,2 | 39050,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 год | 1530,0 | 0,0 | 0,0 | 1530,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 1530,0 | 0,0 | 0,0 | 1530,0 | 0,0 |  |

4) Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» по главным распорядителям средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» раздела 4 муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновское городское поселение (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024, 2024-2025 гг.» |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024, 2024-2025 гг.» |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. «Подготовка коммунального комплекса к прохождению отопительного периода» | всего | 6364,6 | 6364,6 |
|  |  | 2023 | 3304,6 | 3304,6 |
|  |  | 2024 | 1530,0 | 1530,0 |
|  |  | 2025 | 1530,0 | 1530,0 |
|  | Мероприятие 1. «Подготовка объектов теплоснабжения» | всего | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | 2023 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | 2024 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | 2025 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Мероприятие 2. «Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения» | всего | 3164,6 | 3164,6 |
|  |  | 2023 | 2104,6 | 2104,6 |
|  |  | 2024 | 530,0 | 530,0 |
|  |  | 2025 | 530,0 | 530,0 |
|  | Мероприятие 3. «Подготовка технической документации» | всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 2023 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого по подпрограмме 1 | всего | 6364,6 | 6364,6 |
|  |  | 2023 | 3304,6 | 3304,6 |
|  |  | 2024 | 1530,0 | 1530,0 |
|  |  | 2025 | 1530,0 | 1530,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе | всего | 6364,6 | 6364,6 |
|  |  | 2023 | 3304,6 | 3304,6 |
|  |  | 2024 | 1530,0 | 1530,0 |
|  |  | 2025 | 1530,0 | 1530,0 |

5) Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 123651,2 | 123651,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местные бюджеты | 42110,5 | 39050,5 | 1530,0 | 1530,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 165761,7 | 162701,7 | 1530,0 | 1530,0 |

6) Таблицу 4 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной программы»  изложить в новой редакции следующего содержания:

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основные мероприятия муниципальной подпрограммы 1 | Срок реализации (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия |  | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) |  | областного бюджета (по согласова-нию) | Местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  | наименование и единица измерения |  | значения по годам реализации |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне - зимнего периода 2023-2024, 2024-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона Задача 2. Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприя-тие 1 «Подго-товка ком-мунального комплекса к прохож-дению ото-пительного периода» | всего | 165761,7 |  | 0,0 |  | 123651,2 | 42110,5 | 0,0 |  | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  | X |  | X |
|  |  | 2023 | 162701,7 |  | 0,0 |  | 123651,2 | 39050,5 | 0,0 |  |  |  | Х |  | Х |
|  |  | 2024 | 1530,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1530,0 | 0,0 |  |  |  | Х |  | Х |
|  |  | 2025 | 1530,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1530,0 | 0,0 |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.1.1 | Меропри-ятие 1 «Подго-товка объ-ектов теп-лоснабже-ния» | всего | 160101,1 |  | 0,0 |  | 123651,2 | 36449,9 | 0,0 |  | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  | Снижение аварий в системах теплоснабжения, по отношению к предыдущему периоду,% |  | X |
|  |  | 2023 | 158101,1 |  | 0,0 |  | 123651,2 | 34449,9 | 0,0 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | 2024 | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | -100 |
|  |  | 2025 | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.1.2 | Мероприя-тие 2 «Подго-товка объ-ектов водо-снабжения, водоотве-дения» | всего |  | 5460,6 |  | 0,0 | 0,0 | 5460,6 | 0,0 |  | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения |  | Снижение аварий в системах водоснабжения, по отношению к предыдущему периоду,% |  | X |
|  |  | 2023 |  | 4400,6 |  | 0,0 | 0,0 | 4400,6 | 0,0 |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | 2024 |  | 530,0 |  | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | -50 |
|  |  | 2025 |  | 530,0 |  | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | -33 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 «Подготовка технической документации» | всего |  | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  | Отдел ЖКХ Администра-ция Асинов-ского город-ского поселе-ния |  | Х |  | Х |
|  |  | 2023 |  | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Х |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего: |  | 165761,7 |  | 0,0 | 123651,2 | 42110,5 | 0,0 |  | Х |  | Х |  | Х |
|  |  | 2023 |  | 162701,7 |  | 0,0 | 123651,2 | 39050,5 | 0,0 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | 2024 |  | 1530,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1530,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | 2025 |  | 1530,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1530,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Х |

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой     информации путем размещения в газете «Образ жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем  размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования».

Глава Асиновского городского поселения                                                              А.Г. Костенков