PAGE  
6

АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2026                                                                                                                                № 186/26
г. Асино

Об утверждении Плана мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» в 2026 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановления администрации Асиновского района № 177-ПС/26 от 26.02.2026 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Асиновского района в 2025 году», в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья на территории Асиновского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по пропуску паводковых вод в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение», согласно приложению № 1.
2. Утвердить План мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» в 2026 году согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, и вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения                                                       А.В. Вульф
	
	Приложение № 1

к постановлению Администрации Асиновского городского поселения

№ 186/26 от 20.03.2026



СОСТАВ

комиссии по пропуску паводковых вод в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение»
	№

пп
	Ф.И.О.
	Занимаемая должность
	Телефон (рабочий)

	1.
	Вульф Александр Владимирович
	Глава Асиновского городского поселения
	2-22-37

	2. 
	Щеглов Сергей Алексеевич
	Заместитель главы Асиновского городского поселения
	2-32-51

	3.
	Кухаренко Светлана Александровна
	Управляющий делами 
	2-32-78

	Члены комиссии:

	4.
	Бондаренко Александр Евгеньевич 
	Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности
	2-36-46

	5.
	Донской Евгений Валерьевич
	Главный специалист по дорожному комплексу
	2-36-46

	6.
	Иванова Елена Владимировна
	Начальник отдела управления имуществом и землями
	2-25-21

	7.
	Толстая Екатерина Евгеньевна
	Начальник отдела ЖКХ
	2-20-60

	8.
	Сивиринова Юлия Олеговна
	Начальник юридического отдела
	2-32-09


	
	Приложение № 2

к постановлению Администрации Асиновского городского поселения

№ 186/26 от 20.03.2026




ПЛАН

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» в 2026 году

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Срок выполнения

	1.
	Создать комиссию по пропуску паводковых вод в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение».
	Председатель КЧС и ПБ
	до 25.03.2026

	2.
	Назначить ответственных лиц по контролю за расчисткой входных и выходных оголовков водосбросных и ледозащитных сооружений, закрытием задвижек в дамбах.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 25.03.2026

	3.
	Определение состава сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье, для проведения спасательных работ.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 25.03.2026

	4.
	Обеспечить беспрепятственные подъезды к гидротехническим сооружениям
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	5.
	Назначить должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	6.
	Актуализировать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	7.
	Провести осмотр затапливаемой местности, состояния противопаводковых дамб, обвалований скважин на Орловском водозаборе.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС, Начальник отдела ЖКХ
	до 01.04.2026

	8.
	Аттестовать в установленном порядке лиц, назначенных ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	9.
	Заключить муниципальный контракт на оказание услуг по установке, обслуживанию и эксплуатации дизельной насосной установки, осуществляющей перекачку дренажных вод через дамбу
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	10.
	Проведение собраний с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности половодья, основных мерах безопасности в этот период, а также о действиях в случае наводнения.
	Глава Асиновского городского поселения, Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	11.
	Подготовить водоснабжение для населения, проживающего в затопляемых зонах – определить место подвоза, ёмкость для чистой питьевой воды, режим водоснабжения, оповещение населения.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	12.
	Создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения паводка, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение (п. Причулымский, п. Вознесенка).
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	13.
	Довести до сведения населения границы территорий возможного затопления
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	14.
	Подготовка к работе передвижной станции перекачки и обеспечение её работы.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	15.
	Организовать постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	В течение паводкового периода 2026

	16.
	Проработать вопросы размещения и питания привлекаемых сил для проведения аварийно-спасательных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	17.
	Подготовить и содержать в технической готовности авто- и плав- средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	18.
	Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных ситуациях (быстрое повышение уровня воды, ее распространение на незатопленные территории особенно в ночное время).
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	19.
	Организовать максимальную очистку территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» от отходов производства и потребления, особенно в местах предполагаемого затопления; провести необходимые инженерно-технические мероприятия по предупреждению затопления источников водоснабжения.
	Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности, Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС, Начальник отдела ЖКХ
	до 01.04.2026

	20.
	Проведение проверки состояния и очистки дренажей и водоотводных канав по улицам г. Асино.
	Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности
	до 18.04.2026

	21.
	Проведение проверки состояния объектов электроснабжения населенных пунктов (г. Асино, п. Причулымский, п. Вознесенка). Обеспечить надежное транспортное сообщение по дорогам городского внутрихозяйственного значения
	Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности, Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС ПО ВЭС ПАО «ТРК»
	до 18.04.2026

	22.
	Провести необходимые работы по укреплению гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.05.2026

	23.
	Подготовить запас талого грунта, крупного щебня, мешков с песком в районе расположения гидротехнических сооружений.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.05.2026

	24.
	Организовать учебные мероприятия по действиям сил звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 18.04.2026

	25.
	Создание водомерного поста на реке Чулым.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	до 01.04.2026

	26.
	Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	На период половодья

	27.
	Организовать бесперебойный канал передачи информации о всех случаях подтопления на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», аварийных ситуациях, связанных с подтоплением источников водоснабжения, мест временного размещения твердых бытовых отходов, выгребных ям.
	Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС
	Период подтопления

	28.
	Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	КЧС и ПБ при Администрации Асиновского городского поселения
	по мере необходимости


Возможны корректировки по срокам исполнения мероприятий в зависимости от развития паводковой обстановки, поступающих рекомендаций ГУ МЧС России по Томской области, структурных подразделений Администрации Асиновского района.
