АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 	ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.03.2026                                                                                                               №38/26

г. Асино

Об утверждении плана мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры
г. Асино к работе и проведению осенне-зимнего периода 2026-2027 гг.                                                 (в ред. от 12.05.2026 №79/26)

В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения г. Асино в осенне-зимний период 2026-2027 годов

- Утвердить план мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе и проведению осенне-зимнего периода 2026-2027г. согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить положение о комиссии по подготовке коммунальной инфраструктуры                      г. Асино  к работе и проведению осенне-зимнего периода 2026-2027 г. согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

- Утвердить состав комиссии по подготовке коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе и проведению осенне-зимнего периода 2026-2027г. согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

- Утвердить план мероприятий по подготовке к работе весенне-зимний период               2026-2027 годов» согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

- Главному специалисту по безопасности жизнедеятельности населения ГО и ЧС в установленном порядке обеспечивать взаимодействие с организациями жилищно-коммунального комплекса при выполнении аварийно-восстановительных работ в случаях возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения г. Асино.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения                                                            А.В. Вульф

|  | Приложение 1 к распоряжению Администрации Асиновского городского поселения от от 26.03.2026 № 38/26 |
| --- | --- |

План мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе и проведению осенне-зимнего периода 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026-2027г. объектов жилищно-коммунального хозяйства | В срок до 15.04.2026 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Асиновского городского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 2 | Обеспечение мер по устранению замечаний Сибирского Управления Ростехнадзора. | В срок до 01.09.2026 | Глава Асиновского городского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 3 | Обеспечение мер по созданию резервного топлива в необходимом объеме на газовых котельных | В срок до 01.09.2026 | Глава Асиновского городского поселения, Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения ГО и ЧС совместно с ООО «Теплоинвест» |
| 4 | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности предприятий ЖКХ за топливно- энергетические ресурсы | В срок до 01.09.2026 | Глава Асиновского городского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 5 | Организация профессионального обучения персонала и организаций ЖКХ | Постоянно | Главный специалист по ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения, совместно с организациями ЖКХ |
| 6 | Осуществление координационных действий за ходом подготовки, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027годов. Проведение комиссионных проверок готовности объектов жилищно- коммунального хозяйства г. Асино к работе в осенне-зимний период - 2026-2027 годов. | По графику | Комиссия по подготовке коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе и проведению осенне- зимнего периода 2026-2027 годы |
| 7 | Предоставление в отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района: |  | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Асиновского городского поселения совместно с организациями ЖКХ |
|  | - сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июля по 1 ноября) по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная; | На 2-е число после отчетного периода |  |
|  | - информации о ходе подготовки ЖКХ и объектов к работе в осеннее - зимний период, начиная с 15 июня по 30 октября 2026 года | На 1-е и 15-е число каждого месяца |  |
|  | - сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ЖКХ (зима); | 1 раз в год (2 декабря) |  |
|  | - сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях (в период с 30 октября 2026 по 1 апреля 2026) по форме федерального государственного статистического наблюдения №3-ЖКХ (зима); | На 2-е число после отчетного периода |  |
|  | - информации о начале отопительного сезона, подключении к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного фонда | ежедневно, в период с 10.09.2026 по 20.10.2026 |  |
|  | - информации о прохождении отопительного периода; сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы | еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) |  |
| 8 | Проведение оценки готовности к работе в осенне- зимний период 2026-2027 годов, согласно Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» потребителей тепловой энергии; | В срок до 20.08.2026 | Директор МКП АГП «АЕРЦ» Управляющие организации Потребители тепловой энергии Начальник отдела ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |
| 9 | Проведение оценки готовности к работе в осенне- зимний период 2026-2027 годов, согласно Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» | В срок до 01.09.2026 | Начальник отдела ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения совместно с организациями ЖКХ |

|  | Приложение 2 к распоряжению Администрации Асиновского городского поселения от 26.03.2026 № 38/26 |
| --- | --- |

Положение о комиссии

по подготовке коммунальной инфраструктуры г. Асино
к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годы

- Общие положения:

- Комиссия по подготовке коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе и проведению осенне-зимнего периода 2026-2027г (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий Администрации Асиновского городского поселения и организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Асино по вопросам подготовки коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе и проведению осенне-зимнего периода 2026-2027г.

- Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами законодательной и исполнительной власти Томской области, Асиновского района, Муниципального образования «Асиновское городское поселение», Администрации Асиновского городского поселения, а также настоящим Положением.

- Порядок образования и состав Комиссии:

  - Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Асиновского городского поселения.

  - Численный состав Комиссии - не менее 5 человек.

  - Председатель Комиссии организует работу Комиссии. Во время отсутствия Председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

- Основными задачами Комиссии являются:

  - Обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных предприятий и организаций по подготовке коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе и проведению осенне-зимнего периода 2026-2027 годы;

  - Внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов по подготовке коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.;

- Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

  - Анализирует и оценивает ход подготовки коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе и проведению осенне-зимнего периода 2026-2027г.

  - Осуществляет координацию работ по подготовке коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе в осенне-зимний период 2026-2027г., в т.ч. с выездами на места;

  - Принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе в осенне-зимний период                     2026-2027г., их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

  - Рассматривает вопросы о создании запасов аварийного топлива и запасов материально-технических ресурсов для обеспечения устранения аварийных ситуаций на территории г. Асино;

  - Подготавливает предложения по разработке правовых актов Совета Асиновского городского поселения, Администрации Асиновского городского поселения или внесению изменений и дополнений в указанные нормативные акты, регулирующие подготовку коммунальной инфраструктуры г. Асино к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.;

  - Оформляет протоколы комиссии.

- Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать информацию в установленном порядке у органов местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии и принимать по ним соответствующие решения;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления, заинтересованных предприятий и организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

- Регламент работы комиссии:

- Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии;

- заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие (по его поручению) заместитель председателя Комиссии;

- заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц;

- заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии;

- решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии;

- протокол ведет секретарь Комиссии;

- протокол подписывается всеми членами Комиссии;

- решения Комиссии в необходимых случаях могут быть оформлены в виде проектов распоряжений или постановлений Администрации Асиновского городского поселения.

- Обеспечение работы комиссии

Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляет отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения.

|  | Приложение 3 к распоряжению Администрации Асиновского городского поселения от 26.03.2026 № 36/26 |
| --- | --- |

Состав комиссии по подготовке коммунальной инфраструктуры
 в г. Асино к работе и проведению осенне-зимнего периода 2026-2027 годы

| № п/п | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| 1 | Глава Асиновского городского поселения, председатель комиссии |
| 2 | Заместитель Главы Асиновского городского поселения, заместитель председателя комиссии |
| 3 | Начальник отдела ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |
| 4 | Главный специалист по ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения, секретарь комиссии |
| 5 | Главный специалист по муниципальному жилищному контролю Администрации Асиновского городского поселения, член комиссии |
| 6 | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС Администрации Асиновского городского поселения, член комиссии |
| 7 | Директор МКП АГП «АЕРЦ» |
| 8 | Директор ООО «ТеплоИнвест» |
| 9 | Директор МУП АГП «Асиновский водоканал» |
| 10 | Представитель Сибирского управления Ростехнадзора |

|  | Приложение 4 к распоряжению Администрации Асиновского городского поселения от 26.03.2026 № 36/26 |
| --- | --- |

| План мероприятий по подготовке к работе весенне-зимний период 2026-2027 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участок ремонта, адрес | Принадлежность | Протяженность трассы, м | Фактический диаметр,мм | Расчетный диаметр, мм | Состав ремонта (замена труб,замена или монтаж запорной арматуры,ремонт изоляции,ремонт) | Характеристика объекта (тип трубы, арматуры, изоляции) | Месяц выполнения работ (подлежит корректировке после окончания ОЗП) |
| 1 | Замена участка теплосети от опуска до ввода в МКД по ул. Павлика Морозова 3 | Муниципальная | 4,0 | Ду 80*2 | Ду 40*2 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
| 2 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД по ул. Боровая 7 | Муниципальная | 12,0 | Ду 80*2 Ду 50*2 | Ду 80*2 Ду 50*2 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
| 3 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД по ул. Чернышевского 17а | Муниципальная | 12,0 | Ду 100*2 Ду 40/32 | Ду 50*2 Ду 40/32 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
| 4 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД по ул. Сельская ,44а ГВС | Муниципальная | 20,0 | Ду 50/50 | Ду 40/32 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
| 5 | Замена подземного участка теплосети от опуска вблизи МКД по ул. Сельская 44а до подъема вблизи МКД по ул. Сельская 46 | Муниципальная | 44,0 | Ду 150*2 Ду 100/70 | Ду 150*2 Ду 70/50 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
| 6 | Замена подземного участка теплосети от опуска до ввода в МКД ул.Шевченко 5 | Муниципальная | 15,0 | Ду 50*2 | Ду 40*2 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
| 7 | Замена подземного участка теплосети от опуска до ввода в МКД по ул. Шевченко 6 | Муниципальная | 40,0 | Ду 50*2 | Ду 40*2 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
| 8 | Замена подземного участка теплосети от разветвления до ввода в МКД по ул. Шевченко 3 | Муниципальная | 45,0 | Ду 40*2 | Ду 20*2 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
| 9 | Замена подземного участка теплосети от опуска до ввода в МКД ул.Стадионная 15 | Муниципальная | 20,0 | Ду 100*2 Ду 50/50 | Ду 70*2 Ду 40/32 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
| 10 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД по ул. имени Ленина 47 | Муниципальная | 8,0 | Ду 100*2 Ду 50/32 | Ду 70*2 Ду 40/32 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
| 11 | Замена подземного участка магистральной теплосети от МКД по ул. Довгалюка 2 до ТК | Муниципальная | 8,0 | Ду 200*2 Ду 125/80 | Ду 200*2 Ду 125/100 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май-сентябрь |
|  | ИТОГО: |  | 228,0 |  |  |  |  |  |
| Регламентные работы на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испытание тепловых сетей на плотность и прочность | Муниципальная | 61320 | Ду 15 - Ду 400 |  |  |  | май-август |
| Замена запорной арматуры на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | На ответвлении к МКД по ул. Сельская 49 ГВС | Муниципальная |  | Ду 50*1 | Ду 50*1 | Замена | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь |
| 2 | На ответвлении к МКД по ул. им.Олега Кошевого 27 ГВС | Муниципальная |  | Ду 50*1 | Ду 50*1 | Замена | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь |
| 3 | Ответвление в сторону мкр. "Гагарина" ГВС | Муниципальная |  |  | Ду 100*1 | Монтаж | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь |
| 4 | На ответвлении к МКД по ул. Ивана Буева, 80а | Муниципальная |  |  | Ду 40*2 Ду32*2 | Монтаж | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь |
| 5 | На ответвлении к МКД по ул. Льва Толстого 64 ГВС | Муниципальная |  | Ду 32*2 | Ду 32*2 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь |
| 6 | На ответвлении к зданию детского сада по ул. АВПУ 10 | Муниципальная |  |  | Ду100*1 | Монтаж | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь |
| 7 | На ответвлении к МКД по ул. 9 Мая 70 | Муниципальная |  |  | Ду100*1 | Монтаж | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь |
| 8 | На ответвлении к МКД по ул. 9 Мая 64 | Муниципальная |  |  | Ду100*1 | Монтаж | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь |
| 9 | Магистраль возле здания детского сада по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26б | Муниципальная |  | Ду150*2 | Ду150*2 | Замена | задвижка с обрезиненным клином | май -сентябрь |
| 10 | В ТК на ответвлении к МКД по ул. Стадионная 22 | Муниципальная |  |  | Ду 65*2 Ду 50*2 | Монтаж | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь |
| 11 | На ответвлении (от ул. Рабочая) в сторону к МКД по ул. имени Ленина 50 отопление | Муниципальная |  |  | Ду 200*1 | Монтаж | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь |
| 12 | На ответвлении (от пер. Северный) в сторону к МКД по ул. имени Ленина 88 отопление | Муниципальная |  |  | Ду 200*1 | Монтаж | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь |
| 13 | На ответвлении (на опуске) в сторону к МКД по ул. имени Ленина 45 | Муниципальная |  |  | Ду 150*2 Ду 100/50 | Монтаж | задвижка с обрезиненным клином, кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь |
| 14 | На ответвлении (от ул. Партизанская) в сторону к МКД по ул. имени Ленина 2, 4 | Муниципальная |  |  | Ду 150*2 Ду 80*2 | Монтаж | задвижка с обрезиненным клином, кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь |
| 15 | Магистраль на пер.Северном после врезки в сторону ул. Чапаева | Муниципальная |  |  | Ду 300*2 Ду 200/150 | Монтаж | задвижка с обрезиненным клином | май -сентябрь |
| Замена тепло и гидро изоляци на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магистраль от ГК "Дружба" по пер.Северный | Муниципальная | 300 | 400;400;200;150 |  | Замена тепло-гидро изоляции | Утеплитель: URSA GEO M-25,15 Укрывной материал: фольмоткань СФ (160-35),стеклопластик РСТ 430 ЛВ | январь -сентябрь |
| 2 | Магистраль от ГК "Дружба" по ул.Челюскина | Муниципальная | 150 | (125;50);(125;50) |  | Замена тепло-гидро изоляции | Утеплитель: URSA GEO M-25,15 Укрывной материал: фольмоткань СФ (160-35),стеклопластик РСТ 430 ЛВ | январь -сентябрь |
| 3 | Магистраль от ГК "Дружба" по ул.Рабочая | Муниципальная | 300 | 200;200;150;125 |  | Замена тепло-гидро изоляции | Утеплитель: URSA GEO M-25,15 Укрывной материал: фольмоткань СФ (160-35),стеклопластик РСТ 430 ЛВ | январь -сентябрь |
|  | ИТОГО: |  | 750,0 |  |  |  |  |  |